# Администрация Дивеевского района

Нижегородской области

## РАСПОРЯЖЕНИЕ

| 21 сентября 2011 года |  | N | 140-р |
| --- | --- | --- | --- |

О проведении пробных пусков и начале отопительного сезона в осенне-зимний период 2011-2012 г.г.

В соответствии с «Методическими рекомендациями по подготовке и проведению отопительного периода в городах и населенных пунктах России», при установлении среднесуточной температуры воздуха +8 градусов С и ниже, в течение 5-ти суток,  произвести подключение систем отопления жилого фонда и зданий другого назначения, для чего:

1. Произвести пробные пуски котельных Дивеевского района с 22 сентября 2011 года согласно графика /Приложение 1/.

2. Начать отопительный сезон:

2.1. Для муниципальных образовательных учреждений, муниципальных  дошкольных образовательных учреждений, медицинских учреждений Дивеевского района, – после пробных пусков.

2.2.   Предприятиям ЖКХ Дивеевского района отпуск тепловой энергии производить только в соответствии с представленной заявкой бюджетных, муниципальных или иных предприятий и организаций, гарантирующих беспрепятственный прием тепловой энергии

3. Руководителям бюджетных и муниципальных предприятий, организаций взять под личный контроль учет расхода газа, электро и тепловой энергии в строгом соответствии с выделенными лимитами и программой энергосбережения Дивеевского района

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 1-го заместителя главы администрации Дивеевского района Кочеткова О.Е.

Глава администрации района                                                             Ю.Н. Ваньков

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к распоряжению администрации Дивеевского района

Нижегородской области

от 21 сентября 2011 года N 140-р

ГРАФИК

проведения пробных топок муниципальных котельных Дивеевского района

в 2011 году

| № | Наименование котельной, адрес | дата проведения пробной топки | оценка испр./ неиспр | организация ответст. за пуск котельной | телефон руководителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №1, с.Дивеево, ул.Чкалова, | 30.09.2011 |  | ООО "Теплоэнерго" | 43100 |
| 2 | Котельная №2, с.Дивеево, ул.Матросова, | 30.09.2011 |  | ООО "Теплоэнерго" | 43100 |
| 3 | Котельная, с.Кременки, ул.Новостройка, 19 | 29.09.2011 |  | ООО "Теплоэнерго" | 43100 |
| 4 | Котельная СДК, с.Б.Череватово, ул.Солнечная, 9Б | 26.09.2011 |  | МП "Коммунальник" | 44149 |
| 5 | Котельная здания сел/адм., с.Б.Череватово, ул.Центральная, 110 | 26.09.2011 |  | МП "Коммунальник" | 44149 |
| 6 | Котельная здания сел/адм., с.Дивеево, ул.Арзамасская, 31 | 26.09.2011 |  | МП "Коммунальник" | 44149 |
| 7 | Котельная здания сел/адм., с.Елизарьево, ул.9 Мая, 35А | 26.09.2011 |  | МП "Коммунальник" | 44149 |
| 8 | Котельная СДК, с.Елизарьево, ул.9 Мая, 34 | 26.09.2011 |  | МП "Коммунальник" | 44149 |
| 9 | Котельная уч.больницы, с.Глухово, ул.Почтовая, 1 | 28.09.2011 |  | МП "Коммунальник" | 44149 |
| 10 | Котельная здания сел/адм., с.Ивановское, ул.Микрорайон, 9А | 29.09.2011 |  | МП "Коммунальник" | 44149 |
| 11 | Котельная СДК, с.Смирново, ул.Культурная, 24 | 29.09.2011 |  | МП "Коммунальник" | 44149 |
| 12 | Котельная СДК, с.Конново, ул.Трудовая, 47А | 22.09.2011 |  | Ивановск. с/адм | 44149 |
| 13 | Котельная СДК, с.Ивановское, ул.Ивановой, 26Б | 29.09.2011 |  | МП "Коммунальник" | 44149 |
| 14 | Котельная СДК, с.Стуклово, ул.Молодежная, 5 | 30.09.2011 |  | МП "Коммунальник" | 44149 |
| 15 | Котельная ФАП, с.Стуклово, ул.Пушкова, 2А | 30.09.2011 |  | МП "Коммунальник" | 44149 |
| 16 | Котельная ср.школы, с.Ивановское, ул.Ситнова 14А | 27.09.2011 |  | МП "Коммунальник" | 44149 |
| 17 | Котельная школы, с.Конново, ул.Молодежная, 76 | 27.09.2011 |  | МП "Коммунальник" | 44149 |
| 18 | Котельная школы, с.Б.Череватово, ул.Солнечная 10 | 27.09.2011 |  | МП "Коммунальник" | 44149 |
| 19 | Котельная ср.школы, с.Глухово, ул.Школьная 5А | 28.09.2011 |  | МП "Коммунальник" | 44149 |
| 20 | Котельная Детсада №3, с.Дивеево, ул.Мира, 1 | 22.09.2011 |  | администр. д/с | 44149 |
| 21 | Котельная сел/адм., с.Верякуши, ул.Советская | 29.09.2011 |  | МП "Коммунальник" | 44149 |
| 22 | Котельная осн. школы, с.Ичалово, ул.Гагарина, 7А | 22.09.2011 |  | Отдел образован. | 44149 |
| 23 | Котельная библиотеки, с.Онучино, ул.Школьная | 23.09.2011 |  | Верякушская с/адм | 44149 |
| 24 | Котельная СДК, с.Ичалово, ул.Молодежная, 5 | 23.09.2011 |  | Верякушская с/адм | 44149 |
| 25 | Котельная здания сел/адм., п.Сатис, ул.Первомайская, 26Б | 27.09.2011 |  | МП "Коммунальник" | 44149 |
| 26 | Котельная сел/адм., с.Глухово, ул.Почтовая, 69А | 30.09.2011 |  | МП "Коммунальник" | 44149 |
| 27 | Котельная с.Суворово, ул.Парковая, 63А | 29.09.2011 |  | ООО "Коммунальные системы" | 44149 |
| 28 | Котельная № 7 (баня), с.Дивеево, ул.Пантурова 1 | 28.09.2011 |  | ООО "Теплоэнерго" | 43100 |
| 29 | Котельная № 8, с.Дивеево, ул.Пантурова 1 | 28.09.2011 |  | ООО "Теплоэнерго" | 43100 |
| 30 | Котельная № 9 (баня), с.Дивеево, ул.Пантурова 1 | 28.09.2011 |  | ООО "Теплоэнерго" | 43100 |
| 31 | Котельная Дет.сад №2, с.Дивеево, ул.Труда, 47 | 26.09.2011 |  | МП "Коммунальник" | 44149 |
| 32 | Котельная осн. школы, с.Елизарьево, ул.Прокеева, 1А | 26.09.2011 |  | МП "Коммунальник" | 44149 |
| 33 | Котельная СДК, с.Ореховец, ул.Шоссейная, 31 | 27.09.2011 |  | МП "Коммунальник" | 44149 |
| Ведомственные котельные |  |  |  |  |  |
| 34 | Котельная сан. Солнечная поляна, урочище Ломовка | 27.09.2011 |  | санаторий | 42333 |
| 35 | Котельная ОАО Перспектива, п.Сатис, ул.Заводская 34 | 28.09.2011 |  | ОАО "Перспектива" | 41080 |