Администрация  Глуховского  сельсовета

Дивеевского  муниципального района

Нижегородской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18 марта  2020 года                                                                                                                         № 28

Об организации  безаварийного   пропуска весеннего половодья на территории Глуховского сельсовета Дивеевского муниципального района Нижегородской области в 2020 году

В соответствии с  Федеральным  законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ   « О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Законом Нижегородской области от 4 января 1996 года № 17-З «О защите населения и территорий Нижегородской области от чрезвычайных ситуаций  природного и техногенного характера», и на  основании постановления администрации Дивеевского муниципального района Нижегородской области «Об организации безаварийного пропуска весеннего половодья на территории Дивеевского муниципального района Нижегородской области в 2020 году»

от 11.03.2020 № 205,  в целях организации безаварийного пропуска весеннего половодья на территории  Глуховского сельсовета  Дивеевского муниципального района, своевременного проведения  противопаводковых мероприятий по защите населения, жилых, хозяйственных  и промышленных объектов от воздействия  паводковых вод и сохранения нормальной экологической обстановки на территории Глуховского сельсовета Дивеевского муниципального  района, администрация Глуховского сельсовета Дивеевского муниципального района Нижегородской области п о с т а н о в л я е т:

В целях организации безаварийного  прохождения весеннего половодья 2020 года на территории  Глуховского сельсовета Дивеевского муниципального района Нижегородской области:

1. Создать при администрации Глуховского сельсовета противопаводковую комиссию в составе:

Председатель комиссии – глава  администрации Глуховского сельсовета   Н.М.Кузнецов.

Члены комиссии:

Мастеров В.Г.- депутат  сельского Совета Глуховского сельсовета (по согласованию)

Лучшева Е.Ю. – документовед  администрации Глуховского сельсовета.

Куренков А.Н.-  старший участковый оперуполномоченный полиции МО МВД России «Дивеевский» (по согласованию).

Егорова Н.В. – специалист по соц. защите  ГБУ «ЦСОГПВИИ Дивеевского района» (по согласованию).

2. Разработать мероприятия по безаварийному пропуску половодья, обратить особое внимание на нормальный пропуск  половодья через гидротехнические сооружения прудов, представляющих повышенную опасность;

- провести комиссионный осмотр состояния гидротехнических сооружений прудов с составлением акта обследования;

- незамедлительно информировать население, школьные учреждения об угрозе или начале затопления (подтопления)  -  в случае возникновения ЧС на водных объектах немедленно сообщать в ЕДДС(83134) 4-22-00),  районную администрацию, отдел ГЗ, ПБ  и мобработы

4-23-46.

3. Отменить постановление администрации Глуховского сельсовета   Дивеевского  муниципального  района Нижегородской области от 11.03.2019 № 56а «Об организации  безаварийного   пропуска весеннего половодья на территории Глуховского сельсовета Дивеевского муниципального района Нижегородской области в 2019 году».

4. Контроль за  выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава  администрации	                  Н.М.Кузнецов

Приложение

к постановлению  администрации Глуховского сельсовета

Дивеевского муниципального  района

Нижегородской области

от 18 марта 2020 года № 28

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН

мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории  Глуховского сельсовета Дивеевского муниципального района, связанных с прохождением весеннего половодья 2020 года

| № п/п | # Планируемые мероприятия | # Срок | # Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка нормативных правовых актов органов местного самоуправления по планированию и подготовке к безаварийному пропуску половодья | до 19.03. | Глава администрации сельсовета |
| 2. | Разработка планов противопаводковых мероприятий, проведение заседаний КЧС и ОПБ в целях координации работ по предупреждению и ликвидации ЧС в период половодья | # до 19.03. | Глава администрации сельсовета |
| 3. | Определение состава сил и средств, привлекаемых для выполнения противопаводковых мероприятий | # до 20.03. | Глава администрации сельсовета |
| 4. | Уточнение зон возможного затопления территорий (на основе прогнозов и фактических данных) | По мере подготовки прогнозов | Глава администрации сельсовета |
| 5. | Обеспечение своевременного проведения комплекса первоочередных противопаводковых мероприятий по защите населенных пунктов и хозяйственных объектов, расположенных на паводкоопасных территориях, с привлечением, в установленном порядке, сил и средств | Постоянно | Глава администрации сельсовета |
| 6. | Контроль за режимом работы водохранилищ и прудов | Период весеннего половодья | Глава администрации сельсовета |
| 7. | Организация контроля за состоянием и работой гидротехнических сооружений (водосбросных, водопропускных сооружений, плотин, ограждающих и защитных дамб, накопителей жидких отходов) | Постоянно | Глава администрации сельсовета |
| 8. | Выполнение комплекса инженерных мероприятий по обеспечению готовности гидротехнических сооружений к пропуску весеннего половодья | до 01.04 | Глава администрации сельсовета |
| 9. | Организация постоянного информирования КЧС и ОПБ района о проводимых противопаводковых мероприятиях (защита наиболее важных объектов, жилых домов, коммуникаций) | # Постоянно | Глава администрации сельсовета |
| 10. | Организация дежурства должностных лиц органов управления районного звена ТП РСЧС | С началом половодья | Глава администрации сельсовета |
| 11. | Организация работы оперативных групп: - администрации сельсовета | Период весеннего половодья | Глава администрации сельсовета |

# РАСЧЕТ

сил и средств  администрации Глуховского сельсовета, привлекаемых к противопаводковым    мероприятиям в 2020 году.

| № п/п | Наименование администрации | Личный состав | Техника |  |  |  | Телеф. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Автомоб. | Инжен. | Спец. |  |
| 1 | Администрация Глуховского сельсовета | 8 чел. | 3 ед. | 1ед | 1ед. | 1ед. | 32-2-16 |
|  | всего: | 8 чел. | 3 ед. | 1ед. | 1ед. | 1 ед. |  |