# Администрация Дивеевского муниципального района

Нижегородской области

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 4 сентября 2014 года |  | N | 1024 |
| --- | --- | --- | --- |

Об утверждении муниципальной краткосрочной адресной программы «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории Дивеевского муниципального района в 2014 году»

Руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации (далее – ЖК РФ), Федеральный закон от 21 июля 2007 года

п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную краткосрочную адресную программу «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории Дивеевского муниципального района в 2014 году».

2. Финансовому управлению администрации Дивеевского муниципального района (Чернягина Т.Н.) предусмотреть финансирование мероприятий в рамках программы на текущий финансовый год.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Дивеевского муниципального района Кочеткова О.Е.

Глава администрации Дивеевского

муниципального района							Ю.Н.Ваньков

Кочетков О.Е.

Чечеткин Е.Д.

Чернягина Т.Н.

Герасимова Е.В.

Малышев В.Н.

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации Дивеевского муниципального района Нижегородской области

от 4 сентября 2014 года N 1024

Муниципальная

краткосрочная адресная программа

«Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории Дивеевского муниципального района Нижегородской области

на 2014 год»

с. Дивеево

2014 год

ПАСПОРТ

муниципальной краткосрочной адресной программы

«Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории Дивеевского муниципального района Нижегородской области»

| 1. Наименование Программы | Муниципальная краткосрочная адресная программа «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории Дивеевского муниципального района Нижегородской области» (далее – Программа). |
| --- | --- |
| 2. Основание для разработки Программы | Жилищный кодекс Российской Федерации (далее – ЖК РФ), Федеральный закон от 21 июля 2007 года. |
| 3. Заказчик Программы | Администрация Дивеевского муниципального района. |
| 4. Разработчик Программы | Отдел жилищно-коммунального хозяйства. Отдел ОКС и А |
| 5. Цели Программы | - обеспечение населения комфортным жильем и соответствующими высоким стандартам качества коммунальными услугами; - устранение неисправностей изношенных конструктивных элементов общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме; - обеспечение надлежащего состояния общего имущества в многоквартирных домах в соответствии с Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденными постановлением Государственного комитета РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27 сентября 2003 года № 170. |
| 6. Задачи Программы | - организация адресной поддержки собственникам помещений в многоквартирных домах за счет средств местного бюджета для проведения капитального ремонта многоквартирных домов. |
| 7. Сроки реализации Программы | 2014 год |
| 8. Исполнители Программы | - администрация Дивеевского муниципального района; - управляющая компания. |

9. Перечень многоквартирных домов, подлежащих ремонту.

| № | Адрес многоквартирного дома |
| --- | --- |
| 1 | с. Дивеево, ул. Севервая, 11 «А» |

10. Объемы и источники финансирования Программы

| Источники финансирования | Всего за период реализации Программы, руб. |
| --- | --- |
| Всего, в т.ч.: | 500 000,0 |
| Местный бюджет | 500 000,0 |

11. Контроль за исполнением Программы

Контроль за реализацией Программы осуществляет администрация Дивеевского муниципального района Нижегородской области.

12. Планируемые показатели:

1) Общая площадь многоквартирных домов, в которых должен быть произведен капитальный ремонт на условиях, предусмотренных Программой – 1297,30 м2 общей площади, площади жилых помещений 722,30 м3.

2) Количество многоквартирных домов, в которых произведен капитальный ремонт на условиях, предусмотренных Программой 1 МКД;

3) Число граждан, проживающих в многоквартирных домах, в которых произведен капитальный ремонт на условиях, предусмотренных Программой 49 человека.

I. Содержание проблемы

В целях реализации положений Жилищного кодекса Российской Федерации об управлении многоквартирными домами, направленных на обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания граждан, надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, решения вопросов пользования указанным имуществом, предоставления качественных коммунальных услуг гражданам, проживающим в многоквартирных домах, на территории Дивеевского муниципального района должны быть созданы условия для управления многоквартирными домами.

II. Принципы формирования Программы

Формирование Программы осуществляется на основе следующих принципов:

- планируемого объема финансирования капитального ремонта за счет средств бюджета Дивеевского муниципального района.

III. Основные цели и задачи Программы

Целями Программы являются:

Обеспечение населения комфортным жильем и коммунальными услугами, соответствующими высоким стандартам качества.

Устранение неисправностей изношенных конструктивных элементов общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме.

Обеспечение надлежащего состояния общего имущества в многоквартирных домах в соответствии с Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденными постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27 сентября 2003 года № 170.

Для достижения целей намечается решить следующие задачи:

Организовать адресную поддержку собственников помещений многоквартирных домов Дивеевского муниципального района Нижегородской области за счет средств местного бюджета для проведения капитального ремонта.

Создать условия для управления многоквартирными домами, их содержания и ремонта на территории Дивеевского муниципального района Нижегородской области.

IV. Критерии отбора многоквартирных домов в перечень домов, включенных в Программу

Отбор многоквартирных домов для включения в Программу осуществлялся по следующим критериям:

- собственниками помещений в многоквартирном доме осуществлен выбор способа управления многоквартирным домом и выбранный способ реализован посредством управления товариществом собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом либо управления управляющей организацией;

- общим собранием членов товариществ собственников жилья либо общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме, управление которым осуществляется выбранной собственниками помещений в многоквартирном доме управляющей организацией, принято решение об участии в муниципальной программе капитального ремонта;

- техническим состоянием объектов общего имущества в многоквартирном доме (наличие угрозы безопасности жизни или здоровью граждан, сохранности общего имущества в многоквартирном доме и имущества граждан);

- качественным улучшением технических характеристик многоквартирного дома в результате планируемого капитального ремонта;

- наличием предписаний государственной жилищной инспекции Нижегородской области об устранении нарушений.

V. Срок реализации Программы

Настоящая Программа рассчитана на 2014 год.

VI. Информационное обеспечение программы

Вся информация, связанная с разработкой и реализацией Программы, размещается в средствах массовой информации, включая:

а) официальный сайт в сети Интернет администрации Дивеевского муниципального района.

Управляющие организации доводят информацию до граждан путем размещения на досках объявлений, расположенных во всех подъездах многоквартирных домов, включенных в Программу:

- обо всех привлеченных исполнителях работ по капитальному ремонту многоквартирного дома с указанием наименований юридических лиц, наименований выполняемых ими работ, номеров их контактных телефонов. При изменении подрядчиков и субподрядчиков информация своевременно обновляется;

- о планируемых и реальных сроках начала и окончания выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, а при необходимости изменения указанных сроков, о причинах переноса и новых сроках (сведения о выполнении работ обновляются не реже одного раза в месяц);

- о дате и времени приемки результатов работ (не позднее чем за пять рабочих дней до дня приемки) и о результатах приемки работ.

VII. Механизм реализации Программы

Отбор подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов осуществляется в порядке, предусмотренным федеральным законом от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Управляющей организации, ТСЖ необходимо доводить до собственников путем размещения на досках объявлений, расположенных в подъездах многоквартирных домов, включенных в Программу на 2014 год, информацию:

- о подрядной (субподрядной) организации (организаций), которая на конкурсной основе получила право на выполнение капитального ремонта многоквартирного дома, с указанием наименования юридического лица, наименований выполняемых организаций работ, номеров её контактных телефонов, номеров факса, адреса электронной почты, адреса сайта в сети Интернет. При изменении подрядчика или субподрядчика информация своевременно обновляется;

- о планируемых и реальных сроках начала и окончания выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, а при необходимости – об изменении указанных сроков, о причинах переноса и новых сроках;

- о дате и времени приемки результатов работ (не позднее чем за пять рабочих дней до дня приёмки и о результатах приемки работ).

Оплата работ по капитальному ремонту многоквартирных домов производиться на основании актов приемки работ, согласованных администрацией Дивеевского района и подписанных уполномоченными лицами от управляющих организаций, подрядчика, старшим по дому или подъезду.

VIII. Ожидаемые результаты реализации Программы

Реализация Программы приведет к выполнению работ по ремонту крыши многоквартирного жилого дома (приложение N 1).

Выполнение мероприятий Программы приведет к улучшению технического состояния 1 МКД Дивеевского муниципального района, что позволит повысить степень обеспеченности граждан комфортным жильем и соответствующими высоким стандартам качества коммунальными услугами.

IX. Контроль за ходом реализации Программы

Контроль за ходом реализации Программы осуществляет первый заместитель главы администрации Дивеевского муниципального района.

ПРИЛОЖЕНИЕ N 1

к постановлению администрации

Дивеевского муниципального района

Нижегородской области

от 4 сентября 2014 года N 1024

Реестр многоквартирных домов по видам  ремонта

| № п\п | Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | ремонт внутридомовых инженерных систем | Установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ | Ремонт крыши |  | ремонт или замена лифтового оборудования |  | ремонт подвальных помещений |  | утепление и ремонт фасадов |  | ремонт фундаментов |  | Энергетическое обследование дома |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | руб. | руб. | руб. | кв.м. | руб. | ед. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | куб.м. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Итого по Дивеевскому району |  | 500 000 |  |  | 1455,74 | 500 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с. Дивеево, ул. Северная, дом 11«А» | 500 000 |  |  | 1455,74 | 500 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |