# Администрация Дивеевского района

Нижегородской области

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 18 февраля 2013 года |  | N | 126 |
| --- | --- | --- | --- |

О подготовке органов управления, сил и средств Дивеевского района на выполнение организационных мероприятий по безаварийному прохождению весеннего половодья 2013 года

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Законом Нижегородской области от 4 января 1996 года № 17-3 «О защите населения и территорий Нижегородской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», в целях организации безаварийного пропуска весеннего половодья на территории Дивеевского района, своевременного проведения противопаводковых мероприятий по защите населения, жилых, хозяйственных и промышленных объектов от воздействия паводковых вод и сохранения нормальной экологической обстановки на территории Дивеевского района

п о с т а н о в л я ю:

В целях организации безаварийного прохождения весеннего половодья 2013 года на территории Дивеевского района:

1. Создать оперативный штаб в составе:

Председатель оперативного штаба – 1-ый заместитель главы администрации Дивеевского района, председатель КЧС и ОПБ района – О.Е. Кочетков;

Заместитель председателя оперативного штаба – начальник отдела ГЗ, ПБ и мобработы администрации Дивеевского района – А.Н. Рябов;

Члены оперативного штаба:

Злобин Д.П. – начальник МО МВД России «Дивеевский» (по согласованию);

Малышев В.Н. – управляющий делами администрации Дивеевского района;

Кошелев А.Д. – главный врач ГБУЗ НО «Дивеевская ЦРБ имени академика Н.Н. Блохина» (по согласованию);

Костин А.В. – директор МП «Дивеевское ЖКХ»;

Савинкин В.С. – начальник Дивеевского РЭС (по согласованию);

Малов А.С. – начальник ООО «Мастер-Строй» (по согласованию);

Мурзин А.И. – начальник Дивеевской РЭГС (по согласованию);

Таирова Л.А. – специалист 1-категории управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области в Арзамасском, Ардатовском, Вадском, Дивеевском, Первомайском районах (по согласованию);

Борисов О.В. – начальник ПЧ-136 (по согласованию);

Мурзин А.И. – начальника РУС «с. Дивеево» (по согласованию);

Володин А.А. – директор МП «Сатисское ЖКХ»;

Кузнецова Ю.В. – главный редактор районной газеты «Ударник».

2. Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Дивеевского района до 12 марта 2013 года рассмотреть и утвердить комплексный план мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Дивеевского района, связанных с прохождением весеннего половодья 2013 года.

3. Отделу ГЗ, ПБ и мобработы администрации Дивеевского района:

- до 05 марта 2013 года разработать и внести на рассмотрение комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Дивеевского района проект комплексного плана мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Дивеевского района, связанных с прохождением весеннего половодья 2013 года;

- организовать взаимодействие с органами местного самоуправления муниципальных образований Дивеевского района с целью обеспечения систематического информирования населения и постоянного контроля за развитием паводковой обстановки, проведения разъяснительной работы по вопросу готовности к действиям при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций, связанных с прохождением половодья, сбор и обобщение информации о паводковой обстановке в районе осуществлять через ЕДДС (телефон (83134) 4-22-00);

- организовать взаимодействие сил и средств по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в зонах возможного затопления;

- проработать вопросы участия подразделений государственной противопожарной службы и аварийно-спасательных формирований в проведении аварийно-спасательных и ликвидационных работ при возникновении чрезвычайных ситуаций, связанных с прохождением половодья.

4. Рекомендовать:

4.1. Главам сельским администраций Дивеевского района в рамках своих полномочий:

- разработать и утвердить планы противопаводковых мероприятий, организовать их выполнение;

- уточнить зоны возможного затопления и организовать постоянный контроль (мониторинг) за развитием ледовой и паводковой обстановки;

- провести комиссионно, осмотр состояния гидротехнических сооружений (далее – ГТС) прудов с составлением акта обследования, при необходимости провести комплекс инженерных мероприятий по усилению оградительных дамб прудов, организовать в период прохождения половодья дежурство должностных лиц;

- создать оперативные группы для предупреждения чрезвычайных ситуаций на водных объектах;

- организовать работу по обследованию возможных источников загрязнения и хозяйственных объектов, расположенных в водоохранных зонах и зонах прогнозируемого затопления, которые могут оказать негативное воздействие на качество водных ресурсов, обратив особое внимание на опасные объекты (производства и склады токсичных веществ, химических удобрений, ядохимикатов и пестицидов, горюче-смазочных материалов, нефтебазы, накопители сточных вод и жидких отходов, очистные сооружения, иловые площадки, навозохранилища, полигоны складирования бытовых и промышленных отходов, несанкционированные свалки);

- обеспечить готовность ГТС к пропуску весеннего половодья, при необходимости произвести сработку уровней прудов согласно правилам эксплуатации – до 01 апреля 2013 года;

- разработать планы эвакуации и первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего населения с расчетом привлекаемых сил и средств по сценариям максимального затопления;

- подготовить районы (пункты) эвакуации населения и сельскохозяйственных животных и маршруты выдвижения к ним, проработать вопросы обеспечения эвакуируемого населения теплом, продовольствием, медикаментами; сельскохозяйственных животных кормами. Вопросы обеспечения эвакуируемого населения питьевой водой, а также места размещения эвакуируемого населения согласовать с территориальным отделом Роспотребнадзора;

- спланировать мероприятия по первоочередному жизнеобеспечению населения в условиях чрезвычайных ситуаций, связанных с весенним половодьем;

- создать запасы материально-технических средств и финансовых ресурсов для предупреждения и ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций;

- создать необходимый запас инертных материалов (песок, гравий, щебень и подобное) на ГТС для укрепления плотин (дамб) в случае аварийных ситуаций;

- иметь в постоянной готовности строительную, водооткачивающую и другую технику;

- распространить среди населения памятки о правилах поведения в период прохождения паводка с извлечениями из требований охраны жизни людей на воде в Нижегородской области, утвержденных постановлением Правительства Нижегородской области от 14 мая 2005 года № 120, устанавливающих правила безопасного поведения на воде и меры безопасности на льду, и о действиях при оповещении, о возможном затоплении и эвакуации из опасной зоны в период прохождения половодья;

- организовать контроль за ежедневным вывозом твердых бытовых отходов с придомовых территорий и их санитарным содержанием.

4.2. Начальнику РУС (с. Дивеево) ОАО «Ростелеком» (Мурзин А.И.):

- организовать связь с населенными пунктами, попадающими в зону затопления, создать дополнительные (резервные) проводные сети оповещения населения;

- держать в постоянной готовности средства связи и оповещения.

4.3. Специалисту «Роспотребнадзора» (Таирова Л.А.):

- усилить производственно-лабораторный контроль за качеством питьевой воды.

4.4. Начальнику Дивеевской РЭГС (Мурзин А.И.), начальнику «Дивеево райгаз» (Кольчатов Ю.В.):

- разработать планы (планы-графики) мероприятий, обеспечивающие надежную эксплуатацию объектов трубопроводного транспорта в период весеннего паводка, иметь в готовности силы и средства для локализации и ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций.

4.5. Дивеевским районным электросетям (Савинкин В.С.):

- произвести обследование электросооружений, возможно попадающих в зоны подтопления, укрепить их и предусмотреть аварийные запасные варианты подачи электроснабжения на случай выхода из строя основных электролиний.

4.6. ООО «Мастер-Строй» (Малов А.С):

- произвести обследование участков автодорог, особенно проходящих по плотинам водоемов, улицам населенных пунктов и при необходимости усилить крепления откосов дорог и плотин в наиболее аварийноопасных местах стройматериалами (ж.б. блоки, щебень, песок, грунт);

- подготовить и держать в постоянной готовности аварийный запас щебня, песка, глины и т.д. на площадке с доступными подъездными путями, а также необходимую технику для погрузки, транспортировки и разгрузки материалов на аварийные участки;

- произвести очистку дорожных уличных водопропускных устройств (лотков, труб) от снега и льда для беспрепятственного прохода поводковых и поверхностных вод;

- организовать круглосуточное дежурство аварийной бригады на время половодья.

5. Признать утратившим силу постановление администрации Дивеевского района от 03 февраля 2012 года № 78 «О подготовке органов управления, сил и средств Дивеевского района на выполнение организационных мероприятий по безаварийному прохождению весеннего половодья 2012 года».

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 1-го заместителя главы администрации Дивеевского района О.Е. Кочеткова.

Глава администрации района							Ю.Н.Ваньков

Кочетков О.Е.

Рябов А.Н.

Молодцова А.О.

Малышев В.Н.

ПРИЛОЖЕНИЕ N 1

к постановлению администрации Дивеевского района Нижегородской области

от 18 февраля 2013 года N 126

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН

мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Дивеевского района, связанных с прохождением весеннего половодья 2013 года

| № п/п | # Планируемые мероприятия | # Срок | # Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка нормативных правовых актов органов местного самоуправления по планированию и подготовке к безаварийному пропуску половодья | до 09.03. | Главы сельских администраций |
| 2. | Разработка планов противопаводковых мероприятий, проведение заседаний КЧС и ОПБ в целях координации работ по предупреждению и ликвидации ЧС в период половодья | # до 09.03. | Главы сельских администраций, председатели КЧС и ОПБ |
| 3. | Корректировка планов действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с наводнениями, и планов эвакуации и жизнеобеспечения населения | По мере подготовки прогнозов | Отдел ГЗ, ПБ И мобработы администрации Дивеевского района, эвакоприемная комиссия |
| 4. | Подготовка и доведение памяток населению по подготовке и безаварийному пропуску половодья | # до 15.03. | Главы сельских администраций, председатели КЧС и ОПБ |
| 5. | Определение состава сил и средств, привлекаемых для выполнения противопаводковых мероприятий | # до 15.02. | Главы сельских администраций, председатели КЧС и ОПБ |
| 6. | Уточнение зон возможного затопления территорий (на основе прогнозов и фактических данных) | По мере подготовки прогнозов | Главы сельских администраций |
| 7. | Обеспечение своевременного проведения комплекса первоочередных противопаводковых мероприятий по защите населенных пунктов и хозяйственных объектов, расположенных на паводкоопасных территориях, с привлечением, в установленном порядке, сил и средств | Постоянно | Главы сельских администраций |
| 8. | Контроль за режимом работы водохранилищ и прудов | Период весеннего половодья | Главы сельских администраций |
| 9. | Организация контроля за состоянием и работой гидротехнических сооружений (водосбросных, водопропускных сооружений, плотин, ограждающих и защитных дамб, накопителей жидких отходов) | Постоянно | Главы сельских администраций |
| 10. | Выполнение комплекса инженерных мероприятий по обеспечению готовности гидротехнических сооружений к пропуску весеннего половодья | до 02.04 | Главы сельских администраций |
| 11. | Проверка готовности водопропускных сооружений, мостов к пропуску весеннего половодья | # до 02.04. | ООО «Мастер-Строй» |
| 12. | Организация постоянного информирования КЧС и ОПБ района о проводимых противопаводковых мероприятиях (защита наиболее важных объектов, жилых домов, коммуникаций) | # Постоянно | Главы сельских администраций, отдел ЖКХ администрации Дивеевского района |
| 13. | Организация связи с населенными пунктами, попадающими в зону затопления, создание дополнительных (резервных) проводных сетей оповещения населения и проведение расчета сил и средств связи и оповещения | # Постоянно | Главы сельских администраций, Нижегородский филиал ОАО «Ростелеком» РУС (с. Дивеево) |
| 14. | Организация оповещения населения через средства массовой информации о прохождении половодья | # Постоянно | Главы сельских администраций |
| 15. | Обеспечение безопасности населения, подготовка к возможной эвакуации, организация медицинской помощи и жизнеобеспечения, создание необходимых запасов продовольствия, медикаментов, кормов и фуража для скота | Период весеннего половодья | Эвакоприемная комиссия, главы сельских администраций, управление сельского хозяйства администрации Дивеевского района |
| 16. | Организация мероприятий по эвакуации сельскохозяйственных животных из возможных зон затопления | до 02.04. | Управление сельского хозяйства администрации Дивеевского района |
| 17. | Контроль готовности сил и средств территориальной подсистемы РСЧС, привлекаемых к выполнению противопаводковых мероприятий, проведению аварийно-восстановительных работ, вызванных паводковыми явлениями | Период весеннего половодья | Отдел ГЗ, ПБ и мобработы |
| 18. | Вынос с затапливаемых территорий объектов сельскохозяйственного назначения (склады ядохимикатов, удобрений, кормов, навозохранилища и др.) | до 02.04. | Главы сельских администраций, управление сельского хозяйства администрации Дивеевского района |
| 19. | Планирование комплекса санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий, направленных на предупреждение заболевания населения, попавшего в зоны затопления, острыми кишечными инфекциями | до 02.04. | Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области, ГБУЗ НО «Дивеевская ЦРБ имени академика Н.Н. Блохина» |
| 20. | Обследование скотомогильников, попадающих в зону возможного затопления в период половодья | до 02.04. | ГБУ НО «Госветуправление Дивеевского района» |
| 21. | Проведение анализа качества питьевой воды в период весеннего половодья (паводков) и информирование о принятии мер по обеспечению населения качественной питьевой водой | Период весеннего половодья (регулярное) | Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области, главы сельских администраций |
| 22. | Организация дежурства должностных лиц органов управления городских и районных звеньев ТП РСЧС | С началом половодья | Главы сельских администраций |
| 23. | Организация работы оперативных групп: - сельских администраций | Период весеннего половодья | Отдел ГЗ, ПБ и мобработы |