- Администрация Дивеевского муниципального района

Нижегородской области

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 31 марта 2016 года |  | N | 284 |
| --- | --- | --- | --- |

Об утверждении плана реализации муниципальной программы «Обеспечение населения Дивеевского муниципального района Нижегородской области качественными услугами в сфере жилищно-коммунального хозяйства» на 2016 год

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Дивеевского муниципального района Нижегородской области, утвержденного постановлением администрации Дивеевского района Нижегородской области от 17 июня 2014 года № 718 и в связи с уточнением объемов работ по реализации мероприятий, предусмотренных муниципальной программой, администрация Дивеевского муниципального района Нижегородской области постановляет:

1. Утвердить план реализации муниципальной программы «Обеспечение населения Дивеевского муниципального района Нижегородской области качественными услугами в сфере жилищно-коммунального хозяйства» на 2016 год в новой редакции.

2. Отменить постановление администрации Дивеевского муниципального района от 21 января 2016 года № 34 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы «Обеспечение населения Дивеевского муниципального района Нижегородской области качественными услугами в сфере жилищно-коммунального хозяйства» на 2016 год».

3. Отделу жилищно-коммунального хозяйства администрации Дивеевского муниципального района Нижегородской области обеспечить реализацию мероприятий программы в соответствии с утвержденным планом.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Дивеевского муниципального района Нижегородской области А.В.Забродину.

Исполняющая полномочия

главы администрации								Т.И.Муреева

Забродина А.В.

Чечеткин Е.Д.

Герасимова Е.В.

Малышев В.Н.

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации Дивеевского муниципального района Нижегородской области

от 31 марта 2016 года N 284

ПЛАН

реализации муниципальной программы «Обеспечение населения Дивеевского муниципального района Нижегородской области качественными услугами в сфере жилищно-коммунального хозяйства» на 2016 год

| Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок |  | Непосредственный результат (краткое описание) | Финансирование на очередной финансовый год, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начала реализации | окончания реализации | очередной финансовый год | Районный бюджет | Бюджеты поселений | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Прочие источники |
| Подпрограмма 1 Строительство, реконструкция и ремонт инженерной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1. Строительство, реконструкция и ремонт водопроводных сетей | Администрации сельсоветов Дивеевского муниципального района | Май | Сентябрь | Строительство, реконструкция и ремонт водопроводных сетей | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Направление расходов: 1.1. Ремонт водопроводных сетей с. Дивеево, ул. Покровская | Администрация Дивеевского сельсовета Дивеевского муниципального района | май | Сентябрь | Ремонт водопроводных сетей | 149,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Направление расходов: 1.2. Ремонт водопроводных сетей с. Дивеево, ул. Гагарина | Администрация Дивеевского сельсовета Дивеевского муниципального района | Май | Сентябрь | Ремонт водопроводных сетей | 99,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Направление расходов: 1.3. Ремонт водопроводных сетей с. Малое Череватово, ул. Колхозная | Администрация Дивеевского сельсовета Дивеевского муниципального района | Май | Сентябрь | Ремонт водопроводных сетей | 81,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Направление расходов: 1.4. Ремонт водопроводных сетей с. Кременки, ул. Новостройка | Администрация Дивеевского сельсовета Дивеевского муниципального района | Май | Сентябрь | Ремонт водопроводных сетей | 70,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Направление расходов: 1.5. Ремонт водопроводных сетей с. Верякуши, ул. Солнечная | Администрация Верякушского сельсовета Дивеевского муниципального района | Май | Сентябрь | Ремонт водопроводных сетей | 85,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Направление расходов: 1.6. Ремонт водопроводных сетей с. Верякуши, ул. Мира | Администрация Верякушского сельсовета Дивеевского муниципального района | Май | Сентябрь | Ремонт водопроводных сетей | 14,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Направление расходов: 1.7. Ремонт водопроводных сетей с. Стуклово, ул. Садовая | Администрация Ивановского сельсовета Дивеевского муниципального района | Май | Сентябрь | Ремонт водопроводных сетей | 57,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Направление расходов: 1.8. Ремонт водопроводных сетей с. Стуклово, ул. Молодежная | Администрация Ивановского сельсовета Дивеевского муниципального района | Май | Сентябрь | Ремонт водопроводных сетей | 20,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Направление расходов: 1.9. Ремонт водопроводных сетей с. Конново, ул. Малыгина | Администрация Ивановского сельсовета Дивеевского муниципального района | Май | Сентябрь | Ремонт водопроводных сетей | 21,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Направление расходов: 1.10. Ремонт водопроводных сетей с. Глухово, ул. Зеленая | Администрация Глуховского сельсовета Дивеевского муниципального района | Май | Сентябрь | Ремонт водопроводных сетей | 98,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Направление расходов: 1.11. Ремонт водопроводных сетей с. Круглые Паны, ул. Нагорная | Администрация Елизарьевского сельсовета Дивеевского муниципального района | Май | Сентябрь | Ремонт водопроводных сетей | 78,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Направление расходов: 1.12. Ремонт водопроводных сетей с. Елизарьево, ул. 9 мая | Администрация Елизарьевского сельсовета Дивеевского муниципального района | Май | Сентябрь | Ремонт водопроводных сетей | 21,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 2. Замена и ремонт глубинных насосов | Администрация Дивеевского муниципального района | Апрель | Май | Проведение инвентаризации имеющихся глубинных насосов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 3. Строительство, реконструкция, ремонт и техническое перевооружение котельных | Администрация Дивеевского муниципального района | Март | Сентябрь | Строительство, реконструкция, ремонт и техническое перевооружение котельных | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 4. Строительство, реконструкция и ремонт сетей теплоснабжения | Администрации сельсоветов Дивеевского муниципального района | Июнь | Сентябрь | Строительство, реконструкция и ремонт сетей теплоснабжения | 399,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Направление расходов: 4.1. Ремонт сетей теплоснабжения п. Сатис, ул. Советская | Администрация Сатисского сельсовета Дивеевского муниципального района | Май | Сентябрь | Ремонт сетей теплоснабжения | 99,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Направление расходов: 4.2. Ремонт сетей теплоснабжения п. Сатис, ул. Октябрьская | Администрация Сатисского сельсовета Дивеевского муниципального района | Май | Сентябрь | Ремонт сетей теплоснабжения | 52,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Направление расходов: 4.3. Ремонт сетей теплоснабжения с. Дивеево, ул. Школьная | Администрация Сатисского сельсовета Дивеевского муниципального района | Май | Сентябрь | Ремонт сетей теплоснабжения | 99,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Направление расходов: 4.4. Ремонт сетей теплоснабжения с. Дивеево, ул. Космонавтов | Администрация Дивеевского сельсовета Дивеевского муниципального района | Май | Сентябрь | Ремонт сетей теплоснабжения | 99,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5. Ремонт сетей теплоснабжения п. Сатис, ул. Мира | Администрация Сатисского сельсовета Дивеевского муниципального района | Май | Сентябрь | Ремонт сетей теплоснабжения | 47,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 5. Строительство, реконструкция и ремонт сетей водоотведения | Администрации сельсоветов Дивеевского муниципального района | Май | Сентябрь | Строительство, реконструкция и ремонт сетей водоотведения | 99,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1 Ремонт кровли очистных сооружений и КНС №1 п. Сатис | Администрация Сатисского сельсовета Дивеевского муниципального района | Май | Сентябрь | Ремонт 100 м² кровли | 99,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 2 Капитальный ремонт жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1. Проведение капитального ремонта многоквартирных домов | Администрация Дивеевского муниципального района | Июль | Ноябрь | Проведение капитального ремонта многоквартирных домов | 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Направление расходов: 1.1. Плата за капитальный ремонт муниципальных квартир | Администрация Дивеевского муниципального района, | Январь | Декабрь | Проведение капитального ремонта многоквартирного дома | 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Направление расходов: 1.2. Районная доля для реализации краткосрочного плана капитального ремонта многоквартирных домов | Администрация Дивеевского муниципального района | Июль | Ноябрь | Проведение капитального ремонта многоквартирного дома | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 3 Поддержка предприятий жилищно-коммунального хозяйства оказывающих услуги населению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1. Поддержка предприятий жилищно-коммунального хозяйства оказывающих услуги населению | Администрация Дивеевского муниципального района | Август | Декабрь | Снижение кредиторской задолженности, недопущение просроченной кредиторской задолженности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по программе | x | x | x | х | 1679,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |