# Администрация Дивеевского района

Нижегородской области

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 25 марта 2013 года |  | N | 311 |
| --- | --- | --- | --- |

О проведении месячника по благоустройству и санитарной очистке территории района

В целях создания благоприятных условий проживания, обеспечения чистоты и санитарного порядка на территории Дивеевского района, в соответствии с законом Нижегородской области от 10.09.2010 года № 144-3 «Об обеспечении чистоты и порядка на территории Нижегородской области», решением Земского собрания Дивеевского района от 29.02.2012года № 12 «Об утверждении Правил санитарного содержания территорий, организации уборки и обеспечении чистоты и порядка на территории Дивеевского района»

п о с т а н о в л я ю:

1. Объявить:

1.1. В период с 08 апреля по 08 мая текущего года на территории Дивеевского района проведение месячника по благоустройству и санитарной очистке территории района.

1.2. 19, 27 дни апреля массовыми субботниками.

1.3. Каждую пятницу недели санитарным днем по обеспечению чистоты населенных пунктов, закрепленных, придомовых территорий, дорог и придорожных территорий.

1.4. Утвердить комплексный план по уборки и благоустройству территории Дивеевского муниципального района в период весеннего месячника в 2013 году (Приложение №1).

2. Рекомендовать:

2.1. Главам сельских администраций:

- провести агитационную и разъяснительную работу среди населения, работников предприятий, организаций всех форм собственности о проведении месячника по благоустройству и санитарной очистке территории;

- подготовить и провести комплекс мероприятий по благоустройству и поддержанию санитарного состояния территорий населенных пунктов;

- восстановить ограждение мест захоронений, памятников, скверов, дворовых территорий;

- привлечь к участию в общественно-полезных работах по благоустройству районный центр занятости и учащихся школ;

- 27 апреля организовать акцию «Зеленая улица» - по высадке зеленых насаждений на подведомственных территориях;

- представлять в отдел ЖКХ администрации Дивеевского района информацию о выполнении мероприятий по проведению месячника по благоустройству и санитарной очистке (в срок до 12 апреля, 19 апреля, 26 апреля , 06 мая 2013года) по форме согласно приложению № 2).

2.2. ФНОПО «Дивеевское райпо» провести организационную работу среди руководителей предприятий торговли, общественного питания по наведению санитарного порядка и благоустройства на территории, прилегающих к объектам торговли, общественного питания и бытового обслуживания в радиусе 10 метров. Привести в надлежащее состояние фасады зданий и оконные витрины.

2.3. Отделу образования администрации Дивеевского района (Коршунов С.А.) провести организационную работу среди руководителей муниципальных общеобразовательных учреждений и подведомственных учреждений дополнительного образования по наведению порядка и благоустройства на закрепленных за данными учреждениями и прилегающих метров территориях в радиусе до 10 метров.

2.4. ГБ УЗ НО "Дивеевская ЦРБ имени академика Н.Н. Блохина" (Кошелеву А.Д.) провести организационную работу среди руководителей подведомственных учреждений здравоохранения района по наведению порядка и благоустройства на закрепленных за данными учреждениями и прилегающих в радиусе территориях до 10 метров.

2.5. Управляющим организациям организовать жителей МКД для участия в мероприятиях в период весеннего месячника.

2.6. МП «Дивеевское ЖКХ», МП «Сатисское ЖКХ» обеспечить вывоз ТБО в соответствии с графиком субботников.

2.7. Руководителям предприятий, организаций, учреждений всех форм собственности:

- выделять по заявкам необходимое количество техники, людей, материалов для проведения месячника по благоустройству и санитарной очистке памятников, скверов, мест захоронений;

- принимать участие в акции «Зеленая улица».

2.8. Отделу капитального строительства и архитектуры администрации Дивеевского района усилить контроль за санитарным состоянием строительных площадок, подъездных путей и территории, прилегающих к строительным площадкам.

2.9. Отделу по делам молодежи, спорта и туризма администрации Дивеевского района провести организационную работу по наведению порядка и благоустройства на территориях и территориях, прилегающих к спортивным объектам.

2.10. Начальникам управлений, заведующим отделами администрации Дивеевского района организовать коллективы для активного участия в проведении месячника.

3. Создать оперативный штаб по контролю за проведением месячника по благоустройству и санитарной очистке на закрепленных территориях (Приложение № 3).

4. Редакции районной газеты «Ударник» опубликовать настоящее постановление, оперативно освещать проведение месячника на страницах газеты.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 1-го заместителя главы администрации Дивеевского района Кочеткова О.Е.

Глава администрации района							Ю.Н.Ваньков

Кочетков О.Е.

Чечеткин Е.Д.

Молодцова А.О.

Малышев В.Н.

ПРИЛОЖЕНИЕ N 1

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации Дивеевского района Нижегородской области

от 25 марта 2013 года N 311

Комплексный план работ по уборке и благоустройству

территории Дивеевского муниципального района в период проведения весеннего месячника в 2013 году

| № п/п | Наименование работ |  | Планируемый объем, территории | Сроки выполнения | Исполнители |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Организационные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Объявить весенний месячник по уборки и благоустройству на территории района |  |  | С 8 апреля по 8 мая | Глава администрации района |  |  |
| 1.2. | Организовать проведение месячника по благоустройству территории населенных пунктов муниципального района |  | Территории населенных пунктов | Апрель-май | Администрация района, главы сельских администраций, предприятия жилищно-коммунального комплекса |  |  |
| 1.3. | Организовать работу среди руководителей муниципальных общеобразовательных учреждений и подведомственных учреждений дополнительного образования по наведению порядка и благоустройства на закрепленных за данными учреждениями (с учетом договоров землепользования и прилегающих территорий) с составлением согласованных с ними схематических карт уборки |  | Школы, садики | Апрель, май | Коршунов С.А. – заведующий РОО администрации района |  |  |
| 1.4. | Организовать работу среди руководителей муниципальных учреждений культуры по наведению порядка и благоустройства на закрепленных за данными учреждениями (с учетом договоров землепользования и прилегающих территорий) с составлением согласованных с ними схематических карт уборки |  | Учреждения культуры | Апрель, май | Привалова Е.А.- начальник отдела культуры администрации района |  |  |
| 1.5. | Усилить контроль за осуществление вывоза строительных отходов со строительных площадок на санкционированную свалку ТБО с. Осиновка |  | Строительные площадки с. Дивеево, п. Сатис | Апрель, май | Сыров С.А.. – начальник отдела капитального строительства и архитектуры администрации района |  |  |
| 1.6. | Уборка территории от навалов случайного мусора, крупногабаритного мусора |  | Районные территории общего пользования | Апрель | Коммунальные службы района. |  |  |
| 1.7. | Подготовка схематических карт с определением границ уборки между организациями и предприятиями |  | Общественные территории | Апрель, май | Главы сельских администраций |  |  |
| 1.8 | Организовать жителей МКД для участия в мероприятиях по санитарной очистке на внутридворовых территориях |  | Поселения района | Апрель, май | Управляющие компании: ООО «Дивеевское ЖКХ»; ООО «ЖКХ» «Сатис»; ТСЖ «Возрождение»; Главы сельских администраций |  |  |
| 1.9 | Организовать своевременный вывоз ТБО в строгом соответствии с графиком субботников на свалку ТБО с.Осиновка |  | Территории крупных населенных пунктов района | Апрель, май | МП «Дивеевское ЖКХ», МП «Сатисское ЖКХ» |  |  |
| 2.0 | Проведение санитарного дня по благоустройству территорий, закрепленных за предприятиями, организациями, учреждениями, юридическими лицами независимо от форм собственности |  | Еженедельно, каждая пятница | Апрель, май | Главы сельских администраций, предприятия ЖКХ, организации соцкультбыта, предприниматели |  |  |
| 2.1. | Создание оперативного штаба по контролю за ходом мероприятий в рамках месячника по санитарной очистке и благоустройству территории района |  | апрель | апрель | Администрация района, главы сельских администраций |  |  |
| 2.2 | Подведение итогов проведения месячника |  | Каждую декаду | Апрель, май | Администрация Дивеевского района, главы сельских администраций |  |  |
| 2.3. | Организовать систематическое освещение хода проведения весеннего месячника в районной газете «Ударник» |  | еженедельно | Апрель, май | Отдел ЖКХ, Главный редактор газеты «Ударник» |  |  |
| 2.4. | Организация отчетности о прохождении месячника и направлении ее контролирующие органы. |  | ежедекадно | Апрель, май | Отдел ЖКХ администрации района |  |  |
| II. Благоустройство |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование организации ( учреждения, предприятия) | Место проведения |  | Наименование работ- форма участия | Объемы работ | Ответственный исполнитель | Количество участников |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Администрация района | Территория, прилегающая к администрации, набережная водоема, сквер ул. Октябрьская, парк Победы – ул. Мартынова, территории общего пользования с. Дивеево Сбор рассеянного и случайного мусора, старых листьев |  | Приобретение материалов, организация работ | 2,0 га | Малышев В.Н. Чечеткин Е.Д. | 15 человек |
| 2.1. | МБУК КДО ( учреждения культуры в населенных пунктах) | Уборка прилегающей территории в радиусе от 5- до 10 метров от случайного бытового мусора, опавшей прошлогодней листвы, веток |  | Приобретение материалов, организация работ |  | Привалова Е.А. Ламп В.Г. | 15 человек |
| 2.2. | МБУК КДО ( учреждения культуры в населенных пунктах | Покраска бордюров: с. Дивеево ул. Октябрьская, 43; с. Суворово ул. Молодежная 11; с . Смирново ул. Культуры, 31; |  | Приобретение материалов, организация работ | 80 п.м. | Привалова Е.А., заведующие ДК | 4 человека |
| 2.3. | МБУК КДО ( учреждения культуры в населенных пунктах | Восстановление клумб, вазонов с. Дивеево, ул. Октябрьская, 43 |  | Приобретение материалов, организация работ | 10 шт. | Привалова Е.А. Ламп В.Г. | 5 человек |
| 3.1. | МБУК ЦБС ( библиотеки в населенных пунктах ) | Уборка прилегающей территории в радиусе от 5- до 10 метров от случайного бытового мусора, опавшей прошлогодней листвы, веток |  | Приобретение материалов |  | Привалова Е.А, Ятунина Г.В. | 15 человек |
| 3.2. | МБУК ЦБС ( библиотеки в населенных пунктах | Восстановление клумб, вазонов с. Дивеево, ул. Октябрьская, 16 |  | Приобретение материалов | 3 шт. | Привалова Е.А. Ятунина Г.В. | 5 человек |
| 3.3. | МБУК ЦБС ( библиотеки в населенных пунктах | Участие в проведении акции «Зеленая улица» Посадка деревьев, кустарников с. Дивеево ул. Октябрьская, 16; Ореховский СДК ул. Шоссейная, 33 |  | Организация посадочного материала и работ, выполнение работ | 100 шт. 10 шт. | Привалова Е.А. Ятунина Г.В | 5 человек |
| 3.4. | МБУК ЦБС ( библиотеки в населенных пунктах | Оформление Клумб, вазонов, подвесок, пирамид с посадкой цветочной растительности: с. Дивеево ул. Октябрьская, 16; ул. Октябрьская, 43 |  | Организация посадочного материала и работ, выполнение работ | Клумб – 3 шт.; 12 подвесок; пирамид – 2; вазонов – 10 шт. | Привалова Е.А. Ятунина Г.В | 5 человек |
| 4.1 | Районный отдел образования, общеобразовательные и дошкольные учреждения района | Уборка прилегающей территории в радиусе от 5- до 10 метров от случайного бытового мусора, опавшей прошлогодней листвы, веток |  | Приобретение материалов, организация работ |  | Коршунов С.А. Руководители учреждений | 200 человек |
| 4.2. | Общеобразовательные и дошкольные учреждения района | Ремонт контейнерных площадок |  | Приобретение материалов, организация работ | 11 шт. | Коршунов С.А. Руководители учреждений | 15 человек |
| 4.3. | Общеобразовательные и дошкольные учреждения района | Ремонт детских площадок на территориях подведомственных учреждений |  | Приобретение материалов, организация работ | 11 шт. | Руководители учреждений | 50 человек |
| 4.4. | Общеобразовательные и дошкольные учреждения района | Ремонт спортивных площадок на территориях подведомственных учреждениях |  | Приобретение материалов, организация работ | 10 шт. | Руководители учреждений | 35 человек |
| 4.5. | Общеобразовательные и дошкольные учреждения района | Спиливание сухих и аварийных деревьев |  | Организация работ | 102 шт. | Руководители учреждений | 85 человек |
| 4.6. | Общеобразовательные и дошкольные учреждения района | Ремонт ограждений |  | Приобретение материалов, организация работ | 210 п.м. | Руководители учреждений | 17 человек |
| 4.7. | Общеобразовательные и дошкольные учреждения района | Покраска ограждений, бордюров |  | Приобретение материалов, организация работ | 1027 п.м. | Руководители учреждений | 75 человек |
| 4.8. | Общеобразовательные и дошкольные учреждения района | Участие в акции «Зеленая улица» на территориях подведомственных учреждениях |  | Организация посадочного материала, выполнение работ | 253 шт. | Руководители учреждений | 317 человек |
| 4.9. | Общеобразовательные и дошкольные учреждения района | Восстановление и формирование цветников |  | Приобретение материалов, организация работ | 79 шт. | Руководители учреждений | 303 человека |
| 4.10. | Общеобразовательные и дошкольные учреждения района | Посадка цветов на существующих цветниках и их содержание (полив и т.д.) |  | Приобретение материалов, организация работ | 79 шт. | Руководители учреждений | 95 человек |
| 5.1. | Дивеевская сельская администрация | Территория , прилегающая к администрации, ул. Октябрьская, Арзамасская, стадион |  | Сбор рассеянного мусора | 1 ед. | Привалов А.К. Градов В.А. | 6 человек |
| 5.2. | Дивеевская сельская администрация | Побелка бордюров с. Дивеево |  | Покупка материалов, выполнение работ | 3700 п.м. | Привалов А.К. Градов В.А. | 6 человек |
| 5.3. | Дивеевская сельская администрация | Покраска парапетных ограждений. с. Дивеево |  | Покупка материалов, выполнение работ | 1700 п. м. | Привалов А.К. Градов В.А. | 6 человек |
| 5.4. | Дивеевская сельская администрация | Ремонт детских площадок : Село Дивеево ул Полевая, Чкалова, Октябрьская, Пискунова, Студеная, Космонавтов, Южная |  | Покупка материалов, выполнение работ | 7 | Привалов А.К. Градов В.А. | 15 человек |
| 5.5. | Дивеевская сельская администрация | Ремонт элементов стадиона с. Дивеево |  | Покупка материалов, выполнение работ | 1 ед. | Привалов А.К. Градов В.А. | 4 человека |
| 5.6. | Дивеевская сельская администрация | Ремонт ограждений обелисков В.О.В. в населенных пунктах поселения: 1- с. Челатьма,1-д.Полупочинки, 2- с. Дивеево, 1- д. Осиновка, 1- с. Яковлевка, 1- п. Каврез |  | Покупка материалов, выполнение работ | 7 | Привалов А.К. Градов В.А. | 6 человек |
| 5.7. | Дивеевская сельская администрация | Спиливание аварийных и сухих деревьев Правая сторона перед Осиновка (посадка) |  | Организация работ | 5 шт | Привалов А.К. Градов В.А. | 6 человек |
| 5.8. | Дивеевская сельская администрация | Посадка цветов на существующих цветниках и их содержание (полив и т.д.) с. Дивеево ул. Октябрьская д.8 с. Дивеево |  | Покупка материалов, выполнение работ | 13 вазонов, 3 клумбы | Привалов А.К. Градов В.А. | 10 человек |
| 5.9. | Дивеевская сельская администрация | Организация и оформление новых цветников около стеллы с. Дивеево ул. Октябрьская |  | Покупка материалов, выполнение работ | 2 шт. | Привалов А.К. Градов В.А. | 8 человек |
| 5.10. | Дивеевская сельская администрация | Удаление самовольных объявлений, наклеек, надписей со световых опор |  | Покупка материалов | 135 шт. | Привалов А.К. Градов В.А. | 4 человека |
| 5.11. | Дивеевская сельская администрация | Покраска световых опор |  | Покупка материала | 135 шт. | Привалов А.К. Градов В.А. | 4 человека |
| 5.12. | Дивеевская сельская администрация | Организация санитарной очистке прилегающих территорий около объектов индивидуальных предпринимателей |  | Прилегающая территория в радиусе 5-10 метров |  | Привалов А.К. Градов В.А. |  |
| 5.13 . | Дивеевская сельская администрация | Ликвидация несанкционированных свалок, навалов мусора на территории поселений |  | Организация работ | 12 шт. | Привалов А.К. Градов В.А. | 4 человека |
| 6.1. | Сатисская сельская администрация | Территория, прилегающая к администрации, ул. Октябрьская, Первомайская п. Сатис |  | Организация работ |  | Чукрин А.А. | 6 человек |
| 6.2. | Сатисская сельская администрация | Удаление самовольных объявлений, наклеек, надписей с световых опор |  | Покупка материалов, выполнение работ | 50 шт. | Чукрин А.А. | 4 человека |
| 6.3. | Сатисская сельская администрация | Покраска световых опор |  | Покупка материалов, выполнение работ | 50 шт. | Чукрин А.В. | 4 человека |
| 6.4. | Сатисская сельская администрация | Ремонт ограждений и обелисков В.О.В. п. Сатис |  | Покупка материалов, выполнение работ | 1 ед. | Чукрин А.В. | 3 человека |
| 6.5. | Сатисская сельская администрация | Ремонт и покраска детских площадок п. Сатис |  | Покупка материалов, выполнение работ | 6 шт. | Чукрин А.В. | 5 человек |
| 6.6. | Сатисская сельская администрация | Благоустройство кладбищ п. Сатис: Закончить ограждение по периметру; подъездные пути; установка туалета |  | Приобретение материалов , организация работ | 1ед. 170 п.м; 80 п.м; 1 ед. | Чукрин А.В. | 5 человек |
| 6.7. | Сатисская сельская администрация | Ликвидация несанкционированных свалок, навалов мусора на территории поселений |  | Организация работ | 7 шт. | Чукрин А.В. | 4 человека |
| 7. 1. | Елизарьевская сельская администрация | Территория, прилегающая к администрации, ул. 9 Мая. |  | Организация работ |  | Колганов Д.И. | 4 человека |
| 7.2. | Елизарьевская сельская администрация | Спиливание сухих и аварийных деревьев с. Елизарьево ул. 9 Мая д. 35 «а» |  | Организация работ | 20 шт. | Колганов Д.И. | 4 человека |
| 7.3. | Елизарьевская сельская администрация | Ремонт ограждений и обелисков В.О.В. в населенных пунктах поселения |  | Покупка материалов, организация работ | 2 шт. | Колганов Д.И. | 4 человека |
| 7.4. | Елизарьевская сельская администрация | Разбивка цветников около администрации, сельского Дома культуры |  | Покупка материалов, организация работ | 4 ед. | Колганов Д.И. | 4 человека |
| 7.5. | Елизарьевская сельская администрация | Посадка деревьев и кустарников по адресу с. Елизарьево ул. 9 Мая, д. 35 «А» проведение акции «Зеленая улица» на территории населенных пунктов |  | Организация посадочного материала, работ | 20 шт. 24 шт. | Колганов Д.И. | 4 человека 53 человека |
| 7.6. | Елизарьевская сельская администрация | Ремонт изгороди на кладбищах с. Елизарьево |  | Организация работ | 90 п.м. | Колганов Д.И. | 6 человек |
| 7.7. | Елизарьевская сельская администрация | Ликвидация несанкционированных свалок, навалов мусора на территории поселений |  | Организация работ | 3 шт. | Колганов Д.И. | 4 человека |
| 8.1. | Верякушская сельская администрация | Территория, прилегающая к администрации( центральная площадь) |  | Организация работ |  | Романов В.С. | 6 человек |
| 8.2. | Верякушская сельская администрация | Ремонт ограждений и обелисков В.О.В. в населенных пунктах поселения |  | Покупка материалов, организация работ | 4 ед. | Романов В.С. | 4 человека |
| 8.3. | Верякушская сельская администрация | Посадка деревьев и кустарников по адресу с. Верякуши (центральная площадь) проведение акции «Зеленая улица» на территории населенных пунктов |  | Организация посадочного материала, работ | 20 шт. | Романов В.С. | 16 человек |
| 8.4. | Верякушская сельская администрация | Ликвидация несанкционированных свалок, навалов мусора на территории поселений |  | Организация работ | 5 шт. | Романов В.С. | 7 человек |
| 8.5. | Ивановская сельская администрация | Территория, прилегающая к администрации( центральная площадь |  | Покупка материалов, организация работ |  | Коновалов А.Е. | 20 человек |
| 8.6. | Ивановская сельская администрация | Ремонт ограждений и обелисков В.О.В. в населенных пунктах поселения |  | Покупка материалов, организация работ | 6 ед. | Коновалов А.Е. | 6 человек |
| 8.7. | Ивановская сельская администрация | Покраска бордюров с. Ивановское ул. Микрорайон, 9 «А» |  | Покупка материалов, организация работ | 10 п.м. | Коновалов А.Е. | 4 человека |
| 9.1. | Глуховская сельская администрация | Территория, прилегающая к администрации (центральная площадь) |  | Покупка материалов |  | Кузнецов Н.М. | 5 человек |
| 9.2. | Глуховская сельская администрация | Ремонт ограждений и обелисков В.О.В. в населенных пунктах поселения |  | Покупка материалов, организация, работ | 3 ед./ 45 п.м. | Кузнецов Н.М. | 5 человек |
| 9.3. | Глуховская сельская администрация | Участие в проведении акции «Зеленая улица» Посадка деревьев с. Глухово ул. Почтовая; Пруд «Сопливка», береговая зона |  | Организация посадочного материала, работ | 120 шт. | Кузнецов Н.М. | 12 человек |
| 9.4. | Глуховская сельская администрация | Покраска световых опор с. Глухово ул. Почтовая |  | Покупка материалов, организация работ | 40 шт. | Кузнецов Н.М. | 5 человек |
| 9.5. | Глуховская сельская администрация | Организация и оформление новых цветников с. Глухово ул.. Почтовая |  | Покупка материалов, организация работ | 3 шт. | Кузнецов Н.М. | 4 человек |
| 9.6. | Глуховская сельская администрация | Ликвидация несанкционированных свалок, навалов мусора на территории поселений |  | Организация работ | 1 шт. | Кузнецов Н.М. | 3 человека |
| 10.1. | ООО «Гарант -Строй» | Очистка и покраска автобусных павильонов на дорогах регионального значения |  | Покупка материала, организация работ | 26 шт. | Малов А.В. | 6 человек |
| 10.2. | ООО «Гарант -Строй» | Частичная выправка и замена ограждений безопасности на дорогах регионального значения |  | Покупка материала, организация работ | 12 км. | Малов А.В. | 6 человек |
| 10.3. | ООО «Гарант -Строй» | Ликвидация случайного или рассеянного мусора в придорожных полосах |  | Покупка материала, организация работ |  | Малов А.В. | 4 человека |
| 10.4. | ООО «Гарант -Строй» | Очистка асфальтового покрытия от песка и грязи после зимнего периода |  | Покупка материала, организация работ |  | Малов А.В. | 6 человек |
| 11.1. | ФНОПО «Дивеевское райпо» | Территория, прилегающая к объектам торговли и общественного питания. Очистка от песчаных наносов, опавшей прошлогодней листвы и веток. |  | Покупка материалов, организация работ, выполнении работ |  | Бабуркин А.В. Посацков Ф.М. | 20 человек |
| 11.2. | ФНОПО «Дивеевское райпо | Побелка бордюров центральная площадь с. Дивеево ул. Октябрьская 8. |  | Покупка материалов, организация работ, выполнении работ | 80 п.м. | Бабуркин А.В Посацков Ф.М. | 2 человека |
| 11.3. | ФНОПО «Дивеевское райпо | Ремонт и восстановление тротуарной плитки центральной площади с. Дивеево ул.Октябрьская, 8 |  | Покупка материалов, выполнение работ | 10 кв.м | Бабуркин А.В. Посацков Ф.М. | 2 человека |
| 11.4. | ФНОПО «Дивеевское райпо | Побелка вазонов с. Дивеево ул. Октябрьская, 8 |  | Покупка материалов, выполнение работ | 6 шт. | Бабуркин А.В. Посацков Ф.М. | 2 человека |
| 11.5. | ФНОПО «Дивеевское райпо | Восстановление забора магазина с. Ивановское |  | Приобретение материалов, выполнение работ | 12 п.м. | Бабуркин А.В. Посацков Ф.М | 2 человек |
| 11.6. | ФНОПО «Дивеевское райпо | Частичный ремонт фасадов зданий магазинов: с. Смирново; с. Елизарьево |  | Приобретение материалов, выполнение работ |  | Бабуркин А.В. Посацков Ф.М | 2 человека |
| 12.1. | МП «Дивеевское ЖКХ» | Ликвидация случайного или рассеянного мусора на прилегающей территории объектов ЖКХ( в радиусе от 10 до 22 метров по периметру) |  | Организация работ |  | Костин А.В. Туряев Ю.А. | 11 человек |
| 12.2. | МП «Дивеевское ЖКХ» | Участие в проведении акции «Зеленая улица» (посадка деревьев, кустарников на очистных сооружениях) |  | Организация посадочного материала, работ | 10 шт. | Кирков Ю.М. | 5 человек |
| 12.3. | МП «Дивеевское ЖКХ» | Побелка бордюров на очистных сооружениях |  | Покупка материалов, организация работ | 160 п.м. | Кирков Ю.М. | 3 человека |
| 12.4. | МП «Дивеевское ЖКХ» | Покраска забора на очистных сооружениях |  | Покупка материалов, организация работ | 10 п.м. | Кирков Ю.М. | 4 человека |
| 12.5. | МП «Дивеевское ЖКХ» | Ремонт ограждений на водозаборе с. Дивеево ул. Марагина |  | Покупка материалов, организация работ | 50 п.м. | Исаев Ю.И. | 5 человек |
| 12.6. | МП «Дивеевское ЖКХ» | Установка железобетонного ограждения на свалке |  | Организация работ | 40 п.м. | Рыбин А.Ф. | 5 человек |
| 13.1. | МП «Сатисское ЖКХ» | Ликвидация случайного или рассеянного мусора на прилегающей территории объектов ЖКХ( в радиусе от 10 до 22 метров по периметру |  | Организация работ |  | Володин А.А. | 14 человек |
| 13.2. | МП «Сатисское ЖКХ» | Спиливание сухих и аварийных деревьев п. Сатис |  | Организация работ | 45 шт. | Володин А.А. | 6 человек |
| 14.1. | ООО «Дивеевское ЖКХ» | Организация санитарной уборки на придомовых территориях МКД, находящихся в управлении управляющей организации |  | Организация работ |  | Борцов Д.Е. | 4 человека |
| 14.2. | ООО «Дивеевское ЖКХ» | Установка козырьков перед домами в подъезды МКД : с. Дивеево ул. Мира,12. |  | Приобретение материалов | 2 шт. | Борцов Д.Е. | 4 человека |
| 14.3. | ООО «Дивеевское ЖКХ» | Ремонт козырьков МКД с. Кременки, ул. Новосторойка, д.5 |  | Приобретение материалов | 2 шт. | Борцов Д.Е. | 4 человека |
| 14.4. | ООО «Дивеевское ЖКХ» | Ремонт изгороди с. Дивеево ул. Октябрьская,39, ул. Комсомольская,8 |  | Приобретение материалов | 70 п.м. | Борцов Д.Е. | 4 человека |
| 14.5. | ООО «Дивеевское ЖКХ» | Установка скамеек во дворе жилого дома №1 А по ул. Юбилейная |  | Приобретение материалов, выполнение работ | 2 шт. | Борцов Д.Е. | 4 человека |
| 14.6. | ООО «Дивеевское ЖКХ» | Благоустройство контейнерной площадки с. Б-Череватово |  | Приобретение материалов, выполнение работ | 1 шт. | Борцов Д.Е. | 2 человека |
| 15.1. | ООО «Сатисское ЖКХ» | Организация санитарной уборки на придомовых территориях МКД, находящихся в управлении управляющей организации |  | Организация работ |  | Кулагина О.А. | 19человек |
| 15.2. | ООО «Сатисское ЖКХ» | Ремонт козырьков п. Сатис: ул. Гаражная, 1, 2; ул. Мира,3,7; Заводская, 8,9 |  | Организация и выполнение работ | 12 шт. | Кулагина О.А. | 14 человек |
| 15.3. | ООО «Сатисское ЖКХ» | Ремонт изгороди п.Сатис : ул. Гаражная ,2; ул.Мира,7; ул.Октябрьская,4 |  | Организация и выполнение работ | 15п.м 15 п.м 8 п.м | Кулагина О.А | 4 человека |
| 15.4. | ООО «Сатисское ЖКХ» | Покраска железного ограждения п.Сатис ул. Заводская, 8,9 |  | Организация и выполнение работ | 80 п.м. | Кулагина О.А | 4 человека |
| 15.5. | ООО «Сатисское ЖКХ» | Помывка адресного хозяйства МКД п. Сатис |  | Организация и выполнение работ | 50 МКД | Кулагина О.А | 4 человека |
| 15.6. | ООО «Сатисское ЖКХ» | Покраска флажкодержателей п. Сатис |  | Организация, выполнение работ | 10 МКД | Кулагина О.А | 5 человек |
| 16.1. | ООО «Коммунальные системы» | Замена забора с. Дивеево ул. Октябрьская, 28. |  | Приобретение материалов | 50 п.м. | Сомцов А.С. | 4 человека |
| 16.2 | ООО «Коммунальные системы» | Засыпка тротуара щебнем к административному зданию |  | Приобретение материалов | 30 п.м. | Сомцов А.С. | 4 человека |
| 16.3. | ООО «Коммунальные системы» | Установка лестничного бетонного марша на входе административного здания |  | Приобретение материалов | 1 шт. | Сомцов А.С. | 4 человека |
| 17.1. | ООО птицеводческое предприятие «Дивеевская» | Ликвидация случайного или рассеянного мусора на прилегающей территории объектов ( в радиусе от 10 до 22 метров по периметру |  | Организация и выполнение работ |  | Ваньков А.Н. | 13 человек |
| 17.2. | ООО птицеводческое предприятие «Дивеевская» | Восстановление и формирование цветников |  | Организация и выполнение работ | 8 шт. | Ваньков А.Н. | 11 человек |
| 17.3. | ООО птицеводческое предприятие «Дивеевская» | Посадка цветов на цветниках и их содержание (полив и т.д.) с. Дивеево ул. Арзамасская, 75 |  | Приобретение материалов и выполнение работ | 8 шт. | Ваньков А.Н. | 5 человек |
| 18.1. | ГБУЗ НО «Дивеевская ЦРБ имени академика Н.Н. Блохина | Ликвидация случайного или рассеянного мусора на прилегающей территории объектов ( в радиусе от 5 до 10 метров по периметру |  | Приобретение материалов и выполнение работ |  | Кошелев А.Д. | 17 человек |
| 18.2. | ГБУЗ НО «Дивеевская ЦРБ имени академика Н.Н. Блохина | Восстановление цветников |  | Приобретение материалов и выполнение работ | 5 шт. | Кошелев А.Д. | 8 человек |
| 18.3. | ГБУЗ НО «Дивеевская ЦРБ имени академика Н.Н. Блохина | Побелка деревьев |  | Приобретение материалов и выполнение работ | 12 шт. | Кошелев А.Д. | 24человека |
| 18.4. | ГБУЗ НО «Дивеевская ЦРБ имени академика Н.Н. Блохина | Побелка бордюров |  | Приобретение материалов и выполнение работ | 200 п.м. | Кошелев А.Д. | 6 человека |

Приложение N 2

к постановлению администрации

Дивеевского района Нижегородской области

от 25 марта 2013 года N 311

Информация

о планируемых мероприятиях в период проведения

месячника по благоустройству и санитарной очистке территорий
 муниципального образования Дивеевского района

| № п\п | Мероприятия | Ед. изм. | Планируемый объем работ по месячнику в текущем году. | Выполненный объем работ |  |  | % выполнения (графа 7 / графа 4 х 100) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | с апреля по апреля | с апреля по апреля | Всего за период месячника |  |
| 1. | Вывезено мусора, в том числе: | куб.м |  |  |  |  |  |
| 2. | Вывезено мусора с кладбищ и мемориалов | куб.м. |  |  |  |  |  |
| 3. | Отремонтировано асфальтобетонного покрытия (ямочный ремонт) | кв.м |  |  |  |  |  |
| 4. | Отремонтировано тротуаров | кв.м. |  |  |  |  |  |
| 5. | Отремонтировано детских площадок | ед. |  |  |  |  |  |
| 6. | Отремонтировано спортивных площадок | ед. |  |  |  |  |  |
| 7. | Ликвидировано несанкционированных свалок мусора | ед. |  |  |  |  |  |
| 8. | Спилено аварийных и сухих деревьев | ед. |  |  |  |  |  |
| 9. | Отремонтировано ограждений, в том числе: | п.м. |  |  |  |  |  |
| 10. | Отремонтировано ограждений парков, садов, скверов. | п. м. |  |  |  |  |  |
| 11. | Покрашено ограждений, бордюров | п.м. |  |  |  |  |  |
| 12. | Отремонтировано контейнерных площадок | ед. |  |  |  |  |  |
| 13. | Оборудовано вновь контейнерных площадок | ед. |  |  |  |  |  |
| 14. | Установлено контейнеров | ед. |  |  |  |  |  |
| 15. | Заменено контейнеров | ед. |  |  |  |  |  |
| 16. | Установлено урн | ед. |  |  |  |  |  |
| 17. | Посажено деревьев | ед. |  |  |  |  |  |
| 18. | Посажено кустарников | ед. |  |  |  |  |  |
| 19. | Восстановлено газонов | кв. м |  |  |  |  |  |
| 20. | Очищено газонов от мусора | кв. м |  |  |  |  |  |
| 21. | Разбито цветников | ед. |  |  |  |  |  |
| 22. | Отремонтировано (восстановлено) памятников и мемориалов | ед. |  |  |  |  |  |
| 23 | Количество человек, принимавших участие В месячнике по благоустройству(строка 24+25) в том числе : | чел. |  |  |  |  |  |
| 24. | Количество работников сферы ЖКХ | чел. |  |  |  |  |  |
| 25. | Количество привлеченного населения, в том числе рабочих, служащих, студентов, школьников. | чел |  |  |  |  |  |
| 26. | Количество техники, задействованной в месячнике по благоустройству (строка27+28), в том числе : | ед. |  |  |  |  |  |
| 27. | Количество техники, имеющейся в фактическом наличии у служб ЖКХ | ед. |  |  |  |  |  |
| 28. | Количество привлеченной техники. | ед |  |  |  |  |  |

Примечание. Указать и приложить к заполняемой таблице по адресный перечень объектов по п. 3, 4, 5, 6, 7, 13, 14, 22.

ПРИЛОЖЕНИЕ N 3

к постановлению администрации Дивеевского района Нижегородской области

от 25 марта 2013 года N 311

Состав оперативного штаба

по контролю за ходом мероприятий в рамках месячника по санитарной очистке и благоустройству территории Дивеевского района

Председатель – Первый заместитель главы администрации Дивеевского района Кочетков О.Е. тел. 8 (83134) 4-29-46;

Заместитель председателя:

Начальник отдела ЖКХ администрации Дивеевского района Чечеткин Е.Д. тел. 8 (83134) 4-30-50;

Члены штаба:

Управляющий делами администрации Дивеевского района Малышев В.Н. тел. 8 (83134) 4-26-83;

Главный редактор районной газеты «Ударник» Кузнецова Ю.В. тел. 8 (83134) 4-21-74;

Главный специалист отдела ГО и ЧС, пожарной безопасности администрации Дивеевского района Сысонин В.Н. тел. 8 (83134) 4-23-46;

Специалист 1 разряда Арзамасского территориального отдела управления Роспротребнадзора Нижегородской области (по согласованию) Таирова Л.А.тел. 8 (83134) 4-24-30.