# Администрация Дивеевского муниципального района

Нижегородской области

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 28 апреля 2015 года |  | N | 469 |
| --- | --- | --- | --- |

О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса, социальной сферы Дивеевского муниципального района Нижегородской области, муниципальных дорог общего пользования и сооружений на них к осенне-зимнему периоду 2015 – 2016 годов

В целях обеспечения устойчивой работы объектов жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса, социальной сферы Дивеевского муниципального района Нижегородской области, муниципальных дорог и сооружений на них в осенне-зимний период 2015 – 2016 годов администрация Дивеевского муниципального района Нижегородской области постановляет:

1. Продлить действие Положения о районной комиссии по обеспечению безаварийной работы объектов энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурного назначения в осенне-зимний период, утвержденного постановлением администрации Дивеевского района от 19 мая 2014 года № 566, на срок до 31 мая 2016 года (приложение № 1).

2. Утвердить прилагаемый состав районной комиссии по организации работы и контролю за подготовкой объектов жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса, социальной сферы к осенне-зимнему периоду 2015 – 2016 годов (приложение № 2).

2.1. Утвердить график проведения выездных совещаний по проверке хода подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства Дивеевского муниципального района Нижегородской области к осенне-зимнему периоду 2015 – 2016 годов (приложение № 3).

2.2. Утвердить комплексный план мероприятий по подготовке топливно-энергетического комплекса района, объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы к работе в осенне-зимний период 2015 – 2016 годов, с учетом устранения недостатков прошлого отопительного периода, а также ежегодных профилактических мероприятий, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и/или рекомендованных к исполнению контролирующими и ресурсоснабжающими организациями (приложение № 4).

3. Руководителям теплоснабжающих организаций:

3.1. В срок до 5 июня 2015 года разработать и утвердить планы производства работ по промывке и опрессовке систем центрального отопления (в том числе внутренних систем отопления объектов жилищного фонда и социальной сферы) и иных мероприятий по подготовке систем теплоснабжения к отопительному периоду 2015 – 2016 годов.

3.2. Провести комплексную проверку состояния тепловой изоляции надземных теплотрасс с составлением плана-графика ремонтно-восстановительных работ. В срок до 2 июня 2015 года представить указанный план-график в отдел ЖКХ администрации Дивеевского муниципального района.

4. Отделу ЖКХ администрации Дивеевского муниципального района принять меры по созданию нормативных запасов топлива на котельных в соответствии с Порядком определения нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 10 августа 2012 года № 377.

4.1. Обеспечить предоставление информации в вышестоящие организации в установленные сроки:

- по капитальному и текущему ремонту объектов коммунальной инфраструктуры завершить работы до 1 октября 2015 года. В период с 8 июня по 3 ноября 2015 года представлять в министерство жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Нижегородской области отчеты о выполнении работ в срок до третьего числа месяца по состоянию на первое число месяца, следующего за отчетным;

- еженедельно (по средам) в ЦДДС ГКУ «управление по обеспечению деятельности министерства жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Нижегородской области» сведения, начиная с июня текущего года по форме № 1-ЖКХ (зима) срочная;

- начиная с августа 2015 года (1-го и 15-го числа каждого месяца), в министерство жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Нижегородской области уточненную информацию о потребности в топливе на отопительный период 2015 – 2016 годов, а также об имеющихся объемах запасов топлива;

- ежедневно (со дня начала отопительного периода) в ЦДДС ГКУ «Управление по обеспечению деятельности министерства жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Нижегородской области» сведения по пуску тепла на объекты жилищного фонда и социальной сферы с централизованным отоплением.

5. Финансовому отделу администрации Дивеевского муниципального района Нижегородской области предусмотреть в местном бюджете на 2016 год средства для оплаты энергоресурсов в соответствии с установленными лимитами и заключенными муниципальными контрактами для организаций, финансируемых за счет средств местного бюджета, средства для проведения капитального ремонта муниципальных объектов жилищно-коммунального хозяйства.

6. Руководителям ресурсоснабжающих организаций организовать проведение тренировок с личным составом по ликвидации аварийных ситуаций (не менее двух) и в срок до 15 сентября 2015 года представить копии актов проведенных тренировок в отдел ЖКХ администрации Дивеевского муниципального района.

7. Рекомендовать главам администраций сельсоветов, руководителям управляющих организаций осуществить подготовку жилищного фонда к осенне-зимнему сезону в соответствии с Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденными постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27 сентября 2003 года № 170, а также с учетом предписаний и рекомендаций, выданных контролирующими и ресурсоснабжающими организациями.

Подготовить к осенне-зимнему периоду 2015 – 2016 годов имеющуюся снегоуборочную и коммунальную технику, провести смотр готовности техники в срок с 1 сентября по 15 сентября 2015 года, обеспечить подготовку автомобильных дорог общего пользования местного значения к эксплуатации в осенне-зимний период.

8. Руководителям теплоснабжающих организаций провести, начиная с 14 сентября 2015 года, пробные топки для проверки готовности систем отопления жилищного фонда и объектов социальной сферы. В срок до 30 сентября 2015 года представить в отдел ЖКХ администрации Дивеевского муниципального района копии актов проведения пробных топок.

9. В ходе подготовки котельных к отопительному периоду совместно с собственниками, организациями жилищно-коммунального хозяйства и представителями контрольных органов выполнить комплекс мероприятий по обеспечению пожарной безопасности отопительных котельных. Организовать обучение кочегаров (истопников и иных соответствующих специалистов) по программе пожарно-технического минимума до начала отопительного сезона.

10. Руководителям организаций независимо от ведомственной принадлежности, организационно-правовой формы, имеющим в ведении жилищный фонд, объекты социальной сферы, завершить подготовку к осенне-зимнему периоду 2015 – 2016 годов в срок до 15 сентября 2015 года, в отношении объектов ресурсоснабжающих организаций – в срок до 2 ноября 2015 года и объектов электроэнергетики – в срок до 16 ноября 2015 года с оформлением паспортов готовности.

11. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Дивеевского муниципального района Нижегородской области О.Е.Кочеткова.

Глава администрации								Ю.Н.Ваньков

Кочетков О.Е.

Чечеткин Е.Д.

Герасимова Е.В.

Малышев В.Н.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к постановлению администрации Дивеевского муниципального района Нижегородской области

от 28 апреля 2015 года N 469

ПОЛОЖЕНИЕ

о районной комиссии по обеспечению безаварийной работы объектов энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурного назначения в осенне-зимний период

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Районная комиссия по обеспечению безаварийной работы объектов энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурного назначения в осенне-зимний период (далее – Комиссия) состоит из работников администрации Дивеевского муниципального района, представителей организаций района, включаемых в состав Комиссии по согласованию с ними. Состав Комиссии утверждается постановлением администрации Дивеевского муниципального района Нижегородской области (далее – Дивеевского муниципального района).

1.2. Комиссия формируется в составе председателя, который руководит ее деятельностью, его заместителей и других членов.

1.3. Комиссия осуществляет взаимодействие с органами местного самоуправления поселений района, руководителями организаций по подготовке к работе в осенне-зимний период объектов жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса района, организациями независимо от организационно-правовых форм и форм собственности.

1.4. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской Федерации и Нижегородской области и настоящим Положением.

2. ЗАДАЧИ КОМИССИИ

2. Основными задачами Комиссии являются:

2.1. Содействие в разработке и реализации совместно с заинтересованными организациями, органами местного самоуправления поселений Дивеевского муниципального района мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса к работе в осенне-зимний период, осуществление контроля за их своевременным выполнением.

2.2. Рассмотрение аварийных ситуаций в работе энергетического, жилищно-коммунального хозяйства и осуществление совместно с заинтересованными организациями, органами местного самоуправления поселений Дивеевского муниципального района комплекса неотложных мер по их предупреждению и устранению, обеспечению безаварийной работы.

2.3. В установленном порядке координация деятельности организаций по защите населения в аварийных ситуациях, организация жизнеобеспечения, предотвращение перебоев в обеспечении населения района теплом, электроэнергией, газом и водой.

2.4. Доведение информации по наиболее важным вопросам, рассматриваемым и решаемым Комиссией, до главы администрации Дивеевского муниципального района.

Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц.

3. ПРАВА КОМИССИИ

3. Комиссия имеет право:

3.1. Принимать в соответствии со своей компетенцией решения, обязательные для исполнения организациями независимо от организационно-правовых форм и форм собственности.

3.2. Запрашивать от организаций, органов местного самоуправления поселений района информацию, необходимую для работы Комиссии.

3.3. Проверять в пределах своей компетенции выполнение мероприятий по подготовке к работе в осенне-зимний период организациями, органами местного самоуправления поселений Дивеевского муниципального района.

3.4. Заслушивать должностных лиц по вопросам, входящим в компетенцию Комиссии.

3.5. Принимать на себя в необходимых случаях и в установленном порядке непосредственное руководство работами по ликвидации аварийных ситуаций на объектах энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурного назначения.

3.6. Рассматривать предложения органов местного самоуправления поселений Дивеевского района о выделении бюджетных ассигнований и материально-технических ресурсов на проведение предзимних работ и ликвидацию аварийных ситуаций на объектах энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурного назначения и вносить по этим вопросам предложения главе администрации Дивеевского муниципального района.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к постановлению администрации Дивеевского муниципального района Нижегородской области

от 28 апреля 2015 года N 469

СОСТАВ

районной комиссии по обеспечению безаварийной работы объектов энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурного назначения в осенне-зимний период 2015 – 2016 годов

Кочетков О.Е. – первый заместитель главы администрации Дивеевского муниципального района Нижегородской области, председатель комиссии;

Чечеткин Е.Д. – начальник отдела ЖКХ администрации Дивеевского муниципального района Нижегородской области, заместитель председателя комиссии;

Сыров А.О. – заместитель начальника отдела ЖКХ администрации Дивеевского муниципального района Нижегородской области, секретарь комиссии.

Члены комиссии:

Кузнецова И.А. – начальник управления экономики и прогнозирования администрации Дивеевского муниципального района Нижегородской области;

Чернягина Т.Н. – начальник финансового управления администрации Дивеевского муниципального района Нижегородской области;

Серов А.П. – главный инженер управления сельского хозяйства администрации Дивеевского муниципального района Нижегородской области (по согласованию);

Сыров С.А. – начальник отдела капитального строительства и архитектуры администрации Дивеевского муниципального района Нижегородской области;

Савинкин В.С. – начальник РЭС (по согласованию);

Кольчатов Ю.В. – начальник ООО «ДивеевоРАЙГАЗ» (по согласованию);

Мурзин А.И. – начальник Дивеевской РЭГС (по согласованию);

Рябов А.Н. – начальник отдела ГО и ЧС администрации Дивеевского муниципального района Нижегородской области;

Малышев С.В. – директор ООО «Мастер-Строй» (по согласованию).

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

к постановлению администрации Дивеевского муниципального района Нижегородской области

от 28 апреля 2015 года N 469

График

выездных совещаний по вопросам подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса, социальной сферы, автомобильных дорог местного значения Дивеевского муниципального района к осенне-зимнему периоду 2015 – 2016 годов

| № п\п | Наименование службы, предприятия, организации | Дата проведения | Ф.И.О. руководителя | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Елизарьевский сельсовет | 23.06.2015 | Колганов Д.И. |  |
| 2 | Глуховский сельсовет | 07.07.2015 | Кузнецов Н. М. |  |
| 3 | Верякушский сельсовет | 21.07.2015 | Романов В.С. |  |
| 4 | Ивановский сельсовет | 11.08.2015 | Коновалов А.Е. |  |
| 5 | Сатисский сельсовет | 25.08.2015 | Чукрин А.В. |  |
| 6 | Дивеевский сельсовет | 03.09.2015 | Привалов А.К. |  |
| 7 | Предприятия ЖКХ Итоговое совещание по подготовке к ОЗП 2015 – 2016 г.г. | 15.09.2015 | Руководители предприятий ЖКХ |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

к постановлению администрации Дивеевского муниципального района Нижегородской области

от 28 апреля 2015 года N 469

ПЛАН комплексных мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса, социальной сферы Дивеевского муниципального района к осенне-зимнему периоду 2015 – 2016 годов

1. Теплоснабжение

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок выполнения, месяц | Ответственные за выполнение Ф.И.О., должность | Денежные средства, тыс.руб., источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МБОУ Ивановская СОШ, Приобретение отопительных котлов для филиала Елизарьевская ООШ | март | А.М.Конкин, директор (по согласованию) | 320,0 – М.Б. |
| 2 | с.Дивеево, здание сельского совета. Замена системы отопления, замена окон | март-апрель | А.К.Привалов, глава администрации Дивеевского сельсовета (по согласованию) | 100,0 – МБ |
| 3 | с. Кременки, ремонт кровли, замена и утепление ворот здания муниципальной пожарной охраны | июль-август | А.К.Привалов, глава администрации Дивеевского сельсовета (по согласованию) | 60,0 – МБ |
| 4 | п.Сатис, частичный ремонт системы отопления ДК | август | В.Г.Ламп, директор МБУК КДО | 400,0 – МБ |
| 5 | с. Онучино, замена ТЭНов в электрокотлах в сельском клубе | июль | В.Г.Ламп, директор МБУК КДО | 30,0 – МБ |
| 6 | ООО "Теплоэнерго", замена наружней теплоизоляции, замена запорной арматуры, в с.Кременки. ПР на техническое перевооружение газовой котельной № 2. Ремонт теплосетей в с. Дивеево | июнь-сентябрь | А.А.Березкин, директор (по согласованию) | 848,5 – МБ |
| 7 | МП "Коммунальник", ремонт и промывка котлов в с. Елизарьево, с. Глухово, с. Ивановское. Замена котла (ИШМА-100) в с. Глухово | июнь-июль | А.В.Медведкин, директор | 70,0 – МБ |
| 8 | ООО "Коммунальные системы", техническое перевооружение газовой котельной в с.Суворово. | июль | А.С.Сомцов, директор (по согласованию) | 3000,0 – МБ |
| 9 | Строительство газовой котельной в п. Сатис, ул. Московская | весь период | А.В.Чукрин, глава администрации Сатисского сельсовета (по согласованию) | 12000,0 – МБ |
|  | ВСЕГО: |  |  | 16828,5 |

2. Водоснабжение

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок выполнения, месяц | Ответственные за выполнение Ф.И.О. должность | Денежные средства, тыс.руб., источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО "Коммунальные системы", замена водопроводных сетей в с. Ореховец, с. Стуклово, с. Елизарьево, с. Глухово. Ремонт водопроводных сетей в с. Ичалово, с. Лихачи | май-сентябрь | А.С.Сомцов (по согласованию) | 1927,0 – МБ |
| 2 | МП "Дивеевское ЖКХ", замена глубинных насосов, водозаборных колонок, гидрантов. Ремонт водопроводных сетей, колодцев в с. Дивеево, с. Кременки | июнь-сентябрь | А.В.Костин, директор | 2434,5 – МБ |
| 3 | МП "Сатисское ЖКХ", ремонт водопроводных сетей | июнь-сентябрь | А.А.Володин, директор | 1000,0 – МБ |
|  | ВСЕГО: |  |  | 5361,5 |

3. Водоотведение

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок выполнения, месяц | Ответственные за выполнение Ф.И.О., должность | Денежные средства, тыс.руб., источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МП "Дивеевское ЖКХ", замена канализационной сети в с. Дивеево, с. Кременки; замена насоса в КНС с. Дивеево; замена компрессора на ОС с. Дивеево. Ремонт канализационных колодцев, оборудования на ОС | сентябрь | А.В.Костин, директор | 1629,2 – МБ |
| 2 | ООО "ЖКХ" "Сатис", замена задвижек на ОС | май-июнь | Т.П.Грушкина, директор (по согласованию) | 150,0 – МБ |
|  | ВСЕГО: |  |  | 1779,2 |

4. Газоснабжение

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок выполнения, месяц | Ответственные за выполнение Ф.И.О., должность | Денежные средства, тыс.руб., источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | д. Осиновка, строительство газопровода по ул. Нагорная, ул.Нижняя | июнь-август | А.К.Привалов, глава администрации Дивеевского сельсовета (по согласованию) | 384,0 – МБ |
| 2 | с. Б-Череватово, разработка ПСД на строительство газопровода по ул. Шалашкова, ул. Южная, ул. Ежкова, ул. Зеленая. | июнь-ноябрь | А.К.Привалов, глава администрации Дивеевского сельсовета (по согласованию) | 448,56 – МБ |
|  | ВСЕГО: |  |  | 832,6 |

5. Электроснабжение

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок выполнения, месяц | Ответственные за выполнение Ф.И.О., должность | Денежные средства, тыс.руб., источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт и модернизация уличного освещения | весь период | А.К.Привалов, глава администрации Дивеевского сельсовета (по согласованию) | 50,0 – МБ |
|  | с. Дивеево, установка дополнительных опор уличного освещения по ул. Российская, ул. Молодежная | весь период | А.К.Привалов, глава администрации Дивеевского сельсовета (по согласованию) | 150,0 – МБ |
| 2 | Замена электропроводки в здании Онучинской МПК | июль | В.С.Романов, глава администрации Верякушского сельсовета (по согласованию) | 15,0 – МБ |
| 3 | Установка энергосберегающих ламп, таймеров вкл/выкп уличного освещения | весь период | А.К.Привалов, глава администрации Дивеевского сельсовета (по согласованию) | 70,0 – МБ |
|  | ВСЕГО: |  |  | 285,0 |

6. Улично-дорожная сеть

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок выполнения, месяц | Ответственные за выполнение Ф.И.О., должность | Денежные средства, тыс.руб., источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт муниципальных дорог на территории района общей площадью 12,7 тыс. кв. м. | май-июль | Главы администраций сельсоветов (по согласованию) | 6000,0 – МБ |
| 2 | Ремонт региональной дороги Арзамас-Дивеево общей площадью – 44100 кв.м. | весь период | дорожный участок (по согласованию) | 52000,0 – РБ |
|  | ВСЕГО: |  |  | 58000,0 |

7. Жилфонд

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок выполнения, месяц | Ответственные за выполнение Ф.И.О., должность | Денежные средства, тыс.руб., источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Капитальный и текущий ремонт жилищного фонда района | весь период | Управляющие компании, собственники | 4230,0 – МБ |
|  | ВСЕГО: |  |  | 4230,0 |

8. Благоустройство

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок выполнения, месяц | Ответственные за выполнение Ф.И.О., должность | Денежные средства, тыс.руб., источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ивановский сельсовет, ремонт детских площадок в с. Ивановское, с. Конново; Ремонт спортивной площадки в с.Ивановское | май-июль | А..Е.Коновалов, глава администрации Ивановского сельсовета (по согласованию) | 297,5 – прочие |
| 2 | Верякушский сельсовет, ликвидация несанкционированных свалок, валка старых деревьев, ремонт ограждений кладбищ | весь период | В.С.Романов, глава администрации Верякушского сельсовета (по согласованию) | 140,0 – МБ |
| 3 | Выполнение работ по благоустройству за счет средств ГРАНТА (согласно плана мероприятий) | весь период | Главы администраций сельсоветов (по согласованию) | 2934,3 – прочие |
|  | ВСЕГО: |  |  | 3371,8 |

9. Строительство

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок выполнения, месяц | Ответственные за выполнение Ф.И.О., должность | Денежные средства, тыс.руб., источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кременковская ООШ, ремонт кровли школы | июль | М.Н.Бобкова, директор | 70,0 – МБ |
| 2 | Сатисская СОШ, ремонт спортзала | июль | Т.Ф.Буланкина, директор | 150,0 – прочие |
| 3 | Ремонт кровли здания Ореховской МПК | июнь | В.С.Романов, глава администрации Верякушского сельсовета (по согласованию) | 25,0 – МБ |
| 4 | с. Глухово, ремонт кровли здания сельского совета | август | Н.М.Кузнецов, глава администрации Глуховского сельсовета (по согласованию) | 240,0 – МБ |
|  | ВСЕГО: |  |  | 485,0 |
|  | ИТОГО: Потребность денежных средств по всем источникам финансирования |  |  | 91173,6 |
|  | в т.ч. |  |  |  |
|  | Региональный бюджет |  |  | 52000,0 |
|  | Местный бюджет |  |  | 35791,8 |
|  | Прочие |  |  | 3381,8 |