- Администрация Дивеевского муниципального района

Нижегородской области

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 23 мая 2017 года |  | N | 473 |
| --- | --- | --- | --- |

О подготовке к отопительному периоду теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии и муниципальных дорог общего пользования к осенне-зимнему периоду 2017 – 2018 годов

В целях подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса, социальной сферы и муниципальных дорог общего пользования к осенне-зимнему периоду 2017 – 2018 годов, администрация Дивеевского муниципального района Нижегородской области постановляет:

1. Утвердить состав комиссии по оценке готовности к отопительному периоду теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии и муниципальных дорог общего пользования к осенне-зимнему периоду 2017 – 2018 годов, согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить Положение о комиссии по оценке готовности к отопительному периоду теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии и муниципальных дорог общего пользования к осенне-зимнему периоду 2017 – 2018 годов, согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

3. Утвердить график проведения заседаний по подготовке к отопительному периоду теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии и муниципальных дорог общего пользования к осенне-зимнему периоду 2017 – 2018 годов, согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

4. Утвердить Комплексный план мероприятий по подготовке к отопительному периоду теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии и муниципальных дорог общего пользования к осенне-зимнему периоду 2017 – 2018 годов, согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.

5. Рекомендовать руководителям теплоснабжающих организаций:

5.1. В срок до 5 июня 2017 года разработать и утвердить планы производства работ по промывке и опрессовке систем центрального отопления и иных мероприятий по подготовке систем теплоснабжения к отопительному периоду 2017 – 2018 годов.

5.2. Провести комплексную проверку состояния тепловой изоляции надземных теплотрасс с составлением план-графика ремонтно-восстановительных работ. В срок до 5 июня 2017 года представить указанный план-график в отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Дивеевского муниципального района Нижегородской области.

5.3. Провести не позднее 30 сентября 2017 года пробные топки для проверки готовности систем отопления жилищного фонда и объектов социальной сферы с предоставлением копий актов в отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Дивеевского муниципального района Нижегородской области.

6. Отделу жилищно-коммунального хозяйства администрации Дивеевского муниципального района Нижегородской области принять меры по созданию нормативных запасов топлива на котельных в соответствии с Порядком определения нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 10 августа 2012 года № 377.

7. Финансовому управлению администрации Дивеевского муниципального района Нижегородской области при формировании бюджета на 2018 год заложить средства для оплаты энергоресурсов в соответствии с установленными лимитами и заключенными муниципальными контрактами для организаций, финансируемых за счет средств местного бюджета, средства для проведения капитального ремонта муниципальных объектов жилищно-коммунального хозяйства.

8. Руководителям ресурсоснабжающих организаций организовать проведение тренировок с личным составом по ликвидации аварийных ситуаций (не менее двух) и в срок до 01 августа 2017 года представить копии актов проведенных тренировок в отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Дивеевского муниципального района Нижегородской области.

9. Рекомендовать главам администраций сельсоветов, главе местного самоуправления Верякушского сельсовета Дивеевского муниципального района, руководителям управляющих организаций осуществить подготовку жилищного фонда к осенне-зимнему периоду в соответствии с Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденными постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27 сентября 2003 года № 170, а также с учетом предписаний и рекомендаций, выданных контролирующими и ресурсоснабжающими организациями.

9.1. В срок до 5 июня 2017 года совместно с ресурсоснабжающими организациями разработать и утвердить планы производства работ по промывке и опрессовке внутренних систем отопления объектов жилищного фонда, социальной сферы и иных мероприятий по подготовке систем теплоснабжения к отопительному периоду 2017 – 2018 годов.

9.2. Подготовить к осенне-зимнему периоду 2017 – 2018 годов имеющуюся снегоуборочную и коммунальную технику в срок до 15 сентября 2017 года, обеспечить подготовку муниципальных дорог общего пользования к эксплуатации в осенне-зимний период.

10. В ходе подготовки котельных к отопительному периоду совместно с собственниками, организациями жилищно-коммунального хозяйства и представителями контрольных органов выполнить комплекс мероприятий по обеспечению пожарной безопасности котельных. Организовать обучение кочегаров (истопников и иных соответствующих специалистов) по программе пожарно-технического минимума до начала отопительного периода.

11. Руководителям организаций независимо от ведомственной принадлежности, организационно-правовой формы, имеющим в ведении жилищный фонд, объекты социальной сферы, завершить подготовку к осенне-зимнему периоду 2017 – 2018 годов в срок до 15 сентября 2017 года, в отношении объектов ресурсоснабжающих организаций – в срок до 1 ноября 2017 года и объектов электроэнергетики – в срок до 15 ноября 2017 года с оформлением паспортов готовности.

12. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации, председателя КУМИ Дивеевского муниципального района Нижегородской области А.В.Забродину.

Глава местного самоуправления						Д.В.Дрейбанд

Забродина А.В.

Чечеткин Е.Д.

Герасимова Е.В.

Малышев В.Н.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к постановлению администрации Дивеевского муниципального района Нижегородской области

от 23 мая 2017 года N 473

## Состав комиссии

## по оценке готовности к отопительному периоду теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии и муниципальных дорог общего пользования к осенне-зимнему периоду 2017 – 2018 годов

Председатель:

Забродина Альбина Викторовна – заместитель главы администрации, председатель КУМИ Дивеевского муниципального района Нижегородской области.

Заместитель председателя:

Чечеткин Евгений Дмитриевич – начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации Дивеевского муниципального района Нижегородской области.

Секретарь комиссии:

Сыров Александр Олегович – консультант отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации Дивеевского муниципального района Нижегородской области.

Члены комиссии:

Кузнецова Ирина Алексеевна – начальник управления экономики и прогнозирования администрации Дивеевского муниципального района Нижегородской области;

Чернягина Татьяна Николаевна – начальник финансового управления администрации Дивеевского муниципального района Нижегородской области;

Сыров Станислав Александрович – начальник отдела капитального строительства и архитектуры администрации Дивеевского муниципального района Нижегородской области;

Бабуркин Александр Васильевич – начальник отдела ГЗ, ПБ и мобработы администрации Дивеевского муниципального района Нижегородской области;

Савинкин Василий Сергеевич – начальник РЭС (по согласованию);

Кольчатов Евгений Юрьевич – генеральный директор ООО «ДивеевоРайгаз» (по согласованию);

Мурзин Алексей Иванович – начальник Дивеевской РЭГС (по согласованию);

Представитель территориального органа Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (по согласованию).

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к постановлению администрации Дивеевского муниципального района Нижегородской области

от 23 мая 2017 года N 473

## Положение о комиссии

## по оценке готовности к отопительному периоду теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии и муниципальных дорог общего пользования к осенне-зимнему периоду 2017 – 2018 годов

## 1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет задачи, функции, права и порядок работы комиссии по проверке готовности теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии и муниципальных дорог общего пользования, расположенных на территории Дивеевского муниципального района Нижегородской области, к осенне-зимнему периоду (далее – комиссия).

1.2. Комиссия является постоянно действующим органом по рассмотрению и решению вопросов проверки готовности теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии (далее – организации) и муниципальных дорог общего пользования, расположенных на территории Дивеевского муниципального района Нижегородской области, к осенне-зимнему периоду.

1.3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, законами и иными правовыми актами Российской Федерации, Нижегородской области, муниципальными правовыми актами Дивеевского муниципального района Нижегородской области и настоящим Положением.

2. Основные задачи и функции комиссии

2.1. Обеспечение взаимодействия органов местного самоуправления по подготовке и проверке объектов энергетического, жилищно-коммунального хозяйства района и муниципальных дорог общего пользования к работе в зимних условиях.

2.2. Реализация единой политики на территории Дивеевского муниципального района Нижегородской области по вопросам проведения проверки готовности организаций к отопительному периоду.

2.3. Координация деятельности органов местного самоуправления в области готовности организаций к отопительному периоду.

2.4. Оценка готовности организаций к отопительному периоду.

2.5. Проведение проверок выполнения организациями требований, установленных Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденные приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду».

2.6. Рассмотрение документов, подтверждающих выполнение организациями требований по готовности к отопительному периоду.

2.7. При необходимости проведение осмотров объектов, подлежащих проверке.

2.8. Составление актов проверки готовности к отопительному периоду и паспортов готовности организаций к отопительному периоду.

3. Права комиссии

3.1. Запрашивать и получать от органов местного самоуправления, организаций независимо от организационно-правовой формы информацию и документы для работы комиссии.

3.2. Приглашать и заслушивать на заседаниях комиссии представителей органов местного самоуправления и организаций независимо от организационно-правовой формы по вопросам, входящим в компетенцию комиссии.

4. Организация работы комиссии

4.1. Работой комиссии руководит председатель комиссии. Председатель комиссии планирует работу комиссии, утверждает повестку заседания комиссии, назначает дату и время заседания комиссии. На период отсутствия председателя комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя комиссии.

4.2. Комиссия осуществляет свою деятельность в форме заседаний, проводимых по утвержденному графику заседаний и по мере необходимости.

4.3. Решение комиссии о готовности к отопительному периоду объекта проверки, о необходимости устранения в установленные сроки замечаний к требованиям по готовности либо о неготовности к отопительному периоду принимается большинством голосов членов комиссии, присутствующих на заседании. Каждый член комиссии имеет один голос. При равенстве голосов голос председательствующего является решающим.

4.4. Секретарь комиссии осуществляет следующие функции:

- прием и регистрацию поступивших на рассмотрение комиссии документов;

- информирование членов комиссии о времени, месте, дате и повестке очередного заседания;

- подготовку и выдачу заинтересованным лицам выписок из протоколов заседаний комиссии, решений комиссии;

- иные функции, необходимые для обеспечения деятельности комиссии.

4.5. На заседаниях комиссии вправе присутствовать граждане, в том числе представители юридических лиц, общественных объединений, органов государственной власти и органов местного самоуправления.

4.6. В течение одного дня с даты завершения проверки секретарем комиссии оформляется акт проверки готовности к отопительному периоду организаций, который подписывается председателем и членами комиссии присутствующих на проверке.

4.7. При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний с указанием сроков их устранения.

4.8. В случае если объект проверки готов к отопительному периоду, а также в случае, если замечания к требованиям по готовности, выданные комиссией, устранены в срок, секретарем комиссии оформляется паспорт готовности, который выдается администрацией Дивеевского муниципального района Нижегородской области в течение пятнадцати дней с даты подписания акта проверки готовности к отопительному периоду.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

к постановлению администрации Дивеевского муниципального района Нижегородской области

от 23 мая 2017 года N 473

## График проведения заседаний

## по подготовке к отопительному периоду теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии и муниципальных дорог общего пользования к осенне-зимнему периоду 2017 – 2018 годов

| № п/п | Дата проведения | Докладчики |
| --- | --- | --- |
| 1. | Вторая декада июня | Директор МП «Дивеевское ЖКХ» |
|  |  | Директор МП «Коммунальник» |
|  |  | Директор МП «Сатисское ЖКХ» |
|  |  | Директор ООО «Дивеевское ЖКХ» |
|  |  | Заведующий отделом образования администрации Дивеевского муниципального района Нижегородской области |
|  |  | Заведующая отделом культуры, спорта, молодежной политике и туризма администрации Дивеевского муниципального района Нижегородской области |
| 2. | Первая декада июля | Глава администрации Глуховского сельсовета Дивеевского муниципального района Нижегородской области |
|  |  | Глава местного самоуправления Верякушского сельсовета Дивеевского муниципального района Нижегородской области |
|  |  | Директор МП «Дивеевское ЖКХ» |
|  |  | Директор МП «Коммунальник» |
| 3. | Третья декада июля | Глава администрации Ивановского сельсовета Дивеевского муниципального района Нижегородской области |
|  |  | Глава администрации Елизарьевского сельсовета Дивеевского муниципального района Нижегородской области |
|  |  | Директор МП «Дивеевское ЖКХ» |
|  |  | Директор МП «Коммунальник» |
| 4. | Первая декада августа | Глава администрации Сатисского сельсовета Дивеевского муниципального района Нижегородской области |
|  |  | МП «Сатисское ЖКХ» |
| 5. | Третья декада августа | Глава администрации Дивеевского сельсовета Дивеевского муниципального района Нижегородской области |
|  |  | Директор МП «Дивеевское ЖКХ» |
|  |  | Директор МП «Коммунальник» |
|  |  | Директор ООО «Дивеевское ЖКХ» |
| 6. | Первая декада сентября | Подведение итогов подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса, социальной сферы и муниципальных дорог общего пользования к осенне-зимнему периоду 2017 – 2018 годов |

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

к постановлению администрации Дивеевского муниципального района Нижегородской области

от 23 мая 2017 года N 473

## Комплексный план мероприятий

## по подготовке к отопительному периоду теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии и муниципальных дорог общего пользования к осенне-зимнему периоду 2017 – 2018 годов

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки выполнения | Ответственный исполнитель | Сумма (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Теплоснабжение |  |  |  |  |
| 1.1. | Ремонт наружных сетей теплоснабжения с. Дивеево, ул. Космонавтов | Май – Сентябрь | Директор МП «Коммунальник» А.А.Березкин | 200,00 |
| 1.2. | Ремонт подземных сетей теплоснабжения с. Дивеево, ул. Космонавтов | Май – Сентябрь | Директор МП «Коммунальник» А.А.Березкин | 100,00 |
| 1.3. | Ремонт подземных сетей теплоснабжения с. Кременки, ул. Новостройка | Май – Сентябрь | Директор МП «Коммунальник» А.А.Березкин | 100,00 |
| 1.4. | Ремонт подземных сетей теплоснабжения п. Сатис, ул. Гаражная | Май – Сентябрь | Директор МП «Сатисское ЖКХ» Т.П.Грушкина | 200,00 |
| 1.5. | Реконструкция системы отопления в МПО с.Кременки | Май – Сентябрь | Глава администрации А.К.Привалов | 75,00 |
| 1.7. | Приобретение насосного, теплообменного оборудования | Май – Сентябрь | Заместитель главы администрации района А.В.Забродина | 200,00 |
| 1.8. | Ремонт системы отопления Сатисского СДК | Май – Сентябрь | Директор МБУК КДО В.Г.Ламп | 200,00 |
| 1.9. | Ремонт системы отопления Стукловского СДК | Май – Сентябрь | Директор МБУК КДО В.Г.Ламп | 30,00 |
| Итого: |  |  |  | 875,00 |
| 2. Водоснабжение |  |  |  |  |
| 2.1. | Прокладка водопроводной сети с. Дивеево, ул. Саровская | Май – Сентябрь | Директор МП «Дивеевское ЖКХ» А.В.Костин | 99,70 |
| 2.2. | Прокладка водопроводной сети с. Дивеево, ул. Есенина | Май – Сентябрь | Директор МП «Дивеевское ЖКХ» А.В.Костин | 99,80 |
| 2.3. | Прокладка водопроводной сети с. Б-Череватово, ул. Молодежная | Май – Сентябрь | Директор МП «Дивеевское ЖКХ» А.В.Костин | 49,70 |
| 2.4. | Замена водопроводной сети с. Дивеево, ул. Гагарина | Май – Сентябрь | Директор МП «Дивеевское ЖКХ» А.В.Костин | 39,80 |
| 2.5. | Замена водопроводной сети с. Кременки, ул. Западная | Май – Сентябрь | Директор МП «Дивеевское ЖКХ» А.В.Костин | 31,80 |
| 2.6. | Замена водопроводной сети с. Кременки, ул. Нагорная | Май – Сентябрь | Директор МП «Дивеевское ЖКХ» А.В.Костин | 74,70 |
| 2.7. | Замена водопроводной сети с.Яковлевка, ул. Лесная | Май – Сентябрь | Директор МП «Дивеевское ЖКХ» А.В.Костин | 84,50 |
| 2.8. | Установка пожарных гидрантов | Август – Сентябрь | Глава администрации А.К.Привалов | 230,00 |
| 2.9. | Прокол под дорогой для замены водопроводной сети с. Глухово, ул. Почтовая | Май – Сентябрь | Директор МП «Дивеевское ЖКХ» А.В.Костин | 100,00 |
| 2.10. | Замена водопроводной сети с. Глухово, ул. Зеленая | Май – Сентябрь | Директор МП «Дивеевское ЖКХ» А.В.Костин | 129,00 |
| 2.11. | Ремонт водопроводных сетей с. Елизарьево, переход между ул. Ганина и ул. Прокеева | Май – Сентябрь | Директор МП «Дивеевское ЖКХ» А.В.Костин | 100,00 |
| 2.12. | Ремонт водопроводных сетей с. Елизарьево, ул. Прокеева | Май – Сентябрь | Директор МП «Дивеевское ЖКХ» А.В.Костин | 100,00 |
| 2.13. | Ремонт водопроводных сетей с. Верякуши, ул. Советская | Май – Сентябрь | Директор МП «Дивеевское ЖКХ» А.В.Костин | 30,00 |
| 2.14. | Формирование колодца с запорной арматурой и ремонт водопроводных сетей с. Верякуши, водозабор №2 | Май – Сентябрь | Директор МП «Дивеевское ЖКХ» А.В.Костин | 60,00 |
| 2.15. | Ремонт водопроводных сетей д. Дерновка, переход между ул.Первомайская и ул. Октябрьская | Май – Сентябрь | Директор МП «Дивеевское ЖКХ» А.В.Костин | 36,00 |
| 2.16. | Подключение и обвязка водонапорной башни с. Конново, ул. Трудовая | Май – Сентябрь | Директор МП «Дивеевское ЖКХ» А.В.Костин | 85,00 |
| 2.17. | Ремонт водопроводных сетей п. Сатис, ул. Песочная-2 | Май – Сентябрь | Директор МП «Сатисское ЖКХ» Т.П.Грушкина | 70,00 |
| 2.18. | Ремонт водопроводных сетей п. Сатис, ул. Первомайская | Май – Сентябрь | Директор МП «Сатисское ЖКХ» Т.П.Грушкина | 110,00 |
| Итого: |  |  |  | 1530,00 |
| 3. Водоотведение |  |  |  |  |
| 3.1. | Ремонт сетей водоотведения п. Сатис, ул. Ленина | Май – Сентябрь | Директор МП «Сатисское ЖКХ» Т.П.Грушкина | 200,00 |
| Итого: |  |  |  | 200,00 |
| 4. Газоснабжение |  |  |  |  |
| 4.1. | Покраска газопроводов | Май – Сентябрь | Глава администрации А.К.Привалов. | 50,00 |
| 4.2. | Замена приборов учета МПО с. Суворово | Август | Глава администрации Н.М.Кузнецов | 10,00 |
| Итого: |  |  |  | 60,00 |
| 5. Электроснабжение |  |  |  |  |
| 5.1. | Реконструкция линии наружного освещения с. Дивеево, ул. Строителей, ул. Мартынова | Апрель – май | Глава администрации А.К.Привалов | 200,00 |
| 5.2. | Реконструкция линии наружного освещения с. Полупочинки | Июнь – Июль | Глава администрации А.К.Привалов | 172,00 |
| 5.3. | Реконструкция линии наружного освещения с. Рузаново | Июнь – Июль | Глава администрации А.К.Привалов | 200,00 |
| 5.4. | Ремонт фонарей уличного освещения | Май – Сентябрь | Глава администрации Д.И.Колганов | 30,00 |
| 5.5. | Ремонт фонарей уличного освещения | Май – Сентябрь | Глава администрации А.Е.Коновалов | 29,80 |
| 5.6. | Ремонт уличного освещения с. Верякуши ул. Солнечная | Июль – Август | Глава местного самоуправления Н.Н.Авсентьева | 5,00 |
| 5.7. | Установка узла учёта и автоматики с. Ореховец, ул. Шаховского | Июль – Август | Глава местного самоуправления Н.Н.Авсентьева | 7,00 |
| 5.8. | Установка фонарного провода с. Онучино, ул. Прудовая 200 м | Июль – Август | Глава местного самоуправления Н.Н.Авсентьева | 5,00 |
| 5.9. | Замена фонарей уличного освещения | Август | Глава администрации Н.М.Кузнецов | 80,00 |
| Итого: |  |  |  | 728,80 |
| 6. Улично-дорожная сеть |  |  |  |  |
| 6.1. | Ремонт асфальтобетонного покрытия с. Дивеево, ул. Труда, ул. Казанская, ул. Лесная, ул. 9 Мая | Май – Июнь | Глава администрации А.К.Привалов. | 1317,00 |
| 6.2. | Ремонт асфальтобетонного покрытия с. Дивеево, ул. Заречная | Июнь – Июль | Глава администрации А.К.Привалов | 691,00 |
| 6.3. | Ремонт асфальтобетонного покрытия с. Ичалово, ул. 1 Мая | Май – Сентябрь | Глава местного самоуправления Н.Н.Авсентьева | 1787,00 |
| 6.4. | Ремонт щебенчатого покрытия с. Глухово, ул. Новая | Май – Сентябрь | Глава администрации Н.М.Кузнецов | 328,80 |
| 6.5. | Ремонт щебенчатого покрытия с. Суворово, ул. Парковая | Май – Сентябрь | Глава администрации Н.М.Кузнецов | 172,50 |
| 6.6. | Ремонт щебенчатого покрытия с. Глухово, ул. К. Маркса(дорога на кладбище) | Май – Сентябрь | Глава администрации Н.М.Кузнецов | 57,50 |
| 6.7. | Ремонт щебенчатого покрытия с. Глухово, ул. Молодёжная | Май – Сентябрь | Глава администрации Н.М.Кузнецов | 218,50 |
| 6.8. | Ремонт щебенчатого покрытия с. Елизарьево, ул. Зелёная | Май – Сентябрь | Глава администрации Д.И.Колганов | 200,00 |
| 6.9. | Ремонт щебенчатого покрытия с. Елизарьево, ул. Прокеева | Май – Сентябрь | Глава администрации Д.И.Колганов | 200,00 |
| 6.10. | Ремонт щебенчатого покрытия с. Елизарьево, ул. Новостройка-2 | Май – Сентябрь | Глава администрации Д.И.Колганов | 265,00 |
| 6.11. | Ремонт щебенчатого покрытия с. Кр. -Паны, ул. Нагорная | Май – Сентябрь | Глава администрации Д.И.Колганов | 265,00 |
| 6.12. | Ремонт щебенчатого покрытия с. Конново, ул. Трудовая | Май – Сентябрь | Глава администрации А.Е.Коновалов | 240,00 |
| 6.13. | Ремонт щебенчатого покрытия с. Ивановское, ул.Микрорайон | Май – Сентябрь | Глава администрации А.Е.Коновалов | 180,00 |
| 6.14. | Ремонт щебенчатого покрытия с. Смирново, ул. Пискунова | Май – Сентябрь | Глава администрации А.Е.Коновалов | 120,00 |
| 6.15. | Ремонт асфальтобетонного покрытия с. Стуклово, ул. Садовая | Май – Сентябрь | Глава администрации А.Е.Коновалов | 165,00 |
| 6.16. | Ремонт асфальтобетонного покрытия с. Конново, ул. Малыгина | Май – Сентябрь | Глава администрации А.Е.Коновалов | 176,00 |
| 6.17. | Ремонт асфальтобетонного покрытия с. Березино, ул. Синякова | Май – Сентябрь | Глава администрации А.Е.Коновалов | 99,00 |
| 6.18. | Ремонт асфальтобетонного покрытия с. Ивановское, ул.Микрорайон | Май – Сентябрь | Глава администрации А.Е.Коновалов | 288,90 |
| 6.19. | Ремонт асфальтобетонного покрытия п. Сатис, ул. Ленина | Май – Сентябрь | Глава администрации А.В.Чукрин | 250,00 |
| 6.20. | Ремонт асфальтобетонного покрытия п. Сатис, ул. Гаражная | Май – Сентябрь | Глава администрации А.В.Чукрин | 250,00 |
| 6.21. | Ремонт асфальтобетонного покрытия п. Сатис, ул. Заводская | Май – Сентябрь | Глава администрации А.В.Чукрин | 200,00 |
| Итого: |  |  |  | 7471,20 |
| 7. Жилфонд |  |  |  |  |
| 7.1 | Проведение текущего ремонта многоквартирных домов | Май – Сентябрь | Руководители управляющих организаций | 1200,00 |
| Итого: |  |  |  | 1200,00 |
| 8. Строительство |  |  |  |  |
| 8.1. | Замена ворот в МПО с.Кременки | Май – Сентябрь | Глава администрации А.К.Привалов | 100,00 |
| 8.2. | Разработка ПСД по реконструкции системы теплоснабжения п. Сатис | Май – Сентябрь | Глава администрации А.В.Чукрин | 1000,00 |
| 8.3. | Ремонт кровли МПО с. Б. Череватово | Май – Сентябрь | Глава администрации А.К.Привалов | 100,00 |
| 8.4. | Ремонт перекрытия здания котельной с. Онучино | Июль | Глава местного самоуправления Н.Н.Авсентьева | 50,00 |
| 8.5. | Ремонт кровли здания администрации | Август | Глава администрации Н.М.Кузнецов | 150,00 |
| 8.6. | Ремонт кровли здания Стукловского СДК | Май – Сентябрь | Директор МБУК КДО В.Г.Ламп | 40,00 |
| 8.7. | Замена оконных блоков МБОУ «Глуховская СОШ» | Май – Сентябрь | Директор школы А.П.Парашутина | 250,00 |
| 8.8. | Замена оконных блоков - МБОУ «Суворовская ООШ» | Май – Сентябрь | Директор школы Е.В.Скотникова | 250,00 |
| 8.9. | Замена оконных блоков МБДОУ детский сад №27 «Колосок» | Май – Сентябрь | Заведующая Л.И.Коршунова | 250,00 |
| 8.10. | Ремонт системы отопления и ремонт кровли в МБДОУ детский сад №1 «Светлячок» | Май – Сентябрь | Заведующая Е.Ю.Котяшова | 250,00 |
| 8.11. | Ремонт кровли в МБОУ «Больше-Череватовская ООШ» | Май – Сентябрь | Директор школы М.С.Орлянская | 450,00 |
| 8.12. | Ремонт кровли в МБОУ «Кременковская ООШ» |  | Директор школы М.Н.Бобкова | 250,00 |
| Итого: |  |  |  | 3140,00 |
| Итого по мероприятиям: |  |  |  | 15205,00 |