# Администрация Дивеевского района

Нижегородской области

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 14 мая 2013 года |  | N | 542 |
| --- | --- | --- | --- |

Об итогах отопительного сезона 2012 – 2013 года и задачах по подготовке топливно-энергетического комплекса и жилого фонда Дивеевского района к отопительному периоду 2013 – 2014 года

Отопительный сезон 2012 – 2013 года прошел, в основном, организованно и без сбоев. В связи с этим работа всех служб, обеспечивающих подготовку ТЭК района к отопительному сезону, бесперебойное обеспечение жилья, объектов и сооружений социально-культурного назначения электроснабжением, водой и другими коммунальными услугами заслуживает положительную оценку.

В ходе подготовки к отопительному сезону все задействованные предприятия и службы с полной ответственностью отнеслись к порученной работе. Были обследованы все объекты ТЭК, проведены планово-предупредительные ремонты, созданы необходимые запасы финансовых средств и материально-технических ресурсов. Вопросы, требующие оперативного решения, выносились на рассмотрение районной комиссии, где вырабатывались и принимались неотложные меры организационного характера, своевременно разрешались другие возникающие проблемные ситуации.

Проведенная организационно-подготовительная работа позволила своевременно и организованно включиться осенью в работу по обеспечению теплом, другими энергоресурсами всем предприятиям, службам и учреждениям коммунального хозяйства, ТЭК и успешно завершить работу в осенне-зимний период 2012 – 2013 года

п о с т а н о в л я ю:

1. За своевременную и качественную организацию подготовительных мероприятий и безаварийную работу инженерного оборудования, мобилизацию дополнительных ресурсов на содержание и ремонт технических средств, внедрение энергосберегающих технологий и оборудования, проявленную инициативу и личный вклад в ходе подготовки и проведения отопительного сезона:

1.1. Наградить Благодарственными письмами:

- Пешехонова Ивана Викторовича, главного энергетика МП «Сатиское ЖКХ»;

- Сысуева Александра Николаевича, оператора ЦТП МП «Сатисское ЖКХ»;

- Карельского Дмитрия Александровича, слесаря-сантехника ООО «Дивеевское ЖКХ»;

- Ометова Валерия Владимировича, слесаря по ремонту и обслуживанию вентканалов и дымоходов ООО «Дивеевское ЖКХ»;

- Пронина Сергея Николаевича, главного инженера ООО «Теплоэнерго»;

- Рябова Николая Викторовича, электрогазосварщика ООО «Теплоэнерго»;

- Подрезова Александра Анатольевича, оператора газовой котельной МП «Коммунальник»;

- Живодерова Юрия Викторовича, оператора газовой котельной МП «Коммунальник»;

- Семеркина Андрея Геннадьевича, мастера аварийно-диспетчерской службы ООО «ДивеевоРАЙГАЗ»;

- Селезнева Вячеслава Геннадьевича, слесаря аварийно-диспетчерской службы ООО «ДивеевоРАЙГАЗ»;

- Махина Сергея Валерьевича, электрогазосварщика МП «Диеевское ЖКХ»;

- Сазанова Александра Алексеевича, водителя МП «Дивеевское ЖКХ»;

- Смыслова Олега Юрьевича, мастера по эксплуатации водопроводных и тепловых сетей ООО «ЖКХ» «Сатис»;

- Забродина Александра Федоровича, слесаря-сантехника ООО «ЖКХ» «Сатис»;

- Савинкина Александра Ивановича, мастера Сатисского участка Дивеевского РЭС.

- Белкина Николая Викторовича, водителя оперативно-выездной бригады Дивеевского РЭС.

- Малышева Сергея Николаевича, водителя бурильно-крановой машины Дивеевского РЭС.

- Цыпленкова Николая Александровича, главного инженера МБОУ Дивеевская СОШ;

- Романова Алексея Николаевича, заведующего хозяйством МБОУ Глуховская СОШ.

1.2. Рекомендовать руководителям предприятий и учреждений, служб района поощрить ИТР, специалистов и рабочих за проведение отопительного сезона 2012 – 2013 года из фонда предприятий на заработную плату.

2. Для подготовки объектов ТЭК района к работе в предстоящий осенне-зимний период 2013 – 2014 года:

2.1. Утвердить состав комиссии по организации подготовки объектов коммунально-энергетического комплекса и жилого фонда района к работе в осенне-зимний период 2013 – 2014 года (приложение № 1). Комиссии осуществлять постоянный контроль за ходом подготовки.

2.2. Утвердить план мероприятий по подготовке топливно-энергетического комплекса района к работе в осенне-зимний период 2013-2014 года с учетом устранения недостатков прошлого отопительного периода (приложение № 2).

2.3. Рекомендовать главам сельских администраций, руководителям служб, директорам предприятий ЖКХ:

- разработать мероприятия по своевременной подготовке к работе в осенне-зимний период 2013 – 2014 года;

- подготовить и создать необходимый резерв материалов и оборудования для проведения отопительного сезона;

- в первоочередном порядке направлять материально-технические ресурсы и финансовые средства для стабильного и качественного обеспечения населения, объектов социально-культурной сферы топливом, электрической и тепловой энергией;

- вести постоянный контроль за ходом подготовки подведомственных учреждений и объектов;

- ЕДДС организовать сбор достоверной информации и проведение анализа аварийных ситуаций в сфере ЖКХ района.

2.4. Руководителям управлений и отделов районной администрации:

- взять под личный контроль ход подготовки объектов социально-культурной сферы к осенне-зимнему периоду;

- обратить особое внимание на жесткий контроль за соблюдением установленных лимитов на тепло, газ, электроэнергию, уголь.

2.5. Начальнику управления экономики и прогнозирования администрации Дивеевского района (И.А.Кузнецова):

- довести лимиты до руководителей ресурсоснабжающих организаций, объектов социально-культурной сферы, организовать контроль за их исполнением;

- подготовить соглашение с топливно-снабжающими организациями на поставку топлива.

2.6. Отделу ЖКХ администрации Дивеевского района (начальник Чечеткин Е.Д.):

- осуществлять координацию выполнения мероприятий по своевременной и качественной подготовке топливно-энергетического комплекса района к работе в осенне-зимний период 2013 – 2014 года;

- проводить постоянный контроль за ходом заготовки топлива на объекты теплоснабжения.

2.7. Финансовому управлению администрации Дивеевского района (начальник Чернягина Т.Н.) обеспечить направление финансовых ресурсов в соответствии с планом мероприятий в первоочередном порядке, согласно сметных назначений, по учреждениям, предприятиям, отделам и сельским администрациям.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Дивеевского района О.Е.Кочеткова.

Глава администрации района							Ю.Н.Ваньков

Кочетков О.Е.

Чечеткин Е.Д.

Молодцова А.О.

Малышев В.Н.

ПРИЛОЖЕНИЕ N 1

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации Дивеевского района Нижегородской области

от 14 мая 2013 года N 542

СОСТАВ

комиссии по подготовке объектов топливно-энергетического комплекса, соцкультбыта, административных зданий и жилого фонда к работе в осенне-зимний период 2013 – 2014 года

Кочетков О.Е. – первый заместитель главы администрации Дивеевского района, председатель комиссии;

Чечеткин Е.Д. – начальник отдела ЖКХ администрации Дивеевского района, заместитель председателя комиссии;

Сыров А.О. – заместитель начальника отдела ЖКХ администрации Дивеевского района, секретарь комиссии.

Члены комиссии:

Кузнецова И.А. – начальник управления экономики и прогнозирования администрации Дивеевского района;

Чернягина Т.Н. – начальник финансового управления администрации Дивеевского района;

Серов А.П. – главный инженер управления сельского хозяйства администрации Дивеевского района;

Сыров С.А. – начальник отдела капитального строительства и архитектуры администрации Дивеевского района;

Савинкин В.С. – начальник РЭС (по согласованию);

Кольчатов Ю.В. – начальник ООО «ДивеевоРАЙГАЗ» (по согласованию);

Мурзин А.И. – начальник Дивеевской РЭГС (по согласованию);

Рябов А.Н. – начальник отдела ГО и ЧС администрации Дивеевского района.

Малов А.С. – директор ООО «Мастер-строй» (по согласованию).

ПРИЛОЖЕНИЕ N 2

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации Дивеевского района Нижегородской области

от 14 мая 2013 года N 542

Основные мероприятия по подготовке жилищного фонда, объектов ТЭК Дивеевского района к работе в осенне-зимний период 2013 – 2014 года

1. Теплоснабжение

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок выполнения, месяц | Ответственные за выполнение Ф.И.О., должность | Денежные средства, тыс.руб., источники финасиров. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дивеевский с/совет |  |  |  |  |
| 1 | с. Кременки: МПО установка электрокотла, монтаж отопления, утепление потолка | июнь-август | А.К.Привалов, глава администрации | 25,0 |
| 2 | Замена тенов – стадион, утепление потолка; гараж администрации – замена тэнов, промывка системы отопления; здание администрации – замена входной двери, утепление потолка | июнь-август | А.К.Привалов, глава администрации | 20,0 |
| ООО "Теплоэнерго" |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт котлов | сентябрь | А.А.Березкин, директор | 100,0 |
| 2 | Перевооружение газовых котельных №1 с.Дивеево и с.Кременки | весь период | А.А.Березкин, директор | 5500,0 |
| Сатисская с/адм |  |  |  |  |
| 1 | Проектные работы по котельной в п.Сатис | весь период | А.В.Чукрин, глава с/адм | 700,0 |
| 1 | Текущий ремонт по теплоснабжению по плану | весь период |  | 447,7 |
|  | ВСЕГО: |  |  | 6792,7 |

2. Водоснабжение

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок выполнения, месяц | Ответственные за выполнение Ф.И.О., должность | Денежные средства, тыс.руб., источники финасиров. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дивеевский с/совет |  |  |  |  |
| 1 | Замена ветхого водопровода-25 м. | июнь-июль | А.К.Привалов, глава администрации | 49,9 |
| 2 | Замена ветхого водопровода с. Б. Череватово, ул. Базарная, ул. Южная-250 м.; с. Дивеево ул. Покровская- 200 м.; д. Полупочинки ул. Мира-300 м.; д. Осиновка ул. Нагорная-400 м. | июнь-июль | А.К.Привалов, глава администрации | 500,0 |
| МП Сатисское ЖКХ |  |  |  |  |
| 1 | Замена водопроводных сетей- 0,2 км, по плану | сентябрь | А.А.Володин, директор | 500,0 |
| ООО Коммунальные системы |  |  |  |  |
| 1 | Замена водопроводных сетей- 2,4 км, по плану | сентябрь | А.С.Сомцов, директор | 960,0 |
|  | Прочие работы по водопроводу | весь период |  | 475,6 |
|  | Текущий ремонт водопровода по плану | весь период |  | 959,6 |
| 1 | Выполнение проектной документации на бурение артезианских скважин |  | ОКСиА | 300,0 |
|  | ВСЕГО: |  |  | 3745,1 |

3. Водоотведение

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок выполнения, месяц | Ответственные за выполнение Ф.И.О., должность | Денежные средства, тыс.руб., источники финасиров. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| МП Дивеевское ЖКХ, МП Сатисское ЖКХ |  |  |  |  |
| 1 | Замена сетей - 0,2 км | июнь-сентябрь | А.В.Костин, А.А.Володин | 300,0 |
| 2 | Прочие работы | июнь-сентябрь |  | 350,0 |
| 3 | Текущий ремонт, по плану | весь период |  | 799,0 |
|  | ВСЕГО: |  |  | 1449,0 |

4. Газоснабжение

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок выполнения, месяц | Ответственные за выполнение Ф.И.О., должность | Денежные средства, тыс.руб., источники финасиров. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дивеевский с/совет |  |  |  |  |
| 1 | Газификация с. Б. Череватово ул. Базарная, ул. Советская | май-июнь | А.К.Привалов, глава администрации | 1076,7 |
| 2 | с.Ореховец | июнь-сентябрь | В.С.Романов, глава с/адм | 1267,0 |
| 3 | Выполнение проектной документации на газопроводы: | весь период | ОКСиА |  |
|  | с.Дивеево |  |  | 292,0 |
|  | д.Осиновка |  |  | 500,0 |
|  | с.Конново |  |  | 300,0 |
|  | ВСЕГО: |  |  | 3435,7 |

5. Электроснабжение

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок выполнения, месяц | Ответственные за выполнение Ф.И.О., должность | Денежные средства, тыс.руб., источники финасиров. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дивеевский с/совет |  |  |  |  |
| 1 | Установка дополнительных светильников уличного освещения | весь период | А.К.Привалов, глава администрации | 20,0 |
| 2 | Ремонт и модернизация уличного освещения | весь период | А.К.Привалов, глава администрации | 20,0 |
|  | ВСЕГО: |  |  | 40,0 |

6. Энергосбережение

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок выполнения, месяц | Ответственные за выполнение Ф.И.О., должность | Денежные средства, тыс.руб., источники финасиров. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дивеевский с/совет |  |  |  |  |
| 1 | Установка энергосберегающих ламп, таймеров включения и выключения уличного освещения | весь период | А.К.Привалов, глава администрации | 30,0 |
|  | ВСЕГО: |  |  | 30,0 |

7. Улично-дорожная сеть

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок выполнения, месяц | Ответственные за выполнение Ф.И.О., должность | Денежные средства, тыс.руб., источники финасиров. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дивеевский с/совет |  |  |  |  |
| 1 | Строительство автодорог с твердым покрытием (щебень) с.Дивеево |  | В.А.Градов |  |
|  | ул.Некрасова 300 м | май-июнь |  | 260,0 |
|  | ул.Нагорная 350 | май-июнь |  | 325,0 |
|  | ул.Маяковского 600 | июнь-июль |  | 521,0 |
|  | ул.Магистральная 400 | июнь-июль |  | 347,0 |
|  | ул.Клочнева 600 | июнь-июль |  | 521,0 |
|  | с.Б-Череватово ул.Базарная 900 | июнь-июль |  | 608,0 |
|  | д.Осиновка ул.Нагорная 300 | июнь-июль |  | 260,0 |
|  | д.Осиновка, подъезд к ул.Нижняя 150 | май-июнь |  | 130,0 |
| 2 | Капитальный ремонт дорог (средства Дорожного фонда) | май-август |  | 6700,0 |
| 3 | Ремонт муниципальных дорог и дворовых территорий | май-август |  | 2870,0 |
|  | ВСЕГО: |  |  | 12542,0 |

8. Жилфонд

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок выполнения, месяц | Ответственные за выполнение Ф.И.О., должность | Денежные средства, тыс.руб., источники финасиров. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт жилищного фонда по производст. программе | сентябрь | Д.Е.Борцов, Т.П.Грушкина | 1038,4 |
| 2 | ООО "Дивеевское ЖКХ" |  |  |  |
|  | ремонт жилищного фонда вс.Б-Череватово, с.Дивеево | июнь | Д.Е.Борцов, | 150,0 |
| 3 | Капитальный ремонт жилфонда по 185-ФЗ | октябрь | Д.Е.Борцов, Т.П.Грушкина | 8834,0 в т.ч. МБ – 603,0 |
|  | ВСЕГО: |  |  | 10022,4 |

9. Спецтехника

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок выполнения, месяц | Ответственные за выполнение Ф.И.О., должность | Денежные средства, тыс.руб., источники финасиров. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Экскаватор (по лизингу) | весь период |  | 1350,0 |
|  | Мусоровоз – КО- |  |  | 2000,0 |
|  | ВСЕГО: |  |  | 3350,0 |

10. Строительство

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок выполнения, месяц | Ответственные за выполнение Ф.И.О., должность | Денежные средства, тыс.руб., источники финасиров. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство Центра славянской культуры в с.Дивеево | весь период | ОКСиА | 6500,0 |
|  | ВСЕГО: |  |  | 6500,0 |

|  | ИТОГО: Потребность денежных средств по всем источникам финансирования |  |  | 47906,9 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | в т.ч. Местный бюджет |  |  | 27625,9 |