- Администрация Дивеевского муниципального района

Нижегородской области

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 16 июня 2017 года |  | N | 570 |
| --- | --- | --- | --- |

Об утверждении плана мероприятий (дорожной карты) по переходу на энергоэффективное светодиодное освещение в учреждениях, где качество освещения играет повышенную роль, а также по переходу на энергоэффективные светодиодные источники света в уличном освещении Дивеевского муниципального района Нижегородской области на период 2018 – 2025 годы

В соответствии с пунктом 4 статьи 14 Федерального Закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправлении в Российской Федерации» и в целях исполнения пункта 2.2. протокола совещания под руководством заместителя Министра энергетики Российской Федерации А.Ю.Инюцына от 14.02.2017 № ИА-59пр, администрация Дивеевского муниципального района Нижегородской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий (дорожную карту) по переходу на энергоэффективное светодиодное освещение в учреждениях, где качество освещения играет повышенную роль, а также по переходу на энергоэффективные светодиодные источники света в уличном освещении Дивеевского муниципального района Нижегородской области на период 2018 – 2025 годы, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2018.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации, председателя КУМИ Дивеевского муниципального района Нижегородской области А.В.Забродину.

Глава местного самоуправления						Д.В.Дрейбанд

Забродина А.В.

Чернягина Т.Н.

Герасимова Е.В.

Малышев В.Н.

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации Дивеевского муниципального района Нижегородской области

от 16 июня 2017 года N 570

План мероприятий (дорожная карта)

по переходу на энергоэффективное светодиодное освещение в учреждениях, где качество освещения играет повышенную роль, а также по переходу на энергоэффективные светодиодные источники света в уличном освещении Дивеевского муниципального района Нижегородской области

на период 2018 – 2025 годы

| № п.п. | Наименование мероприятия | Ответственные | Срок реализации (год) | Показатели (шт.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Переход на энергоэффективные источники света в уличном и дорожном освещении администрации Дивеевского сельсовета Дивеевского муниципального района Нижегородской области | Глава администрации Дивеевского сельсовета Дивеевского муниципального района Нижегородской области | 2018 | 33 |
| 2. | Переход на энергоэффективные источники света в уличном и дорожном освещении администрации Сатисского сельсовета Дивеевского муниципального района Нижегородской области | Глава администрации Сатисского сельсовета Дивеевского муниципального района Нижегородской области | 2018 | 5 |
| 3. | Переход на энергоэффективные источники света в уличном и дорожном освещении администрации Ивановского сельсовета Дивеевского муниципального района Нижегородской области | Глава администрации Ивановского сельсовета Дивеевского муниципального района Нижегородской области | 2018 | 5 |
| 4. | Переход на энергоэффективные источники света в уличном и дорожном освещении администрации Верякушского сельсовета Дивеевского муниципального района Нижегородской области | Глава местного самоуправления Верякушского сельсовета Дивеевского муниципального района Нижегородской области | 2018 | 3 |
| 5. | Переход на энергоэффективные источники света в уличном и дорожном освещении администрации Елизарьевского сельсовета Дивеевского муниципального района Нижегородской области | Глава администрации Елизарьевского сельсовета Дивеевского муниципального района Нижегородской области | 2018 | 5 |
| 6. | Замена ламп накаливания внутреннего освещения на энергоэффективные светодиодные лампы учреждений МБУК «Культурно-досуговое объединение Дивеевского муниципального района Нижегородской области» | Заведующие филиалами МБУК «Культурно-досуговое объединение Дивеевского муниципального района Нижегородской области» | 2018 | 94 |
| 7. | Замена ламп накаливания внутреннего освещения на энергоэффективные светодиодные лампы учреждений МАУК» Межпоселенческая централизованная библиотечная система Дивеевского муниципального района Нижегородской области». | Заведующие филиалами МАУК «Межпоселенческая централизованная библиотечная система Дивеевского муниципального района Нижегородской области». | 2018 | 22 |
| 8. | Переход на энергоэффективные источники света в уличном и дорожном освещении администрации Дивеевского сельсовета Дивеевского муниципального района Нижегородской области | Глава администрации Дивеевского сельсовета Дивеевского муниципального района Нижегородской области | 2019 | 22 |
| 9. | Переход на энергоэффективные источники света в уличном и дорожном освещении администрации Сатисского сельсовета Дивеевского муниципального района Нижегородской области | Глава администрации Сатисского сельсовета Дивеевского муниципального района Нижегородской области | 2019 | 7 |
| 10. | Переход на энергоэффективные источники света в уличном и дорожном освещении администрации Ивановского сельсовета Дивеевского муниципального района Нижегородской области | Глава администрации Ивановского сельсовета Дивеевского муниципального района Нижегородской области | 2019 | 5 |
| 11. | Переход на энергоэффективные источники света в уличном и дорожном освещении администрации Верякушского сельсовета Дивеевского муниципального района Нижегородской области | Глава местного самоуправления Верякушского сельсовета Дивеевского муниципального района Нижегородской области | 2019 | 4 |
| 12. | Переход на энергоэффективные источники света в уличном и дорожном освещении администрации Елизарьевского сельсовета Дивеевского муниципального района Нижегородской области | Глава администрации Елизарьевского сельсовета Дивеевского муниципального района Нижегородской области | 2019 | 7 |
| 13. | Замена ламп накаливания внутреннего освещения на энергоэффективные светодиодные лампы учреждений МБУК «Культурно-досуговое объединение Дивеевского муниципального района Нижегородской области» | Заведующие филиалами МБУК «Культурно-досуговое объединение Дивеевского муниципального района Нижегородской области» | 2019 | 138 |
| 14. | Замена ламп накаливания внутреннего освещения на энергоэффективные светодиодные лампы учреждений МАУК» Межпоселенческая централизованная библиотечная система Дивеевского муниципального района Нижегородской области». | Заведующие филиалами МАУК «Межпоселенческая централизованная библиотечная система Дивеевского муниципального района Нижегородской области». | 2019 | 29 |
| 15. | Переход на энергоэффективные источники света в уличном и дорожном освещении администрации Дивеевского сельсовета Дивеевского муниципального района Нижегородской области | Глава администрации Дивеевского сельсовета Дивеевского муниципального района Нижегородской области | 2020 | 23 |
| 16. | Переход на энергоэффективные источники света в уличном и дорожном освещении администрации Сатисского сельсовета Дивеевского муниципального района Нижегородской области | Глава администрации Сатисского сельсовета Дивеевского муниципального района Нижегородской области | 2020 | 7 |
| 17. | Переход на энергоэффективные источники света в уличном и дорожном освещении администрации Ивановского сельсовета Дивеевского муниципального района Нижегородской области | Глава администрации Ивановского сельсовета Дивеевского муниципального района Нижегородской области | 2020 | 6 |
| 18. | Переход на энергоэффективные источники света в уличном и дорожном освещении администрации Верякушского сельсовета Дивеевского муниципального района Нижегородской области | Глава местного самоуправления Верякушского сельсовета Дивеевского муниципального района Нижегородской области | 2020 | 5 |
| 19. | Переход на энергоэффективные источники света в уличном и дорожном освещении администрации Глуховского сельсовета Дивеевского муниципального района Нижегородской области | Глава администрации Глуховского сельсовета Дивеевского муниципального района Нижегородской области | 2020 | 25 |
| 20. | Переход на энергоэффективные источники света в уличном и дорожном освещении администрации Елизарьевского сельсовета Дивеевского муниципального района Нижегородской области | Глава администрации Елизарьевского сельсовета Дивеевского муниципального района Нижегородской области | 2020 | 10 |
| 21. | Замена ламп накаливания внутреннего освещения на энергоэффективные светодиодные лампы учреждений образования Дивеевского муниципального района Нижегородской области | Директора образовательных учреждений Дивеевского муниципального района Нижегородской области | 2020 | 1621 |
| 22. | Замена ламп накаливания внутреннего освещения на энергоэффективные светодиодные лампы учреждений МБУК «Культурно-досуговое объединение Дивеевского муниципального района Нижегородской области» | Заведующие филиалами МБУК «Культурно-досуговое объединение Дивеевского муниципального района Нижегородской области» | 2020 | 155 |
| 23. | Замена ламп накаливания внутреннего освещения на энергоэффективные светодиодные лампы учреждений МАУК» Межпоселенческая централизованная библиотечная система Дивеевского муниципального района Нижегородской области». | Заведующие филиалами МАУК «Межпоселенческая централизованная библиотечная система Дивеевского муниципального района Нижегородской области». | 2020 | 49 |
| 24. | Переход на энергоэффективные источники света в уличном и дорожном освещении администрации Дивеевского сельсовета Дивеевского муниципального района Нижегородской области | Глава администрации Дивеевского сельсовета Дивеевского муниципального района Нижегородской области | 2021 | 21 |
| 25. | Переход на энергоэффективные источники света в уличном и дорожном освещении администрации Сатисского сельсовета Дивеевского муниципального района Нижегородской области | Глава администрации Сатисского сельсовета Дивеевского муниципального района Нижегородской области | 2021 | 7 |
| 26. | Переход на энергоэффективные источники света в уличном и дорожном освещении администрации Ивановского сельсовета Дивеевского муниципального района Нижегородской области | Глава администрации Ивановского сельсовета Дивеевского муниципального района Нижегородской области | 2021 | 6 |
| 27. | Переход на энергоэффективные источники света в уличном и дорожном освещении администрации Верякушского сельсовета Дивеевского муниципального района Нижегородской области | Глава местного самоуправления Верякушского сельсовета Дивеевского муниципального района Нижегородской области | 2021 | 5 |
| 28. | Переход на энергоэффективные источники света в уличном и дорожном освещении администрации Глуховского сельсовета Дивеевского муниципального района Нижегородской области | Глава администрации Глуховского сельсовета Дивеевского муниципального района Нижегородской области | 2021 | 62 |
| 29. | Переход на энергоэффективные источники света в уличном и дорожном освещении администрации Елизарьевского сельсовета Дивеевского муниципального района Нижегородской области | Глава администрации Елизарьевского сельсовета Дивеевского муниципального района Нижегородской области | 2021 | 11 |
| 30. | Замена ламп накаливания внутреннего освещения на энергоэффективные светодиодные лампы учреждений образования Дивеевского муниципального района Нижегородской области | Директора образовательных учреждений Дивеевского муниципального района Нижегородской области | 2021 | 1508 |
| 31. | Замена ламп накаливания внутреннего освещения на энергоэффективные светодиодные лампы учреждений МБУК «Культурно-досуговое объединение Дивеевского муниципального района Нижегородской области» | Заведующие филиалами МБУК «Культурно-досуговое объединение Дивеевского муниципального района Нижегородской области» | 2021 | 101 |
| 32. | Замена ламп накаливания внутреннего освещения на энергоэффективные светодиодные лампы учреждений МАУК» Межпоселенческая централизованная библиотечная система Дивеевского муниципального района Нижегородской области». | Заведующие филиалами МАУК «Межпоселенческая централизованная библиотечная система Дивеевского муниципального района Нижегородской области» | 2021 | 12 |
| 33. | Переход на энергоэффективные источники света в уличном и дорожном освещении администрации Дивеевского сельсовета Дивеевского муниципального района Нижегородской области | Глава администрации Дивеевского сельсовета Дивеевского муниципального района Нижегородской области | 2022 | 24 |
| 34. | Переход на энергоэффективные источники света в уличном и дорожном освещении администрации Сатисского сельсовета Дивеевского муниципального района Нижегородской области | Глава администрации Сатисского сельсовета Дивеевского муниципального района Нижегородской области | 2022 | 10 |
| 35. | Переход на энергоэффективные источники света в уличном и дорожном освещении администрации Ивановского сельсовета Дивеевского муниципального района Нижегородской области | Глава администрации Ивановского сельсовета Дивеевского муниципального района Нижегородской области | 2022 | 7 |
| 36. | Переход на энергоэффективные источники света в уличном и дорожном освещении администрации Елизарьевского сельсовета Дивеевского муниципального района Нижегородской области | Глава администрации Елизарьевского сельсовета Дивеевского муниципального района Нижегородской области | 2022 | 12 |
| 37. | Замена ламп накаливания внутреннего освещения на энергоэффективные светодиодные лампы учреждений образования Дивеевского муниципального района Нижегородской области | Директора образовательных учреждений Дивеевского муниципального района Нижегородской области | 2022 | 1472 |
| 38. | Замена ламп накаливания внутреннего освещения на энергоэффективные светодиодные лампы учреждений МБУК «Культурно-досуговое объединение Дивеевского муниципального района Нижегородской области» | Заведующие филиалами МБУК «Культурно-досуговое объединение Дивеевского муниципального района Нижегородской области» | 2022 | 97 |
| 39. | Замена ламп накаливания внутреннего освещения на энергоэффективные светодиодные лампы учреждений МАУК» Межпоселенческая централизованная библиотечная система Дивеевского муниципального района Нижегородской области». | Заведующие филиалами МАУК «Межпоселенческая централизованная библиотечная система Дивеевского муниципального района Нижегородской области». | 2022 | 22 |
| 40. | Переход на энергоэффективные источники света в уличном и дорожном освещении администрации Дивеевского сельсовета Дивеевского муниципального района Нижегородской области | Глава администрации Дивеевского сельсовета Дивеевского муниципального района Нижегородской области | 2023 | 21 |
| 41. | Переход на энергоэффективные источники света в уличном и дорожном освещении администрации Сатисского сельсовета Дивеевского муниципального района Нижегородской области | Глава администрации Сатисского сельсовета Дивеевского муниципального района Нижегородской области | 2023 | 10 |
| 42. | Переход на энергоэффективные источники света в уличном и дорожном освещении администрации Ивановского сельсовета Дивеевского муниципального района Нижегородской области | Глава администрации Ивановского сельсовета Дивеевского муниципального района Нижегородской области | 2023 | 7 |
| 43. | Переход на энергоэффективные источники света в уличном и дорожном освещении администрации Елизарьевского сельсовета Дивеевского муниципального района Нижегородской области | Глава администрации Елизарьевского сельсовета Дивеевского муниципального района Нижегородской области | 2023 | 12 |
| 44. | Замена ламп накаливания внутреннего освещения на энергоэффективные светодиодные лампы учреждений образования Дивеевского муниципального района Нижегородской области | Директора образовательных учреждений Дивеевского муниципального района Нижегородской области | 2023 | 1404 |
| 45. | Замена ламп накаливания внутреннего освещения на энергоэффективные светодиодные лампы учреждений МБУК «Культурно-досуговое объединение Дивеевского муниципального района Нижегородской области» | Заведующие филиалами МБУК «Культурно-досуговое объединение Дивеевского муниципального района Нижегородской области» | 2023 | 39 |
| 46. | Замена ламп накаливания внутреннего освещения на энергоэффективные светодиодные лампы учреждений МАУК» Межпоселенческая централизованная библиотечная система Дивеевского муниципального района Нижегородской области». | Заведующие филиалами МАУК «Межпоселенческая централизованная библиотечная система Дивеевского муниципального района Нижегородской области». | 2023 | 41 |
| 47. | Переход на энергоэффективные источники света в уличном и дорожном освещении администрации Дивеевского сельсовета Дивеевского муниципального района Нижегородской области | Глава администрации Дивеевского сельсовета Дивеевского муниципального района Нижегородской области | 2024 | 15 |
| 48. | Переход на энергоэффективные источники света в уличном и дорожном освещении администрации Сатисского сельсовета Дивеевского муниципального района Нижегородской области | Глава администрации Сатисского сельсовета Дивеевского муниципального района Нижегородской области | 2024 | 15 |
| 49. | Переход на энергоэффективные источники света в уличном и дорожном освещении администрации Ивановского сельсовета Дивеевского муниципального района Нижегородской области | Глава администрации Ивановского сельсовета Дивеевского муниципального района Нижегородской области | 2024 | 8 |
| 50. | Переход на энергоэффективные источники света в уличном и дорожном освещении администрации Елизарьевского сельсовета Дивеевского муниципального района Нижегородской области | Глава администрации Елизарьевского сельсовета Дивеевского муниципального района Нижегородской области | 2024 | 14 |
| 51. | Замена ламп накаливания внутреннего освещения на энергоэффективные светодиодные лампы учреждений образования Дивеевского муниципального района Нижегородской области | Директора образовательных учреждений Дивеевского муниципального района Нижегородской области | 2024 | 1327 |
| 52. | Замена ламп накаливания внутреннего освещения на энергоэффективные светодиодные лампы учреждений МБУК «Культурно-досуговое объединение Дивеевского муниципального района Нижегородской области» | Заведующие филиалами МБУК «Культурно-досуговое объединение Дивеевского муниципального района Нижегородской области» | 2024 | 64 |
| 53. | Замена ламп накаливания внутреннего освещения на энергоэффективные светодиодные лампы учреждений МАУК» Межпоселенческая централизованная библиотечная система Дивеевского муниципального района Нижегородской области». | Заведующие филиалами МАУК «Межпоселенческая централизованная библиотечная система Дивеевского муниципального района Нижегородской области». | 2024 | 210 |
| 54. | Переход на энергоэффективные источники света в уличном и дорожном освещении администрации Дивеевского сельсовета Дивеевского муниципального района Нижегородской области | Глава администрации Дивеевского сельсовета Дивеевского муниципального района Нижегородской области | 2025 | 22 |
| 55. | Переход на энергоэффективные источники света в уличном и дорожном освещении администрации Сатисского сельсовета Дивеевского муниципального района Нижегородской области | Глава администрации Сатисского сельсовета Дивеевского муниципального района Нижегородской области | 2025 | 15 |
| 56. | Переход на энергоэффективные источники света в уличном и дорожном освещении администрации Ивановского сельсовета Дивеевского муниципального района Нижегородской области | Глава администрации Ивановского сельсовета Дивеевского муниципального района Нижегородской области | 2025 | 8 |
| 57. | Переход на энергоэффективные источники света в уличном и дорожном освещении администрации Елизарьевского сельсовета Дивеевского муниципального района Нижегородской области | Глава администрации Елизарьевского сельсовета Дивеевского муниципального района Нижегородской области | 2025 | 15 |
| 58. | Замена ламп накаливания внутреннего освещения на энергоэффективные светодиодные лампы учреждений образования Дивеевского муниципального района Нижегородской области | Директора образовательных учреждений Дивеевского муниципального района Нижегородской области | 2025 | 1140 |
| 59. | Замена ламп накаливания внутреннего освещения на энергоэффективные светодиодные лампы учреждений МБУК «Культурно-досуговое объединение Дивеевского муниципального района Нижегородской области» | Заведующие филиалами МБУК «Культурно-досуговое объединение Дивеевского муниципального района Нижегородской области» | 2025 | 34 |
| 60. | Замена ламп накаливания внутреннего освещения на энергоэффективные светодиодные лампы учреждений МАУК» Межпоселенческая централизованная библиотечная система Дивеевского муниципального района Нижегородской области». | Заведующие филиалами МАУК «Межпоселенческая централизованная библиотечная система Дивеевского муниципального района Нижегородской области». | 2025 | 480 |