Администрация Ивановского сельсовета

Дивеевского района Нижегородской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

21 октября 2014 года                                                                                            № 57

Об утверждении  программы «Ремонт автомобильных дорог местного

значения Ивановского сельского поселения Дивеевского муниципального

района Нижегородской области на 2015-2020 годы»

На основании Федерального Закона от 06 октября  2003 года N 131-ФЗ  "Об

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", закона Нижегородской области от 9 августа 2011 года № 110-3 «О дорожном фонде Нижегородской области»

п о с т а н о в л я ю:

1.  Утвердить   программу «Ремонт автомобильных дорог местного значения Ивановского сельского поселения Дивеевского муниципального района Нижегородской области на 2015-2020 годы».

2.  Разместить настоящее  постановление на официальном сайте администрации Дивеевского района в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава  администрации

Ивановского сельсовета                                                                      А.Е. Коновалов

УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации

Ивановского сельсовета

Дивеевского муниципального района

Нижегородской области

от 21 октября  2014 года № 57

ПРОГРАММА

«Ремонт автомобильных дорог местного значения

Ивановского сельского поселения

Дивеевского  муниципального района

Нижегородской области

на 2015–2020 годы»

с. Ивановское

2014

##### 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| 1.1 Наименование программы | – | «Ремонт автомобильных дорог местного значения Ивановского сельского поселения Дивеевского муниципального района Нижегородской области на 2015–2020 годы» (далее Программа) |
| --- | --- | --- |
| 1.2 Основания для разработки Программы | – | Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Закон Нижегородской области от 9 августа 2011 года № 110-З «О дорожном фонде Нижегородской области» |
| 1.3 Муниципальный заказчик Программы | – | Администрация Дивеевского муниципального района Нижегородской области |
| 1.4 Основной разработчик Программы | – | Администрация Ивановского сельсовета Дивеевского муниципального района Нижегородской области |
| 1.5 Основная цель Программы | – | Сохранение сети автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них, обеспечение их транспортно-эксплуатационных показателей на уровне, необходимом для удовлетворения потребностей пользователей автодорог, на основе своевременного и качественного выполнения работ по ремонту автодорог и искусственных сооружений на них |
| 1.6 Задачи Программы | – | - Обеспечение ежегодного ремонта автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них; - Обеспечение ежегодного содержания автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них; |
| 1.7 Сроки реализации Программы | – | Срок реализации программы -2015 – 2020 годы |
| 1.8 Исполнители программных мероприятий | – | - Администрация Ивановского сельсовета Дивеевского муниципального района, |
| 1.9 Объемы и источники финансирования Подпрограммы | – | Общий объем финансирования Программы составляет 17,978 млн. рублей в том числе средства: |
|  |  | консолидированного бюджета – 17,978 млн. рублей (100,0 процентов); |
| 1.10 Система организации контроля за исполнением Программы | – | Контроль за ходом реализации Программы осуществляет Земское Собрание Дивеевского муниципального района Нижегородской области и администрация Дивеевского муниципального района Нижегородской области |
|  |  | Исполнители мероприятий Программы ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляют информацию о ходе реализации Программы в администрацию Дивеевского муниципального района Нижегородской области |
| 1.11 Индикаторы достижения цели программы | – | На дату окончания реализации Программы планируется достигнуть значения индикаторов цели: - удельный вес автомобильных дорог местного значения с твёрдым покрытием в общей сети автодорог, находящихся в собственности сельских поселений, составит 87,1%; - протяженность автомобильных дорог местного значения, отвечающих нормативным требованиям составит 22,4 км; |

# 2. Текст  Программы.

# 2.1. Содержание проблемы.

Протяжённость общей сети автомобильных дорог Ивановского сельского поселения Дивеевского района на 01.01.2014 года составила 25,7 км,  в том числе:

- с твердым покрытием – 19,2 км;

- с грунтовым покрытием – 6,5 км.

В связи с несоответствием основной части муниципальных автомобильных дорог нормативным требованиям, администрацией района приоритетным направлением дорожной отрасли определено сохранение и восстановление существующей сети автомобильных дорог район. Средства, которые предусмотрены реализацией программы  позволят увеличить протяжённость автомобильных дорог местного значения отвечающих нормативным требованиям, повысить уровень технического состояния дорог.

В качестве основных проблем дорожного хозяйства Ивановского сельского поселения Дивеевского муниципального района необходимо отметить:

1. Недостаточные  объемы ремонта автомобильных дорог местного значения;

2. Наличие автомобильных дорог местного значения, находящихся в аварийном состоянии.

Программа предполагает,  для ликвидации  накопленного  не до ремонта автомобильных дорог, за «жизненный цикл»  дороги в соответствии с межремонтными сроками, выполнить работы по ямочному  ремонту  асфальтных автодорог и ремонт грунтовых дорог  с доведением их до твердого покрытия  в   щебёночном  исполнении.

# 2.2. Цель и задачи   Программы

Основной целью Программы является сохранение сети автомобильных дорог местного значения, обеспечение их транспортно-эксплуатационных показателей на уровне, необходимом для удовлетворения потребностей пользователей автодорог  с учётом приоритетов социально-экономического развития сельского поселения и  района, на основе своевременного и качественного выполнения работ по ремонту.

Цель Программы носит стратегический характер и направлена в первую очередь на обеспечение социально-экономического развития сельского поселения Дивеевского муниципального района, повышение его инвестиционной привлекательности.

Реализация основной цели Программы может быть осуществлено за счёт решения основных задач, стоящих перед дорожной отраслью.

К основным задачам относится:

1. Обеспечение ежегодного ремонта автомобильных дорог местного назначения.

2. Повышение технического уровня существующих автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них.

В соответствии с реализацией программных мероприятий в 2015-2020 годах предполагается провести ремонт и поверхностную обработку на сети автодорог, сократить количество километров сети автодорог, находящихся в  неудовлетворительном  техническом состоянии. В частности планируется отремонтировать 1,4 км  автодорог с асфальтным покрытием и 3,2 км грунтовых  автодорог сделать автодорогами с твёрдым покрытием.

Реализация данных мероприятий позволит обеспечить надёжный доступ к населённым пунктам всех видов транспорта.

Программа рассчитана на длительный период -  2015- 2020 годы, который должен вывести дорожное хозяйство от стратегии  «обеспечения минимально необходимого уровня выполнения ремонта автомобильных дорог по остаточному принципу» к стратегии «обеспечения нормативных  транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог».

2.3.	Сроки и этапы реализации Программы

Действие Программы предусмотрено на 2015-2020 годы.

Программа реализуется в один этап.

2.4. Управление Программой и механизм её реализации.

Муниципальным заказчиком Программы является администрация Дивеевского муниципального района.

Муниципальный заказчик Программы осуществляет:

- общее и методическое руководство, управление реализацией Программы;

- отбор проектов на проведение ремонта автомобильных дорог местного значения, как приоритетных направлений Программы, удовлетворяющих условиям и критериям отбора;

- координацию и общий контроль за реализацией Программы.

Непосредственными исполнителями работ являются подрядные организации.

Привлечение подрядных организаций к выполнению работ будет осуществляться в соответствии с нормами Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

2.5. Система программных мероприятий

Перечень основных мероприятий по реализации Программы приведен в приложении № 1 к настоящей Программе.

# 2.6.  Ресурсное обеспечение Программы

Распределение средств по  годам финансирования Программы и ее реализации представлено в приложении №1.

На указанные средства планируется выполнение работ по ремонту автомобильных дорог местного значения в Ивановском сельском поселении Дивеевского муниципального района.

Критериями распределения средств являются:

-  аварийное состояние участков автомобильных дорог;

- интенсивность использования автомобильной дороги;

В ходе реализации Программы объемы финансирования программных мероприятий подлежат ежегодному уточнению с учетом возможностей бюджетов всех уровней.

Таблица № 1

Протяжённость сети автомобильных дорог местного значения.

|  | Собственники ( администрации) | протяжённость автодорог ( км) | площадь автомобильных дорог ( тыс. кв. м) | в т. ч. грунтовые ( км) | в т. ч. площадь автомобильных дорог ( тыс. кв. м) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ивановский с/совет | 25,7 | 104,3 | 6,5 | 19,5 |

2.7.  Индикаторы достижения цели Программы

Показателями эффективности реализации мероприятий Программы является достижение индикаторов цели Программы (табл. 2).

Таблица 2

##### Индикаторы достижения цели Программы

| № пп/п | Наименование индикаторов цели программы | Единицы измерения индикаторов Программы | Значение индикаторов целей Программы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | На момент разработки Программы (01.01.2015) | По окончании реализации Программы (01.01.2021) | Без программного вмешательства (на 01.01.2021) |
| 1. | Удельный вес автомобильных дорог местного значения с асфальтным и твёрдым покрытием в общей сети автодорог | % | 74,7 | 87,1 | 71,7 |
| 2. | Протяжённость автодорог, отвечающих нормативным требованиям | км | 19,2 | 22,4 | 19,2 |
| 3. | Протяженность автодорог, отвечающих нормативным требованиям. | % к общему количеству ДТП | 1,5 | 1,3 | 1,5 |

2.8.  Показатели непосредственных результатов реализации Программы.

Реализация мероприятий Программы позволит сохранить существующую сеть автомобильных дорог местного значения и приблизит её технические характеристики к уровню, обеспечивающему безопасную эксплуатацию.

После реализации мероприятий Программы предусмотрено вести в эксплуатацию 3,2  км автомобильных дорог местного значения, соответствующих техническим условиям.

2.9.  Внешние факторы, негативно влияющие на реализацию Программы,           и мероприятия по их снижению.

На реализацию Программы могут негативно повлиять факторы, связанные с выбором подрядчиков, обеспечением качества ремонтных работ и финансированием мероприятий Программы.

Риск с отбором подрядчиков связан в первую очередь с возможностью отбора недобросовестного подрядчика и, как следствие, некачественным выполнением или невыполнением работ.

Риск низкого качества ремонтных работ в основном может быть связан с недостатком технического и кадрового потенциала у подрядных организаций, отсутствием необходимых для ремонтных работ материалов и недофинансирования отрасли. Минимизация данного риска осуществляется за счёт обеспечения жёсткой системы контроля  за  проведением  работ.

2.10.  Система организации контроля за исполнением Программы.

Контроль за ходом реализации Программы осуществляет Земское собрание и администрация Дивеевского муниципального района. Формой контроля служит ежеквартальный отчёт о ходе реализации Программы.

| № |  | Автомобильные дороги, местного значения (адрес дороги) |  | Протяженност, км |  | Площадь, S. тыс. кв.м |  | Вид покрытия | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | объем работ, м2 |  |  |  |  | объем финансирования, тыс.руб. |  |  |  | объем работ, м2 |  |  |  | объем финансирования, тыс.руб. |  |  |  | объем работ, м2 |  |  |  | объем финансирования, тыс.руб. |  |  |  | объем работ, м2 |  |  |  | объем финансирования, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  | объем финансирования, тыс.руб. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | асфальт |  |  | щебень |  | асфальт |  | щебень |  | асфальт |  | щебень |  | асфальт |  | щебень |  | асфальт |  | щебень |  | асфальт |  | щебень |  | асфальт |  | щебень |  | асфальт |  | щебень |  |  |  | щебень |  | асфальт |  | щебень |
|  | с.Смирново |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ул.Пискунова |  | 1,2 |  | 4,6 |  | грунт |  |  |  | 110 |  |  |  | 55,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |  | 110 |  | 35,0 |  | 100,0 |  | 250 |  |  |  | 270,0 |  |  |  |  |  |  |  | 270,0 |  |  |  |
| 2 | ул.Молодежная |  | 0,7 |  | 2,8 |  | грунт |  |  |  | 330 |  |  |  | 165,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |  | 110 |  | 35,0 |  | 100,0 |  | 250 |  |  |  | 270,0 |  |  |  |  |  |  |  | 270,0 |  |  |  |
| 3 | ул.Советская |  | 0,7 |  | 2,6 |  | грунт |  |  |  | 220 |  |  |  | 110,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |  | 110 |  | 35,0 |  | 100,0 |  | 250 |  |  |  | 270,0 |  |  |  |  |  |  |  | 270,0 |  |  |  |
|  | с.Конново |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ул.Трудовая |  | 1,7 |  | 6,6 |  | асфальт |  |  |  | 165 |  |  |  | 82,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 63 |  |  |  | 54,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ул.Малыгина |  | 0,6 |  | 2,2 |  | асфальт |  |  | 213 |  |  | 204,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  | 18,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ул.Молодежная |  | 1,4 |  | 5,6 |  | грунт |  |  |  | 165 |  |  |  | 82,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  | 20,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с.Стуклово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ул.Молодежная |  | 1,0 |  | 4,5 |  | асфальт |  |  |  | 110 |  |  |  | 55,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ул.Садовая |  | 0,5 |  | 1,8 |  | асфальт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ул.Пушкова |  | 1,1 |  | 4,6 |  | асфальт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с.Ивановское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ул.Ситнова |  | 1,5 |  | 6,0 |  | асфальт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  | 40,0 |  |  |  | 250 |  |  |  | 270,0 |  |  |  |  |  |  |  | 270,0 |  |  |  |
| 2 | ул.Микрорайон |  | 0,8 |  | 3,6 |  | асфальт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600 |  |  |  | 600,0 |  |  |  | 55 |  |  |  | 55,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ул.Прудовая |  | 0,8 |  | 3,6 |  | асфальт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 540 |  |  |  | 270,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с.Березино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ул.Синякова |  | 0,8 |  | 3,6 |  | асфальт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Липовка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ул.Зеленая |  | 0,8 |  | 3,6 |  | асфальт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с.Сыресево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ул.Ситнова |  | 0,7 |  | 2,5 |  | грунт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Автодорога |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Березино-Конново |  | 0,6 |  | 2,7 |  | асфальт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | От автодороги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Елизарьево-Ореховец |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | до ул.Трудовая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с.Конново |  | 1,6 |  | 7,2 |  | асфальт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110 |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ремонт по адм-ции Ивановского сельсовет |  |  | 16,5 |  | 68,1 |  |  |  |  | 213 | 1100 |  | 204,9 |  | 550,0 |  | 600 |  | 540 |  | 600,0 |  | 270,6 |  | 220 |  | 523 |  | 220,0 |  | 472,8 |  | 1000 |  | 0 |  | 1080,0 |  | 0,0 |  |  |  | 0 |  | 1080,0 |  | 0,0 |  |
| содержание по адм-ции Ивановского сельсовет |  |  | 25,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150,0 |  |  |  |  |  |  |  | 150,0 |  |  |  |  |  |  |  | 650,0 |  |  |  |  |  |  |  | 750,0 |  |  |  |
| ремонт мостов и пешеходных переходов |  |  | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,0 |  |  |  |  |  |  |  | 5,0 |  |  |  |  |  |  |  | 30,0 |  |  |  |  |  |  |  | 40,0 |  |  |  |
| Всего по адм-ции Ивановского сельсовет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 204,9 |  | 550,0 |  |  |  |  |  | 765,0 |  | 270,6 |  |  |  |  |  | 375,0 |  | 472,8 |  |  |  |  |  | 1760,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 1870,0 |  | 0,0 |  |

Приложение №1

| 2019 |  |  |  | 2020 |  |  |  | Всего по сельской администрациии |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| объем финансирования, тыс.руб. |  | объем работ, м2 |  | объем финансирования, тыс.руб. |  | объем работ, м2 |  | ремонт в асфальтовом исполнении |  | ремонт в щебеночном исполнении |  | ВСЕГО затрат на финансирование тыс. руб. |
| щебень | асфальт | щебень | асфальт | щебень | асфальт | щебень | асфальт | м2 | тыс. руб. | м2 | тыс. руб. |  |
| 200 |  | 240,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 200 |  | 240,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 200 |  | 240,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 500 |  | 660,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1155 |  | 1780,0 |  |  |  |  |  |
| 400 |  | 480,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1000 |  | 1540,0 |  |  |  |  |  |
|  | 1929 |  | 2700,0 | 955 | 2000 | 1260,0 | 3080,0 |  |  |  |  |  |
| 1000 | 1929 | 1200,0 | 2700,0 | 1455 | 4155 | 1920,0 | 6400,0 | 4488 | 5224,9 | 8247 | 10393,4 | 15618,3 |
|  |  | 650,0 |  |  |  | 650,0 |  |  |  |  |  | 2250,0 |
|  |  | 30,0 |  |  |  | 30,0 |  |  |  |  |  | 110,0 |
|  |  | 1880,0 | 2700,0 |  |  | 2600,0 | 6400,0 |  |  |  |  | 17978,3 |