Администрация Дивеевского муниципального округа

Нижегородской области

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 20 мая 2021 г. |  | N | 663 |
| --- | --- | --- | --- |

О подготовке к отопительному периоду теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии и муниципальных дорог общего пользования к осенне-зимнему периоду 2021 – 2022 годов

В целях подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса, социальной сферы и муниципальных дорог общего пользования к осенне-зимнему периоду 2021 – 2022 годов, администрация  Дивеевского  муниципального округа  Нижегородской области

п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить состав комиссии по оценке готовности к отопительному периоду теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии и муниципальных дорог общего пользования к осенне-зимнему периоду 2021 – 2022 годов, согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить Положение о комиссии по оценке готовности к отопительному периоду теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии и муниципальных дорог общего пользования к осенне-зимнему периоду 2021 – 2022 годов, согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

3. Утвердить график проведения заседаний по подготовке к отопительному периоду теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии и муниципальных дорог общего пользования к осенне-зимнему периоду 2021 – 2022 годов, согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

4. Утвердить комплексный план мероприятий по подготовке к отопительному периоду теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии и муниципальных дорог общего пользования к осенне-зимнему периоду 2021 – 2022 годов, согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.

5. Рекомендовать руководителям теплоснабжающих организаций:

5.1. В срок до 01 июня 2021 года разработать и утвердить планы производства работ по промывке и опрессовке систем центрального отопления и иных мероприятий по подготовке систем теплоснабжения к отопительному периоду 2021 – 2022 годов.

5.2. Провести комплексную проверку состояния тепловой изоляции надземных теплотрасс с составлением план-графика ремонтно-восстановительных работ. В срок до 15 июня 2021 года представить указанный план-график в отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Дивеевского муниципального района Нижегородской области.

6. Отделу жилищно-коммунального хозяйства администрации Дивеевского муниципального округа Нижегородской области принять меры по созданию нормативных запасов топлива на котельных, в соответствии с Порядком определения нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 10 августа 2012 года № 377.

7. Финансовому управлению администрации Дивеевского муниципального округа Нижегородской области при формировании бюджета на 2022 год предусмотреть средства для оплаты энергоресурсов, в соответствии с установленными лимитами и заключенными муниципальными контрактами для организаций, финансируемых за счет средств местного бюджета, средства для проведения капитального ремонта муниципальных объектов жилищно-коммунального хозяйства.

8. Руководителям ресурсоснабжающих организаций организовать проведение тренировок с личным составом по ликвидации аварийных ситуаций (не менее двух) и в срок до 01 августа 2021 года представить копии актов проведенных тренировок в отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Дивеевского муниципального округа Нижегородской области.

9. Рекомендовать начальникам территориальных отделов администрации Дивеевского муниципального округа, руководителям управляющих организаций осуществить подготовку жилищного фонда к осенне-зимнему периоду в соответствии с Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденными постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27 сентября 2003 года № 170, а также с учетом предписаний и рекомендаций, выданных контролирующими и ресурсоснабжающими организациями.

9.1. В срок до 01 июня 2021 года разработать и согласовать с ресурсоснабжающими организациями планы производства работ по промывке и опрессовке внутренних систем отопления объектов жилищного фонда, социальной сферы и иных мероприятий по подготовке систем теплоснабжения к отопительному периоду 2021 – 2022 годов.

9.2. Подготовить к осенне-зимнему периоду 2021 – 2022 годов имеющуюся снегоуборочную и коммунальную технику в срок до 15 сентября 2021 года, обеспечить подготовку муниципальных дорог общего пользования к эксплуатации в осенне-зимний период.

10. В ходе подготовки котельных к отопительному периоду совместно с собственниками, организациями жилищно-коммунального хозяйства и представителями контрольных органов выполнить комплекс мероприятий по обеспечению пожарной безопасности котельных. Организовать обучение кочегаров (истопников и иных соответствующих специалистов) по программе пожарно-технического минимума до начала отопительного периода.

11. Руководителям организаций независимо от ведомственной принадлежности, организационно-правовой формы, имеющим в ведении жилищный фонд, объекты социальной сферы, завершить подготовку к осенне-зимнему периоду 2021 – 2022 годов в срок до 15 сентября 2021 года, в отношении объектов ресурсоснабжающих организаций – в срок до 1 ноября 2021 года и объектов электроэнергетики – в срок до 15 ноября 2021 года с оформлением паспортов готовности.

12. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Дивеевского муниципального округа Нижегородской области Сырова С.А.

Глава местного самоуправления						С.А. Кучин

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к постановлению администрации Дивеевского муниципального округа Нижегородской области

от 20 мая 2021 года № 663

Состав комиссии

по оценке готовности к отопительному периоду теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии и муниципальных дорог общего пользования к осенне-зимнему периоду 2021 – 2022годов

Председатель:

Сыров Станислав Александрович – заместитель главы администрации Дивеевского муниципального округа Нижегородской области.

Заместитель председателя:

Чечеткин Евгений Дмитриевич – начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации Дивеевского муниципального округа Нижегородской области.

Секретарь комиссии:

Жоголев Евгений Иванович – консультант отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации Дивеевского муниципального округа Нижегородской области.

Члены комиссии:

Кузнецова Ирина Алексеевна – начальник управления экономики и прогнозирования администрации Дивеевского муниципального округа Нижегородской области;

Чернягина Татьяна Николаевна – начальник финансового управления администрации Дивеевского муниципального округа Нижегородской области;

Шанин Дмитрий Викторович – начальник управления капитального строительства и архитектуры администрации Дивеевского муниципального округа Нижегородской области;

Бабуркин Александр Васильевич – начальник отдела ГЗ, ПБ и мобработы администрации Дивеевского муниципального округа Нижегородской области;

Синицын Дмитрий Валерьевич –  начальника РЭС (по согласованию);

Мурзин Алексей Иванович – начальник Дивеевской РЭГС (по согласованию);

Представитель территориального органа Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (по согласованию).

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к постановлению администрации Дивеевского муниципального округа Нижегородской области

от 20 мая 2021 года № 663

Положение о комиссии

по оценке готовности к отопительному периоду теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии и муниципальных дорог общего пользования к осенне-зимнему периоду 2021 – 2022 годов

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет задачи, функции, права и порядок работы комиссии по проверке готовности теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии и муниципальных дорог общего пользования, расположенных на территории Дивеевского муниципального округа Нижегородской области, к осенне-зимнему периоду (далее – комиссия).

1.2. Комиссия является постоянно действующим органом по рассмотрению и решению вопросов проверки готовности теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии (далее – организации) и муниципальных дорог общего пользования, расположенных на территории Дивеевского муниципального округа Нижегородской области, к осенне-зимнему периоду.

1.3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, законами и иными правовыми актами Российской Федерации, Нижегородской области, муниципальными правовыми актами Дивеевского муниципального округа Нижегородской области и настоящим Положением.

2. Основные задачи и функции комиссии

2.1. Обеспечение взаимодействия органов местного самоуправления по подготовке и проверке объектов энергетического, жилищно-коммунального хозяйства района и муниципальных дорог общего пользования к работе в зимних условиях.

2.2. Реализация единой политики на территории Дивеевского муниципального округа Нижегородской области по вопросам проведения проверки готовности организаций к отопительному периоду.

2.3. Координация деятельности органов местного самоуправления в области готовности организаций к отопительному периоду.

2.4. Оценка готовности организаций к отопительному периоду.

2.5. Проведение проверок выполнения организациями требований, установленных Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденные приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду».

2.6. Рассмотрение документов, подтверждающих выполнение организациями требований по готовности к отопительному периоду.

2.7. При необходимости проведение осмотров объектов, подлежащих проверке.

2.8. Составление актов проверки готовности к отопительному периоду и паспортов готовности организаций к отопительному периоду.

3. Права комиссии

3.1. Запрашивать и получать от органов местного самоуправления, организаций независимо от организационно-правовой формы информацию и документы для работы комиссии.

3.2. Приглашать и заслушивать на заседаниях комиссии представителей органов местного самоуправления и организаций независимо от организационно-правовой формы по вопросам, входящим в компетенцию комиссии.

4. Организация работы комиссии

4.1. Работой комиссии руководит председатель комиссии. Председатель комиссии планирует работу комиссии, утверждает повестку заседания комиссии, назначает дату и время заседания комиссии. На период отсутствия председателя комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя комиссии.

4.2. Комиссия осуществляет свою деятельность в форме заседаний, проводимых по утвержденному графику заседаний и по мере необходимости.

4.3. Решение комиссии о готовности к отопительному периоду объекта проверки, о необходимости устранения в установленные сроки замечаний к требованиям по готовности либо о неготовности к отопительному периоду принимается большинством голосов членов комиссии, присутствующих на заседании. Каждый член комиссии имеет один голос. При равенстве голосов голос председательствующего является решающим.

4.4. Секретарь комиссии осуществляет следующие функции:

- прием и регистрацию поступивших на рассмотрение комиссии документов;

- информирование членов комиссии о времени, месте, дате и повестке очередного заседания;

- подготовку и выдачу заинтересованным лицам выписок из протоколов заседаний комиссии, решений комиссии;

- иные функции, необходимые для обеспечения деятельности комиссии.

4.5. На заседаниях комиссии вправе присутствовать граждане, в том числе представители юридических лиц, общественных объединений, органов государственной власти и органов местного самоуправления.

4.6. В течение одного дня с даты завершения проверки секретарем комиссии оформляется акт проверки готовности к отопительному периоду организаций, который подписывается председателем и членами комиссии присутствующих на проверке.

4.7. При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний с указанием сроков их устранения.

4.8. В случае если объект проверки готов к отопительному периоду, а также в случае, если замечания к требованиям по готовности, выданные комиссией, устранены в срок, секретарем комиссии оформляется паспорт готовности, который выдается администрацией Дивеевского муниципального округа Нижегородской области в течение пятнадцати дней с даты подписания акта проверки готовности к отопительному периоду.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

к постановлению администрации Дивеевского муниципального округа Нижегородской области

от 20 мая 2021 года № 663

## График проведения заседаний

## по подготовке к отопительному периоду теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии и муниципальных дорог общего пользования к осенне-зимнему периоду 2021 – 2022 годов

| № п/п | Дата проведения | Докладчики |
| --- | --- | --- |
| 1. | Третья декада июня | Директор МП «Дивеевское ЖКХ» |
|  |  | Директор МП «Коммунальник» |
|  |  | Директор МП «Сатисское ЖКХ» |
|  |  | Директор ООО «Дивеевское ЖКХ» |
|  |  | Начальник управления образования администрации Дивеевского муниципального округа Нижегородской области |
|  |  | Заведующая отделом культуры, спорта, молодежной политике и туризма администрации Дивеевского муниципального округа Нижегородской области |
| 2. | Первая декада июля | Начальник Глуховского территориального отдела администрации Дивеевского муниципального округа Нижегородской области |
|  |  | Начальник Верякушского территориального отдела администрации Дивеевского муниципального округа Нижегородской области |
|  |  | Директор МП «Дивеевское ЖКХ» |
|  |  | Директор МП «Коммунальник» |
| 3. | Третья декада июля | Начальник Ивановского территориального отдела администрации Дивеевского муниципального округа Нижегородской области |
|  |  | Начальник Елизарьевского территориального отдела администрации Дивеевского муниципального округа Нижегородской области |
|  |  | Директор МП «Дивеевское ЖКХ» |
|  |  | Директор МП «Коммунальник» |
| 4. | Первая декада августа | Начальник Сатисского территориального отдела администрации Дивеевского муниципального округа Нижегородской области |
|  |  | МП «Сатисское ЖКХ» |
| 5. | Третья декада августа | Начальник Дивеевского территориального отдела Дивеевского муниципального округа Нижегородской области |
|  |  | Директор МП «Дивеевское ЖКХ» |
|  |  | Директор МП «Коммунальник» |
|  |  | Директор ООО «Дивеевское ЖКХ» |
| 6. | Первая декада сентября | Подведение итогов подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса, социальной сферы и муниципальных дорог общего пользования к осенне-зимнему периоду 2021 – 2022 годов |

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

к постановлению администрации Дивеевского муниципального округа Нижегородской области

от 20 мая 2021 года № 663

Комплексный план мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса, социальной сферы и муниципальных дорог общего пользования к осенне-зимнему периоду 2021-2022 годов

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки выполнения |  | Ответственный исполнитель | Сумма (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Теплоснабжение |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Промывка труб отопления |  | Май-июль | Начальник Елизарьевского территориального отдела Колганов Д.И. | 3,0 |
| 1.2 | Приобретение насоса для системы отопления в Кр.Пановский СК |  | апрель-август | Макарова Л.И. | 10,00 |
| 1.3 | Замена чугунной батареи в Б.Череватовском СДК |  | апрель-август | Филимонова А.И. | 10,00 |
| 1.4 | Замена 2-х отопительных труб в Глуховском СДК |  | апрель-август | Майстренко В.А. | 3,00 |
| 1.5 | Замена 2-х кранов в системе отопления |  | апрель-август | Гусейнова Н.Н. | 2,00 |
| 1.6 | Замена хомутов – 5шт. |  | апрель-август | Гусейнова Н.Н. | 3,00 |
| 1.7 | Установка водяного насоса на отопление в здании школы с. Онучино. |  | Июль | Малынин В.А. | 5,0 |
| 1.8 | Ремонт сетей теплоснабжения п. Сатис, ул. Заводская, д. 7 |  | Май-октябрь | Директор МП «Сатисское ЖКХ» Грушкина Т.П. | 250,00 |
| 1.9 | Ремонт сетей теплоснабжения п. Сатис, ул. Заводская, д. 33 |  | Май-октябрь | Директор МП «Сатисское ЖКХ» Грушкина Т.П. | 250,00 |
| 1.10 | Ремонт сетей теплоснабжения с. Дивеево, ул. Мира |  | Май-октябрь | Директор МП «Коммунальник» Березкин А.А. | 323,44 |
| 1.11 | Замена запорной арматуры п. Сатис, ул. Заводская |  | Май-октябрь | Директор МП «Сатисское ЖКХ» Грушкина Т.П. | 200,00 |
| 1.12 | Ремонт сетей теплоснабжения с. Дивеево, ул. Мира |  | Май-октябрь | Директор МП «Коммунальник» Березкин А.А. | 700,00 |
| 1.13 | Ремонт оборудования котельной с. Дивеево, ул. Чкалова д. 4 а |  | Май-октябрь | Директор МП «Коммунальник» Березкин А.А. | 476,56 |
| 1.14 | Техническое перевооружения котельной № 1 в с. Дивеево |  | Май-сентябрь | Директор МП «Сатисское ЖКХ» Грушкина Т.П. | 8500,00 |
| Итого: |  |  |  |  | 10736,00 |
| - Водоснабжение |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Замена водопроводных сетей с. Елизарьево, с. Трудовое | Август-сентябрь |  | Начальник Елизарьевского территориального отдела Колганов Д.И. | 100,00 |
| 2.2 | Замена водопровода в с. Онучино по ул. Шоссейная 100м. | Июль |  | Малынин В.А. | 100,0 |
| 2.3 | Ремонт водопроводных сетей с. Дивеево, ул. Отрадная | Июль-август |  | Директор МП «Дивеевское ЖКХ» Сомцов А.С. | 900,0 |
| 2.4 | Ремонт водопроводных сетей с. Дивеево, ул. Заречная, от д. 327 до д. 337 | Май-октябрь |  | Директор МП «Дивеевское ЖКХ» Сомцов А.С. | 125,00 |
| 2.5 | Ремонт водопроводных сетей д. Осиновка, ул. Новая | Май-октябрь |  | Директор МП «Дивеевское ЖКХ» Сомцов А.С. | 125,00 |
| 2.6 | Ремонт водопроводных сетей д. Осиновка, ул. Нагорная | Май-октябрь |  | Директор МП «Дивеевское ЖКХ» Сомцов А.С. | 100,00 |
| 2.7 | Ремонт водопроводных сетей д. Полупочинки, ул. Мира | Май-октябрь |  | Директор МП «Дивеевское ЖКХ» Сомцов А.С. | 150,00 |
| 2.8 | Ремонт водопроводных сетей д. Яковлевка, ул. Садовая | Май-октябрь |  | Директор МП «Дивеевское ЖКХ» Сомцов А.С. | 100,00 |
| 2.9 | Ремонт водопроводных сетей с. Кременки, ул. Советская | Май-октябрь |  | Директор МП «Дивеевское ЖКХ» Сомцов А.С. | 100,00 |
| 2.10 | Ремонт водопроводных сетей с. Стуклово, ул. Пушкова | Май-октябрь |  | Директор МП «Дивеевское ЖКХ» Сомцов А.С. | 100,00 |
| 2.11 | Ремонт водопроводных сетей с. Круглые Паны, ул. Кооперативная | Май-октябрь |  | Директор МП «Дивеевское ЖКХ» Сомцов А.С. | 100,00 |
| 2.12 | Замена насосов 3 ед. | Май-октябрь |  | Директор МП «Дивеевское ЖКХ» Сомцов А.С. | 141,00 |
| 2.13 | Замена насосов 3 ед. | Май-октябрь |  | Директор МП «Дивеевское ЖКХ» Сомцов А.С. | 245,00 |
| 2.14 | Ремонт водопроводных сетей п. Сатис | Май-октябрь |  | Директор МП «Сатисское ЖКХ» Грушкина Т.П. | 80,00 |
| 2.15 | Замена запорной арматуры п. Сатис, ул. Октябрьская, ул. Советская | Май-октябрь |  | Директор МП «Сатисское ЖКХ» Грушкина Т.П. | 200,00 |
| 2.16 | Установка прибора учета п. Сатис, на границе раздела с АО «Технопарк» | Май-октябрь |  | Директор МП «Сатисское ЖКХ» Грушкина Т.П. | 200,0 |
| Итого: |  |  |  |  | 3586,00 |
| - Водоотведение |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Ремонт сетей водоотведения с. Дивеево, сбросной коллектор от очистных сооружений | Май-октябрь |  | Директор МП «Дивеевское ЖКХ» Сомцов А.С. | 400,00 |
| 3.2 | Замена насосов на КНС с. Дивеево, ул. Октябрьская | Май-октябрь |  | Директор МП «Дивеевское ЖКХ» Сомцов А.С. | 889,50 |
| 3.3 | Замена павильона на ГКНС | Май-октябрь |  | Директор МП «Дивеевское ЖКХ» Сомцов А.С. | 340,00 |
| 3.4 | Замена оголовка на очистных сооружениях | Май-октябрь |  | Директор МП «Дивеевское ЖКХ» Сомцов А.С. | 80,00 |
| 3.5 | Замена насоса перекачки активного ила на очистных сооружениях в п. Сатис, ул. Заводская, д. 33 | Май-октябрь |  | Директор МП «Сатисское ЖКХ» Грушкина Т.П. | 230,00 |
| 3.6 | Замена насоса перекачки осадка на очистных сооружениях в п. Сатис, ул. Заводская, д. 33 | Май-октябрь |  | Директор МП «Сатисское ЖКХ» Грушкина Т.П. | 100,00 |
| 3.7 | Замена шиберов на иловых полях, ремонт лотков, ремонт перегородок иловых полей, замена решетки в здании решёток на очистных сооружениях в п. Сатис, ул. Заводская, д. 33 | Май-октябрь |  | Директор МП «Сатисское ЖКХ» Грушкина Т.П. | 170,00 |
| Итого: |  |  |  |  | 2209,50 |
| - Электроснабжение |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Приобретение ламп уличного освещения населенных пунктов Ивановского территориального отдела | Май-декабрь |  | Начальник Ивановского территориального отдела администрации Коновалов А.Е. | 25,00 |
| 4.2 | Приобретение энергосберегающих лампочек | В течение всего периода |  | Ламп В.Г. | 12,00 |
| 4.3 | Установка узлов учета и автоматики для уличного освещения в с. Ореховец, ул. Шаховского, д. Слепые, ул. Первомайская | Июль |  | Малынин В.А. | 12,00 |
| 4.4 | Установка новых светильников Елизарьевский сельсовет | В течение года |  | Начальник Елизарьевского территориального отдела Колганов Д.И. | 20,00 |
| Итого: |  |  |  |  | 69,00 |
| - Улично-дорожная сеть |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Ямочный ремонт муниципальных дорог на территории Дивеевского сельсовета | Май-сентябрь |  | Главный инженер Дивеевского территориального отдела Квитко М.Н. | 400,00 |
| 5.2 | Ремонт дороги подъезд к ул. Нижняя, д. Осиновка | Май-сентябрь |  | Главный инженер Дивеевского территориального отдела Квитко М.Н. | 900,00 |
| 5.3 | Ремонт дороги ул. Мира, д. Полупочинки | Май-сентябрь |  | Главный инженер Дивеевского территориального отдела Квитко М.Н. | 1500,00 |
| 5.4 | Ремонт дороги ул. Южная, с. Б. Череватово | Май-сентябрь |  | Главный инженер Дивеевского территориального отдела Квитко М.Н. | 1200,00 |
| 5.5 | Ремонт дорог населенных пунктов Ивановского территориального отдела | Август-ноябрь |  | Начальник Ивановского территориального отдела администрации Коновалов А.Е. | 1522,90 |
| 5.6 | Ремонт дороги в с. Ичалово, ул. Нагорная | Август |  | Верякушский территориальный отдел Малынин В.А. | 500,00 |
| 5.7 | Ремонт дороги в с. Ореховец, ул. С. Орлова | Август |  | Верякушский территориальный отдел Малынин В.А. | 3091,81 |
| 5.8 | Ремонт дороги в с. Верякуши, ул. Молодежная | Август |  | Верякушский территориальный отдел Малынин В.А. | 2791,80 |
| 5.9 | Ремонт дороги в с. Верякуши, ул. Солненчная | Август |  | Верякушский территориальный отдел Малынин В.А. | 2539,58 |
| 5.10 | Ремонт дороги в с. Онучино, ул. Молодежная | Август |  | Верякушский территориальный отдел Малынин В.А. | 1538,57 |
| 5.11 | Ремонт дороги в с. Онучино, ул. Центральная | Август |  | Верякушский территориальный отдел Малынин В.А. | 3042,41 |
| 5.12 | Ремонт дороги в с. Кременки, ул. Западная | Август-ноябрь |  | Главный инженер Дивеевского территориального отдела Квитко М.Н. | 6007,50 |
| 5.13 | Ремонт дороги в с. Кременки, ул. Нагорная | Август-ноябрь |  | Главный инженер Дивеевского территориального отдела Квитко М.Н. | 2925,00 |
| 5.14 | Ремонт дороги в с. Кременки, ул. Перврмайская | Август-ноябрь |  | Главный инженер Дивеевского территориального отдела Квитко М.Н. | 7380,00 |
| 5.15 | Ремонт дороги в с. Кременки, ул. Зеленая | Август-ноябрь |  | Главный инженер Дивеевского территориального отдела Квитко М.Н. | 4005,00 |
| 5.16 | Ремонт дороги с. Б. Череватово, ул. Молодежная | Август-ноябрь |  | Главный инженер Дивеевского территориального отдела Квитко М.Н. | 3015,00 |
| 5.17 | Ремонт дороги с. Б. Череватово, ул. Ежкова | Август-ноябрь |  | Главный инженер Дивеевского территориального отдела Квитко М.Н. | 2160,00 |
| 5.18 | Ремонт дороги с. Рузаново, ул. Родниковая | Август-ноябрь |  | Главный инженер Дивеевского территориального отдела Квитко М.Н. | 4365,00 |
| 5.19 | Ремонт дороги с. Яковлевка, ул. Садовая | Август-ноябрь |  | Главный инженер Дивеевского территориального отдела Квитко М.Н. | 3802,50 |
| 5.20 | Ремонт дороги п. Сатис, ул. Молодежная | Август-ноябрь |  | Начальник Сатисского территориального отдела Чукрин А.В. | 3103,93 |
| 5.21 | Ремонт дороги п. Сатис, ул. Зеленая | Август-ноябрь |  | Начальник Сатисского территориального отдела Чукрин А.В. | 2710,44 |
| 5.22 | Ремонт дороги с. Ивановское, ул. Ситнова | Август-ноябрь |  | Начальник Ивановского территориального отдела администрации Коновалов А.Е. | 6114,05 |
| 5.23 | Ремонт дороги с. Стклово, ул. Садовая | Август-ноябрь |  | Начальник Ивановского территориального отдела администрации Коновалов А.Е. | 3791,19 |
| 5.24 | Ремонт дороги с. Конново, ул. Малыгина | Август-ноябрь |  | Начальник Ивановского территориального отдела администрации Коновалов А.Е. | 7984,15 |
| 5.25 | Ремонт дороги с. Глухово, ул. Школьная | Август-ноябрь |  | Начальник Глуховского территориального отдела Кузнецов Н.М. | 1373,76 |
| 5.26 | Ремонт дороги с. Глухово, ул. Зеленая | Август-ноябрь |  | Начальник Глуховского территориального отдела Кузнецов Н.М. | 3331,19 |
| 5.27 | Ремонт дороги с. Глухово, ул. Карла Маркса | Август-ноябрь |  | Начальник Глуховского территориального отдела Кузнецов Н.М. | 2687,01 |
| 5.28 | Ремонт дороги с. Елизарьево, ул. Новостройка-2 | Август-ноябрь |  | Начальник Елизарьевского территориального отдела Колганов Д.И. | 2392,26 |
| 5.29 | Ремонт дороги с. Елизарьево, пер. Северный | Август-ноябрь |  | Начальник Елизарьевского территориального отдела Колганов Д.И. | 1872,43 |
| 5.30 | Ремонт дороги с. Елизарьево, пер. Солнечный | Август-ноябрь |  | Начальник Елизарьевского территориального отдела Колганов Д.И. | 1872,43 |
| Итого: |  |  |  |  | 89919,91 |
| - Благоустройство |  |  |  |  |  |
| 6.1 | «Благоустройство общественного пространства по ул. Советская в п. Сатис Нижегородской области». | Май-июль |  | Начальник Сатисского территориального отдела Чукрин А.В. | 4168,04 |
| 6.2 | «Благоустройство общественного пространства по ул. Южная в с. Дивеево Нижегородской области». | Май-сентябрь |  | Начальник Дивеевского территориального отдела Сыров А.О. | 8458,98 |
| 6.3 | Кошение травы в населенных пунктах Дивеевского территориального отдела | Май-сентябрь |  | Главный инженер Дивеевского территориального отдела Квитко М.Н. | 500,00 |
| 6.4 | Кошение травы в населенных пунктах Ивановского территориального отдела | Май-сентябрь |  | Начальник Ивановского территориального отдела администрации Коновалов А.Е. | 81,00 |
| 6.5 | Ремонт памятников, детских площадок | Май-август |  | Начальник Ивановского территориального отдела администрации Коновалов А.Е. | 15,00 |
| 6.6 | Уборка парков в с. Ореховец и с. Онучино | Май-сентябрь |  | Малынин В.А. | 3,00 |
| 6.7 | Частичный ремонт фасада Сатисского СДК | Апрель-август |  | Гусейнова Н.Н. | 30,00 |
| 6.8 | Демонтаж печи в здании Яковлевского СК | Апрель-август |  | Трифонова Т.И. | 10,00 |
| 6.9 | Обработка чердачных помещений (8 ДК) | Апрель-август |  | Ламп В.Г. | 200,00 |
| 6.10 | Установка системы АПС (4 ДК) | Август-сентябрь |  | Ламп В.Г. | 140,00 |
| 6.11 | Ремонт памятника | Май-август |  | Начальник Елизарьевского территориального отдела Колганов Д.И. | 6,00 |
| 6.12 | Благоустройство населенных пунктов Глуховского территориального отдела | Май-август |  | Начальник Глуховского территориального отдела Кузнецов Н.М. | 223,70 |
| Итого: |  |  |  |  | 13835,72 |
| 7. Капитальный ремонт |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Капитальный ремонт электроснабжения МБОУ «Ивановская ООШ» | июнь-август |  | Директор МБОУ «Ивановская ООШ» Гайнов А.Н. | 2900,0 |
| 7.2. | Капитальный ремонт системы отопления МБДОУ детский сад № 27 «Колосок» | май-август |  | Заведующая МБДОУ детский сад № 1 «Колосок» Коршунова Л.И. | 4210,5 |
| Итого: |  |  |  |  | 7110,5 |
| Всего: |  |  |  |  | 127466,63 |