- Администрация Дивеевского муниципального района

Нижегородской области

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 3 августа 2015 года |  | N | 722 |
| --- | --- | --- | --- |

Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение населения Дивеевского муниципального района Нижегородской области качественными услугами в сфере жилищно-коммунального хозяйства»

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправлении в Российской Федерации», со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и в целях совершенствования программно-целевого планирования, администрация Дивеевского муниципального района Нижегородской области постановляет:

1. Утвердить в новой редакции муниципальную программу «Обеспечение населения Дивеевского муниципального района Нижегородской области качественными услугами в сфере жилищно-коммунального хозяйства».

2. Признать утратившими силу постановление администрации Дивеевского муниципального района от 12 ноября 2014 года № 1380 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение населения Дивеевского муниципального района Нижегородской области качественными услугами в сфере жилищно-коммунального хозяйства».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Дивеевского муниципального района Нижегородской области по финансовым и экономическим вопросам Бабуркина А.В.

Глава администрации 								В.И.Лопаткин

Чернягина Т.Н.

Чечеткин Е.Д.

Логинова Л.Ю.

Малышев В.Н.

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации Дивеевского муниципального района Нижегородской области

от 3 августа 2015 года N 722

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ ДИВЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ КАЧЕСТВЕННЫМИ УСЛУГАМИ В СФЕРЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА»

(далее – Программа)

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Заказчик Программы | Администрация Дивеевского муниципального района Нижегородской области |
| --- | --- |
| Координатор Программы | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Дивеевского муниципального района Нижегородской области |
| Исполнители Программы | Администрация Дивеевского муниципального района и администрации сельсоветов Дивеевского муниципального района |
| Цели муниципальной Программы | Создание комфортной среды проживания и жизнедеятельности для человека, которая позволяет не только удовлетворять жилищные потребности, но и обеспечивает высокое качество жизни в целом |
| Задачи муниципальной Программы | Строительство, ремонт и модернизация коммунальной инфраструктуры. Проведение капитального ремонта многоквартирных домов и поддержка муниципальных предприятий жилищно-коммунального хозяйства Дивеевского муниципального района Нижегородской области |
| Этапы и сроки реализации муниципальной Программы | Программа реализуется в течение 2015 – 2020 годов в один этап |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной Программы за счет всех средств | Общий объем финансирования муниципальной программы составляет: 34452,00 тыс. руб., из них за счет местного бюджета 34452,00 тыс. руб. По годам реализации: 2015 год – 12252,00 тыс. руб., из них за счет местного бюджета 12252,00 тыс. руб.; 2016 год – 6240,00 тыс. руб., из них за счет местного бюджета 6240,00 тыс. руб.; 2017 год – 5240,00 тыс. руб., из них за счет местного бюджета 5240,00 тыс. руб.; 2018 год – 4240,00 тыс. руб., из них за счет местного бюджета 4240,00 тыс. руб.; 2019 год – 3240,00 тыс. руб., из них за счет местного бюджета 3240,00 тыс. руб.; 2020 год – 3240,00 тыс. руб., из них за счет местного бюджета 3240,00 тыс. руб. |
| Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов | По итогам реализации Программы «Обеспечение населения Дивеевского муниципального района Нижегородской области качественными услугами в сфере жилищно-коммунального хозяйства» будут достигнуты следующие значения индикаторов и показатели непосредственных результатов: Индикаторы: - Доля водопроводных сетей нуждающихся в замене снизится до 2,7%; - Уменьшение технологических нарушений на сетях водоснабжения на 60%; - Доля энергосберегающих глубинных насосов 53,6%; - Уменьшение обращений граждан по вопросам теплоснабжения на 60%; - Доля сетей теплоснабжения нуждающихся в замене снизится до 7%; - Уменьшение технологических нарушений на сетях теплоснабжения на 60%; - Доля сетей водоотведения нуждающихся в замене снизится до 6,3%; - Уменьшение технологических нарушений на сетях водоотведения на 75%; - Доля капитально отремонтированных многоквартирных домов от общего числа 9,4%. Непосредственный результат: - Протяженность сетей водоснабжения нуждающихся в замене снизится до 2,7 км.; - Прогнозируемое количество технологических нарушений на сетях водоснабжения уменьшиться до 32 единиц в год; - Количество энергосберегающих глубинных насосов увеличится до 30 штук; - Прогнозируемое количество обращений граждан по вопросам теплоснабжения уменьшиться до 9 единиц в год;; - Протяженность сетей теплоснабжения нуждающихся в замене снизится до 1,8 км.; - Прогнозируемое количество технологических на сетях теплоснабжения уменьшиться до 4 единиц в год; - Протяженность сетей водоотведения нуждающихся в замене снизится до 2,4 км; - Прогнозируемое количество технологических нарушений на сетях водоотведения уменьшиться до 4 единиц в год; Капитальный ремонт произведен в 16 многоквартирных домах. Сократить затраты муниципальных предприятий жилищно-коммунального хозяйства влияющих на себестоимость услуг предоставляемых населению – 5%. |

2. Текстовая часть муниципальной Программы

2.1. Характеристика текущего состояния

Жилищно-коммунальное хозяйство Дивеевского муниципального района представляет собой сложный и взаимосвязанный социально-хозяйственный комплекс, который в существенной мере формирует жизненную среду обитания населения района. Для обеспечения населения и прочих потребителей услугами в сфере жилищно-коммунального хозяйства в районе функционируют 7 предприятий жилищно-коммунального комплекса.

Водоснабжением населенных пунктов осуществляется за счет подачи воды из артезианских скважин через водонапорные башни. Всего водозаборных пунктов в районе – 64. Качество воды из всех скважин соответствует качеству воды питьевой.

Протяженность уличных водопроводных сетей составляет 193,8 км., из них 12,9 км., нуждаются в замене.

Водоотведение населенных пунктов района осуществляется с помощью очистных сооружения и выгребных ям. Протяженность сетей водоотведения составляет 38,2 км. из них 6 км., нуждаются замене.

Теплоснабжение населенных пунктов осуществляется за счет функционирования 35 муниципальных котельных из которых 2 являются ведомственными. Сети теплоснабжения выполнены в основном в подземном исполнении из стальных труб с изоляцией и имеют протяженность в 25,7 км. из них 4,5 км. нуждаются в замене.

Объекты коммунальной инфраструктуры находятся в изношенном состоянии, в результате накопленного износа растет количество инцидентов и аварий в системах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, увеличиваются сроки ликвидации аварий и стоимость ремонтов.

На 1 января 2014 года значительная часть многоквартирных домов нуждается в капитальном ремонте. Достигнутые объемы работ по капитальному ремонту жилищного фонда лишь в минимальной степени обеспечены взносами собственников жилых помещений. Утвержден перечень многоквартирных домов подлежащих капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах по видам работ и услуг на 2014 – 2043 годы. В первую очередь капитальный ремонт будет произведен в тех домах, которые остро в нем нуждаются.

Отсутствие кредитных схем финансирования капитального ремонта, практики осуществления сторонними инвесторами ресурсосберегающих мероприятий в многоквартирных домах затрудняет процесс реализации намеченных планов по капитальному ремонту.

Ежегодная оценка эффективности работы предприятий жилищно-коммунального хозяйства показала, что в течение ряда лет предприятия являются убыточными, наблюдается рост выпадающих доходов. Как следствие выявляется рост кредиторской задолженности перед ресурсоснабжающими организациями, которая в общем объеме задолженности составляет более 50%. В целях повышения финансовой устойчивости, бесперебойной работы предприятий жилищно-коммунального хозяйства и в целях снижения рисков утраты муниципального имущества в районе оказывается финансовая поддержка в виде субсидий на компенсацию убытков и выпадающих доходов, а также на погашение кредиторской задолженности.

- 2.2. Цели и задачи

Стратегической целью муниципальной программы на период до 2020 года является создание комфортной среды проживания и жизнедеятельности для человека, которая позволит не только удовлетворять жилищные потребности населения, но и обеспечивать высокое качество жизни в целом.

Задачи для достижения поставленной цели следующие:

- создание комфортных условий проживания населения Дивеевского муниципального района за счет строительства, реконструкции и ввода в эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения жизнедеятельности населения и ремонта многоквартирных домов.

В рамках муниципальной Программы планируется:

Сократить протяженность сетей водоснабжения нуждающихся в замене до 2,7 км.;

Сократить количество технологических нарушений на сетях водоснабжения до 32 единиц в год;

Увеличить количество энергосберегающих глубинных насосов до 30 штук;

Сократить количество обращений граждан по вопросам теплоснабжения до 9 единиц в год;

Сократить протяженность сетей теплоснабжения нуждающихся в замене до 1,8 км.;

Сократить количество технологических на сетях теплоснабжения до 4 единиц в год;

Сократить протяженность сетей водоотведения нуждающихся в замене до 2,4 км;

Сократить количество технологических нарушений на сетях водоотведения до 4 единиц в год;

Произвести капитальный ремонт 16 многоквартирных домов;

Сократить затраты муниципальных предприятий жилищно-коммунального хозяйства влияющих на себестоимость услуг предоставляемых населению.

- 2.3. Сроки и этапы реализации муниципальной Программы

Муниципальная Программа будет реализовываться в период 2015 – 2020 годов в один этап.

- 2.4. Перечень основных мероприятий муниципальной программы

- Таблица 1

| N п/п | Наименование мероприятия | Сроки выполнения (годы) | Объем финансирования по годам за счет всех средств (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Всего |
| 1. | Строительство, реконструкция и ремонт водопроводных сетей | 2015 – 2020 | 1076,00 | 1500,00 | 1500,00 | 1500,00 | 1500,00 | 1500,00 | 8576,00 |
| 2. | Замена и ремонт глубинных насосов | 2015 – 2020 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 500,00 |
| 3. | Строительство, реконструкция, ремонт и техническое перевооружение котельных | 2015 – 2020 | 2635,00 | 3000,00 | 2000,00 | 1000,00 | 500,00 | 500,00 | 9635,00 |
| 4. | Строительство, реконструкция и ремонт сетей теплоснабжения | 2015 – 2020 | 500,00 | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 500,00 | 500,00 | 4500,00 |
| 5. | Строительство, реконструкция и ремонт сетей водоотведения | 2015 – 2020 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 500,00 |
| 6. | Капитальный ремонт многоквартирных домов | 2015 – 2020 | 941,00 | 540,00 | 540,00 | 540,00 | 540,00 | 540,00 | 3641,00 |
| 7. | Поддержка муниципальных предприятий жилищно-коммунального хозяйства оказывающих услуги населению | 2015-2020 | 7100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7100,00 |
| 8. | Итого по мероприятиям | 2015 – 2020 | 12252,00 | 6240,00 | 5240,00 | 4240,00 | 3240,00 | 3240,00 | 34452,00 |

- 2.5. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации муниципальной программы

Состав индикаторов муниципальной программы определен исходя из принципа необходимости и достаточности информации для характеристики достижения цели и решения задач программы.

Достижение целей муниципальной программы будет обеспечено путем достижения следующих целевых значений индикаторов.

- Информация о составе и значениях индикаторов и непосредственных результатов приводится согласно таблице 2.

- Сведения об индикаторах и непосредственных результатах

- Таблица 2

| № п/п | Наименование индикатора / непосредственного результата | Ед. измерения | Значение индикатора/непосредственного результата |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 |  | 2018 |  | 2019 | 2020 |  |
| Индикаторы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля ветхих сетей водоснабжения | % | 6 | 5,3 | 4,8 |  | 4 | 3,4 |  |  | 2,7 |
| 1.1. | Уменьшение технологических нарушений на сетях водоснабжения | % | 10 | 20 | 30 |  | 40 | 50 |  |  | 60 |
| 2. | Доля энергосберегающих глубинных насосов | % | 17,9 | 25 | 32,1 |  | 39,3 | 46,4 |  |  | 53,6 |
| 3. | Уменьшение обращений граждан по вопросам теплоснабжения | % | 10 | 20 | 30 |  | 40 | 50 |  |  | 60 |
| 4. | Доля ветхих сетей теплоснабжения | % | 16 | 14,4 | 12,5 |  | 10,5 | 8,9 |  |  | 7 |
| 4.1. | Уменьшение технологических нарушений на сетях теплоснабжения | % | 10 | 20 | 30 |  | 40 | 50 |  |  | 60 |
| 5. | Доля ветхих сетей водоотведения | % | 14,1 | 12,6 | 11 |  | 9,4 | 7,9 |  |  | 6,3 |
| 5.1. | Уменьшение технологических нарушений на сетях водоотведения | % | 12,5 | 25 | 37,5 |  | 50 | 62,5 |  |  | 75 |
| 6. | Доля капитально отремонтированных многоквартирных домов | % | 1,2 | 2,3 | 4,1 |  | 5,8 | 7,6 |  |  | 9,4 |
| 7. | Снижение кредиторской задолжности предприятий ЖКХ | % | 10 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |
| Непосредственные результаты: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность ветхих сетей водоснабжения | км | 11,6 | 10,3 | 9,3 | 7,7 |  | 6,5 |  |  | 5,16 |
| 1.1. | Количество технологических нарушений на сетях водоснабжения | единиц | 72 | 60 | 56 | 48 |  | 40 |  |  | 32 |
| 2. | Количество энергосберегающих глубинных насосов | единиц | 10 | 14 | 18 | 22 |  | 26 |  |  | 30 |
| 3. | Количество обращений граждан по вопросам теплоснабжения | единиц | 21 | 19 | 16 | 14 |  | 12 |  |  | 9 |
| 4. | Протяженность ветхих сетей теплоснабжения | км | 4,1 | 3,7 | 3,2 | 2,7 |  | 2,3 |  |  | 1,8 |
| 4.1. | Количество технологических нарушений на сетях теплоснабжения | единиц | 9 | 8 | 7 | 6 |  | 5 |  |  | 4 |
| 5. | Протяженность ветхих сетей водоотведения | км | 5,4 | 4,8 | 4,2 | 3,6 |  | 3 |  |  | 2,4 |
| 5.1. | Количество технологических нарушений на сетях водоотведения | единиц | 14 | 12 | 10 | 8 |  | 6 |  |  | 4 |
| 6. | Количество капитально отремонтированных многоквартирных домов | единиц | 2 | 2 | 3 | 3 |  | 3 |  |  | 3 |
| 7. | Сокращение затрат влияющих на себестоимость услуг | % | 5 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |

Перечень индикаторов носит открытый характер и предусматривает возможность корректировки в случае потери информативности индикатора (достижение максимального значения или насыщения), изменения приоритетов в жилищно-коммунальной сфере.

- 2.6. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех средств

- В целях обеспечение населения Дивеевского муниципального района Нижегородской области качественными услугами в сфере жилищно-коммунального хозяйства объем ресурсного обеспечения за счет средств федерального, областного, местного бюджетов и прочих источников финансирования реализации мероприятий Программы за 2015 – 2020 годы составит 34452,00 тыс. рублей.

- Прогнозная оценка расходов на реализацию Программы за счет всех источников по годам реализации представлена в таблице 3.

- Объем финансирования подлежит ежегодному уточнению.

Таблица 3

| N п/п | Наименование мероприятия | Источники финансирования | Объем финансирования по годам за счет всех средств (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Всего |
| 1. | Строительство, реконструкция и ремонт водопроводных сетей | Местный бюджет | 1076,00 | 1500,00 | 1500,00 | 1500,00 | 1500,00 | 1500,00 | 8576,00 |
|  |  | Прочие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Замена и ремонт глубинных насосов | Местный бюджет | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 500,00 |
|  |  | Прочие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Строительство, реконструкция, ремонт и техническое перевооружение котельных | Местный бюджет | 2635,00 | 3000,00 | 2000,00 | 1000,00 | 500,00 | 500,00 | 9635,00 |
|  |  | Прочие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Строительство, реконструкция и ремонт сетей теплоснабжения | Местный бюджет | 500,00 | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 500,00 | 500,00 | 4500,00 |
|  |  | Прочие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Строительство, реконструкция и ремонт сетей водоотведения | Местный бюджет | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 500,00 |
|  |  | Прочие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Капитальный ремонт многоквартирных домов | Местный бюджет | 941,00 | 540,00 | 540,00 | 540,00 | 540,00 | 540,00 | 3641,00 |
|  |  | Прочие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Поддержка муниципальных предприятий жилищно-коммунального хозяйства оказывающих услуги населению | Местный бюджет | 7100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7100,00 |
|  |  | Прочие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Итого по мероприятиям | Местный бюджет | 12252,00 | 6240,00 | 5240,00 | 4240,00 | 3240,00 | 3240,00 | 34452,00 |
|  |  | Прочие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

- 2.6.1. Исполнители реализации муниципальной программы за счет местного бюджета

Таблица 4

| N п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Объем финансирования по годам за счет средств местного бюджета (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Всего |
| 1. | Строительство, реконструкция и ремонт водопроводных сетей | Администрация Дивеевского сельсовета | 376,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 1626,00 |
|  |  | Администрация Сатисского сельсовета | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 1250,00 |
|  |  | Администрация Ивановского сельсовета | 200,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 1450,00 |
|  |  | Администрация Верякушского сельсовета | 300,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 1550,00 |
|  |  | Администрация Глуховского сельсовета | 100,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 1350,00 |
|  |  | Администрация Елизарьевского сельсовета | 100,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 1300,00 |
| 2. | Замена и ремонт глубинных насосов | Администрация Дивеевского сельсовета | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 100,00 |
|  |  | Администрация Сатисского сельсовета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 |
|  |  | Администрация Ивановского сельсовета | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
|  |  | Администрация Верякушского сельсовета | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 100,00 |
|  |  | Администрация Глуховского сельсовета | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 100,00 |
|  |  | Администрация Елизарьевского сельсовета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 3. | Строительство, реконструкция, ремонт и техническое перевооружение котельных | Администрация Дивеевского сельсовета | 1100,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 2600,00 |
|  |  | Администрация Сатисского сельсовета | 0,00 | 0,00 | 2000,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 2500,00 |
|  |  | Администрация Ивановского сельсовета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Администрация Верякушского сельсовета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Администрация Глуховского сельсовета | 92,00 | 3000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3092,00 |
|  |  | Администрация Елизарьевского сельсовета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Администрация Дивеевского муниципального района | 1443,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1443,00 |
| 4. | Строительство, реконструкция и ремонт сетей теплоснабжения | Администрация Дивеевского сельсовета | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 250,00 | 250,00 | 2000,00 |
|  |  | Администрация Сатисского сельсовета | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 250,00 | 250,00 | 2000,00 |
|  |  | Администрация Ивановского сельсовета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Администрация Верякушского сельсовета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Администрация Глуховского сельсовета | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
|  |  | Администрация Елизарьевского сельсовета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Строительство, реконструкция и ремонт сетей водоотведения | Администрация Дивеевского сельсовета | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 250,00 |
|  |  | Администрация Сатисского сельсовета | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 250,00 |
|  |  | Администрация Ивановского сельсовета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Администрация Верякушского сельсовета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Администрация Глуховского сельсовета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Администрация Елизарьевского сельсовета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Капитальный ремонт многоквартирных домов | Администрация Дивеевского муниципального района | 941,00 | 540,00 | 540,00 | 540,00 | 540,00 | 540,00 | 3641,00 |
| 7. | Поддержка муниципальных предприятий жилищно-коммунального хозяйства оказывающих услуги населению | Администрация Дивеевского сельсовета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Администрация Сатисского сельсовета | 7000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7000,00 |
|  |  | Администрация Ивановского сельсовета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Администрация Верякушского сельсовета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Администрация Глуховского сельсовета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Администрация Елизарьевского сельсовета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Администрация Дивеевского муниципального района | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |

- 2.7. Анализ рисков реализации муниципальной Программы

К рискам реализации муниципальной Программы следует отнести следующие:

1. Риск финансового обеспечения, который связан:

- с неполным выделением бюджетных средств в рамках одного года на реализацию программных мероприятий, вследствие чего могут измениться запланированные сроки выполнения мероприятий и могут подвергнуться корректировке целевые индикаторы эффективности реализации муниципальной Программы, что потребует внесения изменений в муниципальную Программу;

- с отсутствием финансирования местного бюджета на реализацию мероприятий, что повлечет приостановление финансирования соответствующих программных мероприятий из средств областного бюджета;

- с недостаточным объемом средств, в связи с чем подлежат уточнению объемы финансирования и сроки реализации, вследствие чего могут измениться запланированные сроки выполнения мероприятий и могут подвергнуться корректировке целевые индикаторы эффективности реализации муниципальной Программы, что потребует внесения изменений в муниципальную Программу.

Реализации муниципальной Программы также угрожают следующие риски, которые связаны с изменениями внешней среды и которыми невозможно управлять в рамках реализации программных мероприятий:

- риск ухудшения состояния экономики, что может привести к снижению бюджетных доходов, ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, в том числе повышению инфляции, снижению темпов экономического роста и доходов населения;

- риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, в том числе природных и техногенных катастроф и катаклизмов, что может привести к существенному снижению состояния жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры района, а также потребовать концентрации средств местного бюджета на преодоление последствий таких катастроф.

- 3. Оценка планируемой эффективности муниципальной Программы

Оценка эффективности муниципальной Программы определяется на основании фактически достигнутых количественных значений целевых показателей и индикаторов, непосредственных результатов показателей муниципальной Программы, а также плановыми значениями целевых индикаторов на 2015 – 2020 годы муниципальной Программы.

Социальные последствия реализации муниципальной Программы заключаются в сохранении здоровья людей, что в свою очередь предотвратит и экономические потери. Реализация муниципальной Программы позволит улучшить техническое состояние сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.

Положительный эффект муниципальной Программы заключается в обеспечении нормативного качества жилищно-коммунальных услуг и нормативной надежности систем коммунальной инфраструктуры, повышении энергоэффективности систем коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда, оптимизации затрат на производство коммунальных ресурсов и затрат по эксплуатации жилищного фонда.

Эффективность реализации муниципальной Программы оценивается ежегодно на основании фактически достигнутых количественных значений целевых показателей и индикаторов.

Реализация муниципальной Программы позволит обеспечить к 2020 году:

Сократить протяженность сетей водоснабжения нуждающихся в замене до 2,7 км.;

Сократить количество технологических нарушений на сетях водоснабжения до 32 единиц в год;

Увеличить количество энергосберегающих глубинных насосов до 30 штук;

Сократить количество обращений граждан по вопросам теплоснабжения до 9 единиц в год;

Сократить протяженность сетей теплоснабжения нуждающихся в замене до 1,8 км.;

Сократить количество технологических на сетях теплоснабжения до 4 единиц в год;

Сократить протяженность сетей водоотведения нуждающихся в замене до 2,4 км;

Сократить количество технологических нарушений на сетях водоотведения до 4 единиц в год;

Произвести капитальный ремонт 16 многоквартирных домов;

Сократить затраты муниципальных предприятий жилищно-коммунального хозяйства влияющих на себестоимость услуг предоставляемых населению.

_____________________________________