# Администрация Дивеевского муниципального района

Нижегородской области

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 3 февраля 2015 года |  | N | 85 |
| --- | --- | --- | --- |

Об организации безаварийного пропуска весеннего половодья на территории Дивеевского муниципального района Нижегородской области в 2015 году

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Законом Нижегородской области от 4 января 1996 года № 17-3 «О защите населения и территорий Нижегородской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», в целях организации безаварийного пропуска весеннего половодья на территории Дивеевского муниципального района Нижегородской области, своевременного проведения противопаводковых мероприятий по защите населения, жилых, хозяйственных и промышленных объектов от воздействия паводковых вод и сохранения нормальной экологической обстановки на территории Дивеевского муниципального района Нижегородской области

п о с т а н о в л я ю:

1. В целях организации безаварийного прохождения весеннего половодья 2015 года на территории Дивеевского муниципального района Нижегородской области:

1.1. Создать оперативный штаб в составе:

Председатель оперативного штаба – 1-ый заместитель главы администрации Дивеевского муниципального района Нижегородской области, председатель КЧС и ОПБ района – О.Е. Кочетков;

Заместитель председателя оперативного штаба – начальник отдела гражданской защиты, пожарной безопасности и мобилизационной работы администрации Дивеевского муниципального района Нижегородской области – А.Н. Рябов;

Члены оперативного штаба:

Денисов В.Н. – начальник МО МВД России «Дивеевский» (по согласованию);

Малышев В.Н. – управляющий делами администрации Дивеевского муниципального района Нижегородской области;

Кошелев А.Д. – главный врач ГБУЗ НО «Дивеевская ЦРБ имени академика Н.Н. Блохина» (по согласованию);

Костин А.В. – директор МП «Дивеевское ЖКХ»;

Савинкин В.С. – начальник Дивеевских РЭС (по согласованию);

Малов А.С. – директор ООО «Мастер-Строй» (по согласованию);

Мурзин А.И. – начальник Дивеевской РЭГС (по согласованию);

Таирова Л.А. – специалист 1-категории управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области в Арзамасском, Ардатовском, Вадском, Дивеевском, Первомайском районах (по согласованию);

Борисов О.В. – начальник ПЧ-136 (по согласованию);

Мурзин А.И. – начальник РУС «с. Дивеево» (по согласованию);

Володин А.А. – директор МП «Сатисское ЖКХ»;

Кузнецова Ю.В. – главный редактор районной газеты «Ударник».

2. Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Дивеевского муниципального района Нижегородской области до 12 марта 2015 года рассмотреть и утвердить комплексный план мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Дивеевского муниципального района Нижегородской области, связанных с прохождением весеннего половодья 2015 года.

3. Отделу гражданской защиты, пожарной безопасности и мобилизационной работы администрации Дивеевского муниципального района Нижегородской области:

- до 12 марта 2015 года разработать и внести на рассмотрение комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Дивеевского муниципального района Нижегородской области проект комплексного плана мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Дивеевского муниципального района Нижегородской области, связанных с прохождением весеннего половодья 2015 года;

- организовать взаимодействие с органами местного самоуправления сельских поселений Дивеевского муниципального района Нижегородской области с целью обеспечения систематического информирования населения и постоянного контроля за развитием паводковой обстановки, проведения разъяснительной работы по вопросу готовности к действиям при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций, связанных с прохождением половодья, сбор и обобщение информации о паводковой обстановке в районе осуществлять через ЕДДС (телефон (83134) 4-22-00);

- организовать взаимодействие сил и средств по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в зонах возможного затопления;

- проработать вопросы участия подразделений государственной противопожарной службы и аварийно-спасательных формирований в проведении аварийно-спасательных и ликвидационных работ при возникновении чрезвычайных ситуаций, связанных с прохождением половодья.

4. Рекомендовать:

4.1. Главам администраций сельсоветов Дивеевского муниципального района Нижегородской области в рамках своих полномочий:

- разработать и утвердить планы противопаводковых мероприятий, организовать их выполнение;

- уточнить зоны возможного затопления (подтопления) и организовать постоянный контроль (мониторинг) за развитием ледовой и паводковой обстановки;

- провести комиссионно, осмотр состояния гидротехнических сооружений (далее – ГТС) прудов с составлением акта обследования, при необходимости провести комплекс инженерных мероприятий по усилению оградительных дамб прудов, организовать в период прохождения половодья дежурство должностных лиц;

- создать оперативные группы для предупреждения чрезвычайных ситуаций на водных объектах;

- организовать работу по обследованию возможных источников загрязнения и хозяйственных объектов, расположенных в водоохранных зонах и зонах прогнозируемого затопления, которые могут оказать негативное воздействие на качество водных ресурсов, обратив особое внимание на опасные объекты (производства и склады токсичных веществ, химических удобрений, ядохимикатов и пестицидов, горюче-смазочных материалов, нефтебазы, накопители сточных вод и жидких отходов, очистные сооружения, иловые площадки, навозохранилища, полигоны складирования бытовых и промышленных отходов, несанкционированные свалки);

- обеспечить готовность ГТС к пропуску весеннего половодья, при необходимости произвести сработку уровней прудов согласно правилам эксплуатации – до 01 апреля 2015 года;

- разработать планы эвакуации и первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего населения с расчетом привлекаемых сил и средств по сценариям максимального затопления;

- подготовить районы (пункты) эвакуации населения и сельскохозяйственных животных и маршруты выдвижения к ним, проработать вопросы обеспечения эвакуируемого населения теплом, продовольствием, медикаментами; сельскохозяйственных животных кормами. Вопросы обеспечения эвакуируемого населения питьевой водой, а также места размещения эвакуируемого населения согласовать с территориальным отделом Роспотребнадзора;

- спланировать мероприятия по первоочередному жизнеобеспечению населения в условиях чрезвычайных ситуаций, связанных с весенним половодьем;

- создать запасы материально-технических средств и финансовых ресурсов для предупреждения и ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций;

- создать необходимый запас инертных материалов (песок, гравий, щебень и подобное) на ГТС для укрепления плотин (дамб) в случае аварийных ситуаций;

- иметь в постоянной готовности строительную, водооткачивающую и другую технику;

- распространить среди населения памятки о правилах поведения в период прохождения паводка с извлечениями из требований охраны жизни людей на воде в Нижегородской области, утвержденных постановлением Правительства Нижегородской области от 14 мая 2005 года № 120, устанавливающих правила безопасного поведения на воде и меры безопасности на льду, и о действиях при оповещении, о возможном затоплении и эвакуации из опасной зоны в период прохождения половодья;

- организовать контроль за ежедневным вывозом твердых бытовых отходов с придомовых территорий и их санитарным содержанием.

4.2. Начальнику РУС (с. Дивеево) ОАО «Ростелеком» (Мурзин А.И.):

- организовать связь с населенными пунктами, попадающими в зону затопления, создать дополнительные (резервные) проводные сети оповещения населения;

- держать в постоянной готовности средства связи и оповещения.

4.3. Специалисту «Роспотребнадзора» (Таирова Л.А.):

- усилить производственно-лабораторный контроль за качеством питьевой воды.

4.4. Начальнику Дивеевской РЭГС (Мурзин А.И.), директору ООО «Дивеево райгаз» (Кольчатов Ю.В.):

- разработать планы (планы-графики) мероприятий, обеспечивающие надежную эксплуатацию объектов трубопроводного транспорта в период весеннего паводка, иметь в готовности силы и средства для локализации и ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций.

4.5. Дивеевским районным электросетям (Савинкин В.С.):

- произвести обследование электросооружений, возможно попадающих в зоны подтопления, укрепить их и предусмотреть аварийные запасные варианты подачи электроснабжения на случай выхода из строя основных электролиний.

4.6. ООО «Мастер-Строй» (Малов А.С):

- произвести обследование участков автодорог, особенно проходящих по плотинам водоемов, улицам населенных пунктов и при необходимости усилить крепления откосов дорог и плотин в наиболее аварийноопасных местах стройматериалами (ж.б. блоки, щебень, песок, грунт);

- подготовить и держать в постоянной готовности аварийный запас щебня, песка, глины и т.д. на площадке с доступными подъездными путями, а также необходимую технику для погрузки, транспортировки и разгрузки материалов на аварийные участки;

- произвести очистку дорожных уличных водопропускных устройств (лотков, труб) от снега и льда для беспрепятственного прохода поводковых и поверхностных вод;

- организовать круглосуточное дежурство аварийной бригады на время половодья.

5. Признать утратившим силу постановление администрации Дивеевского района Нижегородской области от 25 февраля 2014 года № 181 «Об организации безаварийного пропуска весеннего половодья на территории Дивеевского муниципального района Нижегородской области в 2015 году».

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 1-го заместителя главы администрации Дивеевского муниципального района Нижегородской области Кочеткова О.Е.

Глава администрации Дивеевского

муниципального района							 Ю.Н.Ваньков

Кочетков О.Е.

Рябов А.Н.

Герасимова Е.В.

Малышев В.Н.

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации Дивеевского муниципального района Нижегородской области

от 3 февраля 2015 года N 85

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН

мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Дивеевского муниципального района, связанных с прохождением весеннего половодья 2015 года

| № п/п | Планируемые мероприятия | Срок | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка нормативных правовых актов органов местного самоуправления по планированию и подготовке к безаварийному пропуску половодья | до 11.03. | Главы администраций сельсоветов |
| 2. | Разработка планов противопаводковых мероприятий, проведение заседаний КЧС и ОПБ в целях координации работ по предупреждению и ликвидации ЧС в период половодья | до 03.03. | Главы администраций сельсоветов, председатели КЧС и ОПБ |
| 3. | Корректировка планов действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с наводнениями, и планов эвакуации и жизнеобеспечения населения | По мере подготовки прогнозов | Отдел ГЗ, ПБ И мобработы администрации Дивеевского муниципального района, эвакоприемная комиссия |
| 4. | Подготовка и доведение памяток населению по подготовке и безаварийному пропуску половодья | до 15.03. | Главы администраций сельсоветов, председатели КЧС и ОПБ |
| 5. | Определение состава сил и средств, привлекаемых для выполнения противопаводковых мероприятий | до 15.02. | Главы администраций сельсоветов, председатели КЧС и ОПБ |
| 6. | Уточнение зон возможного затопления территорий (на основе прогнозов и фактических данных) | По мере подготовки прогнозов | Главы администраций сельсоветов |
| 7. | Обеспечение своевременного проведения комплекса первоочередных противопаводковых мероприятий по защите населенных пунктов и хозяйственных объектов, расположенных на паводкоопасных территориях, с привлечением, в установленном порядке, сил и средств | Постоянно | Главы администраций сельсоветов |
| 8. | Контроль за режимом работы водохранилищ и прудов | Период весеннего половодья | Главы администраций сельсоветов |
| 9. | Организация контроля за состоянием и работой гидротехнических сооружений (водосбросных, водопропускных сооружений, плотин, ограждающих и защитных дамб, накопителей жидких отходов) | Постоянно | Главы администраций сельсоветов |
| 10. | Выполнение комплекса инженерных мероприятий по обеспечению готовности гидротехнических сооружений к пропуску весеннего половодья | до 02.04 | Главы администраций сельсоветов |
| 11. | Проверка готовности водопропускных сооружений, мостов к пропуску весеннего половодья | до 02.04. | ООО «Мастер-Строй» |
| 12. | Организация постоянного информирования КЧС и ОПБ района о проводимых противопаводковых мероприятиях (защита наиболее важных объектов, жилых домов, коммуникаций) | Постоянно | Главы администраций сельсоветов, отдел ЖКХ администрации Дивеевского района |
| 13. | Организация связи с населенными пунктами, попадающими в зону затопления, создание дополнительных (резервных) проводных сетей оповещения населения и проведение расчета сил и средств связи и оповещения | Постоянно | Главы администраций сельсоветов, Нижегородский филиал ОАО «Ростелеком» РУС (с. Дивеево) |
| 14. | Организация информирования населения через средства массовой информации о прохождении половодья | Постоянно | Главы администраций сельсоветов |
| 15. | Обеспечение безопасности населения, подготовка к возможной эвакуации, организация медицинской помощи и жизнеобеспечения, создание необходимых запасов продовольствия, медикаментов, кормов и фуража для скота | Период весеннего половодья | Эвакоприемная комиссия, главы администраций сельсоветов, управление сельского хозяйства администрации Дивеевского муниципального района |
| 16. | Организация мероприятий по эвакуации сельскохозяйственных животных из возможных зон затопления | до 02.04. | Управление сельского хозяйства администрации Дивеевского муниципального района |
| 17. | Контроль готовности сил и средств территориальной подсистемы РСЧС, привлекаемых к выполнению противопаводковых мероприятий, проведению аварийно-восстановительных работ, вызванных паводковыми явлениями | Период весеннего половодья | Отдел ГЗ, ПБ и мобработы администрации Дивеевского муниципального района |
| 18. | Вынос с затапливаемых территорий объектов сельскохозяйственного назначения (склады ядохимикатов, удобрений, кормов, навозохранилища и др.) | до 02.04. | Главы администраций сельсоветов, управление сельского хозяйства администрации Дивеевского муниципального района |
| 19. | Планирование комплекса санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий, направленных на предупреждение заболевания населения, попавшего в зоны затопления, острыми кишечными инфекциями | до 02.04. | Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области, ГБУЗ НО «Дивеевская ЦРБ имени академика Н.Н. Блохина» |
| 20. | Обследование скотомогильников, попадающих в зону возможного затопления в период половодья | до 02.04. | ГБУ НО «Госветуправление Дивеевского района» |
| 21. | Проведение анализа качества питьевой воды в период весеннего половодья (паводков) и информирование о принятии мер по обеспечению населения качественной питьевой водой | Период весеннего половодья (регулярное) | Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области, главы администраций сельсоветов |
| 22. | Организация дежурства должностных лиц органов управления районного звена ТП РСЧС | С началом половодья | Главы администраций сельсоветов |
| 23. | Организация работы оперативных групп: - сельских администраций | Период весеннего половодья | Главы администраций сельсоветов |