- Администрация Дивеевского муниципального района

Нижегородской области

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 1 февраля 2019 г. |  | N | 103 |
| --- | --- | --- | --- |

Об утверждении плана реализации муниципальной программы «Обеспечение населения Дивеевского муниципального района Нижегородской области качественными услугами в сфере жилищно-коммунального хозяйства» на 2019 год

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Дивеевского муниципального района Нижегородской области, утвержденного постановлением администрации Дивеевского района Нижегородской области от 17 июня 2014 г. № 718, администрация Дивеевского муниципального района Нижегородской области по с т а н о в л я е т:

1. Утвердить план реализации муниципальной программы «Обеспечение населения Дивеевского муниципального района Нижегородской области качественными услугами в сфере жилищно-коммунального хозяйства» на 2019 год, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Отделу жилищно-коммунального хозяйства администрации Дивеевского муниципального района Нижегородской области обеспечить реализацию мероприятий программы в соответствии с утвержденным планом.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Дивеевского муниципального района Нижегородской области А.В.Забродину.

Исполняющий полномочия

главы администрации 								С.А.Кучин

Забродина А.В.

Чернягина Т.Н.

Качанов А.Н.

Малышев В.Н.

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации Дивеевского муниципального района Нижегородской области

от 1 февраля 2019 г. N 103

План реализации муниципальной программы «Обеспечение населения Дивеевского муниципального района Нижегородской области качественными услугами в сфере жилищно-коммунального хозяйства» на 2019 год

| Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок |  | Непосредственный результат (краткое описание) | Финансирование на очередной финансовый год, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начала реализации | окончания реализации | очередной финансовый год | Районный бюджет | Бюджеты поселений | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Прочие источники |
| Подпрограмма 1 Предоставление субсидий на ремонт инженерной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1. Предоставление субсидий на ремонт водопроводных сетей | Администрация Дивеевского муниципального района | Май | Октябрь | Строительство, реконструкция и ремонт водопроводных сетей | 1000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. Направление расходов: Ремонт водопроводных сетей с. Яковлевка, ул. Садовая | Администрация Дивеевского муниципального района | Апрель | Октябрь | Ремонт водопроводных сетей | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. Направление расходов: Ремонт водопроводных сетей с. Кременки, ул. Новостройка | Администрация Дивеевского муниципального района | Апрель | Октябрь | Ремонт водопроводных сетей | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. Направление расходов: Ремонт водопроводных сетей д. Осиновка, ул. Новая | Администрация Дивеевского муниципального района | Апрель | Октябрь | Ремонт водопроводных сетей | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. Направление расходов: Ремонт водопроводных сетей с. Глухово, ул. Почтовая | Администрация Дивеевского муниципального района | Апрель | Октябрь | Ремонт водопроводных сетей | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5. Направление расходов: Ремонт водопроводных сетей с. Суворово, ул. Парковая | Администрация Дивеевского муниципального района | Апрель | Октябрь | Ремонт водопроводных сетей с устройством колодцев | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6. Направление расходов: Ремонт водопроводных сетей с. Ореховец, ул. Шоссейная | Администрация Дивеевского муниципального района | Апрель | Октябрь | Ремонт водопроводных сетей | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7. Направление расходов: Ремонт водопроводных сетей п. Сатис, ул. Мира. д.19 – ул. Ленина, д.13 | Администрация Дивеевского муниципального района | Апрель | Октябрь | Ремонт водопроводных сетей | 323,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.8. Направление расходов: Ремонт водопроводных сетей п. Сатис, ул. Мира, д. 17 – 27Б | Администрация Дивеевского муниципального района | Апрель | Октябрь | Ремонт водопроводных сетей | 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9. Направление расходов: Ремонт водопроводных сетей п. Сатис, ул. Ленина, д. 1 – 3 | Администрация Дивеевского муниципального района | Апрель | Октябрь | Ремонт водопроводных сетей | 67,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 2. Предоставление субсидий на ремонт сетей теплоснабжения | Администрация Дивеевского муниципального района | Апрель | Октябрь | Ремонт сетей теплоснабжения | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. Направление расходов: Ремонт подземных сетей теплоснабжения с. Дивеево, ул. Мира, д. 10 | Администрация Дивеевского муниципального района | Апрель | Октябрь | Ремонт сетей теплоснабжения | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. Направление расходов: Ремонт подземных сетей теплоснабжения с. Дивеево, ул. Южная, д. 4а | Администрация Дивеевского муниципального района | Апрель | Октябрь | Ремонт сетей теплоснабжения | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3. Направление расходов: Ремонт подземных сетей теплоснабжения п. Сатис, ул. Мира, д. 1а | Администрация Дивеевского муниципального района | Апрель | Октябрь | Ремонт сетей теплоснабжения | 74,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4. Направление расходов: Ремонт подземных сетей теплоснабжения п. Сатис, ул. Мира, д. 1 | Администрация Дивеевского муниципального района | Август | Октябрь | Ремонт сетей теплоснабжения | 118,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5. Направление расходов: Ремонт подземных сетей теплоснабжения п. Сатис, ул. Мира, д. 1 | Администрация Дивеевского муниципального района | Август | Октябрь | Ремонт сетей теплоснабжения | 108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 3. Предоставление субсидий на ремонт сетей водоотведения | Администрация Дивеевского муниципального района | Май | Сентябрь | Строительство, реконструкция и ремонт сетей водоотведения | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1. Направление расходов: Разработка проектно-сметной документации на строительство локальных очистных сооружений в с.Суворово | Администрация Дивеевского муниципального района | Май | Сентябрь | Разработка проектно-сметной документации на строительство | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 2 Капитальный ремонт жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1. Проведение капитального ремонта многоквартирных домов | Администрация Дивеевского муниципального района | Январь | Декабрь | Проведение капитального ремонта многоквартирных домов | 390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. Направление расходов: Плата за капитальный ремонт муниципальных квартир | Администрация Дивеевского муниципального района | Январь | Декабрь | Проведение капитального ремонта многоквартирных домов | 390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 3 Поддержка предприятий жилищно-коммунального хозяйства оказывающих услуги населению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1. Поддержка предприятий жилищно-коммунального хозяйства оказывающих услуги населению | Администрация Дивеевского муниципального района | Август | Декабрь | Снижение кредиторской задолженности, недопущение просроченной кредиторской задолженности | 3560,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. Направление расходов: Компенсация убытков и выпадающих доходов МП «Сатисское ЖКХ» | Администрация Дивеевского муниципального района | Апрель | Декабрь | Компенсация убытков и выпадающих доходов | 2760,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. Направление расходов: Компенсация убытков и выпадающих доходов МП «Коммунальник» | Администрация Дивеевского муниципального района | Август | Октябрь | Компенсация убытков и выпадающих доходов | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 4 Реализация приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1. Реализация приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» | Администрация Дивеевского сельсовета Дивеевского муниципального района | Май | Сентябрь | Проведение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов | 0,00 | 0,00 | 5689,50 | 237,10 | 0,0 |
| 1.1. Направление расходов: Благоустройство дворовых территорий | Администрация Дивеевского сельсовета Дивеевского муниципального района | Май | Сентябрь | Проведение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов | 0,00 | 0,00 | 5689,50 | 237,10 | 0,0 |
| Итого по программе с разбивкой по бюджетам: |  |  |  |  | 5950,06 | 0,00 | 5689,50 | 237,10 | 0,00 |
| Итого по программе за счет всех бюджетов: |  |  |  |  | 11876,66 |  |  |  |  |