Администрация

Елизарьевского сельсовета

Дивеевского муниципального района

Нижегородской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22 марта  2019 года                                                                                    №  37

Об  организации безаварийного пропуска весеннего половодья на территории Елизарьевского сельсовета Дивеевского муниципального  района в 2019 году

В  целях  обеспечения безаварийного прохождения весеннего половодья 2019 года на территории Елизарьевского сельсовета администрация Елизарьевского сельсовета Дивеевского муниципального района Нижегородской области постановляет:

1. Создать противопаводковую комиссию в составе:

Председатель комиссии – Д.И. Колганов, и.о. главы администрации

Члены комиссии:

-  Ульшин Виктор Федорович– электрик администрации Елизарьевского сельсовета, телефон сотовый 89040639915;

-  Румянцев Александр Алексеевич – тракторист администрации Елизарьевского сельсовета,  телефон сотовый 8 9524444231;

- Цыпленков Александр Михайлович -  дворник администрации Елизарьевского сельсовета,  телефон сотовый 9535592844;

- Каштанова Любовь Михайловна – уборщик служебных помещений  администрации Елизарьевского сельсовета, телефон домашний 3 4 93;

- Волков Сергей Иванович - временно не работает, телефон дом. 33 3-33

(по согласованию)

2.    Рекомендовать Мамаевой Валентине Владимировне – заведующей филиалом МБОУ «Ивановской средней общеобразовательной школы Елизарьевская ООШ» провести разъяснительную работу среди учащихся по   безопасности и предупреждению несчастных случаев в период паводка и ледохода.

3.    Мероприятия по безаварийному прохождению весеннего паводка 2019 года  утвердить.

4.    Утвердить расчет сил и средств, привлекаемых к противопаводковым

мероприятиям.

5.    Контроль за  выполнением  настоящего постановления оставляю за собой.

И.о.главы администрации                                                Д.И. Колганов

УТВЕРЖДЕНО

постановлением  администрации

Елизарьевского сельсовета

от 22 марта  2019 года № 37

Мероприятия

по безаварийному прохождению весеннего

паводка 2019  года по администрации

Елизарьевского сельсовета

| № | Наименование мероприятий | Срок выполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Очистить водоспуски плотин от снега и льда | До 05.04.2019 | глава администрации |
| 2. | Подготовить, проинструктировать аварийную бригаду, обеспечить их инструментом, материалами, техникой | До 26.03.2019 | Противопаводковая комиссия, глава администрации |
| 3 | Произвести обследование плотин | март | глава администрации |
| 4 | Установить дежурство на плотинах | Во время паводка | Администрация, актив |
| 5 | Усилить крепление плотин в наиболее аварийных местах подручными материалами | До паводка | администрация |
| 6. | Провести разъяснительную работу среди учащихся по безопасности и предупреждению несчастных случаев | До 28.03.2019 | Елизарьевская школа |
| 7 | Поддерживать постоянное давление в водопроводных сетях | Во время паводка | МП «Дивеевское ЖКХ» |
| 8 | В случае угрозы размыва плотин сделать отводной канал | Во время паводка | Комиссия |
| 9 | Привлечь к противопаводковым мероприятиям 2 единицы техники в т.ч. трактор и экскаватор | Во время паводка | Комиссия |
| 10 | В аварийных местах создать запас земли, глины, бутового камня для заделки прорывов | До паводка | Противопаводковая комиссия, ДРСП |

УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации                                                                                 Елизарьевского сельсовета                                                                                                                 от    22 марта 2019 года № 37

РАСЧЕТ

сил и средств, привлекаемых к противопаводковым  мероприятиям в 2019 году по администрации Елизарьевского сельсовета

ЛИЧНЫЙ СОСТАВ:

- Колганов Дмитрий Игоревич – И.о. главы администрации Елизарьевского сельсовета, сотовый телефон 8 9302777750

- Поплова Валентина Ивановна – специалист 1 категории администрации Елизарьевского сельсовета, телефон домашний 35 4 97

3.   Румянцев Александр Алексеевич– тракторист администрации                                                                                                                          Елизарьевского сельсовета, сотовый телефон 9524444231

4. Савинкина Лариса Сализяновна - документовед администрации                                      Елизарьевского сельсовета, сотовый телефон 9101478412

5. Ульшин Виктор Федорович- электрик администрации Елизарьевского сельсовета, сотовый телефон 89040639915.

ТЕХНИКА

Автосамосвал  САЗ – 3207, - 1 шт.

Бульдозер ДТ 75 – Румянцев А.А. -1 шт.

Экскаватор  МП «Дивеевское ЖКХ» -1шт. (по согласованию)