Администрация Ивановского сельсовета

Дивеевского муниципального района

Нижегородской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 марта  2018 года                                                                                           № 34

Об организации безаварийного пропуска весеннего половодья на территории Ивановского сельсовета Дивеевского муниципального района Нижегородской области в 2018 году.

В соответствии с Федеральным Законом от 21 декабря 1994года № 68-ФЗ « О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Законом Нижегородской области от 4 января 1996года № 17-З « О защите населения и территорий Нижегородской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», в целях организации безаварийного пропуска весеннего половодья на территории Ивановского сельсовета Дивеевского муниципального  района, своевременного проведения противопаводковых мероприятий по защите населения, жилых, хозяйственных и промышленных объектов от воздействия паводковых вод и сохранения нормальной экологической обстановки на территории Ивановского сельсовета Дивеевского муниципального района  Нижегородской области Администрация Ивановского сельсовета Дивеевского муниципального района Нижегородской области постановляет:

1. В целях организации безаварийного прохождения весеннего половодья 2018 года на территории Ивановского сельсовета Дивеевского муниципального района Нижегородской области:

1.1.Создать  противопаводковую комиссию. ( Приложение 1)

2 Принять меры по подготовке водопропускных сооружений плотин к беспрепятственному пропуску паводковых вод.

3. Произвести очистку уличных водопропускных устройств (лотков, труб) от снега и льда для беспрепятственного прохода паводковых вод.

4. Утвердить план мероприятий по подготовке безаварийного прохождения  весеннего паводка 2018 года на территории Ивановского сельсовета.(Приложение 2)

5. Отменить постановление администрации Ивановского сельсовета Дивееевского муниципального района Нижегородской области от 13.03.2018 № 27 « Об организации безаварийного пропуска весеннего половодья на территории Ивановского сельсовета Дивеевского муниципального района Нижегородской области»

6. Обнародовать настоящее постановление в общедоступных для населения местах и разместить  на официальном сайте администрации Дивеевского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети  «Интернет».

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации                                                                       А.Е.Коновалов

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к постановлению администрации

Ивановского сельсовета

Дивеевского муниципального  района

Нижегородской области

от  21 марта 2018 года № 34

ПРОТИВОПАВОДКОВАЯ  КОМИССИЯ

Председатель ПК – Кузьмичёва Е.А., документовед

администрации Ивановского сельсовета

Секретарь ПК – Комаров Иван Иванович , старший МПО с.Ивановское

Члены комиссии:

Туряев А.И. – старший МПО с.Смирново

Понамарев В.И. – старший МПО с.Конново

Агапов Иван Иванович – депутат сельского Совета (по согласованию)

Титов Сергей Михайлович – старший МПО с.Стуклово

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к постановлению администрации

Ивановского сельсовета

Дивеевского муниципального района

Нижегородской области

от 21 марта 2018 года № 34

П Л А Н

мероприятий по подготовке безаварийного прохождения весеннего паводка 2018 года на территории Ивановского сельсовета

| № п/п | Наименование мероприятий |  | Срок исполнения |  | Ответственный за исполнение |  | Отметка об испол |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Провести обследование водопропускных сооружений плотин, провести работы по удалению льда. |  | 01.04.2018г. |  | Туряев А.И. Комаров И.И. Понамарев А.И. Титов С.М. |  |  |
| 2. | Провести работы по устране- нию возможного подтопления складов химических удобре- ний, ядохимикатов, складов хранения нефтепродуктов, животноводческих ферм, скотомогильников. |  | 02.04.2018г. |  | Руководители с/х предприятий |  |  |
| 3. | Провести работы по устране- нию возможного подтопления водоохранных зон артезианс- ких скважин. |  | 03.04.2018г. |  | Кузьмичёва Е.А. |  |  |
| 4. | В целях предупреждения и ликвидации возможных аварий на водопропускных сооружениях плотин использовать бульдозер администрации Ивановского сельсовета |  | В случае необходи- мости |  | Кузьмичёва Е.А. . |  |  |
| 5 | Организация постоянного информирования КЧС и ОПБ района о проводимых противопаводковых мероприятиях (защита наиболее важных объектов, жилых домов, коммуникаций) | Постоянно |  | Кузьмичёва Е.А. |  |  |  |
| 6 | Проведение анализа качества питьевой воды в период весеннего половодья (паводков) и информирование о принятии мер по обеспечению населения качественной питьевой водой. | Период весеннего половодья (регулярное) |  | Глава администрации Коновалов А.Е |  |  |  |
| 7 | Организация дежурства должностных лиц администрации Ивановского сельсовета | С началом половодья |  | Глава администрации Коновалов А.Е. |  |  |  |
| 8 | Организация работы мобильной группы | Период весеннего половодья |  | Глава администрации Коновалов А.Е. |  |  |  |