Анализ реализации муниципальной  программы «Ремонт дорог местного значения Дивеевского муниципального района Нижегородской области на 2012-2020 гг.»  за 2014 год.

Выполнение программы за счёт консолидированного бюджета составило  10,017 млн. рублей, что составляет 122,4 %  от плановых показателей на 2014 год.

За счёт получения дополнительных доходов и уточнения бюджетов сельских поселений произошло дополнительное финансирование по всем сельским поселениям.

Дивеевское сельское поселение в 2014 году израсходовано  3,52 млн. рублей, что на 0,31 млн. рублей больше планового показателя. Это позволило провести ремонт ул. Зайцева в асфальтовом исполнении и сделать щебёночное покрытие ул. Саровская с. Дивеево.

Елизарьевское сельское поселение израсходовано 0,93 млн. рублей, плановый показатель – 0,73 млн. рублей. Ремонт продолжился на ул. Нагорная с. К-Паны и Кооперативная, а так же  ул. Новостройка и Новая линия с. Елизарьево.

Глуховское сельское поселение израсходовано 1,05 млн. рублей, плановый показатель – 0,79 млн. рублей. Отремонтированы  улицы Парковая  и Старая Заовражная с. Суворово,

Верякушское сельское поселение израсходовано 1,75 млн. рублей, плановый показатель – 1,45 млн . рублей.Отремонтировано часть  ул. Ценральная и ул. Молодёжная с. Онучино, ул. Запрудная с. Ореховец.

Ивановское  сельское поселение израсходовано 1,41 млн. рублей, плановый показатель – 0,87 млн. рублей. Провели ремонт на ул. Молодежная и Советская с. Смирново, ул. Молодёжная с. Стуклово. ул. Трудовая и Молодёжная с. Конново.

Сатисское сельское поселение израсходовано 1,36 млн. рублей, плановый показатель – 0,86 млн. рублей. Провели ремонтные работы на улицах Лесная, 1-ая Песочная, 2-ая Песочная, Московская п. Сатис.

Фактическое выполнение ремонтных работ за 2014 год превышает на 62 % объёмы выполненных работ в 2013 году.

В связи с чем 17,26 тыс. м2 грунтовых автомобильных дорог района стали дорогами с твёрдым покрытием в щебёночном исполнении и 2,96 тыс. м2 в асфальтном исполнении.