# Администрация Дивеевского района

Нижегородской области

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 29 марта 2010 года |  | N | 202 |
| --- | --- | --- | --- |

О  проведении  месячника  по  благоустройству  и

санитарной  очистке  территории  района

В целях повышения уровня благоустройства и санитарного  состояния на территории Дивеевского района:

п о с т а н о в л я ю:

1.  Объявить:

1.1. В период с 05 апреля по 05 мая текущего года на территории Дивеевского района проведение месячника по благоустройству и   санитарной очистке территории района;

1.2. 24, 30 дни апреля массовыми субботниками;

1.3. Каждую пятницу недели санитарным днем по обеспечению чистоты населенных пунктов, придомовых территорий, дорог и придорожных территорий.

2. Рекомендовать:

2.1. Главам сельских администраций:

- провести агитационную и разъяснительную работу среди населения и организации всех форм собственности по проведению месячника по благоустройству и санитарной очистке территории;

- подготовить и провести комплекс мероприятий по благоустройству и поддержанию санитарного  состояния  территорий населенных пунктов;

- восстановить ограждение мест захоронений, памятников, скверов, дворовых территорий;

- привлечь к участию в общественно-полезных работах по благоустройству районный центр занятости и учащихся школ;

- 30 апреля организовать акцию «Зеленая улица» – по высадке зеленых насаждений на подведомственных территориях;

- представлять в отдел ЖКХ администрации Дивеевского района информацию о выполнении мероприятий по проведению месячника по благоустройству и санитарной очистке (в срок до 13 апреля, 29 апреля 2010 года) по форме согласно приложению № 1.

2.2. Руководителям предприятий, организаций, учреждений всех форм собственности:

- выделять по заявкам необходимое количество техники, людей, материалов для проведения месячника по благоустройству и санитарной очистке памятников, скверов, мест захоронений;

- проводить уборку подведомственных и прилегающих территорий согласно карты-схемы;

- принимать участие в акции «Зеленая улица».

2.3. Начальникам управлений, заведующим отделами администрации принять участие в выполнение настоящего постановления.

3. Утвердить план весенних работ по содержанию и уборки территории, благоустройству территории района, приложение № 2.

4. Создать рейдовую рабочую группу для контроля за проведением месячника по благоустройству и санитарной очистке на закрепленных территориях.

5. Районной газете «Ударник» опубликовать настоящее постановление и освещать проведение месячника в газете.

6. Контроль за выполнение настоящего постановления возложить на 1-го заместителя главы администрации Дивеевского района Ванькова Ю.Н.

Глава местного

самоуправления района                                                                  В.И.Лопаткин

Ваньков Ю.Н.

Агапова А.В.

Долина Е.В.

Малышев В.Н

Приложение № 1

к  постановлению администрации

Дивеевского района Нижегородской области

от 29 марта 2010 г. N 202

ИНФОРМАЦИЯ

о выполнении  мероприятий  в период проведения месячника  по  благоустройству  и санитарной очистке  территорий муниципального  образования  Дивеевского  района.

| № п\п | Мероприятия | Ед. изм. | Планируемый объем работ по месячнику в текущем году. | Выполненный объем работ | % выполнения (графа7/графа4Х100) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | с 01апреля по 15 апреля | с 16 апреля по 30 апреля | Всего за период месячника |  |
| 1. | Вывезено мусора, в том числе: | куб.м |  |  |  |  |  |
| 2. | Вывезено мусора с кладбищ и мемориалов | куб.м. |  |  |  |  |  |
| 3. | Отремонтировано асфальтобетонного покрытия (ямочный ремонт) | кв.м |  |  |  |  |  |
| 4. | Отремонтировано тротуаров | кв.м. |  |  |  |  |  |
| 5. | Отремонтировано детских площадок | ед. |  |  |  |  |  |
| 6. | Отремонтировано спортивных площадок | ед. |  |  |  |  |  |
| 7. | Ликвидировано несанкционированных свалок мусора | ед. |  |  |  |  |  |
| 8. | Спилено аварийных и сухих деревьев | ед. |  |  |  |  |  |
| 9. | Отремонтировано ограждений, в том числе: | п.м. |  |  |  |  |  |
| 10. | Отремонтировано ограждений парков, садов, скверов. | п. м. |  |  |  |  |  |
| 11. | Покрашено ограждений | п.м. |  |  |  |  |  |
| 12. | Отремонтировано контейнерных площадок | ед. |  |  |  |  |  |
| 13. | Оборудовано вновь контейнерных площадок | ед. |  |  |  |  |  |
| 14. | Установлено контейнеров | ед. |  |  |  |  |  |
| 15. | Заменено контейнеров | ед. |  |  |  |  |  |
| 16. | Установлено урн | ед. |  |  |  |  |  |
| 17. | Посажено деревьев | ед. |  |  |  |  |  |
| 18. | Посажено кустарников | ед. |  |  |  |  |  |
| 19. | Восстановлено газонов | кв. м |  |  |  |  |  |
| 20. | Очищено газонов от мусора | кв. м |  |  |  |  |  |
| 21. | Разбито цветников | ед. |  |  |  |  |  |
| 22. | Отремонтировано (восстановлено) памятников и мемориалов | ед. |  |  |  |  |  |
| 23 | Количество человек, принимавших участие В месячнике по благоустройству(строка 24+25) в том числе : | чел. |  |  |  |  |  |
| 24. | Количество работников сферы ЖКХ | чел. |  |  |  |  |  |
| 25. | Количество привлеченного населения, в том числе рабочих, служащих, студентов, школьников. | чел |  |  |  |  |  |
| 26. | Количество техники, задействованной в месячнике по благоустройству (строка27+28), в том числе : | ед. |  |  |  |  |  |
| 27. | Количество техники, имеющейся в фактическом наличии у служб ЖКХ | ед. |  |  |  |  |  |
| 28. | Количество привлеченной техники. | ед |  |  |  |  |  |

Приложение № 2

к  постановлению администрации

Дивеевского района Нижегородской области                                                                                                                                     от 29 марта 2010 г. N 202

ПЛАН

весенних работ по содержанию, уборки благоустройства территории

Дивеевского муниципального района на 2010 год.

| № п\п | Наименование работ | Ед. изм. | Планируемый объем работ | Сроки выполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Организационные мероприятия |
| 1.1. | Обследование территорий муниципальных образований района для оценки санитарного состояния, внешнего вида объектов . |  |  | Ежедекадно | Администрация района |
| 1.2. | Подготовка схематических карт с определением границ уборки между организациями и предприятиями |  |  | Апрель-май | Главы сельских администраций |
| 1.3. | Организация работ по ликвидации несанкционированных свалок мусора |  |  | Апрель-май | Коммунальные службы района, главы сельских администраций |
| 1.4. | Организация материально-технического обеспечения месячника по благоустройству и санитарной очистке территории района |  |  | Апрель | Главы сельских администраций |
| 1.5. | Организация и проведение субботников по санитарной очистке территории района |  |  | Каждая пятница недели, Апрель-май | Администрация района, главы сельских администраций |
| 1.6. | Совершенствовать систему санитарной уборки мусора с территорий населенных пунктов | ед | 40 | Постоянно | Главы сельских администраций |
| 1.7 | Активизировать работу среди населения по организации весенних работ по уборки, благоустройству территорий улиц населенных пунктов. | ед | 40 | Постоянно | Главы сельских администраций |
| 2. БЛАГОУСТРОЙСТВО |
| 2.1. | Проведение мероприятий по уборке мест захоронения граждан в населенных пунктах. | ед | 23 | Апрель -май | Главы сельских администраций |
| 2.2. | Ремонт детских площадок | ед. | 9 | Май | Коммунальные службы района, главы сельских администраций |
| 2.3 | Замена штакетной изгороди с. Дивеево : | пог.м | 57 |  | ООО «Дивеевское ЖКХ» |
|  | ул Космонавтов д 4 | пог.м | 12 | Апрель | ООО «Дивеевское ЖКХ» |
|  | ул Матросова д3 | пог.м | 9 | Апрель | ООО «Дивеевское ЖКХ» |
|  | ул Матросова д7 | пог.м | 9 | Апрель | ООО «Дивеевское ЖКХ» |
|  | ул Мира д7 | пог.м | 3 | Апрель | ООО «Дивеевское ЖКХ» |
|  | ул Мира д 6 | пог.м | 3 | Апрель | ООО «Дивеевское ЖКХ» |
|  | ул Мира д8 | пог.м | 12 | Апрель | ООО «Дивеевское ЖКХ» |
|  | ул Мира д 11 | пог.м | 6 | Апрель | ООО «Дивеевское ЖКХ» |
|  | Замена скамеек с. Дивеево: | шт | 4 |  | ООО «Дивеевское ЖКХ» |
|  | ул Октябрьская д 39 | шт. | 2 | Апрель | ООО «Дивеевское ЖКХ» |
|  | ул Южная д. 6 | шт. | 2 | Апрель | ООО «Дивеевское ЖКХ» |
| 2.4. | Ремонт спортивных снарядов. | ед | 45 | Май |  |
| 2.5. | Ремонт памятников | ед | 24 | Апрель-май | Главы сельских администраций |
| 2.6. | Спил сухостойных и аварийных деревьев | ед. | 93 | Апрель-май | Главы сельских администраций |
| 2.7. | Восстановление газонов и цветников | м2 | 100 | Май | Коммунальные службы |
| 2.8. | Проведение обустройства парка Победы с. Дивеево | пог.м | 100 | Апрель- май | Дивеевская сельская администрация |
| 2.9. | Приобретение посадочного цветочного материала клумб. |  |  | Апрель-май | Главы сельских администраций |
| 2.10. | Посадка деревьев и кустарников Проведение акции»Зеленая улица» | ед | 100 | Апрель | Главы с/а, коммунальные службы |
| 2.11. | Посадка деревьев по границам территории свалки | шт | 100 | май | Главы сельских администраций |
| 2.12. | Побелка бордюров | пог.м | 500. | Апрель-май | Глава Дивеевской администраций, МП «Дивеевское ЖКХ» |
| 2.13. | Покраска металлических парапетов | пог. м | 820 | Апрель-май | Дивеевская с\а, МП «Дивеевское ЖКХ» |
| 2.14. | Удаление самовольных объявлений, наклеек, надписей со световых опор, фасадов, ограждений | шт | 200 | Апрель-май | Главы сельских администраций |
| 2.15. | Покраска световых опор | ед | 200 | Апрель-май |  |
| 2.16. | Покраска отбойников | км. | 18 | Апрель- май | ДРСП |
| 2.17. | Покраска остановок | шт | 30 | Апрель-май | ДРСП |
| 2.18. | Покос травы | кв м | 105000 | 3 декада- май | Главы сельских администраций |
| 2.19. | Восстановление адресного хозяйства в населенных пунктах |  | в населенных пунктах | 2-3 квартал | Главы сельских администраций |
| 3. Состояние дорожных покрытий, технических средств регулирования дорожного движения |
| 3.1 | Текущий ремонт дорожных знаков | шт | 30 | Май | ДРСП |
| 3.2 | Восстановление дорожной разметки автодорог | км | 54 | Май | ДРСП |
| 4. Художественное оформление рекламы |
| 4.1 | Организация оперативного ремонта корпусов и световых коробок вывесок и кронштейнов, информационных щитов собственниками рекламы |  | 45 | Май | ОКС администрации |
| 5. Наружное освещение |
| 5.1 | Замена отработанных ламп | шт | 10 | Постоянно | Главы сельских администраций |
| 5.2 | Восстановление арматуры светильников | шт | 10 | Апрель-май | Главы сельских администраций |