# Администрация Дивеевского района

Нижегородской области

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 28 апреля 2010 года |  | N | 436 |
| --- | --- | --- | --- |

Об утверждении порядка оценки бюджетной и социальной эффективности планируемых и реализуемых инвестиционных проектов и утверждение системы критериев, удовлетворение которым является основанием для досрочного прекращения (переработки) реализации инвестиционных проектов

В соответствии с программой реформирования муниципальных финансов Дивеевского района, утвержденной постановлением администрации Дивеевского района от 24.08.2009 года № 159 «Об утверждении Программы реформирования муниципальных финансов Дивеевского района», и в целях недопущения снижения эффективности реализации инвестиционных проектов

п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок оценки бюджетной и социальной эффективности планируемых и реализуемых инвестиционных проектов, финансируемых за счет средств бюджета Дивеевского района (далее – Порядок).

2. Утвердить прилагаемую систему критериев, удовлетворение которым является основанием для досрочного прекращения (переработки) реализации инвестиционных проектов, финансируемых за счет средств бюджета Дивеевского  района (далее – Система критериев).

3. Управлению экономики и прогнозирования администрации Дивеевского района (Кузнецова И.А), отделу капитального строительства и архитектуры администрации Дивеевского района (Чебурков С.Н.) руководствоваться системой критериев при формировании на соответствующий финансовый год районной адресной инвестиционной программы и мониторинга реализуемых инвестиционных проектов.

4. Информация, необходимая для анализа хода реализации реализуемых и планируемых к реализации инвестиционных проектов, ежеквартально предоставляется ответственными лицами за реализацию инвестиционных проектов в управление экономики и  прогнозирования администрации Дивеевского района в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

5. Контроль за исполнение настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Дивеевского района по финансовым и экономическим вопросам  О.Е.Кочеткова.

И.о.главы администрации района                                                               Ю.Н.Ваньков

Кочетков О.Е.

Чернягина Т.Н.

Герасимова Е.В.

Малышев В.Н.

УТВЕРЖДЕНО

Постановлением администрации

Дивеевского  района Нижегородской области

от 28 апреля 2010 года № 436

ПОРЯДОК

оценки бюджетной и социальной эффективности планируемых и реализуемых инвестиционных проектов, финансируемых за счет средств бюджета Дивеевского района

1. Порядок оценки бюджетной и социальной эффективности планируемых и реализуемых инвестиционных проектов, финансируемых за счет средств бюджета Дивеевского района (далее - Порядок) разработан в целях повышения эффективности планирования и реализации инвестиционных проектов, финансируемых за счет средств бюджета Дивеевского района (далее - районный бюджет), формирования предложений приоритетных направлений поддержки инвестиционной деятельности в форме капитальных вложений, осуществляемой на территории  Дивеевского района.

2. Установленная настоящим Порядком оценка эффективности инвестиционных проектов, финансируемых за счет средств районного бюджета, применяется в рамках подготовки проекта районного бюджета на очередной финансовый год и среднесрочную перспективу.

3. Установленная настоящим Порядком оценка эффективности инвестиционных проектов, финансируемых за счет средств районного бюджета, применяется при отборе и мониторинге проектов для включения в районную адресную инвестиционную программу (далее - РАИП);

4. Оценка эффективности инвестиционных проектов производится по каждому инвестиционному проекту.

5. Оценка и мониторинг реализации инвестиционных проектов, финансируемых за счет средств районного бюджета, проводятся ежегодно и служат основанием для принятия решений о продолжении либо прекращении финансирования действующего инвестиционного проекта в очередном финансовом году.

6. Из районного бюджета в приоритетном порядке финансируются инвестиционные проекты, подлежащие окончанию, либо продолжающие реализовываться в очередном финансовом году и среднесрочной перспективе.

7. Инвестиционные проекты, финансируемые за счет средств районного бюджета, включаются в состав РАИП на очередной финансовый год и среднесрочную перспективу, с учетом приоритетности, указанной в пункте 7 Порядка, в пределах объемов соответствующих расходов районного бюджета.

8. Оценка эффективности инвестиционных проектов, финансируемых за счет средств районного бюджета, осуществляется по двум направлениям:

- Оценка социальной эффективности;

- Оценка бюджетной эффективности.

8.1. Оценка эффективности инвестиционного проекта определяется по формуле:

Эi = Эсоц i * Wсоц i + Эбюдж i* Wбюдж i,    где

Эi - итоговая оценка эффективности i-го инвестиционного проекта;

Эсоц i - оценка социальной эффективности i-го инвестиционного проекта;

Wсоц i – удельный вес оценки социальной эффективности i-го инвестиционного проекта в составе итоговой оценки в зависимости от отраслевой принадлежности;

Эбюдж i - оценка бюджетной эффективности i-го инвестиционного проекта;

Wбюдж i – удельный вес оценки бюджетной эффективности i-го инвестиционного проекта в составе итоговой оценки в зависимости от отраслевой принадлежности.

8.2. Удельные веса оценок социальной и бюджетной эффективности инвестиционных проектов в зависимости от отраслевой принадлежности рассчитаны экспертным методом с учетом социально-экономической специфики и естественных ресурсных условий Дивеевского района и приведены в Таблице 1.

Таблица 1

Удельные веса оценок социальной и бюджетной эффективности инвестиционных проектов в зависимости от отраслевой принадлежности

| № п/п | Отраслевая принадлежность инвестиционного проекта | Удельный вес оценки социальной эффективности (Wсоц i) | Удельный вес оценки бюджетной эффективности (Wбюдж i) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Образование, здравоохранение, культура, физическая культура | 0,8 | 0,2 |
| 2 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 0,7 | 0,3 |
| 3 | Управление | 0,6 | 0,4 |
| 4 | Транспорт, энергетика, связь | 0,6 | 0,4 |

8.3. Оценка социальной эффективности инвестиционных проектов определяется с учетом вклада результатов реализации конкретного инвестиционного проекта в динамику уровня социально-экономического развития Дивеевского района.

При определении уровня социальной эффективности инвестиционного проекта учитываются показатели, представленные в Таблице 2.

Таблица 2

Показатели для оценки уровня социальной эффективности

инвестиционного проекта

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Значение показателя (Эсоц i) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Инвестиционный проект соответствует направлениям, определенным программой (планом, стратегией) социально- экономического развития Дивеевского района | Да /нет | 0,5/0,0 |
| 2 | Реализация инвестиционного проекта позволит осуществлять предоставление социальных услуг в соответствии с установленными региональными федеральными нормативами (стандартами) качества оказания соответствующих услуг, при условии не возрастания цены услуг | Да /нет | 0,4/0,0 |
| 3 | В результате реализации инвестиционного проекта выпуск продукции соответствующей отрасли экономики увеличивается не менее чем на 5% | Да /нет | 0,3/0,0 |
| 4 | Реализация инвестиционного проекта позволяет достичь уровня обеспеченности объектами соответствующей отраслевой принадлежности не ниже среднеобластного уровня в расчете на душу населения | Да/ нет | 0,2/0,0 |
| 5 | Реализация инвестиционного проекта позволяет повысить уровень занятости местного населения | Да /нет | 0,1/0,0 |

8.4. Оценка бюджетной эффективности инвестиционных проектов определяется с учетом вклада результатов реализации конкретного инвестиционного проекта в доходы и (или) расходы районного бюджета.

При определении уровня бюджетной эффективности инвестиционного проекта учитываются показатели, представленные в Таблице 3.

Таблица 3

Показатели для оценки уровня бюджетной эффективности

инвестиционного проекта

| № п/п | Показатели | Единицы измерения | Значение показателя (Эбюдж i) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отношение стоимости оказания социальной услуги (эксплуатационных расходов) по проекту к разности между максимальной и минимальной ценой оказания аналогичной услуги (эксплуатационных расходов) в районе | Не менее 10% Менее 10% | 0,3 0,0 |
| 2 | Отношение расходов бюджета Дивеевского района к общему объему средств, необходимых на реализацию инвестиционного проекта по всем источникам финансирования | Менее 0,4 Более 0,4 | 0,2 0,0 |
| 3 | Объем дополнительных доходов бюджета Дивеевского района в среднем за три года, последующих после завершения реализации инвестиционного проекта, в расчете на 1 рубль расходов бюджета, планируемых на реализацию инвестиционного проекта с учетом инфляции (с учетом прямых и косвенных поступлений) | Не менее 0,15 руб. Менее 0,15 руб. | 0,1 0,0 |

9. Предложения о включении расходов на финансирование инвестиционных проектов за счет средств районного  бюджета на очередной финансовый год и среднесрочную перспективу, а также отчетность о реализации инвестиционных проектов, финансируемых за счет средств районного бюджета в текущем финансовом году, ежегодно представляются в управление финансов; управление экономики и прогнозирования в соответствии с формой, утвержденной Приложением к настоящему Порядку, в срок не позднее 1 августа текущего финансового года.

УТВЕРЖДЕНО постановлением администрации Дивеевского района Нижегородской области от 28 апреля 2010 года № 436

Система критериев, удовлетворение которым является

основанием для досрочного прекращения (переработки) реализации инвестиционных проектов, финансируемых за счет средств бюджета Дивеевского района

1. Нарушения системы финансирования инвестиционного проекта:

1.1. Несоблюдение графика финансирования инвестиционного проекта;

1.2. Наличие просроченной задолженности бюджета по финансированию инвестиционного проекта;

1.3. Несоответствие объемов финансирования инвестиционного проекта, определенных на стадии планирования, фактическим объемам финансирования.

1.4. Несоблюдение планируемых объемов финансирования инвестиционного проекта за счет других источников финансирования, кроме районного бюджета.

2. Организационные нарушения в ходе реализации инвестиционного проекта:

2.1. Несоблюдение сроков получения заключения государственной экспертизы на предпроектную и проектную документацию по инвестиционному проекту.

2.2. Несоблюдение даты размещения заказа на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, необходимых для реализации инвестиционного проекта.

2.3. Несоблюдение  сроков заключения контракта на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг.

2.4. Несоблюдение планируемых сроков ввода инвестиционного проекта в эксплуатацию.

3. Отрицательные результаты мониторинга реализации инвестиционного проекта.