# Администрация Дивеевского района

Нижегородской области

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 26 августа 2010 года |  | N | 660 |
| --- | --- | --- | --- |

Об утверждении районной целевой программы «Пожарная безопасность образовательных учреждений Дивеевского района на 2011-2013 годы»

В целях обеспечения пожарной безопасности муниципальных образовательных учреждений Дивеевского района и создания безопасных условий для жизни и здоровья участников образовательного процесса

п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить районную целевую программу «Пожарная безопасность образовательных учреждений Дивеевского района на 2011-2013 годы».

2. Финансовому управлению администрации Дивеевского района (Чернягина Т.Н.) обеспечить объем финансовых средств для реализации Программы.

3. Отделу образования администрации Дивеевского района (Коршунов С.А.) и руководителям образовательных учреждений принять меры по выполнению мероприятий Программы.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы по социальным вопросам администрации Дивеевского района Мурееву Т.И.

Глава администрации района                                                          Ю.Н.Ваньков

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Дивеевского района Нижегородской области

от 26 августа 2010 года № 660

РАЙОННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ДИВЕЕВСКОГО РАЙОНА

НА 2011-2013 ГОДЫ»

Дивеево, 2010

ПАСПОРТ

районной целевой программы

«Пожарная безопасность образовательных учреждений

Дивеевского района на 2011 – 2013 годы»

| Наименование Программы |  | Районная целевая программа «Пожарная безопасность образовательных учреждений Дивеевского района на 2011-2013 годы» (далее Программа) |
| --- | --- | --- |
| Основания для разработки Программы |  | Федеральный закон от 21 декабря 1994 года №69-ФЗ «О пожарной безопасности», Закон Нижегородской области от 26 октября 1995 года №16-3 «О пожарной безопасности», письмо Минобрнауки России от 27 ноября 2006года №АС-1370\06 «Об усилении мер противопожарного режима в образовательных учреждениях», Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» |
| Заказчик Программы |  | Администрация Дивеевского района |
| Разработчики Программы |  | Отдел образования администрации Дивеевского района во взаимодействии с ОГПН Дивеевского района, энергонадзора и службой гражданской обороны и пожарной безопасности |
| Цели и задачи Программы |  | Обеспечение пожарной безопасности муниципальных образовательных учреждений Дивеевского района, создание безопасных условий для жизни и здоровья всех участников образовательного процесса. Задача, решаемая в рамках Программы, - реализация государственной политики и требований законодательных и иных нормативных правовых актов в области обеспечения безопасности образовательных учреждений, направленных на защиту здоровья и на сохранение жизни обучающихся, воспитанников и работников во время их трудовой и учебной деятельности от возможных пожаров и других опасностей. |
| Сроки реализации Программы |  | 2011-2013 годы |
| Мероприятия Программы |  | Мероприятия капитального характера; организационные противопожарные мероприятия |
| Ответственные за исполнение Программы |  | Отдел образования администрации, отделение ГПН Дивеевского района, служба администрации по гражданской обороне и пожарной безопасности, финансовый отдел администрации, образовательные учреждения |
| Финансовое обеспечение Программы |  | Предполагаемый общий объем финансовых средств, необходимых для реализации Программы составляет 8 998,6 т.р., из них средств местного бюджета 4086,0т.р., в т.ч. по годам: 2011- 1247,0 т.р. 2012 – 1472,0 т.р. 2013 – 1367,0 т.р. объемы финансирования Программы могут ежегодно корректироваться в соответствии с финансовыми возможностями районного бюджета на соответствующий финансовый год |
| Ожидаемые конечные результаты Программы |  | Замена ветхой электропроводки, выполнение работ по огнезащитной обработке чердачных перекрытий, замер сопротивления изоляции электросети, обслуживание системы АПС и оповещения людей о пожаре, соответствие путей эвакуации |

1. Обоснование необходимости принятия Программы

Безопасность образовательного учреждения – это условие сохранения жизни и здоровья обучающихся, воспитанников и работников, а также сохранение материальных ценностей образовательного учреждения от возможных несчастных случаев, пожаров, аварий и других чрезвычайных ситуаций.

Среди различных видов безопасности для образовательных учреждений основными являются пожарная, электрическая и техническая, вопросы которых должны решаться во взаимосвязи.

В настоящее время положение с материально-техническим оснащением образовательных учреждений характеризуется высокой степенью изношенности основных фондов (зданий, сооружений, оборудования и инженерных коммуникаций), что связано с недостаточным финансированием мероприятий, направленных на повышение инженерной безопасности образовательных учреждений.

Характерными недостатками по обеспечению пожарной безопасности на объектах образования являются:

- эксплуатация с нарушениями требований норм электроустановок и устаревших электросетей, которые требуют замены;

- невыполнение работ по огнезащитной обработке деревянных конструкций чердачных перекрытий и сгораемой отделки путей эвакуации;

- слабые знания и навыки поведения обучающихся и сотрудников образовательных учреждений в чрезвычайных ситуациях и в случаях возникновения пожаров.

Необходимость разработки Программы вызвана также и увеличением количества пожаров в образовательных учреждениях в целом по России и по Нижегородской области.

Первый блок проблем связан с необходимостью проведения противопожарных мероприятий капитального характера, требующих значительных денежных средств.

Второй блок проблем связан с необходимостью повышения уровня ответственности к вопросам пожарной безопасности руководителей образовательных учреждений, педагогов, обучающихся, воспитанников, их родителей и формирование навыков поведения в чрезвычайных ситуациях всех участников образовательного процесса.

В системе образования крайне необходимы обучение персонала учреждений, руководящих кадров, подготовка и переподготовка специалистов в области пожарной безопасности. Этот процесс необходимо обеспечить научно-методическими разработками и соответствующими материалами и требует широкого привлечения к проблеме специалистов в области безопасности жизнедеятельности.

Приоритетность обеспечения безопасности образовательных учреждений очевидна, она является одной из важнейших составляющих государственной политики в области образования и должна подкрепляться надежной финансовой и материально-технической базой.

2. Основные цели и задачи Программы

Основными целями Программы являются обеспечение пожарной безопасности всех типов и видов муниципальных образовательных учреждений Нижегородской области и создание безопасных условий для жизни и здоровья обучающихся, воспитанников, работников образовательных учреждений.

В рамках настоящей Программы должна быть решена задача реализации государственной политики и требований законодательных и иных нормативных правовых актов в области обеспечения безопасности образовательных учреждений, направленных на защиту здоровья и сохранения жизни обучающихся, воспитанников и работников образовательных учреждений во время их учебной и трудовой деятельности от возможных пожаров, аварий и других опасностей, включая решение следующих вопросов:

создание условий (нормативно-правовых, организационных, финансовых), обеспечивающих планомерное выполнение противопожарных мероприятий в образовательных учреждениях области;

снижение уровня пожароопасности зданий и помещений образовательных учреждений, оснащение и монтаж образовательных учреждений всех типов и видов современным  противопожарным оборудованием, средствами защиты и пожаротушения; замене ветхой электропроводки;

повышение уровня ответственности к вопросам пожарной безопасности руководителей образовательных учреждений, педагогов, обучающихся, воспитанников, их родителей;

формирование навыков поведения в чрезвычайных ситуациях участников образовательного процесса.

3. Сроки реализации Программа

Программа рассчитана на период 2011 – 2013 годов.

4. Финансовое обеспечение Программы

Предполагаемый общий объем финансирования Программы составляет  8 998,6   рублей.

Финансирование Программы предполагается осуществлять из следующих источников:

1) средства областного бюджета – 4 912,6 т.р. (при условии финансирования);

2) средства местного бюджета  - 4 086,0 т.р.

Предполагаемый объем финансирования Программы в 2011 году составляет    3 176,4 т.р.   рублей.

Планируемые объемы и источники финансирования Программы в 2011 году:

средства областного бюджета – 1 929,4 т.р.     (планируются мероприятия по замене ветхой электропроводки в МОУ Ивановская СОШ);

средства местного бюджета – 1 247,0 т.р.        (планируются мероприятия по техническому обслуживанию системы АПС и оповещения людей о пожаре, мероприятия по выполнению огнезащитной обработки чердачных перекрытий, замена линолеума и др.)

Программа базируется на результатах проведения анализа противопожарного состояния образовательных учреждений.

5. Ожидаемые результаты

Реализация Программы приведет к повышению безопасности образовательных учреждений, снижению риска возникновения пожаров путем замены ветхой электропроводки в 3 учреждениях, надлежащего технического обслуживания системы АПС и оповещения людей о пожаре, ежегодном выполнении работ по огнезащитной обработке чердачных перекрытий, замера сопротивления изоляции электросети и заземления оборудования, приобретению и перезарядке ПСПТ.

Выполнение мероприятий Программы приведет к повышению безопасности образовательных учреждений, снижению рисков возникновения пожаров, травматизма и гибели людей, экономии на этой основе бюджетных средств, уровня сознательности и ответственности руководителей, работников образовательных учреждений, обучающихся, воспитанников к вопросам пожарной безопасности, к формированию знаний и навыков поведения участников образовательного процесса в случае возникновения пожара.

Мероприятия по реализации Программы

| № п\п | Мероприятия |  | Предполагаемые объемы финансирования тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  | Предполагаемые источники финансирования |  | Сроки проведения работ |  | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011 | 2012 |  | 2013 |  |  | 2011-2013 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |
|  |  | 1.Противопожарные мероприятия капитального характера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Замена ветхой электропроводки; приведение электрических сетей в соответствии с требованиями Правил устройства электроустановок в учреждениях: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Отдел образования, руководители ОУ |
|  | - Ивановская СОШ |  | 1 929 435 |  |  |  |  |  | 1929435 |  | Областной бюджет |  | 2011-2013 |  |  |
|  | -Глуховская СОШ |  |  | 1 023 705 |  |  |  |  | 1023705 |  |  |  |  |  |  |
|  | - Детсад «Колокольчик» |  |  |  |  |  | 1959 470 |  | 1959470 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 912 610 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Проведение огнезащитной обработки чердачных помещений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Отдел образования, руководители ОУ |
|  | -Дивеевская СОШ |  |  |  |  |  | 120,0 |  |  |  |  |  | 2011-2013 |  |  |
|  | -Дом дет. творчест |  |  |  |  |  | 25,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -Сатисская СОШ |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -Б.-Череват. ООШ |  | 30,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -Глуховская СОШ |  | 30,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -Ивановская СОШ |  | 30,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -Суворовская ООШ |  | 30,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -Конновская ООШ |  | 30,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -Детсад №1 |  |  |  |  |  | 40,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -Детсад №3 |  |  |  |  |  | 40,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -Детсад №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -ИчаловскаяООШ (стол) |  | 20,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -Елизарьевск. ОШ |  |  | 40,0 |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  | 2011-2013 |  |  |
|  | -Верякушская ОШ |  |  | 40,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -Д\сад с.Кременки |  |  | 25,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -Детсад с.Елизарьево |  |  |  |  |  | 25,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -Д\с с.Ивановское |  |  | 25,0 |  |  | 7,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -Детский сад №2 |  |  | 30,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -школа-интернат |  |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 270,0 | 160,0 |  |  | 250,0 |  | 680,0 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Замер сопротивления изоляции электросети и заземления оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  | Отдел образования, руководители ОУ |
|  | -Дивеевская СОШ |  |  |  |  |  | 40,0 |  |  |  |  |  | 2011-2013 |  |  |
|  | -Конновская ООШ |  |  |  |  |  | 30,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -Сатисская СОШ |  | 30,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -Б.-Череватовская ООШ |  |  | 20,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -Ивановская СОШ |  |  | 20,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -Суворовская ООШ |  | 20,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -Глуховская ООШ |  |  |  |  |  | 30,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -Елизарьевская ООШ |  |  |  |  |  | 20,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -Ичаловская ООШ |  |  | 15,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -Верякушская ООШ |  |  | 20,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -Кременковская ООШ |  |  | 20,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -детсад №1 |  |  | 30,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -детсад №3 |  |  | 30,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -детсад №27 |  |  | 30,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -детсад №2 |  |  | 20,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -детсад с.Ивановское |  |  | 20,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -детсад с.Кременки |  |  | 20,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -детсад с.Елизарьево |  |  | 20,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -Дом детского творчества |  |  | 20,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -школа-интернат |  |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 50,0 | 285,0 |  |  | 140,0 |  | 475,0 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Испытание пожарной лестницы в МОУ Б.-Череватовская ООШ |  | 5,0 |  |  |  |  |  | 5,0 |  | Местный бюджет |  | 2011 |  | Директор школы |
| 5. | Приобретение и перезарядка огнетушителей |  | 30,0 | 50,0 |  |  | 70,0 |  | 150,0 |  |  |  |  |  | Руководители ОУ |
| 6. | Техническое обслуживание системы АПС и оповещения людей о пожаре в учреждениях |  | 480,0 | 570,0 |  |  | 740,0 |  |  |  | Местный бюджет |  | 2011-2013 |  | Руководители ОУ |
|  |  |  | 480,0 | 570,0 |  |  | 740,0 |  | 1790,0 |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Установка дверей с доводчиками |  | 40,0 |  |  |  |  |  | 40,0 |  |  |  |  |  | Руководители ОУ |
| 8. | Замена линолеума на путях эвакуации - Б.-Череватовская ООШ |  | 70,0 |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  | 2011-2012 годы |  | Директор школы |
|  | - Ивановская СОШ |  | 70,0 | 80,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -Кременковская ООШ |  | 50,0 | 70,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -Глуховская СОШ |  | 70,0 | 70,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 260,0 | 220,0 |  |  |  |  | 480,0 |  |  |  |  |  |  |
| 2.Организационные противопожарные мероприятия, требующие финансовых затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Обучение и проверка знаний по электробнзопасности руководителей и специалистов ОУ (ежегодно) |  | 50,0 | 70,0 | 90,0 |  |  | 210,0 |  | Местный бюджет |  | 2011-2013 |  | Отдел образования, руководители ОУ |  |
| 10. | Организация и проведение районного смотра-конкурса по противопожарной защите ОУ |  | 20,0 | 30,0 |  | 40,0 |  |  | 90,0 |  | Местный бюджет |  | 2011-2013 |  | Отдел образования, руководители ОУ |
| 11. | Проведение этапа «Юный пожарный» в рамках районного слета-соревнования «Школа-безопасности – Нижегородская Зарница |  | 25,0 | 30,0 |  | 35,0 |  |  | 90,0 |  | Местный бюджет |  | 2011-2013 |  | Отдел образования, руководители ОУ |
| 12. | Организация обучения руководителей и специалистов ОУ по программе ПТМ в Центре противопожарной пропаганды и общественных связей Главного управления МЧС России по Нижегородской области |  | 12,0 |  |  | 12,0 |  |  | 24,0 |  |  |  | 2011-2013 |  | Отдел образования, руководители ОУ |
|  | 3. Организационные мероприятия, не требующие финансовых затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Организация работ по обследованию технического состояния зданий, сооружений и инженерных систем ОУ, оценке пожарной и электрической безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2011-2013годы |  | Отдел образования, руководители ОУ |
| 14. | Проведение совещаний с руководителями ОУ о состоянии безопасности объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ежегодно |  | Отдел образования, руководители ОУ |
| 15. | Проведение совместных проверок организации работы образовательных учреждений по предупреждению пожаров на объектах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ежегодно |  | Отдел образования, руководители ОУ, ОГПН |
| 16. | Организация и проведение на базе учреждений пожарно-технического учения с участием руководителей ОУ, с отработкой действий персонала по эвакуации в случае пожара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ежегодно |  | Отдел образования, руководители ОУ, ОГПН |
| 17. | Посещение учащимися школ района ЦПП и ОС ГУ МЧС России по Нижегородской области (ежегодно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ежегодно |  | Отдел образования, руководители ОУ, ОГПН |
| 18. | Организация распростра- нения методлитературы (плакатов,памяток) о мерах пожарной безопасности и действиях на случай пожара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ежегодно |  | Отдел образования, руководители ОУ, ОГПН |
| 19. | Проведение открытых уроков и внеклассных мероприятий с учащимися и воспитанниками по вопросам предотвращения бытовых пожаров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ежегодно |  | Отдел образования, руководители ОУ, ОГПН |