# Администрация Дивеевского района

Нижегородской области

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 17 декабря 2010 года |  | N | 975 |
| --- | --- | --- | --- |

О внесении изменений в постановление администрации Дивеевского района

от 31 мая 2010 года № 507

«Об утверждении инвестиционных программ»

В связи изменением финансирования инвестиционных программ на 2011 год

п о с т а н о в л я ю:

1. Внести следующие изменения в пункт 1 постановления № 507 от 31 мая 2010 года «Об утверждении инвестиционных программ»,  изложив  пункты 1.1., 1.2., 1.3., 1.7., 1.8., 1.9., 1.10., 1.11., 1.12 в новой редакции:

1.1. Инвестиционную программу МП «Дивеевское  ЖКХ» по развитию системы водоснабжения на 2010-2013 годы  согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.2. Инвестиционную программу МП «Дивеевское  ЖКХ» по развитию системы водоотведения на 2010-2013 годы  согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

1.3. Инвестиционную программу МП «Дивеевское  ЖКХ» по развитию системы утилизации ТБО на 2010-2013 годы  согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

1.7. Инвестиционную программу МП «Сатисское ЖКХ» по развитию системы водоснабжения на 2010-2013 годы  согласно приложению № 7 к настоящему постановлению.

1.8. Инвестиционную программу МП «Сатисское ЖКХ» по развитию системы теплоснабжения на 2010-2013 годы  согласно приложению № 8 к настоящему постановлению.

1.9. Инвестиционную программу ООО «Сатисское ЖКХ» по развитию системы водоотведения на 2010-2013 годы  согласно приложению № 9 к настоящему постановлению.

1.10. Инвестиционную программу МП «Коммунальник» по развитию системы водоснабжения на 2010-2013 годы  согласно приложению № 10 к настоящему постановлению.

1.11. Инвестиционную программу МП «Коммунальник» по развитию системы теплоснабжения на 2010-2013 годы  согласно приложению № 11 к настоящему постановлению.

1.12. Инвестиционную программу МП «Коммунальник» по развитию системы водоотведения на 2010-2013 годы  согласно приложению № 12 к настоящему постановлению.

2. Внести изменения в пункт 1 постановления № 507 от 31 мая 2010 года «Об утверждении инвестиционных программ», дополнив его подпунктом 1.13:

«1.13. Инвестиционную программу МП «Тепловые сети» по реализации системы теплоснабжения на 2010-2013 годы (приложение № 13).

3. Признать утратившими силу подпункты 1.4., 1.5., 1.6.,  постановления № 507 от 31 мая 2010 года «Об утверждении инвестиционных программ».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 1-го заместителя главы администрации Дивеевского района Кочеткова О.Е.

Глава администрации района                                                                 Ю.Н.Ваньков

Приложение № 13

к постановлению администрации

Дивеевского района Нижегородской области

от 17 декабря 2010 года № 975

#### Инвестиционная программа

МП «Тепловые сети»

по развитию системы теплоснабжения

на 2011-2013 гг.

с.  Дивеево

2010 год

Содержание:

1. Паспорт программы

2. Введение

3. Содержание проблем и обоснование необходимости их решения программными методами

4. Основные цели и задачи

5. Срок реализации

6. Перечень комплексных мероприятий

7. Затраты на реализацию программы

8. Ресурсное обеспечение программы

9. Ожидаемые результаты при реализации инвестиционной программы

10. Управление и контроль в процессе реализации программы

Приложение № 1

# 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование программы | Инвестиционная программа МП «Тепловые сети» по развитию системы теплоснабжения с.Дивеево и с.Кременки на 2011-2013 годы |
| --- | --- |
| Нормативно-правовая база разработки Программы | - Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; - Методические рекомендации по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утвержденные Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.10.2007 № 99; - Распоряжение главы администрации Дивеевского района от 15.12.2010 года № 234 «Об утверждении технических заданий на разработку инвестиционных программ МП «Тепловые сети» по развитию системы водоснабжения и теплоснабжения с. Дивеево, с.Кременки на 2011 – 2013 годы» |
| Разработчик Программы | - МП «Тепловые сети»» |
| Исполнители мероприятий Программы | - МП «Тепловые сети» |
| Основные цели и задачи Программы | Основные цели инвестиционной программы: - повышение надежности работы элементов системы теплоснабжения; - устойчивое теплоснабжение населения; - улучшение экологической ситуации; - уменьшение перебоев в системе теплоснабжения; - экономия электроэнергии Основные задачи инвестиционной программы: - повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению; - определение источников финансирования реализации плана мероприятий коммунального развития Дивеевского района. |
| Перечень программных мероприятий | 1.Покупка и замена топок и секций котлов на газовой котельной № 1. 2.Замена теплотрассы. 3.Покупка и установка преобразователя солей жесткости воды. 4. Капитальный ремонт котлов НР-18 5. Капитальный ремонт дымохода в котельной. 6.Капитальный ремонт мягкой кровли крыши котельной 7.Покупка и замена сетевых насосов в котельной. 8.Ремонт колодцев системы теплоснабжения. 9. Капитальный ремонт сети ГВС. |
| Сроки реализации | 2011-2013 гг. |
| Объемы и источники финансирования | Общий необходимый объем финансирования инвестиционной программы составит - 7013,992 тыс. руб. - средства населения -339,700 тыс.руб. - средства предприятия за счет прибыли -223,819 тыс.руб. - бюджет муниципального образования -6450,473 тыс.руб. |
| Ожидаемые конечные результаты | Реализация Программы должна обеспечить достижение следующих показателей: - обеспечение надежного стабильного теплоснабжения с. Дивеево, с.Кременки; - улучшение экологической ситуации; |
| Система организации контроля за исполнением Программы | Общую координацию и контроль за ходом реализации Программы осуществляет заместитель главы администрации Дивеевского района; Финансовый контроль осуществляет Финансовое управление Администрации Дивеевского района; Технический контроль осуществляет: Отдел жилищно-коммунального хозяйства Администрации Дивеевского района; Отдел капитального строительства и архитектуры Администрации Дивеевского района; Контроль доступности тарифов коммунального комплекса осуществляет Управление экономики и прогнозирования Администрации Дивеевского района; МП «Тепловые сети» отчитывается перед контролирующими структурами по системным показателям мониторинга и оценки эффективности инвестиций в систему коммунальной инфраструктуры. |

# 2.ВВЕДЕНИЕ

Жилищно-коммунальное хозяйство района представляет собой сложный и взаимосвязанный социально-хозяйственный комплекс, который в существенной мере формирует жизненную среду обитания населения района.

Основанием для разработки Инвестиционной программы МП «Тепловые сети» на 2011- 2013 гг. явились следующие документы:

- Федеральный закон "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" от 30.12.2004 N 210-ФЗ;

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Дивеевского района на 2010-2013 годы»;

- техническое задание на разработку Инвестиционной программы МП «Тепловые сети».

Инвестиционная программа МП «Тепловые сети» в стратегической перспективе направлена на решение следующих задач:

- создание условий для развития жилищного сектора и осуществления комплексного освоения земельных участков под жилищное строительство, объектов соц.культ. быта;

- повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению;

- обеспечение с. Дивеево и с.Кремёнки теплом в требуемом количестве, совершенствование системы подачи и распределения тепла;

- создание эффективной системы тарифного регулирования;

3. Содержание проблем и обоснование необходимости

их решения программными методами

3.1.Анализ состояния системы теплоснабжения

Характеристика производственных мощностей системы теплоснабжения.

В настоящее время в районном центре с.Дивеево имеется система теплоснабжения, которая состоит из двух квартальных газовых котельных, общей мощностью 11 МВт. Котельная № 1 – мощность 6 МВт, тепловая нагрузка 4,629 МВт, котельная № 2 – мощность 5 МВт, тепловая нагрузка 1,945 МВт. Для осуществления теплоснабжения с.Кремёнки,  имеется газовая котельная мощностью 3,6 МВт, тепловая нагрузка 2,203 МВт. Котельные отапливают жилые дома и административные здания. Общая протяженность тепловых сетей, находящихся на обслуживании МП «Тепловые сети» составляет 8,5 км.. Способ прокладки подземный и надземный. Теплотрасса состоит из труб ф 50 – ф 273 мм.

Описание технологического процесса системы теплоснабжения.

Отопление многоквартирных домов и административных зданий с. Дивеево и с.Кремёнки  осуществляется от трёх газовых котельных. Теплоноситель в виде горячей воды поступает от котельных по теплотрассе на отопление жилых и административных зданий. Температура горячей воды (теплоносителя) зависит от температуры наружного воздуха и находится в пределах от 40ºС - 95ºС. Для создания циркуляции воды идущей на обогрев котельной № 1 установлены два циркуляционных сетевых насоса марки 1Д315-506УХЛ с двигателем мощностью – 45 КВт., в котельной № 2 установлены 6 циркуляционных сетевых насосов марки КНЛ 80-160-2 с двигателем мощностью – 7,5 КВт, в котельной с. Кремёнок установлены два циркуляционных сетевых насоса Д320 – 50 Т2 с двигателем мощностью -55кВт. В котельной № 1 установлено 6 водогрейных котлов марки Братск-1Г мощностью – 1 МВт., в котельной № 2 установлено 4 водогрейных котла марки КСВа – 1,25 Гс мощностью – 1,25 МВт, в котельной с. Кремёнки установлено 6 водогрейных котлов марки НР-18 мощностью – 0,6 МВт.  В котельной № 1 существует лаборатория в которой лаборант производит хим. водоподготовку. Чтобы уменьшить затраты на хим. водоподготовку целесообразно приобрести и произвести монтаж установки преобразователя  солей жесткости воды «Термит». Газовая котельная № 1 введена в эксплуатацию в 1988г., водогрейные котлы установленные в котельной выработали материальный ресурс и постоянно требуют ремонта, для этой цели требуется приобрести и заменить 4 топки котла Братск 1Г и 60 секций котла Братск 1Г. Для равномерного распределения тепловой нагрузки по котельным необходимо часть тепловой нагрузки котельной № 1 переключить на котельную № 2. Для этого необходима прокладка теплотрассы по ул. Комсомольская.

Для безопасной эксплуатации газовых котлов НР-18 и увеличения их КПД необходим капитальный ремонт. В связи с длительной эксплуатацией газовой котельной с. Кремёнок, построенной в 1974 году пришла в негодность мягкая кровля крыши, требует капитального ремонта. В настоящее время, существующие сети ГВС технически устарели, выработали свой ресурс и требуют капитального ремонта. Необходимость замены сетевых насосов с двигателем мощностью 55 кВт обусловлены в первую очередь тем, что они выработали свой ресурс. Во вторых замена этих насосов на энергосберегающие позволит сэкономить электроэнергию.

Тепловые сети и запорная арматура из-за длительного срока эксплуатации частично изношены и требуют замены, что необходимо для безаварийной работа системы теплоснабжения.

Описание систем энергоснабжения производственных объектов систем теплоснабжения.

Электроснабжение  котельной №1 ул. Чкалова и №2 ул. Матросова осуществляется согласно договора № 0251000 с ОАО «Нижегородская сбытовая компания».

На территории котельной №1 установлено ТП № 227 получающее питание от ВЛ 1011 и 1002. От ТП до ВРЦ котельной проложены две кабельные линии длиной 40 м..

На территории котельной№2 установлено ТП № 030 получающее питание от ВЛ № 1011. От ТП до ВРУ котельной проложена кабельная линия длиной 14 м., в качестве резервного питания используется ДЭС (дизельная электростанция), от которой проложена кабельная линия до ВРУ длиной 12 м.

4. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Целями разработки и реализации инвестиционной программы являются:

- обеспечение качественного и надежного предоставления потребителям услуг теплоснабжения, при минимальном негативном воздействии на окружающую среду;

-	обеспечение сбалансированности коммерческих интересов предприятия и потребителей;

Инвестиционная программа должна решать следующие задачи:

- повышение надежности  работы систем теплоснабжения в соответствии нормативными требованиями;

- повышение качества  теплоснабжения;

- обеспечение доступности для потребителей услуг системы теплоснабжения.

## 5. СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Срок реализации Программы - 2011 - 2013 годы.

## 6. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЛЕКСНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

| Целевые показатели, которые должны быть достигнуты при реализации Инвестиционной программы | Источники финансирования мероприятий |
| --- | --- |
| 1. Покупка и замена топок и секций котлов на газовой котельной № 1. 2. Замена теплотрассы. 3. Покупка и установка преобразователя солей жесткости воды. 4. Капитальный ремонт котлов НР-18. 5.Капитальный ремонт дымохода в котельной. 6. Капитальный ремонт мягкой кровли крыши котельной. 7. Покупка и замена сетевых насосов в котельной. 8. Ремонт колодцев системы теплоснабжения. 9. Капитальный ремонт сети ГВС. | 1. Средства населения 2. Средства предприятия за счет прибыли 3. Бюджет муниципального образования. |

## 7. ЗАТРАТЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ

Адресный список мероприятий инвестиционной программы представлен в Приложении 1.

Основными источниками финансирования являются:

- бюджетные средства;

Финансирование мероприятий предусмотренных в инвестиционной программе по источникам финансирования на 2011-2013 гг. представлено в таблице 7.1

Таблица 7.1

| Наименование | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Теплоснабжение, тыс. руб. | 220,0 | 2664,978 | 4129,014 | 7013,992 |
| в т.ч. - средства организации за счет прибыли | 20 | 79,949 | 123,870 | 223,819 |
| - средства населения | 0 | 133,249 | 206,451 | 339,700 |
| - средства местного бюджета | 200,0 | 2451,780 | 3798,693 | 6450,473 |

## 8. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Финансирование мероприятий в соответствии с настоящей Инвестиционной программой будет осуществляться за счет средств местного бюджета, средств населения и средств организации за счет прибыли. На выполнение работ, связанных с обеспечением  качественного и надежного предоставления потребителям услуги теплоснабжения, необходимы инвестиции в размере 7013992,0 рублей.

## 9. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ

ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

- повышение надежности и качества предоставления услуг населению;

- повышение надежности работы системы теплоснабжения;

- экономия электроэнергии.

## 10. УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛЬ В ПРОЦЕССЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

10.1. Программа разрабатывается на основании утвержденных условий технического задания и выполняется в рамках Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Дивеевского района на 2010- 2013 годы.

10.2. Исполнителями основных мероприятий Программы являются:

- МП  «Тепловые сети»;

Исполнители Программы в установленные сроки представляют в администрацию Дивеевского района отчеты о ходе реализации Программы.

|  | Приложение 1 к постановлению администрации Дивеевского района Нижегородской области от 17 декабря 2010 года N 975 |
| --- | --- |
| МЕРОПРИЯТИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ МП "ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ» |
| ПО РАЗВИТИЮ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ с. ДИВЕЕВО И с. КРЕМЁНОК НА 2011 - 2013г.г. |
| И ФИНАНСОВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ НА ЕЁ РЕАЛИЗАЦИЮ |
| № п\п | Наименование мероприятия, адрес объекта | Ед. изм. | Цели реализации мероприятий | Объёмные показатели | Реализация мероприятий по годам ед. изм. | Финансовые потребности тыс. руб. | Реализация мероприятий по годам тыс. руб. |
|  |  |  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 |  | 2011 | 2012 | 2013 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Замена теплотрассы с. Дивеево, ул. Южная: |  | Повышение надёжности и качества предоставления услуг системы теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ду 150 мм | п.м. |  | 180 |  | 80 | 100 | 450,00 |  | 200,00 | 250,00 |
|  | Ду 273 мм | п.м. |  | 100 |  |  | 100 | 350,00 |  |  | 350,00 |
| 2. | Прокладка теплотрассы ул. Комсомольская (переключение нагрузки) Ду100 мм | п.м. |  | 280 |  | 140 | 140 | 700,131 |  | 350,065 | 350,066 |
| 3. | Установка преобразователя солей жёсткости воды Термит на газ. котельную №1 ул. Чкалова | шт |  | 1 |  | 1 |  | 120,00 |  | 120,0 |  |
| 4. | Замена теплотрассы с. Дивеево, ул.Школьная Ду 100 мм | п.м. |  | 150 |  | 40 | 110 | 375,007 |  | 100,00 | 275,007 |
| 5. | Замена теплотрассы с. Дивеево, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ул.Матросова Ду 100 мм | п.м. |  | 100 |  |  | 100 | 250,043 |  |  | 250,043 |
|  | ул.Мира Ду 100 мм | п.м. |  | 200 |  | 100 | 100 | 500,117 |  | 250,058 | 250,059 |
|  | ул.Космонавтов Ду 100 мм | п.м. |  | 200 |  |  | 200 | 500,117 |  |  | 500,117 |
| 6. | Замена топок котла Братск 1Г | шт |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 360,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 |
| 7. | Замена секции котла Братск 1Г | шт |  | 60 | 8 | 24 | 28 | 750,00 | 100,00 | 300,00 | 350,00 |
| 8. | Капитальный ремонт котлов НР-18 №3, №5 с.Кременки |  | Увеличение КПД котлов, улучшение качества предоставляемых услуг | 1 |  | 1 |  | 312,143 |  | 312,143 |  |
| 9 | Капитальный ремонт дымохода в газовой котельной с.Кременки | п.м. | Выполнение требований законодательства | 31 |  | 31 |  | 175,360 |  | 175,360 |  |
| 10 | Капитальный ремонт мягкой кровли газовой котельной | м.кв | Выполнение требований законодательства РФ в сфере содержания зданий и сооружений | 330 |  |  | 330 | 265,667 |  |  | 265,667 |
| 11 | Замена сетевых насосов в газовой котельной | шт | Снижение аварийности. Снижение энергозатрат | 2 |  | 2 |  | 148,034 |  | 148,034 |  |
| 12 | Капитальный ремонт сети ГВС с.Кременки - ул.Новостройка, ввод в газовую котельную - ул.Новостройка д № 11 -ул.Новостройка д № 3 - ул.Новостройка, от котельной к потребителям | М м м м | Снижение аварийности системы. Уменьшение потерь тепловой энергии. | 40 30 43 230 |  | 40 30 43 | 230 | 82,745 75,081 97,189 433,407 |  | 82,745 75,081 97,189 | 433,407 |
| 13 | Капитальный ремонт теплосети с.Кременки ул.Новостройка | М | Снижение аварийности системы. Уменьшение потерь тепловой энергии | 275 |  | 142 | 133 | 647,419 |  | 334,303 | 313,116 |
| 14 | Ремонт колодцев системы теплоснабжения с.Кременки | шт | Снижение потерь тепловой энергии, снижение аварийности системы | 9 |  |  | 9 | 290,616 |  |  | 290,616 |
| 15 | Капитальный ремонт колодцев с заменой запорной арматуры | шт | Снижение потерь тепловой энергии, снижение аварийности системы | 4 |  |  | 4 | 130,916 |  |  | 130,916 |
|  | Всего инвестиций: |  |  |  |  |  |  | 7013,992 | 220,00 | 2664,978 | 4129,014 |
|  | Бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |  | 6450,473 | 200,00 | 2451,780 | 3798,693 |
|  | Средства предприятия за счёт прибыли |  |  |  |  |  |  | 223,819 | 20,00 | 79,949 | 123,870 |
|  | Средства населения |  |  |  |  |  |  | 339,700 | 0,00 | 133,249 | 206,451 |