#### ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ ДИВЕЕВСКОГО РАЙОНА

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е

от 29 марта 2011 года                                                                                                 № 12

#### Об утверждении  муниципальной  программы

#### комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

#### Дивеевского района на 2011-2015 годы

В целях повышения эффективности работы организаций коммунального хозяйства, укрепления материально-технической базы, ресурсосбережения топливно-энергетического комплекса, улучшения качества жизни населения Дивеевского района, руководствуясь пунктом 1 части 1 Федерального закона от 30.12.2004 № 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса"

Земское собрание р е ш и л о:

#### 1. Утвердить муниципальную программу комплексного развития систем  коммунальной инфраструктуры  Дивеевского района на 2011-2015 годы (далее – программа).

2. Поручить финансовому  управлению администрации Дивеевского района Нижегородской области подготовить проект изменений в бюджет Дивеевского района Нижегородской области на 2011 года в целях финансирования мероприятий, предусмотренных указанной Программой.

3. Земскому собранию Дивеевского района Нижегородской области при формировании проектов бюджета Дивеевского района Нижегородской области на 2012, 2013, 2014 и 2015 годы предусматривать  финансовые средства на реализацию данной Программы.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по бюджетной, финансовой и налоговой политике Земского собрания Дивеевского района Нижегородской области.

Председатель Земского собрания

Дивеевского района Нижегородской области                                         В.И. Лопаткин

Утверждена решением  Земского Собрания Дивеевского района Нижегородской области №  12 от 29 марта 2011 года

#### Муниципальная  программа комплексного

развития систем коммунальной инфраструктуры

Дивеевского района на 2011-2015 гг.

Содержание:

1.Паспорт программы……  …  ……………………………………………   ……...3

2.Введение……………………    …………………………………………    ……….4

3.Содержание проблемы и обоснование необходимости их решения

Программными методами…………………………………………………   ……… 4

4.Основные цели и задачи…    ……………………………………………   ………5

5.Срок реализации …………………………………………………………   ………6

6.Перечень комплексных мероприятий  …………………………………  ……….6

7.Ресурсное обеспечение программы……………………………………  ……  ….6

8.Ожидаемые результаты при реализации   программы   …….………  .………...7

9.Механизм реализации программы………… ………..  …………………………..7

Приложение №1                                                                                                            8

Приложение № 2                                                                                                            9

Приложение № 3                                                                                                           11

Приложениеи№4                                                                                                           26

1. Паспорт муниципальной комплексной

программы развития систем коммунальной инфраструктуры Дивеевского района на 2011 -2015 годы

| Наименование программы | Муниципальная программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Дивеевского района на 2011 -2015 годы. |
| --- | --- |
| Основание разработки программы | - Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» - Постановление администрации Дивеевского района от 12.11.2010года № 883 |
| Разработчик программы | Администрация Дивеевского района |
| Цель программы | Улучшение жизнедеятельности населения Дивеевского района |
| Задачи программы | Повышение эффективности работы организаций коммунального комплекса. Укрепление материально-технической базы, ресурсосбережения топливно-энергетического комплекса, обеспечение экологической безопасности. |
| Исполнители мероприятий | Организации коммунального комплекса, руководители отделов администрации района, главы муниципальных образований |
| Сроки и этапы реализации программы | 2011 – 2015 г.г. |
| Объём и источники финансирования | Общий объём финансирования на весь период реализации - 276,471 млн.руб. в том числе средства: - Местного бюджета – 78,094 млн.руб. - Областной бюджет – 134,42 млн.руб. - Инвестиционная составляющая - 63,957 млн. руб. |
| Система управления и контроля за реализацией программы | Отчёт о ходе реализации программы формируется администрацией района и предоставляются в установленном порядке. Контроль за ходом реализации программных мероприятий осуществляет Земское Собрание Дивеевского района. |

Введение

Жилищно-коммунальное хозяйство района представляет собой сложный и взаимосвязанный социально-хозяйственный комплекс, который в существенной

мере формирует жизненную среду обитания населения района.  В целях обеспечения потребностей жилищного  строительства, повышения качества производимых для потребителей товаров( оказанных услуг), улучшения экологической ситуации на территории  района  разработана  муниципальная программа комплексного  развития систем коммунальной инфраструктуры Дивеевского  района на 2011 -2015 годы.

Основной целью муниципальной комплексной программы систем коммунальной инфраструктуры Дивеевского  района  на 2011-2015 годы  является:

- обеспечение условий проживания граждан, отвечающих стандартам качества;

-  снижение издержек производственных услуг и соответственно тарифов  при сохранении стандартов качества предоставленных услуг;

- совершенствование механизма финансирования отрасли коммунального  хозяйства (в соответствии  с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ».

Обеспечение  населения  Дивеевского  района благоустроенным жильем  в условиях рыночной экономии- наиболее сложная  и социально  значимая проблема.  Положение в жилищном секторе Дивеевского  района на протяжение последних лет определялось растущим спросом  на жилье  и отсутствие денежных средств на его строительство  и приобретение.

Всего в период  2011-2015 годы объем жилищного строительства должен составить 45460 кв.м.

Основными факторами, сдерживающими темпы строительства  в Дивеевском районе, являются:

- недостаточность развития систем коммунальной инфраструктуры, не обеспечивающих вновь вводимые жилые объекты недостаточными  ресурсами;

-  наличие ветхого фонда;

- отсутствие средств в местном бюджете и организациях коммунального хозяйства на освоение площадок по массовое строительство;

Для решения указанных задач  и направлена настоящая муниципальная программа.

Содержание проблемы  и обоснование необходимости их решения программными методами

В период с 2005 – 2010 год из-за недостаточности финансирования значительно повысился износ основных фондов предприятий жилищно-коммунального хозяйства, что снизило надежность и работоспособность систем инженерной инфраструктуры.

По состоянию на 01.01.2010 года износ теплотрасс составляет 77%; водопроводных сетей 93%; сетей канализации 82%. В плохом техническом состоянии находятся коммунальные системы, переданные за последние несколько лет в муниципальную собственность от ведомств.

Наиболее критическое состояние отмечается на следующих объектах коммунального хозяйства:

- Водозабор д. Стуклово,  с. Онучино, с. Дивеево, д. Конново, с. Верякуши, с. Смирново, с. Кременки, д. Лихачи.

- Котельная № 1 с. Дивеево, ЦТП пос. Сатис, с. Кременки.

- Система канализации с. Дивеево и п. Сатис.

- Электрические сети 0,4 кВ

Следствием такого положения стало:

- обострение проблемы обеспечения населения питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве;

- отключение от теплоснабжения домов в зимний период;

-         отключение от электроснабжения жилого сектора

В целях принятия своевременных и объективных решений по строительству, модернизации и капитальному ремонту объектов инженерной инфраструктуры необходимо организовать и обеспечить:

- проведение в течение 2011 года инвентаризации объектов инженерной инфраструктуры с составлением технического паспорта на каждый из них (теплоисточники и теплотрассы, водозаборные сооружения, очистные водопроводные и канализационные сооружения, сети водоснабжения и водоотведения и др.).

- формирование ежегодных планов капитального ремонта объектов инженерной инфраструктуры, исходя из технического состояния, по результатам проведенной инвентаризации.

Для повышения качества коммунальных услуг и эффективности использования природных ресурсов необходимо обеспечить реализацию инвестиционных проектов в сфере модернизации основных фондов коммунальной инфраструктуры.

Основные цели  и задачи программы

Главной целью  реализации муниципальной Программы  развития систем коммунальной инфраструктуры Дивеевского района на 2011 -2015 годы  является создание материальной базы развития коммунальной инфраструктуры для обеспечения потребности в коммунальных услугах новых потребителей  и повышения качества жизни населения Дивеевского района. Для достижения поставленной цели необходимо выполнение следующих задач:

- своевременное строительство  и модернизация коммунальной инфраструктуры для обеспечения потребности в коммунальных услугах новых потребителей.

- повышение оснащенности объектов социальной инфраструктуры инженерными коммуникациями.

-обеспечение перспективных потребностей  в электрической и тепловой энергии.

Сроки реализации программы

Срок реализации Программы – 2011- 2015 годы.

Перечень комплексных мероприятий

Перечень комплексных мероприятий представлен  в таблице №4.

| Целевые показатели, которые должны быть достигнуты при реализации программы | Источники финансирования мероприятий. |
| --- | --- |
| 1.Повышение эффективности работы и укрепление материально-технической базы организаций коммунального комплекса. 2.Ресурсосбережение топливно-энергетических ресурсов. 3.Улучшения жизнедеятельности населения района. | 1. Бюджет муниципального образовании 2. Бюджет регионального развития 3. Средства организаций, учреждения 4. Средства инвесторов. |

Ресурсное обеспечение программы

| Объём и источники финансирования | Общий объём финансирования на весь период реализации - 276,471 млн.руб. в том числе средства: - Местного бюджета – 78,094 млн.руб. - Областной бюджет – 134,42 млн.руб.. - Средства инвесторов– 63,957 млн.руб. |
| --- | --- |

Ожидаемые результаты при  реализации программы

Реализация мероприятий по совершенствованию систем водоснабжения  и водоотведения может позволить:

-снизить нормативы потребления;

-расширить зоны водоснабжения  и водоотведения;

-обеспечения населения питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве.

Реализация мероприятий по совершенствованию коммунальной системы позволит:

-  снизить удельные расходы топлива;

- исключить отключение от теплоснабжения домов в зимний период;

- исключить отключение от электроснабжения жилого сектора;

- сдерживать темпы роста тарифов для всех групп потребителей;

- привлечь инвестиционные ресурсы.

Механизм  реализации программы

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Дивеевского  района  на 2011-2015 г.г. утверждается решением Земского Собрания  Дивеевского района.

Отдел ЖКХ администрации Дивеевского  района взаимодействует с отраслевыми подразделениями администрации района, организациями коммунального комплекса и осуществляет координацию их действий по реализации программы.

Финансовое управление администрации Дивеевского  района предоставляет информацию о финансировании мероприятий из  районного, областного и федерального бюджетов.

Итоги реализации программных мероприятий  выносятся на  Земское Собрание Дивеевского  района.