# Администрация Дивеевского района

Нижегородской области

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 19 декабря 2011 года |  | N | 1088 |
| --- | --- | --- | --- |

Об утверждении муниципальной адресной программы «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории Дивеевского района в 2012 году»

Руководствуясь Федеральным Законом от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»

п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную адресную программу «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории Дивеевского района в 2012 году».

2. Финансовому управлению администрации Дивеевского района (Чернягина Т.Н.) предусмотреть финансирование мероприятий в рамках программы на 2012 год.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 1-го заместителя главы администрации Дивеевского района Кочеткова О.Е.

Глава администрации района							Ю.Н.Ваньков

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации Дивеевского района Нижегородской области

от 19 декабря 2011 года N 1088

Муниципальная адресная программа

«Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории Дивеевского муниципального района Нижегородской области на 2012 год »

ПАСПОРТ

муниципальной адресной программы

«Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории Дивеевского муниципального района Нижегородской области»

| 1. Наименование Программы | Муниципальная адресная программа «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории Дивеевского муниципального района Нижегородской области» (далее – Программа). |
| --- | --- |
| 2. Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства». |
| 3. Заказчик Программы | Администрация Дивеевского муниципального района. |
| 4. Разработчик Программы | Отдел жилищно-коммунального хозяйства. Отдел ОКС и А |
| 5. Цели Программы | - обеспечение населения комфортным жильем и соответствующими высоким стандартам качества коммунальными услугами; - устранение неисправностей изношенных конструктивных элементов общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме; - обеспечение надлежащего состояния общего имущества в многоквартирных домах в соответствии с Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденными постановлением Государственного комитета РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27 сентября 2003 года № 170; - развитие общественного самоуправления в рамках реформы жилищно-коммунального хозяйства. |
| 6. Задачи Программы | - реализация механизма софинансирования работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, проводимому с привлечением средств собственников помещений в многоквартирном доме; - организация адресной поддержки собственникам помещений в многоквартирных домах за счет средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ, областного и местного бюджетов для проведения капитального ремонта многоквартирных домов; - создание условий для управления многоквартирными домами на территории Дивеевского муниципального района Нижегородской области. |
| 7. Сроки реализации Программы | 2012 год |
| 8. Перечень основных направлений Программы | - меры государственной поддержки капитального ремонта многоквартирных домов; - развитие общественного самоуправления в жилищной сфере на территории Дивеевского района Нижегородской области; Информационное и методическое обеспечение реализации программы. |
| 9. Исполнители Программы | - администрация Дивеевского района; - - собственники помещений в многоквартирных домах. - управляющая компания |

10. Перечень многоквартирных домов, подлежащих ремонту.

| № | Адрес многоквартирного дома |
| --- | --- |
| 1 | с. Дивеево, ул. Южная, 4 «А» |
| 2 | с. Дивеево, ул.Мира, 12 |
| 3 | с. Кременки, ул. Новостройка, 9 |
| 4 | п.Сатис, ул. Мира, 1 «А» |

11. Объемы и источники финансирования Программы

| Источники финансирования | Всего за период реализации Программы, руб. |
| --- | --- |
| Всего, в т.ч.: | 8 194 737,0 |
| Областной бюджет | 2 137 000,0 |
| Федеральный бюджет (средства Фонда содействия реформированию ЖКХ) | 5 270 000,0 |
| Местный бюджет | 378 000,0 |
| Собственники жилых и нежилых помещений многоквартирных домов | 409 737,0 |

12. Контроль за исполнением Программы

Контроль за реализацией Программы осуществляет администрация Дивеевского района Нижегородской области.

13. Планируемые показатели:

1) Общая площадь многоквартирных домов, в которых должен быть произведен капитальный ремонт на условиях, предусмотренных Программой – 3361,22 м2 общей площади, площади жилых помещений 2757,9 м3.

2) Количество многоквартирных домов, в которых произведен капитальный ремонт на условиях, предусмотренных Программой 4 МКД;

3) Число граждан, проживающих в многоквартирных домах, в которых произведен капитальный ремонт на условиях, предусмотренных Программой 106 человек.

I. Содержание проблемы

Основой преобразований в жилищно-коммунальном хозяйстве является реорганизация системы управления отраслью, основывающаяся на принципах сокращения степени участия органов местного самоуправления в управлении жилищным фондом и активного привлечения граждан к управлению своей собственностью в жилищной сфере. Новые способы управления многоквартирными домами ориентированы на главенствующую роль собственников помещений в многоквартирных домах.

Жилищный кодекс Российской Федерации (статья 154, пункт 3 статьи 158) возложил обязанность по оплате расходов на капитальный ремонт многоквартирных домов на собственников помещений. Одновременно Жилищный кодекс Российской Федерации (статья 39, пункт 1 статьи 158), Гражданский кодекс Российской Федерации (статьи 210, 249) и постановление Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 года № 491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность» (далее – постановление Правительства Российской Федерации № 491) устанавливают обязанность собственников помещений в многоквартирных домах нести бремя расходов на содержание общего имущества соразмерно своим долям в праве общей собственности на это имущество путем внесения платы за содержание и ремонт (включая капитальный) общего имущества в многоквартирном доме.

В соответствии с действующим законодательством собственники помещений в многоквартирных домах помимо прав и обязанностей в отношении принадлежащих им помещений в таких домах несут обязанности по содержанию в надлежащем состоянии общего имущества, в том числе по осуществлению текущего и капитального ремонтов многоквартирных домов. В связи с высокой стоимостью капитального ремонта необходимо оказание государственной поддержки для его проведения с учетом степени износа домов, с привлечением средств граждан – собственников помещений в многоквартирных домах.

В целях реализации положений Жилищного кодекса Российской Федерации об управлении многоквартирными домами, направленных на обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания граждан, надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, решения вопросов пользования указанным имуществом, предоставления качественных коммунальных услуг гражданам, проживающим в многоквартирных домах, на территории Дивеевского муниципального района должны быть созданы условия для управления многоквартирными домами.

Независимо от формы собственности жилищного фонда в соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации собственники помещений в многоквартирных домах должны выбрать один из следующих способов управления:

1)непосредственное управление собственниками помещений в многоквартирном доме;

2) управление товариществом собственников жилья (далее – ТСЖ) либо жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом;

3) управление управляющей организацией.

Все многоквартирные домов определились со способом управления. На территории Дивеевского муниципального района находятся 4-ТСЖ, которые объединяют 40 многоквартирных домов.

II. Принципы формирования Программы

Формирование Программы осуществлялось на основе следующих принципов:

- планируемого объема финансирования капитального ремонта за счет средств Фонда, бюджета Нижегородской области и Дивеевского муниципального района;

- приоритета комплексности работ и выполнения мероприятий по ресурсосбережению;

- долевого финансирования собственников жилых помещений в многоквартирном доме в размере пяти процентов общего объема средств, предоставляемых на проведение капитального ремонта многоквартирного дома в соответствии с Федеральным законом.

III. Основные цели и задачи Программы

Целями Программы являются:

Обеспечение населения комфортным жильем и коммунальными услугами, соответствующими высоким стандартам качества.

Устранение неисправностей изношенных конструктивных элементов общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме.

Обеспечение надлежащего состояния общего имущества в многоквартирных домах в соответствии с Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденными постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27 сентября 2003 года № 170.

Создание условий для управления многоквартирными домами на территории Дивеевского муниципального района Нижегородской области и развитие общественного самоуправления в рамках реформы жилищно-коммунального хозяйства.

Создание условий для управления многоквартирными домами и развитие общественного самоуправления в рамках реформы жилищно-коммунального хозяйства осуществляется для:

- удовлетворения жилищных потребностей собственников помещений в многоквартирных домах, защиты их потребительских интересов и прав;

- развития самоуправления в жилищной сфере;

- демонополизации и развития конкурентных отношений на рынке управления многоквартирными домами.

Создание условий для управления многоквартирными домами и развитие общественного самоуправления в рамках реформы жилищно-коммунального хозяйства осуществляется на основе принципов:

- добровольности создания и деятельности объединений собственников помещений в многоквартирных домах (ТСЖ, жилищных, жилищно-строительных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов);

- обеспечения равных условий деятельности организаций в сфере управления многоквартирными домами независимо от их организационно-правовой формы.

Создание условий для управления многоквартирными домами и развитие общественного самоуправления в рамках реформы жилищно-коммунального хозяйства может осуществляться в таких формах, как:

- обеспечение проведения капитального ремонта многоквартирных домов, ранее находившихся в государственной (муниципальной) собственности, в которых избран способ управления;

- предоставление государственной поддержки управляющим организациям, ТСЖ, жилищным, жилищно-строительным кооперативам или иным специализированным потребительским кооперативам для проведения капитального ремонта многоквартирных домов.

Для достижения целей намечается решить следующие задачи:

Организовать адресную поддержку собственников помещений многоквартирных домов Дивеевского муниципального района Нижегородской области за счет средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ, областного и местного бюджетов для проведения капитального ремонта.

Реализовать механизм со финансирования работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, проводимому с привлечением средств собственников помещений в многоквартирном доме.

Создать условия для управления многоквартирными домами, их содержания и ремонта на территории Дивеевского муниципального района Нижегородской области.

IV. Критерии отбора многоквартирных домов в перечень домов, включенных в Программу.

Отбор многоквартирных домов для включения в Программу осуществлялся по следующим критериям:

- собственниками помещений в многоквартирном доме осуществлен выбор способа управления многоквартирным домом и выбранный способ реализован посредством управления товариществом собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом либо управления управляющей организацией (согласно части 4 статьи 20 Федерального закона N 185-ФЗ);

- общим собранием членов товариществ собственников жилья либо общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме, управление которым осуществляется выбранной собственниками помещений в многоквартирном доме управляющей организацией, принято решение об участии в муниципальной программе капитального ремонта (согласно части 4 статьи 15 Федерального закона N 185-ФЗ);

- общим собранием членов товарищества собственников жилья либо собственников помещений в многоквартирном доме, управление которым осуществляется выбранной собственниками помещений в многоквартирном доме управляющей организацией, принято решение о долевом финансировании капитального ремонта многоквартирного дома за счет средств товарищества собственников жилья либо собственников помещений в многоквартирном доме в размере не менее чем пять процентов общего объема средств, предоставляемых на проведение капитального ремонта многоквартирного дома (согласно пункту 2 части 6 статьи 20 Федерального закона N 185-ФЗ);

- продолжительностью (сроком) эксплуатации многоквартирного дома после ввода в эксплуатацию или последнего комплексного капитального ремонта;

- техническим состоянием объектов общего имущества в многоквартирном доме (наличие угрозы безопасности жизни или здоровью граждан, сохранности общего имущества в многоквартирном доме и имущества граждан);

- комплексностью капитального ремонта (включение в него всех или части установленных Федеральным законом N 185-ФЗ видов работ при условии объективной потребности в их проведении);

- качественным улучшением технических характеристик многоквартирного дома в результате планируемого капитального ремонта (приоритет повышению энергоэффективности);

- наличием предписаний государственной жилищной инспекции Нижегородской области об устранении нарушений;

- организационные критерии:

- уровень самоорганизации собственников помещений в многоквартирном доме в отношении управления многоквартирным домом (приоритет товариществ собственников жилья с учетом продолжительности их работы до подачи обращения на участие в программе);

- доля собственников (голосов собственников), подавших голоса за решения о проведение капитального ремонта и его долевом финансировании, от общего числа собственников помещений (голосов собственников) в многоквартирном доме;

- степень готовности многоквартирного дома к капитальному ремонту (наличие проектной документации, включая смету расходов;

- финансовые критерии:

- доля финансирования из внебюджетных источников в общей стоимости капитального ремонта (доля прямых инвестиций частных собственников помещений в многоквартирном доме и заемных средств, привлекаемых собственниками);

- финансовая дисциплина собственников помещений в многоквартирном доме (уровень суммарной задолженности по плате за жилое помещение и коммунальные услуги).

V. Срок реализации Программы

Настоящая Программа рассчитана на 2012 год.

VI. Информационное обеспечение программы

Вся информация, связанная с разработкой и реализацией Программы, размещается во всех доступных средствах массовой информации, включая:

а) официальный сайт в сети Интернет администрации Дивеевского района;

б) официальное печатное издание районная газета «Ударник»;

Управляющие организации доводят информацию до граждан путем размещения на досках объявлений, расположенных во всех подъездах многоквартирных домов, включенных в Программу:

- обо всех привлеченных исполнителях работ по капитальному ремонту многоквартирного дома с указанием наименований юридических лиц, наименований выполняемых ими работ, номеров их контактных телефонов. При изменении подрядчиков и субподрядчиков информация своевременно обновляется;

- о планируемых и реальных сроках начала и окончания выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, а при необходимости изменения указанных сроков, о причинах переноса и новых сроках (сведения о выполнении работ обновляются не реже одного раза в месяц);

- о дате и времени приемки результатов работ (не позднее чем за пять рабочих дней до дня приемки) и о результатах приемки работ.

VII. Механизм реализации Программы

Денежные средства на проведение капитального ремонта, полученные из Фонда, бюджета Нижегородской области, а также денежные средства, предусмотренные в бюджете Дивеевского муниципального района на долевое финансирование проведения капитального ремонта многоквартирных домов на 2012 год, направляются на отдельные банковские счета управляющих организаций, которые осуществляют управление многоквартирными домами.

Условием финансовой поддержки является решение (протокол) внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирных домах об участии многоквартирного дома в программе и о долевом финансировании капитального ремонта многоквартирного дома собственниками жилых помещений в размере 5,0 процента от общего объема средств, предоставляемых на проведение капитального ремонта многоквартирного дома в соответствии с Законом.

Отбор подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов осуществляется в порядке, предусмотренным Положением, утвержденным постановлением Правительства Нижегородской области от 9 января 2008 года № 2 «Об утверждении Положения о порядке привлечения товариществом собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативом и иным специализированным потребительским кооперативом либо выбранной собственниками помещений в многоквартирном доме управляющей организацией подрядной организации для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома с использованием средств, предоставляемых в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства».

Управляющей организации, ТСЖ необходимо доводить до собственников путем размещения на досках объявлений, расположенных в подъездах многоквартирных домов, включенных в Программу на 2012 год, информацию:

- о подрядной (субподрядной) организации (организаций), которая на конкурсной основе получила право на выполнение капитального ремонта многоквартирного дома, с указанием наименования юридического лица, наименований выполняемых организаций работ, номеров её контактных телефонов, номеров факса, адреса электронной почты, адреса сайта в сети Интернет. При изменении подрядчика или субподрядчика информация своевременно обновляется;

- о планируемых и реальных сроках начала и окончания выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, а при необходимости – об изменении указанных сроков, о причинах переноса и новых сроках;

- о дате и времени приемки результатов работ (не позднее чем за пять рабочих дней до дня приёмки и о результатах приемки работ).

Оплата работ по капитальному ремонту многоквартирных домов производиться на основании актов приемки работ, согласованных администрацией Дивеевского района и подписанных уполномоченными лицами от управляющих организаций, подрядчика, старшим по дому или подъезду.

VIII. Ожидаемые результаты реализации Программы

Реализация Программы приведет к выполнению работ по ремонту крыши, установки общедомовых приборов учёта ресурсов.

Выполнение мероприятий Программы приведет к улучшению технического состояния МКД Дивеевского района, что позволит повысить степень обеспеченности граждан комфортным жильем и соответствующими высоким стандартам качества коммунальными услугами.

IX. Контроль за ходом реализации Программы

Контроль за ходом реализации Программы осуществляет первый заместитель главы администрации Дивеевского муниципального района.

Приложение 1

к методическим рекомендациям по разработке региональной адресной программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов, утвержденное решением правления государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 10 февраля  2011 года, протокол № 222

Перечень многоквартирных домов

| № п/п | Адрес МКД | Год |  | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД: |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения программы | вид ремонта | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ввода в эксплуатацию | завершение последнего капитального ремонта |  |  |  |  | всего: | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  |  | всего: | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет средств ТСЖ, других кооперативов либо собственников помещений в МКД |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кв.м | кв.м | кв.м | чел. |  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./кв.м | руб./кв.м |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Всего по Дивеевскому району: |  | Х | Х | Х | Х | Х | 3361,22 | 2757,90 | 2651,40 | 106 | Х | 8 194 737 | 5 270 000 | 2 137 000 | 378 000 | 409 737 |  |  |  |
| 1 | с. Дивеево, ул. Южная, д 4 «А» | 1981 | не был | кирпичный | 2 | 2 | 681,92 | 553,60 | 497,80 | 33 | частичный | 1514196 | 973 700 | 394 900 | 69 886 | 75 710 | 2220 |  |  |
| 2 | с. Дивеево, ул. Мира, д 12 | 1968 | не был | кирпичный | 2 | 3 | 521,88 | 481,60 | 430,90 | 21 | частичный | 1369586 | 880 700 | 357 107 | 63 300 | 68 479 | 2624 |  |  |
| 3 | с. Кременки, ул. Новостройка, д 9 | 1984 | не был | кирпичный | 2 | 3 | 960,62 | 864,30 | 864,30 | 21 | частичный | 1 810 955 | 1 164 600 | 472 226 | 83 581 | 90 548 | 1885 |  |  |
| 4 | п.Сатис, ул.Мира, д 1"А" | 1976 | не был | кирпичный | 2 | 3 | 1196,80 | 858,40 | 858,40 | 31 | частичный | 3 500 000 | 2 251 000 | 912 767 | 161 233 | 175 000 | 2924 |  |  |

Приложение 2

к методическим рекомендациям по разработке региональной адресной программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов утвержденное  решением правления государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 10 февраля 2011 года, протокол № 222

Планируемые показатели выполнения адресной программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов

| № п/п | Наименование МО | Общая площадь МКД, всего | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения программы | Количество МКД |  |  |  |  | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего: | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего: |
|  |  | кв.м. | чел. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Итого по Дивеевскому району: | 3361,22 | 106 |  |  | 4 |  | 4 |  |  | 8 194 737 |  | 7 194 737 |

Приложение 3

к методическим рекомендациям по разработке региональной адресной программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов, утвержденное  решением правления государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 10 февраля  2011 года, протоколом № 222

Реестр многоквартирных домов по видам  ремонта

| № п\п | Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | ремонт внутридомовых инженерных систем | Установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ | ремонт крыши |  | ремонт или замена лифтового оборудования |  | ремонт подвальных помещений |  | утепление и ремонт фасадов |  | ремонт фундаментов |  | Энергетическое обследование дома |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | руб. | руб. | руб. | кв.м. | руб. | ед. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | куб.м. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Итого по Дивеевскому району |  | 8 194 737 |  | 667 057 | 2651,00 | 7 131 382 |  |  |  |  | 1976,88 | 396 298 |  |  |  |
| 1 | с. Дивеево, ул. Южная, дом 4 «А» | 1 514 196 |  | 185 052 | 578,00 | 1 199 825 |  |  |  |  | 589,68 | 129 319 |  |  |  |
| 2 | с. Дивеево, ул. Мира, дом 12 | 1 369 586 |  | 146 067 | 502,00 | 1 096 960 |  |  |  |  | 573,60 | 126 559 |  |  |  |
| 3 | с. Кременки, ул. Новостройка, дом 9 | 1 810 955 |  | 173 370 | 719,00 | 1 497 165 |  |  |  |  | 813,60 | 140 420 |  |  |  |
| 4 | п.Сатис, ул.Мира, дом 1"А" | 3 500 000 |  | 162 568 | 852,00 | 3 337 432 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |