# Администрация Дивеевского района

Нижегородской области

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 12 сентября 2011 года |  | N | 735 |
| --- | --- | --- | --- |

О внесении изменений в постановления администрации Дивеевского района

от 31 марта 2011 года № 232 «Об утверждении муниципальной адресной  программы «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории Дивеевского района в 2011 году», (с учетом изменений внесенных постановлением  от 26 июля 2011  года № 597  «О внесении изменений в приложение № 1, № 2, № 3 муниципальной адресной программы, утвержденную постановлением администрации Дивеевского района от 28.03.2011 года)

В связи изменением объемов работ капитального ремонта многоквартирных домов за счёт средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»:

п о с т а н о в л я ю:

1. Внести изменения в приложение № 3 муниципальной адресной программы «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории Дивеевского района в 2011 году», утвержденной постановлением администрации  Дивеевского района от 31 марта 2011 года, (с учётом изменений внесённых постановлением от 26 июля 2011 года № 597  «О внесении изменений в приложение № 1, № 2, № 3 муниципальной адресной программы, утвержденной постановлением администрации Дивеевского района от 31 марта 2011 года).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 1-го заместителя главы администрации Дивеевского района Кочеткова О.Е.

И.о.главы администрации района                                                            О.Е.Кочетков

Приложение 1

к методическим рекомендациям по разработке региональной адресной программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов, утвержденное  решением правления государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 10 февраля  2011 года, протокол № 222

Перечень многоквартирных домов

| № п/п | Адрес МКД | Год | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД: | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения программы | вид ремонта | Стоимость капитального ремонта | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ввода в эксплуатацию | завершение последнего капитального ремонта |  |  |  |  | всего: | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  |  | всего: | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет средств ТСЖ, других кооперативов либо собственников помещений в МКД |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кв.м | кв.м | кв.м | чел. |  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./кв.м | руб./кв.м |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Всего по Дивеевскому району: | Х | Х | Х | Х | Х | 1986,4 | 1715,3 | 1715,3 | 58 | Х | 4 606 154 | 2 962 447 | 1 272 058 | 141 341 | 230 308 |  |  |  |
| 1 | с. Дивеево, ул. Полевая, д 2 «А» | 1995 | не был | кирпичный | 2 | 3 | 1040,8 | 866,02 | 866,02 | 35 | комплексный | 3 016 154 | 1 939 839 | 832 956 | 92 551 | 150 808 | 3554 | 3835 | 09.2011 |
| 2 | с. Кременки, ул. Новостройка, д 7 | 1982 | не был | кирпичный | 2 | 3 | 945,62 | 849,3 | 849,3 | 23 | частичный | 1 590 000 | 1 022 608 | 439 102 | 48 790 | 79 500 | 1876 | 3835 | 08.2011 |

Приложение 2

к методическим рекомендациям по разработке региональной адресной программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов, утвержденное  решением правления государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 10 февраля  2011 года, протокол № 222

Планируемые показатели выполнения адресной программы

по проведению капитального ремонта многоквартирных домов

| № п/п | Наименование МО | общая площадь МКД, всего | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения программы | Количество МКД | Стоимость капитального ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего: | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего: |
|  |  | кв.м. | чел. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Итого по Дивеевскому району: | 1986,44 | 58 |  |  | 2 |  | 2 |  |  | 4 606 154 |  | 4 606 154 |

Приложение 3

к методическим рекомендациям по разработке региональной адресной программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов, утвержденное  решением правления государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 10 февраля  2011 года, протокол № 222

Реестр многоквартирных домов по видам  ремонта

| № п\п | Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | ремонт внутридомовых инженерных систем | Установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ | ремонт крыши | ремонт или замена лифтового оборудования | ремонт подвальных помещений | утепление и ремонт фасадов | ремонт фундаментов | Энергетическое обследование дома |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | руб. | руб. | руб. | кв.м. | руб. | ед. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | куб.м. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Итого по Дивеевскому району | 4 606 154 |  | 206700 | 1439,00 | 4 399 454 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с. Дивеево, ул. Полевая, д 2»А» | 3 016 154 |  |  | 720,00 | 3 016 154 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | с. Кременки, ул. Новостройка, д 7 | 1 590 000 |  | 206700 | 719,00 | 1 383 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |