# Администрация Дивеевского района

Нижегородской области

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 24 октября 2011 года |  | N | 864 |
| --- | --- | --- | --- |

Об утверждении инвестиционных программ в новой редакции

В связи с изменением объемов финансирования инвестиционных программ на 2011 год:

п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить в новой редакции:

1.1. Инвестиционную программу МП «Дивеевское ЖКХ» по развитию системы водоснабжения на 2010-2013 годы согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.2. Инвестиционную программу МП «Дивеевское ЖКХ» по развитию системы водоотведения на 2010-2013 годы согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

1.3. Инвестиционную программу МП «Дивеевское ЖКХ» по развитию системы утилизации ТБО на 2010-2013 годы согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

1.4. Инвестиционную программу МП «Сатисское ЖКХ» по развитию системы водоснабжения на 2010-2013 годы согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.

1.5. Инвестиционную программу МП «Сатисское ЖКХ» по развитию системы теплоснабжения на 2010-2013 годы согласно приложению № 5 к настоящему постановлению.

1.6. Инвестиционную программу ООО «Сатисское ЖКХ» по развитию системы водоотведения на 2010-2013 годы согласно приложению № 6 к настоящему постановлению.

1.7. Инвестиционную программу ООО «Коммунальные системы» по развитию системы водоснабжения на 2011-2013 годы согласно приложению № 7 к настоящему постановлению.

1.8. Инвестиционную программу ООО «Коммунальник» по развитию системы водоотведения на 2011-2013 годы согласно приложению № 8 к настоящему постановлению.

1.9. Инвестиционную программу МП «Коммунальник» по развитию системы теплоснабжения на 2011-2013 годы согласно приложению № 9 к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление № 507 от 31 мая 2010 года «Об утверждении инвестиционных программ» (с учетом изменений внесенных постановлением № 975 от 17 декабря 2010 года «О внесении изменений в постановление № 507 от 31.05.2010 года» и постановлением № 585 от 22.07.2011 года «О внесении изменений в постановление № 507 от 31.05.2010 года»).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 1-го заместителя главы администрации Дивеевского района Кочеткова О.Е.

Глава администрации района							Ю.Н.Ваньков

Кочетков О.Е.

Чечеткин Е.Д.

Туренко А.А.

Малышев В.Н.

Приложение N 1

Утверждено

постановлением администрации Дивеевского района Нижегородской области

от 24 октября 2011 года N 864

- Инвестиционная программа

МП «Дивеевское ЖКХ» с. Дивеево

по развитию системы водоснабжения

на 2010-2013 гг.

Содержание:

1. Паспорт программы

2. Введение

3. Содержание проблем и обоснование необходимости их решения программными методами

4. Основные цели и задачи

5. Срок реализации

6. Перечень комплексных мероприятий

7. Затраты на реализацию программы

8. Ресурсное обеспечение программы

9. Ожидаемые результаты при реализации инвестиционной программы

10. Управление и контроль в процессе реализации программы Приложение N 1.

- 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование программы | Инвестиционная программа МП «Дивеевское ЖКХ» с. Дивеево по развитию системы водоснабжения на 2010-2013 годы |
| --- | --- |
| Нормативно-правовая база разработки Программы | - Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», - Методические рекомендации по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утвержденные Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.10.2007 № 99; - Распоряжение главы администрации Дивеевского района от 08.12.2009 года № 721 «Об утверждении технических заданий на разработку инвестиционных программ МП «Дивеевское ЖКХ» по развитию системы водоснабжения, водоотведения и утилизации ТБО на 2010-2013 годы». |
| Разработчик Программы | - МП «Дивеевское ЖКХ» |
| Исполнители мероприятий Программы | - МП «Дивеевское ЖКХ» |
| Основные цели и задачи Программы | Основные цели инвестиционной программы: - повышение надежности работы элементов системы водоснабжения; - устойчивое водоснабжение населения; - улучшение экологической ситуации; - уменьшение перебоев в системе водоснабжения; - экономия электроэнергии. Основные задачи инвестиционной программы: - повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению; - определение источников финансирования реализации плана мероприятий коммунального развития Дивеевского района. |
| Перечень программных мероприятий | 1. Замена водопроводной сети 2. Прокладка водопроводной сети. 3. Покупка и замена водонапорных башен на водозаборах д. Осиновка и мкр.Северный. 4. Бурение артезианской скважины |
| Сроки реализации | 2010-2013 гг. |
| Объемы и источники финансирования | Общий необходимый объем финансирования инвестиционной программы составит - 5984,00тыс. руб. - средства граждан -216,00 тыс.руб. - средства предприятия за счет прибыли -155,55 тыс.руб. - местный бюджет - 5181,95 тыс.руб. -областной бюджет - 430,5 тыс.руб. |
| Ожидаемые конечные результаты | Реализация Программы должна обеспечить достижение следующих показателей: -обеспечение надежного стабильного водоснабжения; -улучшение экологической ситуации; |
| Система организации контроля за исполнением Программы | Общую координацию и контроль за ходом реализации Программы осуществляет заместитель главы по финансовым и экономическим вопросам администрации Дивеевского района Кочетков О.Е.; Финансовый контроль осуществляет Финансовое управление Администрации Дивеевского района; Технический контроль осуществляет: Отдел жилищно-коммунального хозяйства Администрации Дивеевского района; Отдел капитального строительства и архитектуры Администрации Дивеевского района; Контроль доступности тарифов коммунального комплекса осуществляет Управление экономики и прогнозирования Администрации Дивеевского района; МП «Дивеевское ЖКХ» отчитывается перед контролирующими структурами по системным показателям мониторинга и оценки эффективности инвестиций в систему коммунальной инфраструктуры. |

- 2. ВВЕДЕНИЕ

Жилищно-коммунальное хозяйство района представляет собой сложный и взаимосвязанный социально-хозяйственный комплекс, который в существенной мере формирует жизненную среду обитания населения района.

Основанием для разработки Инвестиционной программы МП «Дивеевское ЖКХ» на 2010- 2013 гг. явились следующие документы:

- Федеральный закон "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" от 30.12.2004 N 210-ФЗ;

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Дивеевского района на 2010-2013 годы»;

- техническое задание на разработку Инвестиционной программы МП «Дивеевское ЖКХ».

Инвестиционная программа МП «Дивеевское ЖКХ» в стратегической перспективе направлена на решение следующих задач:

- создание условий для развития жилищного сектора и осуществления комплексного освоения земельных участков под жилищное строительство, объектов соц.культ. быта;

- повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению;

- подготовка воды питьевого качества в требуемом количестве, совершенствование системы подачи и распределения воды;

- создание эффективной системы тарифного регулирования;

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ИХ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ

3.1. Анализ состояния системы водоснабжения.

Характеристика производственных мощностей системы водоснабжения.

В настоящее время на обслуживании МП «Дивеевское ЖКХ» находится 11 водозаборов, состоящих из 22 скважин общей производительностью 9975 м³ /сут, 14 водонапорных башен общим объемом 905 м³ и водопроводной сети общей протяженностью 54,6 км.

Водозабор с.Дивеево, ул. Марагина состоит из 9 артезианских скважин общей производительностью 6 тыс. м³/сут. и двух водонапорных башен объемом 240 м³. Водопроводная сеть, отходящая от водозабора протяженностью 22,1 км. Год ввода в эксплуатацию 1959. Физический износ сетей составляет 91%.

Водозабор с.Дивеево, ул. Заречная состоит из 3 артезианских скважин общей производительностью 1000 м³/сут. и двух водонапорных башен объемом 120 м³. Водопроводная сеть от водозабора протяженностью 5,8 км. Год ввода в эксплуатацию 1960. Физический износ 90%.

Водозабор д. Осиновка состоит из двух артезианских скважин общей производительностью 624 м³/сут и одной водонапорной башни объемом 60 м³. Водопроводная сеть от водозабора протяженностью 5,6 км. Год ввода в эксплуатацию 1962. Физический износ составляет 89%.

Водозабор с.Дивеево, мкр. Северный состоит из одной артезианской скважины производительностью 384 м³/сут. и водонапорной башни объемом 60 м³. Водопроводная сеть от водозабора протяженностью 3,8 км.

Водозабор с. Дивеево, мкр. Западный состоит из одной артезианской скважины производительностью 384 м³/сут. и водонапорной башни объемом 80 м³. Водопроводная сеть от водозабора протяженностью 4,4 км.

Водозабор с. Б.Череватово состоит из одной скважины производительностью 384 м³/сут. и водонапорной башни объемом 80 м³. Водопроводная сеть от водозабора протяженностью 3,8 км.

Водозабор д. М.Череватово состоит из одной скважины производительностью 240 м³/сут. и водонапорной башни объемом 60 м³. Водопроводная сеть от водозабора протяженностью 1,1 км.

Водозабор д. Маевка состоит из одной скважины производительностью 40 м³/сут. и водонапорной башни объемом 25 м³. Водопроводная сеть от водозабора протяженностью 1,2 км.

Водозабор с.Яковлевка состоит из одной скважины производительностью 384 м³/сут. и водонапорной башни объемом 60 м³. Водопроводная сеть от водозабора протяженностью 1,9 км.

Водозабор д. Полупочинки состоит из одной скважины производительностью 151 м³/сут. и водонапорной башни объемом 60 м³. Водопроводная сеть от водозабора протяженностью 1,6 км.

Описание технологического процесса системы водоснабжения.

Добыча подземных вод для питьевого водоснабжения населения и технологического обеспечения водой предприятий осуществляется из артезианских скважин глубиной от 60 до 90 м. Подземные воды по характеру залегания безнапорные, поэтому для подачи воды на поверхность скважины оборудованы глубинными насосами марки ЭЦВ-6-16-110 – 12 шт., ЭЦВ-6-10-110 – 4 шт., ЭЦВ-10-63-110 – 3 шт., ЭЦВ-8-25-110 – 3 шт..

Поднятая из скважин вода поступает в водонапорные башни, из которых под давлением воды подается в водопроводные сети. Качество подземных вод по химическим и бактериологическим показателям соответствует САНПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». Учитывая глубину залегания, состав и мощность перекрывающей толщи подземных вод являются защищенными от проникновения загрязнений с поверхности.

Замена водопроводных башен связана с тем, что в настоящее время с.Дивеево расширяется в плане строительства двух- и трехэтажных жилых домов и поэтому происходит несоответствие давления подачи воды на верхних этажах. Таким образом для улучшения качества предоставления услуг необходимы водонапорные башни большей высоты. Для стабильной подачи питьевой воды потребителям в мкр. Северный возникла необходимость бурения дополнительной скважины. Необходимость замены водопроводной сети вызвана большой изношенностью сетей, срок эксплуатации водопровода более 40 лет.

Прокладка вновь водопроводных сетей связана с тем, что при строительстве новых микрорайонов с.Дивеева водопроводы, идущие по улицам, находятся в тупиковом состоянии и для этого необходима закольцовка этих водопроводов, чтобы улучшить качество воды, поставляемой потребителям.

Описание системы энергоснабжения производственных объектов систем водоснабжения.

На балансе МП «Дивеевское ЖКХ» находятся 11 водозаборов. Электроснабжение осуществляется согласно договора № 0252000 с ОАО «Нижегородская сбытовая компания».

Водозабор с.Дивеево, ул. Марагина, разрешенная мощность 115 кВт. Основное электроснабжение осуществляется от КТПП-224.

От КТПП до станции управления насосами проложены 3 кабельные линии. Резервное электроснабжение осуществляется от КТП-122.

Водозабор с.Дивеево, ул. Заречная, разрешенная мощность 21,6 кВт. Электроснабжение от ТП-175. далее кабельные линии до ВРУ. От ВРУ электропитание распределяется на щит управления насосами.

Водозабор с.Дивеево, мкр. Северный, разрешенная мощность 8кВт. Источник питания ВЛ-04 кВ, ТП № 100. От ВЛ до ВРУ подземная кабельная линия. От ВРУ питание поступает на щит управления насосом.

Водозабор с.Дивеево, мкр. Западный, разрешенная мощность 8 кВт. Электроснабжение от ВЛ- 04 кВ, ТП №197. От ВЛ до станции управления насосами кабельная линия.

Водозабор д.Осиновка, разрешенная мощность 13,6 кВт. Источник питания ВЛ -04 кВ от ТП-210. От ВЛ кабельная линия до щита управления насосом.

Водозабор с..Яковлевка разрешенная мощность 8 кВт. Источник питания ВЛ-04 кВ от ТП -134. От ВЛ до ВРУ кабельная линия.

Водозабор с.Б.Череватово разрешенная мощность 11 кВт. Источник питания ВЛ-04 кВ от ТП-142. От ВЛ до ВРУ кабельная линия, далее щит управления насосом.

Водозабор д. М.Череватово, разрешенная мощность 5,5 кВт. Питание осуществляется по ВЛ от ТП -9. От ВЛ кабельная линия до щита управления насосом.

Водозабор д.Маевка разрешенная мощность 8 кВт, источник питания ВЛ от ТП-10. От ВЛ до ВРУ кабельная линия, далее щит управления насосом.

Водозабор дп. Коврез, разрешенная мощность 8 кВт. Электроснабжение осуществляется кабельной линией от ТП-422. Станция управления насосом GRUNDFOS управляет насосом той же фирмы.

Водозабор д. Полупочинки разрешенная мощность 5,5 кВт, источник питания ВЛ 0,4 кВ от ТП-13. Кабельная линия соединяет ВЛ с ВРУ водозабора.

- 4. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Целями разработки и реализации инвестиционной программы являются:

- реализация мероприятий по замене и прокладке новой водопроводной сети;

- обеспечение качественного и надежного предоставления потребителям услуг водоснабжения, при минимальном негативном воздействии на окружающую среду;

- обеспечение сбалансированности коммерческих интересов предприятия и потребителей;

Инвестиционная программа должна решать следующие задачи:

- повышение надежности и качества предоставления услуг системы водоснабжения;

- улучшение показателей без аварийности работы системы водоснабжения;

- обеспечение финансовых потребностей на выполнение мероприятий Программы;

- 5. СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Срок реализации Программы - 2010 - 2013 годы.

- 6. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЛЕКСНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

| Целевые показатели, которые должны быть достигнуты при реализации Инвестиционной программы | Источники финансирования мероприятий |
| --- | --- |
| 1.Покупка и замена водонапорных башен на водозаборах; 2. Замена и прокладка водопроводной сети; 3. Бурение артезианских скважин. | 1. Средства населения 2. Средства организации за счет прибыли 3. Средства местного бюджета |

- 7. ЗАТРАТЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ

Адресный список мероприятий инвестиционной программы представлен в Приложении 1.

Основными источниками финансирования являются:

- бюджетные средства;

Финансирование мероприятий предусмотренных в инвестиционной программе по источникам финансирования на 2010-2013 гг. представлено в таблице 7.1

Таблица 7.1

| Наименование | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водоснабжение, тыс. руб. | 745,00 | 919 | 1880 | 2440 | 5984 |
| в т.ч. - средства организации за счет прибыли | 22,35 | 4,00 | 56 | 73,2 | 155,55 |
| -средства областного бюджета |  | 430,5 |  |  | 430,5 |
| - средства населения | 0 | 0,00 | 94 | 122 | 216,00 |
| - средства местного бюджета | 722,65 | 484,5 | 1730 | 2244,8 | 5181,95 |

- 8. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Финансирование мероприятий в соответствии с настоящей Инвестиционной программой будет осуществляться за счет средств местного бюджета, средств населения и средств организации за счет прибыли. На выполнение работ, связанных с обеспечением качественного и надежного предоставления потребителям услуг водоснабжения, необходимы инвестиции в размере 5984000 рублей.

- 9. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

- обеспечение надежного стабильного водоснабжения;

- повышение надежности работы системы водоснабжения;

- уменьшение перебоев в системе водоснабжения;

- улучшение экологической ситуации;

- 10. УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛЬ В ПРОЦЕССЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

10.1. Программа разрабатывается на основании утвержденных условий технического задания;

10.2. Исполнителями основных мероприятий Программы являются:

- муниципальное предприятие «Дивеевское ЖКХ»

Исполнители Программы в установленные сроки представляют в администрацию Дивеевского района отчеты о ходе реализации Программы.

Приложение N 1

Мероприятия инвестиционной программы МП "Дивеевское ЖКХ" по развитию системы водоснабжения на 2010 - 2013г.г. и финансовые потребности на её реализацию

| № п\п | Наименование мероприятия, адрес объекта | Ед. изм. | Цели реализации мероприятий | Объёмные показатели | Реализация мероприятий по годам ед. изм. |  |  |  | Финансовые потребности тыс. руб. | Реализация мероприятий по годам тыс. руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Замена водопровода д. Осиновка д. Осиновка Ду 100 мм | П.м. | повышение надежности и качества предоставления услуг системы водоснабжения | 600 | 200 |  | 200 | 200 | 655 | 175 |  | 240 | 240 |
| 2. | Замена водопровода с установкой пожарных гидрантов и водоразборных колонок с.Дивеево: ул. Октябрьская Ду 100 мм | п.м. |  | 120 | 20 | 100 |  |  | 198 | 98 | 100 |  |  |
|  | ул. Космонавтов Ду 63 мм | п.м. |  | 40 | 40 |  |  |  | 41 | 41 |  |  |  |
|  | ул. Южная Ду 63 мм | п.м. |  | 40 | 40 |  |  |  | 41 | 41 |  |  |  |
|  | ул.Лесная Ду 90 мм | п.м. |  | 150 |  | 150 |  |  | 135 |  | 135 |  |  |
|  | ул.Гагарина ДУ 63 мм | п.м. |  | 60 |  | 60 |  |  | 40 |  | 40 |  |  |
|  | ул. Мира Ду100 мм | п.м. |  | 100 | 100 |  |  |  | 120 | 120 |  |  |  |
| 3. | Замена водопровода д. Маёвка Ду 100 мм | п.м. |  | 190 | 100 | 90 |  |  | 224 | 120 | 104 |  |  |
|  | с. Б.Череватово Ду 100 мм | п.м. |  | 560 |  | 260 | 150 | 150 | 510 |  | 150 | 180 | 180 |
|  | с. Яковлевка Ду 100 мм | п.м. |  | 460 |  | 60 | 200 | 200 | 520 |  | 40 | 240 | 240 |
|  | с. Кременки | п.м. |  | 300 |  |  | 150 | 15 | 360 |  |  | 180 | 180 |
|  | д.Полупочинки ДУ 63мм | п.м. |  | 80 |  | 80 |  |  | 60 |  | 60 |  |  |
|  | д. Рузановка | п.м. |  | 100 |  |  | 10 |  | 120 |  |  | 120 |  |
| 4. | Прокладка водопровода м-н "Осиновский" (закольцовка) Ду100 мм | п.м. |  | 200 | 100 |  | 100 |  | 240 | 120 |  | 120 |  |
| 5. | Прокладка водопровода м-н "Западный" (закольцовка) Ду100 мм | п.м. |  | 200 |  |  | 100 | 100 | 240 |  |  | 120 | 120 |
| 6. | Замена водонапорной башни д. Осиновка | шт |  | 1 |  |  | 1 |  | 560 |  |  | 560 |  |
| 7. | Замена водонапорной башни м-н "Северный" | шт |  | 1 |  |  |  | 1 | 560 |  |  |  | 560 |
| 8. | Прокладка водопровода м-н Северный (закольцовка) Ду100мм | п.м. |  | 100 |  |  | 100 |  | 120 |  |  | 120 |  |
| 9. | Ремонт оголовка на скважине с.Б.Черевтово | шт |  | 1 |  | 1 |  |  | 45 |  | 45 |  |  |
|  | с.М.Череватово | шт |  | 1 |  | 1 |  |  | 45 |  | 45 |  |  |
| 10. | Замена пожарных гидрантов с.Кременки | шт |  | 5 | 1 |  |  | 4 | 150 | 30 |  |  | 120 |
| 11. | Бурение скважины в м-н Северный | шт |  | 1 |  |  |  | 1 | 800 |  |  |  | 800 |
| 12. | Прокладка водопровода пер.Солнечный | п.м. |  | 170 |  | 170 |  |  | 200 |  | 200 |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  | 5984 | 745 | 919 | 1880 | 2440 |
|  | Средства местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  | 5181,95 | 722,65 | 484,5 | 1730 | 2244,8 |
|  | Средства предприятия |  |  |  |  |  |  |  | 155,55 | 22,35 | 4 | 56 | 73,2 |
|  | Средства обл.бюджета |  |  |  |  |  |  |  | 430,5 |  | 430,5 |  |  |
|  | Средства населения |  |  |  |  |  |  |  | 216 | 0 | 0 | 94 | 122 |

Приложение N 2

Утверждено

постановлением администрации Дивеевского района Нижегородской области

от 24 октября 2011 года N 864

Инвестиционная программа

МП «Дивеевское ЖКХ»

по развитию системы водоотведения

на 2010-2013 гг.

Содержание:

1. Паспорт программы.

2. Введение.

3. Краткое описание системы канализации с.Дивеево.

4. Основные цели и задачи.

5. Срок реализации.

6. Перечень комплексных мероприятий.

7. Затраты на реализацию программы.

8. Ресурсное обеспечение программы.

9. Ожидаемые результаты при реализации инвестиционной программы.

10. Управление и контроль в процессе реализации программы. Приложение № 1

- 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование программы | Инвестиционная программа МП «Дивеевское ЖКХ» по развитию системы водоотведения на 2010-2013 гг. (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Нормативно-правовая база разработки Программы | - Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», решение Земского Собрания от 26.01.2007г. №8 «О программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Дивеевского муниципального района на 2007 – 2010 гг.»; - Методические рекомендации по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утвержденные Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.10.2007 № 99; - Распоряжение главы администрации Дивеевского района от 08.12.2009 года №721 «Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы МП «Дивеевское ЖКХ» по развитию системы водоотведения с.Дивеева, на 2010 – 2013 годы» |
| Разработчик Программы | - МП «Дивеевское ЖКХ» |
| Исполнители ответственных мероприятий Программы | - МП «Дивеевское ЖКХ» |
| Основные цели и задачи Программы | Основные цели инвестиционной программы: - повышение надежности системы водоотведения; - повышение качества очистки сточных вод; - увеличение пропускной способности сетей водоотведения; - обеспечение доступности услуг водоотведения для потребителей - повышение экологической безопасности. Основные задачи инвестиционной программы: - повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению, возможность обеспечения наращивания и модернизации коммунальной инфраструктуры в местах существующей застройки для обеспечения целевых параметров улучшения их состояния и увеличения объемов жилищного строительства. - определение источников финансирования реализации плана мероприятий коммунального развития Дивеевского района. |
| Перечень программных мероприятий | 1. Замена канализационных сетей. 2. Прокладка канализационных сетей. 3. Приобретение оборудования для прочистки канализации. |
| Сроки реализации | 2010-2013 гг. |
| Объемы и источники финансирования | Общий необходимый объем финансирования инвестиционной программы составит -4027,45тыс. руб. - средства граждан - 114,00 тыс.руб. - средства предприятия за счет прибыли - 106,75 тыс.руб. - местный бюджет - 3597,78 тыс.руб. -областной бюджет - 208,92 тыс.руб. |
| Ожидаемые конечные результаты | Реализация Программы должна обеспечить достижение следующих показателей: - повышение надежности работы системы водоотведения; - улучшение экологической ситуации. |
| Система организации контроля за исполнением Программы | Общую координацию и контроль за ходом реализации Программы осуществляет заместитель Главы Администрации Дивеевского района по финансовым и экономическим вопросам Кочетков О.Е.; Финансовый контроль осуществляет Финансовое управление Администрации Дивеевского района; Технический контроль осуществляет: Отдел жилищно-коммунального хозяйства Администрации Дивеевского района; Отдел капитального строительства и архитектуры Администрации Дивеевского района; Контроль доступности тарифов коммунального комплекса осуществляет Управление экономики и прогнозирования Администрации Дивеевского района; МП «Дивеевское ЖКХ» отчитывается перед контролирующими структурами по системным показателям мониторинга и оценки эффективности инвестиций в систему коммунальной инфраструктуры. |

- 2. ВВЕДЕНИЕ

Жилищно-коммунальное хозяйство района представляет собой сложный и взаимосвязанный социально-хозяйственный комплекс, который в существенной мере формирует жизненную среду обитания населения района.

Основанием для разработки Инвестиционной программы МП «Дивеевское ЖКХ» на 2010 - 2013 гг. явились следующие документы:

- Федеральный закон "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" от 30.12.2004 N 210-ФЗ;

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Дивеевского района на 2007-2010 годы»;

- техническое задание на разработку Инвестиционной программы МП «Дивеевское ЖКХ».

Инвестиционная программа МП «Дивеевское ЖКХ» в стратегической перспективе направлена на решение следующих задач:

- создание условий для развития жилищного сектора и осуществления комплексного освоения земельных участков под жилищное строительство, объектов соц.культ. быта;

- повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению, обеспечение возможности наращивания и модернизации коммунальной инфраструктуры в местах существующей застройки для обеспечения целевых параметров улучшения их состояния и увеличения объемов жилищного строительства;

- создание эффективной системы тарифного регулирования.

3. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ КАНАЛИЗАЦИИ с. Дивеево

3.1. Характеристика производственных мощностей системы канализации.

В настоящее время в жилом поселке Дивеево имеется несколько кварталов, застроенных двух-трех-этажными секционными домами, оборудованными водопроводом и канализацией, с местными газовыми водонагревателями. Отведение бытовых и производственных стоков осуществляется системой неполной раздельной канализации. Сточные воды от канализационной части застройки с. Дивеево поступают на существующие канализационные станции КНС -1 и КНС-2, производительностью 900 м3/сут. Насосные станции перекачивает сточные воды на главную канализационную насосную станцию (ГКНС), производительностью 1200 м3/сут. Затем стоки перекачиваются на очистные сооружения проектная производственная мощность составляет 1200 м3/сут. Часть сточных вод от канализованной части застройки села поступает непосредственно на ГКНС самотеком, минуя КНС-1 и КНС-2. Сточные воды от неканализованной части застройки отводятся в выгребы с удалением ассенизационными машинами. Для улучшения экологической ситуации объектов с выгребами возникла необходимость прокладки канализационной сети с подключением к центральной канализации.

Необходимость замены канализационной сети вызвана не соответствием пропускной способности существующих сетей, в связи с увеличением объемов стоков.

3.2. Описание технологии очистки сточных вод и обработки осадков. Оценка возможности применения новых современных технологий.

Сточная вода от с. Дивеево собирается сетью коллекторов в приемный резервуар главной насосной станции, расположенной в 1,3 км от очистных сооружений. Из насосной станции по двум напорным трубопроводам сточная вода поступает в приемную камеру гашения напора очистных сооружений. Далее сточная вода направляется самотеком на решетки с прозорами 5 мм. После решеток и прохождения измерительного лотка «Вентури» сточные воды поступают на вертикальные песколовки для выделения песка из воды. Затем стоки через распределительную камеру передаются в биореакторы-отстойники. В биореакторах вода проходит через волокнистую плоскостную загрузку типа «Поливон», на которой закрепляются анаэробные и факультативные микроорганизмы, осуществляющие гидролиз и частичное изъятие органических загрязнений. Далее сточные воды поступают на три параллельные блоки биологической очистки, каждый из которых состоит их трех последовательно расположенных зон: анаэробной, аноксидной и аэробной. Аноксидная зона имеет два последовательных отделения. В каждом блоке встроен аэробный стабилизатор, куда подается на обработку осадок из биореакторов-отстойников и избыточный активный ил из блока биологической очистки. После стабилизации осадок отгружается периодически для обезвоживания и подсушивания на иловые площадки. Образовавшаяся иловая вода направляется на внутриплощадочную канализационную станцию, откуда насосами перекачивается в голову очистных сооружений (приемную камеру). В блоке биологической очистки процесс идет с помощью взвешенной культуры активного ила. Очищаемая сточная вода из биореакторов-отстойников вместе с активным илом последовательно проходят три зоны блока (анаэробную, аноксидную и аэробную), попадает на вторичные отстойники. Отделенный активный ил осаждается в бункерах отстойников, откуда откачивается в анаэробную зону биологической очистки. Далее смесь проходит последовательных два отделения аноксидной зоны. В аноксидной зоне блока также установлены мешалки и исключена подача воздуха. Окислительные процессы органических веществ в этой зоне идут за счет кислорода, образующегося при восстановлении, денитрификации нитратов в молекулярный азот. Далее, попадая в аэробную зону, куда подается постоянно воздух, активный ил, благодаря восстановлению полифосфатных связей, интенсивно потребляет фосфаты из иловой смеси. В этой же зоне на завершающем этапе азот аммонийных солей окисляется до нитритов и затем до нитратов. С помощью внутреннего рецикла часть потока иловой смеси возвращается на денитрификацию в аноксидную зону. Снижение фосфора в данном процессе при этом происходит за счет превышения количества потребленных фосфатов над количеством фосфатов, выделяемых в анаэробных условиях, что в свою очередь объясняется приростом биомассы микроорганизмов и выводом избыточного ила после аэробной зоны. Сам процесс биологического удаления фосфора именно и основан на способности микроорганизмов аккумулировать больше фосфора, чем на прирост «жадного поглощения».

После прохождения блока биологической очистки (ББО) и вторичных отстойников сточные воды поступают на емкостные блоки (БГО). В указанном блоке происходит окончательное снижение трудноокисляемой органики, взвешенных веществ, аммонийного азота, фосфора и др.до норм ПДК водоемов рыбохозяйственного значения. В блоке биологической очистки установлены кассеты с плоскостной волокнистой загрузкой для закрепления микроорганизмов. Глубокая очистка в блоке осуществляется одновременно прикрепленными и взвешенными организмами с низкой концентрацией загрязнений в аэробных условиях. Для задержания взвешенных веществ после блока глубокой очистки установлены третичные отстойники, в которых сделаны наклонные тонкослойные полочные модули, увеличивающие эффективность осаждения. Осадок после третичных отстойников направляется непосредственно на иловые площадки.

На завершающем этапе биологически очищенные стоки проходят обеззараживание на ультрофиолетовых излучателях, которые установлены в блоке «УФ-обеззараживания». Сброс очищенных сточных вод осуществляется самотечным трубопроводом в р.Вичкинза с устройством берегового колодца.

3.3. Анализ состава поступающих в канализацию сточных вод, состава сбрасываемых в водный объект сточных вод.

Концентрация загрязнений в исходной воде (согласно СНиП 2.0403-85 п.6.4):

- по взвешенным веществам	-	325 мг/л

- по БПКп	-	375 мг/л

- по азоту аммонийному	-	40 мг/л

- по фосфатам (в пересчете на фосфор) -	7,19 мг/л

- по ПАВ	-	12,5 мг/л

- поХПК	-	450 мг/л

Концентрация загрязнений в очищенной воде:

- по взвешенным веществам	-	3 мг/л

- по БПКп	-	3 мг/л

- по азоту аммонийному	-	0,4 мг/л

- по азоту нитратов	-	9,1 мг/л

- по азоту нитритов	-	0,02 мг/л

- по ПАВ	-	0,2 мг/л

- по фосфору	-	0,2 мг/л

- поХПК	-	15 мг/л

3.4. Описание систем энергоснабжения производственных объектов систем канализации.

Водоснабжение площадки очистных сооружений осуществляет внеплощадочный водопровод от существующей водопроводной сети в районе микрорайона д. Осиновка. Водопровод выполнен из полиэтиленовых напорных труб ПНД типа «Т» «питьевая» по ГОСТ 18599-2001 d=63 мм. Напор в сети в точке подключения составляет 0,4МПа. Основание под трубопровод принято грунтовое плоское с подготовкой из песчаного грунта. Установлен повысительный насос. Тепловые сети площадки выполнены на основании технологического задания и в соответствии со СНиП 2.04..07-86 «Тепловые сети». Теплотрасса проложена для обеспечения теплом здания решеток, воздуходувной, блока обеззараживания, АБК, коммуникационных тоннелей. Теплотрасса выполнена открытым способом на высоких и низких опорах. Трубопроводы приняты электросварные по ГОСТ 10704-91*.

Электроснабжение выполнено в соответствии с техническими условиями, выданными Южными электрическими сетями ОАО «Нижновэнерго», отдельными фидерами от В Л-1013 ПС «Дивеево» и ВЛ-1002 ПС «Елизарьево» через РУ-10кВ с секционным выключателем 2КТПГ-160-10/0,4кВ на площадке ГКНС (ТП №016) и далее по двум ВЛ-10кВ через трансформаторную подстанцию 2КТПГ-160-10/0,4кВ , установленную на площадке ОСК (ТП №017). Мощность трансформаторов из условия подключаемой электронагрузки принята 160кВа. Щит распределительный низкого напряжения РУ-0,4кВ КТП очистных сооружений, согласно технических условий, принят двухсекционным с АВР. Питающие ВЛ-10кВ выполняются на железобетонных опорах проводом АС-50. На концевых опорах на отпайках ВЛ-1002 и ВЛ-1013 и на В Л электроснабжения ОСК установлены линейные разделители.

3.5. Характеристика сетей канализации.

Трассировка канализационных сетей по с. Дивеево выполнена с учетом рельефа местности, возможности максимального охвата территории самотечными коллекторами при наименьших глубинах.

Канализационный коллектор от КНС-1 до ГКНС разбит на два участка: напорный и самотечный. Напорная сеть принята из полиэтиленовых напорных труб ПНД тип «Т» «технических» по ГОСТ 18599-2001 диаметром 90мм. протяженностью 1050 м Самотечная сеть проложена из полиэтиленовых напорных труб ПНД тип «Т» по ГОСТ 18599-2001 d=225 мм протяженностью 1,5 км. Канализационный напорный коллектор от КНС-2 подающий стоки на существующие очистные сооружения, проложен из полиэтиленовых напорных труб ПНД тип «Т» по ГОСТ 18599-2001 d=225 мм. протяженностью 1,0 км. Самотечный участок коллектора от камеры с гасителем напора №2 до ГКНС выполнен из полиэтиленовых напорных труб ПНД тип «Т» «технических» по ГОСТ 18599-2001 (1=250мм. протяженностью 380 м.

Напорный коллектор от ГКНС до очистных сооружений выполнен в две нитки при условии пропуска 100% расчетного расхода каждой ниткой. Коллектор принят из полиэтиленовых напорных труб ПНД тип «Т» «технических» по ГОСТ 18599-2001 d 225мм. протяженностью 1350 м. Сбросной коллектор, отводящий очищенную и обеззараженную сточную воду после блока очистных сооружений до выпуска в р. Вичкинза выполнен из полиэтиленовых напорных труб ПНД тип «С» «техническая» по ГОСТ 18599-2001. d=315 мм. протяженностью 1262 м. Самотечная канализационная сеть проложена из: чугунных труб d 100 мм., d 150 мм., асбестовых труб d 150., 200, 250,300, 400 мм. Общей протяженностью 3,9 км.

- 4. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Целями разработки и реализации инвестиционной программы являются:

-	реализация мероприятий по замене и прокладки канализационных сетей;

-	обеспечение качественного и надежного предоставления потребителям услуг водоотведения, при минимальном негативном воздействии на окружающую среду;

-	обеспечение сбалансированности коммерческих интересов предприятия и потребителей;

Инвестиционная программа должна решать следующие задачи:

- повышение надежности и качества предоставления услуг системы водоотведения;

- обеспечение финансовых потребностей на выполнение мероприятий Программы;

- 5. СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Срок реализации Программы - 2010 - 2013 годы.

- 6. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЛЕКСНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

| Целевые показатели, которые должны быть достигнуты при реализации Инвестиционной программы | Источники финансирования мероприятий |
| --- | --- |
| 1. Замена канализационных сетей. 2. Прокладка канализационных сетей. 3. Приобретение оборудования для прочистки канализации. | 1. Средства населения 2. Средства организации за счет прибыли. 3. Средства местного бюджета |

- 7. ЗАТРАТЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ

Адресный список строительства сетей и объектов коммунальной инфраструктуры представлен в приложении 1.

Основными источниками финансирования являются:

- бюджетные средства;

Финансирование мероприятий предусмотренных в инвестиционной программе по источникам финансирования на 2010 - 2013 гг. представлено в таблице 7.1.

Таблица 7.1

| Наименование | 2010 г. | 2011 г. | 2012г. | 2013 г. | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водоотведение, тыс. руб. | 1145,00 | 602,45 | 1100,00 | 1170,00 | 4027,45 |
| в т.ч. - средства организации за счет прибыли | 34,35 | 4,00 | 33,3 | 35,1 | 106,75 |
| - средства населения | 0 | 0 | 55,5 | 58,5 | 114,00 |
| - средства местного бюджета | 1111,00 | 389,53 | 1021,2 | 1076,4 | 3597,78 |
| -средства областного бюджета | 0 | 208,92 | 0 | 0 | 208,92 |

- 8. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Финансирование мероприятий в соответствии с настоящей Инвестиционной программой будет осуществляться за счет средств местного бюджета, средств населения и средств организации за счет прибыли. На выполнение работ. связанных с обеспечением качественного и надежного предоставления потребителям услуг водоотведения, необходимы инвестиции в размере 4027450 рублей

- 9. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

- повышение надежности работы системы водоотведения;

- улучшение экологической ситуации;

- снижение количества аварий.

- 10. УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛЬ В ПРОЦЕССЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

10.1. Программа разрабатывается на основании утвержденных условий технического задания и выполняется в рамках Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Дивеевского района на 2007 - 2010 годы.

10.2. Исполнителями основных мероприятий Программы являются:

- муниципальное предприятие «Дивеевское ЖКХ»;

Исполнители Программы в установленные сроки представляют в администрацию Дивеевского района отчеты о ходе реализации Программы.

Приложение 1

Мероприятия инвестиционной программы МП "Дивеевское ЖКХ" по развитию системы водоотведения с. Дивеево на 2010 - 2013г.г. и финансовые потребности на её реализацию

| № п\п | Наименование мероприятия, адрес объекта | Ед. изм. | Цели реализации мероприятий | Объёмные показатели | Реализация мероприятий по годам ед. изм. |  |  |  | Финансовые потребности | Реализация мероприятий по годам тыс. руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | тыс. руб. | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Замена канализационной сети по ул. Мира, Ду 100 мм | п.м. | повышение надёжности и качества предоставления услуг системы водоотведения | 40 | 40 |  |  |  | 90 | 90 |  |  |  |
| 2. | Прокладка канализационной сети к домам: ул. Ситнова, ул. Молодёжная, ул. Российская, ул. Строителей, ул. Шалашкова, Ду 200 мм | п.м. |  | 980 | 400 | 180 | 200 | 200 | 2207,45 | 900 | 407,45 | 450 | 450 |
| 3. | Замена канализационной сети с. Дивеево, ул. Пролетарская Ду 200 мм | п.м. |  | 100 |  |  | 100 |  | 200 |  |  | 200 |  |
| 4. | Замена канализационной сети ул. Полевая Ду 100мм | п.м. |  | 100 |  |  |  | 100 | 200 |  |  |  | 200 |
| 5. | Приобретение оборудования для прочистки канализации | шт |  | 1 | 1 |  |  |  | 100 | 100 |  |  |  |
| 6. | Прокладка канализационной сети: ул. Мира, ул. Комсомольская | п.м. |  | 25 | 25 |  |  |  | 55 | 55 |  |  |  |
| 7. | Замена фекального насоса на КНС с. Кременки | шт |  | 2 |  | 2 |  |  | 195 |  | 195 |  |  |
| 8. | Замена напорного коллектора к очистным сооружениям с. Кременки | п.м |  | 800 |  |  | 400 | 400 | 800 |  |  | 400 | 400 |
| 9. | Замена инженерных сетей внутри здания в т.ч.: запорная арматура | шт |  | 10 |  |  | 10 |  | 120 |  |  |  | 120 |
|  | канализационные сети | п.м. |  | 25 |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Капитальный ремонт приёмного резервуара КНС с. Кременки | шт |  | 1 |  |  | 1 |  | 60 |  |  | 60 |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  | 4027,45 | 1145 | 602,45 | 1110 | 1170 |
|  | Средства местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  | 3597,78 | 1110,65 | 389,53 | 1021,2 | 1076,4 |
|  | Средства областного бюд. |  |  |  |  |  |  |  | 208,92 |  | 208,92 |  |  |
|  | Средства предприятия |  |  |  |  |  |  |  | 106,75 | 34,35 | 4 | 33,3 | 35,1 |
|  | Средства населения |  |  |  |  |  |  |  | 114 | 0 | 0 | 55,5 | 58,5 |

Приложение N 3

Утверждено

постановлением администрации Дивеевского района Нижегородской области

от 24 октября 2011 года N 864

Инвестиционная программа

МП «Дивеевское ЖКХ» с. Дивеево

по развитию системы утилизации ТБО

на 2010-2013 гг.

Содержание:

1. Паспорт программы

2. Введение

3. Содержание проблем и обоснование необходимости их решения программными методами

4. Основные цели и задачи

5. Срок реализации

6. Перечень комплексных мероприятий

7. Затраты на реализацию программы

8. Ресурсное обеспечение программы

9. Ожидаемые результаты при реализации инвестиционной программы

10. Управление и контроль в процессе реализации программы. Приложение № 1

- 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование программы | Инвестиционная программа МП «Дивеевское ЖКХ» с. Дивеево по развитию системы утилизации ТБО на 2010-2013 гг. (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Нормативно-правовая база разработки Программы | - Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», -решение Земского Собрания от 26.01.2007г. №8 «О программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Дивеевского муниципального района на 2007 – 2010 гг.»; - Методические рекомендации по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утвержденные Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.10.2007 № 99; - Распоряжение главы администрации Дивеевского района от 08.12.2009 года № 721 «Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы МП «Дивеевское ЖКХ» по развитию системы водоснабжения, водоотведения и утилизации ТБО на 2010 – 2013 годы» |
| Разработчик Программы | - МП «Дивеевское ЖКХ» |
| Исполнители ответственных мероприятий Программы | - МП «Дивеевское ЖКХ» |
| Основные цели и задачи Программы | Основные цели инвестиционной программы: - повышение надежности системы утилизации ТБО в соответствии с нормативными требованиями; - повышение качества утилизации ТБО; - повышение экологической безопасности. - обеспечение доступности услуг по утилизации ТБО для населения. Основные задачи инвестиционной программы: - повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению и инфраструктуры. - определение источников финансирования реализации плана мероприятий коммунального развития Дивеевского района. |
| Перечень программных мероприятий | 1. Подвод линии электроснабжения к свалки. 2. Устройство ограждения свалки. 3. Бурение скважин на свалке. 4. Установка контейнерных площадок. 5. Приобретение мусоровоза. |
| Сроки реализации | 2010-2013 гг. |
| Объемы и источники финансирования | Общий необходимый объем финансирования инвестиционной программы составит - 2350,0 тыс. руб. - средства граждан -105,0 тыс.руб. - средства предприятия за счет прибыли -70,5 тыс.руб. - местный бюджет - 2174,5 тыс.руб. |
| Ожидаемые конечные результаты | Реализация Программы должна обеспечить достижение следующих показателей: - повышение качества и надежности предоставления услуг системы утилизации ТБО; - улучшение экологической ситуации. |
| Система организации контроля за исполнением Программы | Общую координацию и контроль за ходом реализации Программы осуществляет заместитель главы по финансовым и экономическим вопросам администрации Дивеевского района Кочетков О.Е.; Финансовый контроль осуществляет Финансовое управление Администрации Дивеевского района; Технический контроль осуществляет: Отдел жилищно-коммунального хозяйства Администрации Дивеевского района; Отдел капитального строительства и архитектуры Администрации Дивеевского района; Контроль доступности тарифов коммунального комплекса осуществляет Управление экономики и прогнозирования Администрации Дивеевского района; МП «Дивеевское ЖКХ» отчитывается перед контролирующими структурами по системным показателям мониторинга и оценки эффективности инвестиций в систему коммунальной инфраструктуры. |

- 2. ВВЕДЕНИЕ

Жилищно-коммунальное хозяйство района представляет собой сложный и взаимосвязанный социально-хозяйственный комплекс, который в существенной мере формирует жизненную среду обитания населения района.

Основанием для разработки Инвестиционной программы МП «Дивеевское ЖКХ» на 2010 - 2013 гг. явились следующие документы:

- Федеральный закон "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" от 30.12.2004 N 210-ФЗ;

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Дивеевского района на 2007-2010 годы»;

- техническое задание на разработку Инвестиционной программы МП «Дивеевское ЖКХ» .

Инвестиционная программа МП «Дивеевское ЖКХ»

в стратегической перспективе направлена на решение следующих задач:

- повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению, обеспечение возможности наращивания и модернизации коммунальной инфраструктуры в местах существующей застройки для обеспечения целевых параметров улучшения их состояния и увеличения объемов жилищного строительства;

- создание условий для развития жилищного сектора и осуществления комплексного освоения земельных участков под жилищное строительство, объектов соц.культ. быта;

- создание эффективной системы тарифного регулирования;

3. Содержание проблем и обоснование необходимости их решения программными методами

3.1. Анализ состояния системы утилизации ТБО

Характеристика производственных мощностей системы утилизации ТБО.

В настоящее время на обслуживании в МП «Дивеевское ЖКХ» находится свалка твердых бытовых отходов, расположенная в 0,7 км. северо-восточнее д. Осиновка. Площадь участка составляет 1 Га, абсолютная отметка поверхности земли порядка 170м. Год ввода в эксплуатацию 1976. Вместимость 124444,4 тонны. На данный момент накоплено ТБО 112000 т., мощность составляет 4080 т/год. Территория свалки с двух сторон имеет ограждение виде железобетонного забора высотой 3 м. Для улучшения экологической ситуации необходимо ограждение по периметру всей территории свалки. В гидрологическом отношении эта территория приурочена к Волго-Сурскому артезианскому бассейну. По этому для изучения динамики развития области загрязнения подземных вод необходимо иметь две наблюдательные скважины.

Описание технологии утилизации ТБО.

Доставляемые на свалку отходы собираются мусоровозом от жилого сектора и контейнерных площадок предприятий.

МП «Дивеевское ЖКХ» обслуживает 2600 человек - жильцов муниципального сектора, 5395 человек – жильцов частного сектора и 21 предприятие. На свалку доставляются отходы от других организаций собственными мусоровозами по договору размещения ТБО с МП «Дивеевское ЖКХ».

Свалка включает в себя участок складирования ТБО и хозяйственную зону в состав которой входит отапливаемый передвижной вагон.

Прибывающие на свалку мусоровозы разгружаются у рабочей карты. Площадка разгрузки мусоровоза перед рабочей картой разбивается на два участка. На одном участке разгружаются мусоровозы, на другой работает бульдозер. Бульдозер сдвигает ТБО на рабочую карту, создавая слой высотой до 0,5 м. Уплотнение уложенного слоя осуществляется бульдозером массой 14 тонн на базе трактора ДТ- 75. Уплотнение осуществляется 2-4 кратным проходом бульдозера по одному месту. Промежуточная и окончательная изоляция уплотнительного слоя ТБО осуществляется привозным грунтом слоем 0,25 м. Недостающую часть изолирующего материала добавляется виде песчаного и глиняного грунта.

Доставляемые на свалку отходы принимаются по талонам с записью в журнале. Организовано дежурство персонала в светлое время суток. Так как в зимний период продолжительность светового дня короткая, возникла необходимость о подводе линии электроосвещения.

Для ликвидации несанкционированных свалок требуется установка дополнительных контейнерных площадок.

Необходимость приобретения мусоровоза возникла в связи с увеличением зоны обслуживания по сбору мусора от населения и предприятий.

- 4. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Целями разработки и реализации инвестиционной программы являются:

- реализация мероприятий по устройству ограждения свалки;

- обеспечение качественного и надежного предоставления населению услуг по утилизации ТБО, при минимальном негативном воздействии на окружающую среду;

- обеспечение сбалансированности коммерческих интересов предприятия и потребителей;

Инвестиционная программа должна решать следующие задачи:

- повышение надежности и качества предоставления услуг системы утилизации ТБО;

- обеспечение финансовых потребностей на выполнение мероприятий Программы;

- 5. СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Срок реализации Программы - 2010 - 2013 годы.

- 6. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЛЕКСНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

| Целевые показатели, которые должны быть достигнуты при реализации Инвестиционной программы | Источники финансирования мероприятий |
| --- | --- |
| 1. Подвод линии электроснабжения к свалке. 2. Устройство ограждения свалки. 3. Бурение скважин на свалке. 4. Установка контейнерных площадок. 5. Приобретение мусоровоза. | 1. Средства населения 2. Средства организации за счет прибыли 3. Средства местного бюджета |

- 7. ЗАТРАТЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ

Адресный список объектов коммунальной инфраструктуры представлен в Приложении 1.

Основными источниками финансирования являются:

- бюджетные средства;

Финансирование мероприятий предусмотренных в инвестиционной программе по источникам финансирования на 2010 - 2013 гг. представлено в таблице 7.1.

Таблица 7.1

| Наименование | 2010г | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Утилизация ТБО, тыс. руб. | 250,0 | 530,0 | 670,0 | 900,0 | 2350,0 |
| в т.ч. - средства организации за счет прибыли | 7,5 | 15,9 | 20,1 | 27,0 | 70,5 |
| - средства населения | 0 | 26,5 | 33,5 | 45,0 | 105,0 |
| - средства местного бюджета | 242,5 | 487,6 | 616,4 | 828,0 | 2174,5 |

- 8. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Финансирование мероприятий в соответствии с настоящей Инвестиционной программой будет осуществляться за счет средств местного бюджета, средств населения и средств организации за счет прибыли. На выполнение работ, связанных с обеспечением качественного и надежного предоставления потребителям услуг водоотведения, необходимы инвестиции в размере 2350000 рублей.

- 9. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ

ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

- повышение надежности работы системы утилизации ТБО;

- обеспечение доступности услуг по утилизации ТБО для населения;

- улучшение экологической ситуации.

- 10. УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛЬ В ПРОЦЕССЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

10.1. Программа разрабатывается на основании утвержденных условий технического задания и выполняется в рамках Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Дивеевского района на 2007 - 2010 годы.

10.2. Исполнителями основных мероприятий Программы являются:

- Муниципальное предприятие «Дивеевское ЖКХ»;

Исполнители Программы в установленные сроки представляют в администрацию Дивеевского района отчеты о ходе реализации Программы.

Приложение N 1

Мероприятия инвестиционной программы МП "Дивеевское ЖКХ" по развитию утилизации ТБО на 2010 - 2013г.г. и финансовые потребности на её реализацию

| № п\п | Наименование мероприятия, адрес объекта | Ед. изм. | Цели реализации мероприятий | Объёмные показатели | Реализация мероприятий по годам ед. изм. |  |  |  | Финансовые потребности тыс. руб. | Реализация мероприятий по годам тыс. руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Подвод линии электроснабжения к свалке | п.м. | Повышение надёжности и качества предоставления услуг системы утилизации ТБО | 300 | 300 |  |  |  | 120,00 | 120,00 |  |  |  |
| 2. | Устройство ограждения свалки | п.м. |  | 110 | 10 | 40 | 60 |  | 820,00 | 80,00 | 300,00 | 440,00 |  |
| 3. | Бурение скважин | шт |  | 2 |  | 1 | 1 |  | 360,00 |  | 180,00 | 180,00 |  |
| 4. | Установка контейнерных площадок | шт |  | 3 | 1 | 1 | 1 |  | 150,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |  |
| 5. | Приобретение мусоровоза | шт |  | 1 |  |  |  | 1 | 900,00 |  |  |  | 900,00 |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  | 2350,00 | 250,00 | 530,00 | 670,00 | 900,00 |
|  | Средства местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  | 2174,50 | 242,50 | 487,60 | 616,40 | 828,00 |
|  | Средства предприятия |  |  |  |  |  |  |  | 70,50 | 7,50 | 15,9 | 20,10 | 27,00 |
|  | Средства населения |  |  |  |  |  |  |  | 105,0 | 0,00 | 26,5 | 33,50 | 45,00 |

Приложение N 4

Утверждено

постановлением администрации Дивеевского района Нижегородской области

от 24 октября 2011 года N 864

#### Инвестиционная программа

МП «Сатисское ЖКХ» п.Сатис

по развитию системы водоснабжения

на 2010-2013 гг.

Содержание:

1. Паспорт программы

2. Введение

3. Содержание проблем и обоснование необходимости их решения программными методами

4. Основные цели и задачи

5. Срок реализации

6. Перечень комплексных мероприятий

7. Затраты на реализацию программы

8. Ресурсное обеспечение программы

9. Ожидаемые результаты при реализации инвестиционной программы

10. Управление и контроль в процессе реализации программы/ Приложение № 1

# 1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование программы | Инвестиционная программа МП «Сатисское ЖКХ» п.Сатис по развитию системы водоснабжения на 2010-2013 годы |
| --- | --- |
| Нормативно-правовая база разработки Программы | - Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», - Методические рекомендации по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утвержденные Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.10.2007 № 99; - Распоряжение главы администрации Дивеевского района от 08.12.2009 года № 724 «Об утверждении технических заданий на разработку инвестиционных программ МП «Сатисское ЖКХ» по развитию системы водоснабжения и теплоснабжения п.Сатис, на 2010 – 2013 годы» |
| Разработчик Программы | - МП «Сатисское ЖКХ» |
| Исполнители мероприятий Программы | - МП «Сатисское ЖКХ» |
| Основные цели и задачи Программы | Основные цели инвестиционной программы: -повышение надежности работы элементов системы водоснабжения; -устойчивое водоснабжение населения; -улучшение экологической ситуации; -уменьшение перебоев в системе водоснабжения; - экономия электроэнергии. Основные задачи инвестиционной программы: - повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению; - определение источников финансирования реализации плана мероприятий коммунального развития Дивеевского района. |
| Перечень программных мероприятий | 1. Замена водопровода п.Хвощи 2.Замена водопровода в п.Цыгановка. 3. Замена водопровода по центральной усадьбе п.Сатис. 4. Покупка и замена энергосберегающего насоса на водозаборе. |
| Сроки реализации | 2010-2013 гг. |
| Объемы и источники финансирования | Общий необходимый объем финансирования инвестиционной программы составит - 1228,00 тыс. руб. - средства граждан - 7,50 тыс.руб. - средства предприятия за счет прибыли - 18,50 тыс.руб. - местный бюджет - 1202,00 тыс.руб. |
| Ожидаемые конечные результаты | Реализация Программы должна обеспечить достижение следующих показателей: -обеспечение надежного стабильного водоснабжения п.Сатис; -улучшение экологической ситуации; |
| Система организации контроля за исполнением Программы | Общую координацию и контроль за ходом реализации Программы осуществляет заместитель главы по финансовым и экономическим вопросам администрации Дивеевского района Кочетков О.Е.; Финансовый контроль осуществляет Финансовое управление Администрации Дивеевского района; Технический контроль осуществляет: Отдел жилищно-коммунального хозяйства Администрации Дивеевского района; Отдел капитального строительства и архитектуры Администрации Дивеевского района; Контроль доступности тарифов коммунального комплекса осуществляет Управление экономики и прогнозирования Администрации Дивеевского района; МП «Сатисское ЖКХ» отчитывается перед контролирующими структурами по системным показателям мониторинга и оценки эффективности инвестиций в систему коммунальной инфраструктуры. |

# 2. ВВЕДЕНИЕ

Жилищно-коммунальное хозяйство района представляет собой сложный и взаимосвязанный социально-хозяйственный комплекс, который в существенной мере формирует жизненную среду обитания населения района.

Основанием для разработки Инвестиционной программы МП «Сатисское ЖКХ» на 2010- 2013 гг. явились следующие документы:

- Федеральный закон "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" от 30.12.2004 N 210-ФЗ;

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Дивеевского района на 2010-2013 годы»;

- техническое задание на разработку Инвестиционной программы МП «Сатисское ЖКХ».

Инвестиционная программа МП «Сатисское ЖКХ» в стратегической перспективе направлена на решение следующих задач:

- создание условий для развития жилищного сектора и осуществления комплексного освоения земельных участков под жилищное строительство, объектов соц.культ. быта;

- повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению;

- подготовка воды питьевого качества в требуемом количестве, совершенствование системы подачи и распределения воды;

- создание эффективной системы тарифного регулирования.

3. Содержание проблем и обоснование необходимости их решения программными методами

3.1.Анализ состояния системы водоснабжения

Характеристика производственных мощностей системы водоснабжения.

В настоящее время в жилом поселке Сатис имеется сооружение водозабора находящиеся в безвозмездном пользовании муниципального предприятия «Сатисское ЖКХ», которое состоит из насосо-компрессорной станции, двух артезианских скважин мощностью 1,5 тыс.м3/сутки, металлического резервуара объемом 500 м3, водопроводных сетей протяженностью 48 км. Год ввода в эксплуатацию водопровода 1957 год. Физический износ сетей и инженерного оборудования составляет 95%. Водопроводные сети характеризуются высоким уровнем износа, высокой аварийностью (за 2009 год 10 аварий), таким образом назрела ситуация когда необходима замена водопроводных сетей наиболее аварийных участков, а именно необходимо заменить участок водопровода по центральной усадьбе п.Сатис, а так же участок водопроводных сетей в п.Цыгановка и участок водопроводных сетей в п.Хвощи. Таким образом уменьшение аварий на водопроводе позволит сэкономить 50000 Квт,ч электроэнергии в год, и уменьшить расходы на устранение аварий в сумме 114 тыс.руб.

Описание технологического процесса системы водоснабжения.

Добыча подземных вод для питьевого водоснабжения населения и технологического обеспечения водой предприятий осуществляется посредством одной из действующих и одной резервной скважин, которые пробурены предприятием п/я А –7344 в 1953 г. глубиной 98, 0 м (скв.1 резервная) и в 1968 г. глубиной 63,0 м (скв.2 действующая). Расстояние между скважинами №1 и №2 - 130, 0 м. Подземные воды по характеру залегания безнапорные поэтому, для подачи воды на поверхность действующая скважина оборудована насосом глубинным ЭВЦ 10-120-80 45 Квт; резервная скважина оборудована насосом глубинным ЭВЦ 10-120-80 32 Квт. Поднятая из скважины вода поступает в накопительный металлический резервуар объемом 500 м3, затем из металлического резервуара сетевым насосом Д 320/60 55 Квт вода подается в водопроводные сети поселка Сатис.

Качество подземных вод по химическим и бактериологическим показателям соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». По химическому составу подземные воды гидрокарбонатные кальциево-натриевые с минерализацией 0,26 г/л и общей жесткостью 4,7 ммоль,л.

Учитывая глубину залегания, литологический состав и мощность перекрывающей толщи подземные воды являются защищенными от проникновения загрязнения с поверхности.

В настоящее время необходимо заменить существующий насос на водозаборе, так как: - сетевой насос Д 320/60 55 Квт введен в эксплуатацию в 1980 году, в настоящее время материальный ресурс насоса выработан в полном объеме, данный насос за последний год неоднократно выходил из строя. Дальнейшая эксплуатация насоса может привести к поломке и как следствие остановки подачи воды для поселка.

Таким образом, сетевой насос Д 320/60 55 Квт не удовлетворяет нормативным требованиям работы. К тому же, замена сетевого насоса Д 320/60 55 Квт на энергосберегающий насос типа CR-150-3-2 HQQE 30Квт, позволит сэкономить 180000 Квт/ч электроэнергии в год.

Описание систем энергоснабжения производственных объектов систем водоснабжения.

Электроснабжение водозабора находящегося на балансе МП «Сатисское ЖКХ» осуществляет ОАО «Нижновэнерго» согласно техническим условиям выданным 20.03.07 г. № 21/37-20 в пределах разрешенной мощности 311 кВт (2 категория электроснабжения) от встроенного в здание водозабора ЗТП-407 с двумя трансформаторами мощностью 320 кВт и далее шинами через перегородку на РУ-04кВ МП «Сатисское ЖКХ» установленного в здании водозабора. С РУ-04кВ подключено все электрическое оборудование водозабора, две артезианские скважины с насосами глубинными ЭВЦ 10-120-80 и сетевым насосом Д 320/60 55 Квт.

- 4. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Целями разработки и реализации инвестиционной программы являются:

- обеспечение качественного и надежного предоставления потребителям услуг водоснабжения, при минимальном негативном воздействии на окружающую среду;

-	обеспечение сбалансированности коммерческих интересов предприятия и потребителей;

Инвестиционная программа должна решать следующие задачи:

-повышение надежности и качества предоставления услуг системы водоснабжения;

-улучшение показателей без аварийности работы системы водоснабжения;

- обеспечение финансовых потребностей на выполнение мероприятий Программы;

- 5. СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Срок реализации Программы - 2010 - 2013 годы.

- 6. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЛЕКСНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

| Целевые показатели, которые должны быть достигнуты при реализации Инвестиционной программы | Источники финансирования мероприятий |
| --- | --- |
| 1.Замена водопровода в п. Хвощи. 2.Замена водопровода в п. Цыгановка. 3.Замена водопровода по центральной усадьбе п.Сатис. 4. Покупка и замена энергосберегающего насоса на водозаборе. | 1. Средства населения 2. Средства организации за счет прибыли 3. Средства местного бюджета |

- 7. ЗАТРАТЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ

Адресный список мероприятий инвестиционной программы представлен в Приложении 1.

Основными источниками финансирования являются:

- бюджетные средства;

Финансирование мероприятий предусмотренных в инвестиционной программе по источникам финансирования на 2010-2013 гг. представлено в таблице 7.1

Таблица 7.1

| Наименование | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водоснабжение, тыс. руб. | 70,00 | 653,00 | 355,00 | 150,00 | 1228,00 |
| в т.ч. - средства организации за счет прибыли | - | 3,00 | 11,00 | 4,50 | 18,50 |
| - средства населения | - | 0,00 | 0,00 | 7,50 | 7,50 |
| - средства местного бюджета | 70,00 | 650,00 | 344,00 | 138,00 | 1202,00 |

- 8. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Финансирование мероприятий в соответствии с настоящей Инвестиционной программой будет осуществляться за счет средств местного бюджета, средств населения и средств организации за счет прибыли. На выполнение работ, связанных с обеспечением качественного и надежного предоставления потребителям услуг водоснабжения, необходимы инвестиции в размере 1228000 рублей.

- 9. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ

ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

- обеспечение надежного стабильного водоснабжения п.Сатис ;

- повышение надежности работы системы водоснабжения;	в сумме 114 тыс.руб.

- уменьшение перебоев в системе водоснабжения;

- улучшение экологической ситуации;

- уменьшение затрат на покупку электроэнергии в сумме 138 тыс.руб.

- 10. УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛЬ В ПРОЦЕССЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

10.1. Программа разрабатывается на основании утвержденных условий технического задания;

10.2. Исполнителями основных мероприятий Программы являются:

- муниципальное предприятие «Сатисское ЖКХ»;

Исполнители Программы в установленные сроки представляют в администрацию Дивеевского района отчеты о ходе реализации Программы.

Приложение № 1

Перечень мероприятий и определение необходимых для ее реализации финансовых потребностей по услуге водоснабжение

| № п/п | Наименование мероприятия/ адрес объекта | Ед. изм. | Объемные показатели | Вид работ | Цена за ед. тыс.руб. | Сметная стоимость тыс.руб. | Финансовые потребности всего, тыс.руб. | Объем капитальных вложений по годам, тыс.руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. |
| 1. | Замена водопроводных сетей в п.Хвощи | м' | 180 | строительство |  | 103,00 | 103,00 | - | 103,00 | - | - |
| 2. | Замена водопроводных сетей по центральной усадьбе п.Сатис | м' | 500 | строительство |  | 620,00 | 620,00 | 70,00 | 550 |  | - |
| 3. | Насос сетевой CR 150-3-2 HQQE,30 кВт Водозабор, п.Сатис | шт | 1 | установка оборудования | 355,00 | - | 355,00 | - |  | 355,00 | - |
| 4. | Замена водопроводных сетей в п.Цыгановка | м' | 270 | строительство |  | 150,00 | 150,00 | - | - | - | 150,00 |
| Всего инвестиций за период, в т.ч тыс.руб. |  |  |  |  |  |  | 1228,00 | 70,00 | 653,00 | 355,00 | 150,00 |
| Средства местного бюджета |  |  |  |  |  |  | 1202,00 | 70,00 | 650,00 | 344,00 | 138,00 |
| Средства организации за счет прибыли |  |  |  |  |  |  | 18,50 | - | 3,00 | 11,00 | 4,50 |
| Средства населения |  |  |  |  |  |  | 7,50 | - | 0,00 | 00,00 | 7,50 |

Приложение N 5

Утверждено

постановлением администрации Дивеевского района Нижегородской области

от 24 октября 2011 года N 864

- Инвестиционная программа

МП «Сатисское ЖКХ» п.Сатис

по развитию системы теплоснабжения

на 2010-2013 гг.

Содержание:

1. Паспорт программы

2. Введение

3. Содержание проблем и обоснование необходимости их решения программными методами

4. Основные цели и задачи

5. Срок реализации

6. Перечень комплексных мероприятий

7. Затраты на реализацию программы

8. Ресурсное обеспечение программы

9. Ожидаемые результаты при реализации инвестиционной программы

10. Управление и контроль в процессе реализации программы. Приложение № 1.

- 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование программы | Инвестиционная программа МП «Сатисское ЖКХ» п.Сатис по развитию системы водоснабжения на 2010-2013 годы |
| --- | --- |
| Нормативно-правовая база разработки Программы | - Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; - Методические рекомендации по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утвержденные Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.10.2007 № 99; - Распоряжение главы администрации Дивеевского района от 08.12.2009 года № 724 «Об утверждении технических заданий на разработку инвестиционных программ МП «Сатисское ЖКХ» по развитию системы водоснабжения и теплоснабжения п.Сатис, на 2010 – 2013 годы» |
| Разработчик Программы | - МП «Сатисское ЖКХ» |
| Исполнители мероприятий Программы | - МП «Сатисское ЖКХ» |
| Основные цели и задачи Программы | Основные цели инвестиционной программы: - повышение надежности работы элементов системы теплоснабжения; - устойчивое теплоснабжение населения; - улучшение экологической ситуации; - уменьшение перебоев в системе теплоснабжения; - экономия электроэнергии. Основные задачи инвестиционной программы: - повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению; - определение источников финансирования реализации плана мероприятий коммунального развития Дивеевского района. |
| Перечень программных мероприятий | 1.Покупка и замена насоса на центральном тепловом пункте (ЦТП). 2.Изоляция поверхностей трубопровода штучными изделиями из пенополеуритана. 3.Покупка и замена аппарата теплообменного пластинчатого на ЦТП. |
| Сроки реализации | 2010-2013 гг. |
| Объемы и источники финансирования | Общий необходимый объем финансирования инвестиционной программы составит - 7635,00 тыс. руб. - средства граждан - 170,00 тыс.руб. - средства предприятия за счет прибыли - 203,00 тыс.руб. - местный бюджет - 7136,00 тыс.руб. - областной бюджет - 126,00 тыс.руб. |
| Ожидаемые конечные результаты | Реализация Программы должна обеспечить достижение следующих показателей: - обеспечение надежного стабильного теплоснабжения п.Сатис; - улучшение экологической ситуации; |
| Система организации контроля за исполнением Программы | Общую координацию и контроль за ходом реализации Программы осуществляет заместитель главы по финансовым и экономическим вопросам администрации Дивеевского района Кочетков О.Е.; Финансовый контроль осуществляет Финансовое управление Администрации Дивеевского района; Технический контроль осуществляет: Отдел жилищно-коммунального хозяйства Администрации Дивеевского района; Отдел капитального строительства и архитектуры Администрации Дивеевского района; Контроль доступности тарифов коммунального комплекса осуществляет Управление экономики и прогнозирования Администрации Дивеевского района; МП «Сатисское ЖКХ» отчитывается перед контролирующими структурами по системным показателям мониторинга и оценки эффективности инвестиций в систему коммунальной инфраструктуры. |

- 2. ВВЕДЕНИЕ

Жилищно-коммунальное хозяйство района представляет собой сложный и взаимосвязанный социально-хозяйственный комплекс, который в существенной мере формирует жизненную среду обитания населения района.

Основанием для разработки Инвестиционной программы МП «Сатисское ЖКХ» на 2010- 2013 гг. явились следующие документы:

- Федеральный закон "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" от 30.12.2004 N 210-ФЗ;

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Дивеевского района на 2010-2013 годы»;

- техническое задание на разработку Инвестиционной программы МП «Сатисское ЖКХ».

Инвестиционная программа МП «Сатисское ЖКХ» в стратегической перспективе направлена на решение следующих задач:

- создание условий для развития жилищного сектора и осуществления комплексного освоения земельных участков под жилищное строительство, объектов соц.культ. быта;

- повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению;

- обеспечение поселка Сатис теплом в требуемом количестве, совершенствование системы подачи и распределения тепла;

- создание эффективной системы тарифного регулирования;

3. Содержание проблем и обоснование необходимости их решения программными методами

3.1.Анализ состояния системы теплоснабжения

Характеристика производственных мощностей системы теплоснабжения.

В настоящее время в жилом поселке Сатис имеется система теплоснабжения, которое состоит из центрального теплового пункта (ЦТП) и тепловых сетей, которые обеспечивают поселок Сатис тепловой энергией. Поставщиками тепловой энергии являются ОАО «Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ» г.Саров и ОАО «Перспектива» п.Сатис. В п.Цыгановка имеется угольная котельная, от которой отапливаются 2 жилых дома. Общая протяженность тепловых сетей в двухтрубном исполнении, находящихся на обслуживании МП "Сатисское ЖКХ", составляет 19 км. Способ прокладки подземный и надземный. От ЦТП до жилого поселка надземная теплотрасса состоит из труб Ø350 мм длиною 1368 м´.

Описание технологического процесса системы теплоснабжения.

Отопление жилого поселка Сатис осуществляется от ТЭЦ г,Саров. Теплоноситель в виде горячей воды поступает по теплопроводу Ø 400 мм и длиной 4 км на центральный тепловой пункт (ЦТП) п.Сатис и далее в водяные скоростные подогреватель (марки ВВП 325х4000-41 ОСТ 34-588-68 - в количестве 12 шт; водяные скоростные теплообменники марки НН №47ТС-16М - в количестве 1 шт), состоящие из пучка латунных трубок по которым циркулирует вода на отопление жилого поселка и межтрубное пространство по которому циркулирует вода от ТЭЦ с температурным графиком 130 С0 – 70С0. При прохождении теплоносителя от ТЭЦ в межтрубном пространстве теплообменника, вода от ТЭЦ г. Сарова нагревает воду, которая циркулирует в латунном пучке идущая на обогрев жилого фонда с температурным графиком 95 С0 – 70 С0. Для создания циркуляции воды идущей на обогрев жилого поселка в ЦТП установлены два циркуляционных сетевых насоса марки 1Д – 50065Б с двигателем мощностью 90 кВт. От ЦТП горячая вода поступает на обогрев жилого сектора по тепловым сетям.

Наружная тепловая сеть в настоящее время изолирована мин.плитой. В связи с длительной эксплуатацией данная теплоизоляция трубопровода пришла в негодность, из-за чего теряется температура 5-7С0, что ведет к оказанию услуг ненадлежащего качества. Таким образом, возникает необходимость изоляции поверхности трубопровода штучными изделиями из пенополеуритана с большим сроком службы и сохранением тепла согласно норматива.

В настоящее время, существующие водяные скоростные подогреватели (марки ВВП 325х4000-41 ОСТ 34-588-68 - в количестве 12 шт введены в эксплуатацию в 1986 г., технически устарели, выработали свой материальный ресурс и малоэффективны. Это ведет к тому, что согласно п.2.2.3 договора с энергоснабжающей организацией, предприятие-поставщик теплоэнергии предъявляет к оплате стоимость количества тепловой энергии, недоиспользованной абонентом. За отопительный период дополнительно расходуется примерно 1700 Гкал (в ценах 2009 г. на сумму 1240,0 тыс. руб.). Установка пластинчатого теплообменика новой модификации типа НН №65 позволит отбирать температуру сетевой воды от ТЭЦ г. Сарова на 6С0 выше установленных, что позволит выдерживать температурный график, и оказывать качественные услуги по отоплению жилого поселка и снизить затраты на покупку дополнительных Гкал, а также уменьшение расхода циркуляции теплоносителя в тепловом контуре на 120 т/ч и экономии электроэнергии на 50000 кВт/ч в год.

Необходимость замены насоса марки 1Д – 50065Б с двигателем мощностью 90 кВт обусловлены в первую очередь тем, что они введены в эксплуатацию в 1986 г., материальный ресурс выработали в полном объеме, неоднократно подвергались ремонту. Во вторых замена этих насоса на энергосберегающий марки NB 100-200/196 55 кВт позволит сэкономить 176000 кВт/ч электроэнергии в год.

Описание систем энергоснабжения производственных объектов систем теплоснабжения.

Электроснабжение центрального теплового пункта в п.Сатис осуществляет ОАО «Нижновэнерго» согласно выданного технического условия от 20.03.07 г. за № 21/37-18. По существующей схеме электроснабжения двумя кабельными линиями 04 кВ от РУ-04 кВ (ТП-420) в пределах разрешенной мощности 221 кВт (2-я категория электроснабжения) на вводные автоматические выключатели установленные в РУ-04 кВ здания ЦТП и далее двумя кабельными линиями на два циркуляционных сетевых насоса марки 1Д – 50065Б с двигателем мощностью 90 кВт.

- 4. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Целями разработки и реализации инвестиционной программы являются:

- обеспечение качественного и надежного предоставления потребителям услуг теплоснабжения, при минимальном негативном воздействии на окружающую среду;

- обеспечение сбалансированности коммерческих интересов предприятия и потребителей;

Инвестиционная программа должна решать следующие задачи:

- повышение надежности работы систем теплоснабжения в соответствии нормативными требованиями;

- повышение качества теплоснабжения;

- обеспечение доступности для потребителей услуг системы теплоснабжения.

- 5. СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Срок реализации Программы - 2010 - 2013 годы.

- 6. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЛЕКСНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

| Целевые показатели, которые должны быть достигнуты при реализации Инвестиционной программы | Источники финансирования мероприятий |
| --- | --- |
| 1. Покупка и замена насоса на центральном тепловом пункте (ЦТП). 2. Изоляция поверхностей трубопровода штучными изделиями из пенополеуритана. 3. Покупка и замена аппарата теплообменного пластинчатого на ЦТП. | 1. Средства населения 2. Средства организации за счет прибыли 3. Средства местного бюджета 4. Средства областного бюджета |

- 7. ЗАТРАТЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ

Адресный список мероприятий инвестиционной программы представлен в Приложении 1.

Основными источниками финансирования являются:

- бюджетные средства;

Финансирование мероприятий предусмотренных в инвестиционной программе по источникам финансирования на 2010-2013 гг. представлено в таблице 7.1

Таблица 7.1

| Наименование | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Теплоснабжение, тыс. руб. | 330,00 | 633,00 | 3272,00 | 3400,00 | 7635,00 |
| в т.ч. - средства организации за счет прибыли | 0,00 | 3,00 | 98,00 | 102,00 | 203,00 |
| - средства областного бюджета | 0,00 | 126,00 | 0,00 | 0,00 | 126,00 |
| - средства местного бюджета | 330,00 | 504,00 | 3174,00 | 3128,00 | 7136,00 |
| - средства населения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170,00 | 170,00 |

- 8. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Финансирование мероприятий в соответствии с настоящей Инвестиционной программой будет осуществляться за счет средств местного бюджета, средств населения и средств организации за счет прибыли. На выполнение работ, связанных с обеспечением качественного и надежного предоставления потребителям услуги теплоснабжения, необходимы инвестиции в размере 7635000 рублей.

- 9. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

- обеспечение надежного стабильного теплоснабжения п.Сатис ;

- улучшение качества предоставляемой услуги, экономия средств на покупку тепла в сумме – 1500 тыс.руб.;

- экономия электроэнергии в размере – 1210 тыс.руб.

- 10. УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛЬ В ПРОЦЕССЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

10.1. Программа разрабатывается на основании утвержденных условий технического задания и выполняется в рамках Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Дивеевского района на 2010- 2013 годы.

10.2. Исполнителями основных мероприятий Программы являются:

- муниципальное предприятие «Сатисское ЖКХ»;

Исполнители Программы в установленные сроки представляют в администрацию Дивеевского района отчеты о ходе реализации Программы.

Приложение № 1

Перечень мероприятий и определение необходимых для ее реализации финансовых потребностей по услуге теплоснабжение

| № п/п | Наименование мероприятия/ адрес объекта | Ед. изм. | Объемные показатели | Вид работ | Цена за ед. тыс.руб. | Сметная стоимость тыс.руб. | Финансовые потребности всего, тыс.руб. | Объем капитальных вложений по годам, тыс.руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. |
| 1. | Насос NB 125-200/196 55 кВт | шт | 1 | установка оборудования | 250,00 | - | 250,00 | - | 250,00 | - | - |
| 2. | Аппарат теплообменный пластинчатый НН №65 | шт | 1 | установка оборудования | 970,00 | - | 970,00 | - | - | 970,00 | - |
| 3. | Изоляция поверхностей трубопровода штучными изделиями из пенополеуритана | м' | 1368 | Проектно-сметная документация | - | 6415,00 | 6415,00 | 330,00 | 383,00 | 2302,00 | 3400,00 |
| Всего инвестиций за период, в т.ч тыс.руб. |  |  |  |  |  |  | 7635,00 | 330,00 | 633,00 | 3272,00 | 3400,00 |
| Средства местного бюджета |  |  |  |  |  |  | 7136,00 | 330,0 | 504,00 | 3174,00 | 3128,00 |
| Средства областного бюджета |  |  |  |  |  |  | 126,00 | 0,00 | 126,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства организации за счет прибыли |  |  |  |  |  |  | 203,00 | 0,00 | 3,00 | 98,00 | 102,00 |
| Средства населения |  |  |  |  |  |  | 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170,00 |

Приложение N 6

Утверждено

постановлением администрации Дивеевского района Нижегородской области

от 24 октября 2011 года N 864

Инвестиционная программа

ООО «ЖКХ» «Сатис»

по развитию системы водоотведения

на 2010-2013 гг.

Содержание:

1. Паспорт программы

2. Введение

3. Содержание проблем и обоснование необходимости их решения программными методами

4. Основные цели и задачи

5. Срок реализации

6. Перечень комплексных мероприятий

7. Затраты на реализацию программы

8. Ресурсное обеспечение программы

9. Ожидаемые результаты при реализации инвестиционной программы

10. Управление и контроль в процессе реализации программы. Приложение № 1

- 1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование программы | Инвестиционная программа ООО «ЖКХ» «Сатис» по развитию системы водоотведения на 2010-2013 гг. (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Нормативно-правовая база разработки Программы | - Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», - решение Земского Собрания от 26.01.2007г. №8 «О программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Дивеевского муниципального района на 2007 – 2010 гг.»; - Методические рекомендации по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утвержденные Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.10.2007 № 99; - Распоряжение главы администрации Дивеевского района от 08.12.2009 года № 720 «Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы ООО «ЖКХ» «Сатис» по развитию системы водоотведения на 2010 – 2013 годы» |
| Разработчик Программы | ООО «ЖКХ» «Сатис» |
| Исполнители ответственных мероприятий Программы | ООО «ЖКХ» «Сатис» |
| Основные цели и задачи Программы | Основные цели инвестиционной программы: -повышение надежности системы водоотведения в соответствии с нормативными требованиями; - повышение качества очистки сточных вод; -повышение экологической безопасности. -снижение количества аварий. Основные задачи инвестиционной программы: - повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению и инфраструктуры. - определение источников финансирования реализации плана мероприятий коммунального развития Дивеевского района. |
| Перечень программных мероприятий | 1.Замена центрального канализационного коллектора. 2.Покупка и замена турбокомпрессора на очистных сооружениях п.Сатис. |
| Сроки реализации | 2010-2013 гг. |
| Объемы и источники финансирования | Общий необходимый объем финансирования инвестиционной программы составит - 2520,00 тыс. руб. - средства граждан -92,00 тыс.руб. - средства предприятия за счет прибыли -70,00 тыс.руб. - местный бюджет -2232,00 тыс.руб. - областной бюджет -126,00 тыс.руб. |
| Ожидаемые конечные результаты | Реализация Программы должна обеспечить достижение следующих показателей: - снижение количества аварий; - повышение надежности работы системы водоотведения; - улучшение экологической ситуации. |
| Система организации контроля за исполнением Программы | Общую координацию и контроль за ходом реализации Программы осуществляет заместитель главы по финансовым и экономическим вопросам администрации Дивеевского района Кочетков О.Е.; Финансовый контроль осуществляет Финансовое управление Администрации Дивеевского района; Технический контроль осуществляет: Отдел жилищно-коммунального хозяйства Администрации Дивеевского района; Отдел капитального строительства и архитектуры Администрации Дивеевского района; Контроль доступности тарифов коммунального комплекса осуществляет Управление экономики и прогнозирования Администрации Дивеевского района; ООО «ЖКХ» «Сатис» отчитывается перед контролирующими структурами по системным показателям мониторинга и оценки эффективности инвестиций в систему коммунальной инфраструктуры. |

- 2. ВВЕДЕНИЕ

Жилищно-коммунальное хозяйство района представляет собой сложный и взаимосвязанный социально-хозяйственный комплекс, который в существенной мере формирует жизненную среду обитания населения района.

Основанием для разработки Инвестиционной программы ООО «ЖКХ» «Сатис» на 2010 - 2013 гг. явились следующие документы:

- Федеральный закон "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" от 30.12.2004 N 210-ФЗ;

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Дивеевского района на 2007-2010 годы»;

- техническое задание на разработку Инвестиционной программы ООО «ЖКХ» «Сатис».

Инвестиционная программа ООО «ЖКХ» «Сатис» в стратегической перспективе направлена на решение следующих задач:

- повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению, обеспечение возможности наращивания и модернизации коммунальной инфраструктуры в местах существующей застройки для обеспечения целевых параметров улучшения их состояния и увеличения объемов жилищного строительства;

- создание условий для развития жилищного сектора и осуществления комплексного освоения земельных участков под жилищное строительство, объектов соц.культ. быта;

- создание эффективной системы тарифного регулирования;

3. Содержание проблем и обоснование необходимости их решения программными методами

3.1.Анализ состояния системы водоотведения

Характеристика производственных мощностей системы канализации.

В настоящее время в ООО «ЖКХ» «Сатис» для приема и очистки канализационных стоков п.Сатис имеются биологические очистные сооружения. Проектная производственная мощность очистных сооружений составляет 1100 м3/сутки. Сточные воды от жилого сектора и производственные стоки от ОАО «Перспектива», поступают на существующие канализационные станции КНС-1 и КНС-2, производительностью 1100 м3/сутки. Насосные станции перекачивают сточные воды на существующие очистные сооружения канализации (ОСК), в состав которых входят: приемная камера, песколовка, осветлители-перегниватели, аэротенк четырехкоридорный с пневмоаэрацией, вторичные отстойники, контактный резервуар, хлораторная, иловые площадки.

Год ввода в эксплуатацию очистных сооружений 1978. Износ канализационного коллектора составляет более 100%. Канализационный коллектор неоднократно ремонтировался. Коллектор проложен в пойме реки Сатис, в случае утечки грозит загрязнению водного объекта. Таким образом в настоящее время назрела ситуация когда необходима замена центрального канализационного коллектора в целях предотвращения аварийных ситуаций и загрязнения окружающей среды.

Описание технологии очистки сточных вод и обработки осадков.

Сточные воды после локальной очистки поступают на очистные сооружения по трубопроводу с КНС-1 и КНС-2 п. Сатис, и последовательно проходят сооружения: решетки, песколовку, усреднитель, осветлители-перегниватели, аэротенки, вторичные отстойники и контактный резервуар, после чего вода направляется в водоем. Перед контактным резервуаром в очищенные стоки для дезинфекции вводится хлорная вода, контактирование сточной воды с хлором длится 30 минут.

Осадок, выпавший в камере осветления осветлителей-перегнивателей, удаляется под гидростатическим давлением в колодец и далее по самотечному трубопроводу направляется в резервуар сырого осадка, откуда насосами иловой насосной станции, расположенной в блоке производственных и бытовых помещений, возвращается в камеру перегнивания осветлителя-перегнивателя для сбраживания.

Сброженный осадок из камеры перегнивания, а также осадок из песколовок выпускаются по самотечному трубопроводу, переходящему далее в лоток, на иловые площадки для обезвоживания. Активный ил из вторичных отстойников направляется в резервуар активного ила насосной станции, откуда насосами подается в аэротенки, избыточный ил поступает в камеру перед осветлителями-перегнивателями.

Кислород воздуха в аэротенки непрерывно подается (т.к. жизнедеятельность микроорганизмов без кислорода составляет 2 часа) турбокомпрессором (воздуходувкой типа ТВ-80-1,4М) через систему аэратеров - дырчатых труб. Диаметр отверстий в трубах – 4 мм. На площадке предусмотрен аварийный сброс в обход сооружений механической и биологической очистки в лоток перед контактным резервуаром. При опорожнении аэротенков иловая смесь поступает в резервуар сырого осадка иловой насосной станции, откуда насосами перекачивается в камеру №1. Иловая вода от иловых площадок следует в резервуар дренажных вод при иловой насосной станции и перекачивается в лоток перед осветлителями-перегнивателями.

Бытовые воды от зданий блока производственных и бытовых помещений сбрасывается в резервуар дренажных вод.

Сброс очищенных сточных вод осуществляется по самотечному коллектору в р.Сатис с устройством бетонного оголовка выпуска.

- Система аэрации аэротенка на очистных сооружениях

Аэротенок – вытиснитель четырех коридорный, производительностью 1100 м3. Ширина коридора – 3,0 м, длина – 39 м, глубина – 1,2 м (объем одной секции 260 м3). Аэротенок оборудован среднепузырчатой системой аэрации, представляющий собой трубчатые аэраторы с внутренним диаметром опорной трубы 100 мм, с радиальными отверстиями диаметром 8 мм шагом 150 мм. Аэрационные трубы размещены в два ряда в четырех коридорах, соответственно в четырех коридорах имеется по 6 стояков с регулировочными задвижками. Для подачи воздуха используются воздуходувки марки ТВ-80-1,4 производительностью 6000 м3/ч, рабочее давление – 1,42 кгс/см2. В работе постоянно находится 1 воздуходувка при этом в аэротенк направляется 100% нагнетаемого воздуха. Период аэрации составляет -24 ч/сут., интенсивность аэрации -1,5 м3/ч.

Охлаждение подшипников воздуходувок происходит за счет проточной водопроводной воды. Контроль за температурой масла в подшипниках , а также нагрузкой тока ведется дежурным оператором в течении всей смены с записью в журналах.

Осветленные сточные воды по трубопроводу поступают в аэротенки и циркулируют там в течении 24 часов. Одновременно с этим производится выпуск очищенной сточной жидкости через водослив, расположенный во втором коридоре в количестве, равном притоку поступающей жидкости, таким образом высококонцентрированные по БПК стоки, поступающие в аэротенк, подвергаются значительному разбавлению предварительно очищенными стоками циркулирующими в аэротенках. В условиях такого разбавления поступающих в аэротенки сточных вод и длительной аэрации специальные регенераторы активного ила не нужны. В связи со значительной продолжительностью аэрации, а также поступлением сточных вод от мясокомбината на очистку в несколько суток, аэротенки запроектированы с перекрытием. Кроме того в зимний период температура сточной жидкости в аэротенках должна поддерживаться в пределах 120.

Пространство под перекрытием аэротенков высотой 0,6м над поверхностью жидкости , в целях лучшего снабжения воздухом, вентилируется с пятикратным обменом воздуха в час.

Опорожнение аэротенков производится через донные клапаны по трубам диаметром 200мм.

Аэротенки обслуживаются дежурным оператором путем периодического наблюдения.

Эффективная работа аэротенок обеспечивается при условии непрерывной подачи воздуха турбокомпрессором. Отключение системы аэрации допускается не более чем на 1-2 часа, при техническом обслуживании турбокомпрессора. Для предотвращения нарушения технологического режима очистки стоков предусматривается резервная воздуходувка. Данная резервная воздуходувка была установлена в 1980 году, за последние четыре года неоднократно ремонтировалась : - в январе 2005 г; - в октябре 2007 г; в 2008 г воздуходувка ремонтировалась три раза – август, сентябрь, декабрь. Таким образом, в настоящее время сложилась ситуация когда воздуходувка выработала свой ресурс не обеспечивает необходимую эффективность биологической очистки, находится в аварийном состоянии и требуется ее замена.

Описание систем энергоснабжения производственных объектов систем канализации.

Электроснабжение биологических очистных сооружений п.Сатис выполнено согласно выданных технических условий номер ТП 902-2-2-28/71 1971 г. От ЗТП-410 ячейка №4 и ЗТП №413 ячейка №1 принадлежащих ОАО «Перспектива» и далее по двум кабельным линиям 6 кВ на встроенную в производственное здание очистных сооружений трансформаторную подстанцию ЗТП-406 с двумя трансформаторами мощностью 250 кВА. С трансформаторной подстанции на распределительное устройство РУ-04 кВ и далее к электрооборудованию установленного на очистных сооружениях.

Характеристика сетей канализации.

Трассировка канализационных сетей по п. Сатис выполнена с учетом рельефа местности, возможности максимального охвата территории самотечными коллекторами при наименьших глубинах.

Канализационный напорный коллектор от КНС-1 подающий стоки на существующие очистные сооружения, проложен из металлических напорных труб d=200 мм , протяженностью 1655 м. Канализационный напорный коллектор от КНС-2 подающий стоки на существующие очистные сооружения, проложен из полиэтиленовых напорных труб ПНД 160 С по ГОСТ 18599-83 d=150 мм протяженностью 302 м. Самотечная сеть проложена из: полиэтиленовых напорных труб ПНД d=150 мм, асбестовых напорных труб d=150 мм и чугунных напорных труб d=150 мм, общей протяженностью 15 км.

Напорный коллектор от КНС-2 до очистных сооружений выполнен в одну нитку. КНС-2 относится ко 2-й категории надежности действия. Что допускает прокладку одного напорного коллектора от нее. Сбросной коллектор, отводящий очищенную и обеззараженную сточную воду после блока очистных сооружений до выпуска в р. Сатис выполнен из асбестовых труб d=300 мм протяженностью 380м.

- 4. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Целями разработки и реализации инвестиционной программы являются:

-	обеспечение качественного и надежного предоставления потребителям услуг водоотведения, при минимальном негативном воздействии на окружающую среду;

-	обеспечение сбалансированности коммерческих интересов предприятия и потребителей;

Инвестиционная программа должна решать следующие задачи:

- повышение надежности и качества предоставления услуг системы водоотведения;

- обеспечение финансовых потребностей на выполнение мероприятий Программы;

- 5. СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Срок реализации Программы - 2010 - 2013 годы.

- 6. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЛЕКСНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

| Целевые показатели, которые должны быть достигнуты при реализации Инвестиционной программы | Источники финансирования мероприятий |
| --- | --- |
| 1.Замена центрального канализационного коллектора. 2.Покупка и замена турбокомпрессора на очистных сооружениях п.Сатис. | 1. Средства населения 2. Средства организации за счет прибыли 3. Средства местного бюджета 4. Средства областного бюджета |

- 7. ЗАТРАТЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ

Адресный список объектов коммунальной инфраструктуры представлен в Приложении 1.

Основными источниками финансирования являются:

- бюджетные средства;

Финансирование мероприятий предусмотренных в инвестиционной программе по источникам финансирования на 2010 - 2013 гг. представлено в таблице 7.1.

Таблица 7.1

| Наименование | 2010г | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водоотведение, тыс. руб. | 500,00 | 180,00 | 1170,00 | 670,00 | 2520,00 |
| в т.ч. - средства организации за счет прибыли | 15,00 | 0,00 | 35,00 | 20,00 | 70,00 |
| - средства населения | 0,00 | 0,00 | 59,00 | 33,00 | 92,00 |
| - средства местного бюджета | 485,00 | 54,00 | 1076,00 | 617,00 | 2232,00 |
| - средства областного бюджета | 0,00 | 126,00 | 0,00 | 0,00 | 126,00 |

- 8. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Финансирование мероприятий в соответствии с настоящей Инвестиционной программой будет осуществляться за счет средств местного бюджета, средств населения и средств организации за счет прибыли. На выполнение работ, связанных с обеспечением качественного и надежного предоставления потребителям услуг водоотведения, необходимы инвестиции в размере 2520000,00 рублей.

- 9. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

- повышение надежности работы системы водоотведения;

- снижение количества аварий;

- улучшение экологической ситуации;

-улучшению качества очистки, и как следствие снижение платежей в бюджет за загрязнение окружающей среды в размере – 60 тыс.руб.

- 10. УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛЬ В ПРОЦЕССЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

10.1. Программа разрабатывается на основании утвержденных условий технического задания и выполняется в рамках Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Дивеевского района на 2007 - 2010 годы.

10.2. Исполнителями основных мероприятий Программы являются:

- Общество с ограниченной ответственностью «ЖКХ» «Сатис»;

Исполнители Программы в установленные сроки представляют в администрацию Дивеевского района отчеты о ходе реализации Программы.

- Приложение № 1

Перечень мероприятий и определение необходимых для ее реализации финансовых потребностей по услуге водоотведение и очистка сточных вод

| № п/п | Наименование мероприятия/ адрес объекта | Ед. изм. | Объемные показатели | Вид работ | Цена за ед. тыс.руб. | Сметная стоимость тыс.руб. | Финансовые потребности всего, тыс.руб. | Объем капитальных вложений по годам, тыс.руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. |
| 1.1 | Замена центрального канализационного коллектора п.Сатис | м | 1120 | строительство | - | 1740,00 | 1740,00 | 500,00 | 180,00 | 390,00 | 670,00 |
| 1.2 | Замена турбокомпрессора ТВ 80-1,4М в комплекте с электродвигателем (воздуходувка)на очистных сооружениях. п.Сатис | шт | 1 | установка оборудования | 780,00 | - | 780,00 | - | - | 780,00 | - |
| Всего инвестиций за период, в т.ч тыс.руб. |  |  |  |  |  |  | 2520,00 | 500,00 | 180,00 | 1170,00 | 670,00 |
| Средства местного бюджета |  |  |  |  |  |  | 2232,00 | 485,00 | 54,00 | 1076,00 | 617,00 |
| Средства областного бюджета |  |  |  |  |  |  | 126,00 | 0,00 | 126,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства организации за счет прибыли |  |  |  |  |  |  | 70,00 | 15,00 | 0,00 | 35,00 | 20,00 |
| Средства населения |  |  |  |  |  |  | 92,00 | 0,00 | 0,00 | 59,00 | 33,00 |

Приложение N 7

Утверждено

постановлением администрации Дивеевского района Нижегородской области

от 24 октября 2011 года N 864

Инвестиционная программа

Общества с ограниченной ответственностью «Коммунальные системы» по развитию системы водоснабжения

на 2011 - 2013 гг.

Содержание:

1. Паспорт программы

2. Введение

3. Основные цели и задачи

4. Срок реализации

5. Затраты на реализацию программы

6.Ожидаемые результаты при реализации инвестиционной программы

7. Управление и контроль в процессе реализации программы

8. Перечень комплексных мероприятий

9. Содержание проблем и обоснование необходимости их решения программными методами/ Приложение № 1

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование программы | Инвестиционная программа ООО «Коммунальные системы» по развитию системы водоснабжения на 2011-2013 годы |
| --- | --- |
| Нормативно-правовая база разработки программы. | - Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», - Методические рекомендации по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утвержденные Приказом Министерства ""регионального развития Российской; Федерации от 10.10.2007 №99 - Распоряжение "главы администрации Дивеевского района от 08.12.2009 года № 726 «Об утверждении технических заданий на разработку инвестиционных программ ООО «Коммунальные системы» по развитию системы водоснабжения, теплоснабжения, водоотведения Дивеевского района на 2010- 2013 годы» |
| Разработчик программы. | ООО «Коммунальные системы» |
| Исполнители мероприятий программы. | ООО «Коммунальные системы» |
| Основные цели и задачи Программы. | Основные цели инвестиционной программы: - повышение надежности работы элементов системы водоснабжения; - устойчивое водоснабжение населения; - улучшение экологической ситуации; - уменьшение перебоев в системе водоснабжения; - экономия электроэнергии. Основные задачи инвестиционной программы: - повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению; - определение источников финансирования реализации плана мероприятий коммунального развития Дивеевского района. |
| Перечень программных мероприятий. | - Покупка и замена энергосберегающих насосов на водозаборах. - Замена ограждения сооружений водозабора согласно СниП 2.04.02-84. - Прокладка и замена водопроводов. - Улучшение противопожарного состояния населённых пунктов. - Реконструкция узлов учёта э/энергии с монтажом защиты и автоматики. - Монтаж отключающих устройств на колхозные линии с обустройством колодцев, монтажом водомеров. - Ремонт водонапорных башен. |
| Сроки реализации. | 2011– 2013 гг. |
| Объемы и источники финансирования. | Общий необходимый объем финансирования инвестиционной программы составит 6625,0 тыс. руб. 1. Средства областного бюджета 1274,0 тыс. руб. 1. Средства местного бюджета. 5152,0 тыс. руб. 2. Средства организации. 117,0 тыс. руб. 3. Средства населения. 82,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты. | Программы должна обеспечить достижение следующих показателей: -обеспечение надежного стабильного водоснабжения Дивеевского района: -улучшение экологической ситуации; |
| Система организации контроля за исполнением Программы. | Общую координацию и контроль, за ходом реализации Программы осуществляет первый заместитель главы администрации Дивеевского района Кочетков О.Е.; Финансовый контроль осуществляет Финансовое управление Администрации Дивеевского района; Технический контроль осуществляет: Отдел жилищно-коммунального хозяйства Администрации Дивеевского района; Отдел капитального строительства и архитектуры Администрации Дивеевского района; Контроль доступности тарифов коммунального комплекса осуществляет Управление экономики и прогнозирования Администрации Дивеевского района; ООО «Коммунальные системы» отчитываются перед контролирующими структурами по системным показателям мониторинга и оценки эффективности инвестиций в систему коммунальной инфраструктуры. |

2. ВВЕДЕНИЕ

ООО «Коммунальные системы» представляют собой сложный и взаимосвязанный социально-хозяйственный комплекс, который в существенной мере формирует жизненную среду обитания населения района.

Основанием для разработки Инвестиционной программы

ООО «Коммунальные системы» на 2011-2013 г. явились следующие документы:

- Федеральный закон "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" от 30.12.2004 210-ФЗ;

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Дивеевского района на 2011-2013 годы»:

-	техническое задание на разработку Инвестиционной программы ООО «Коммунальные системы».

Инвестиционная программа ООО «Коммунальные системы»в стратегической перспективе направлена на решение следующих

задач:

- повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению;

-подготовка воды питьевого качества в требуемом количестве, совершенствование системы подачи и распределения воды;

-создание эффективной системы тарифного регулирования;

3. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Целями разработки и реализации инвестиционной программы являются:

- реализация мероприятий по замене ограждения сооружений водозабора (забор);

- обеспечение качественного и надежного предоставления потребителям услуг водоснабжения, при минимальном негативном воздействии на окружающую среду:

- обеспечение сбалансированности коммерческих интересов предприятия и потребителей.

Инвестиционная программа должна решать следующие задачи:

-повышение надежности и качества предоставления услуг системы водоснабжения;

- улучшение показателей без аварийности работы системы водоснабжения;

- обеспечение финансовых потребностей на выполнение мероприятий Программы;

4. СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Срок реализации Программы - 2011 - 2013 годы.

5. ЗАТРАТЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ

Адресный список мероприятий инвестиционной программы представлен в Приложении № 1.

Финансирование мероприятий предусмотренных в инвестиционной программе по источникам финансирования на 2011-2013 гг.

| Наименование | 2011г | 2012г | 2013г | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Водоснабжение, тыс. руб. | 3362,0 | 1474,0 | 1789,0 | 6625,0 |
| Средства областного бюджета | 1274,0 |  |  | 1274,0 |
| в т.ч. - средства местного бюджета | 2067,0 | 1427,0 | 1658 | 5152,0 |
| - средства организаций | 21,0 | 47,0 | 49,0 | 117,0 |
| - средства населения | 0 | 0 | 82,0 | 82,0 |

6. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ.

- обеспечение надежного стабильного водоснабжения населения Дивеевского района;

- повышение надёжности работы системы водоснабжения;

- уменьшение перебоев в системе водоснабжения;

- улучшение экологической ситуации;

- уменьшение затрат на покупку электроэнергии;

- снижение себестоимости на услуги.

7. УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛЬ В ПРОЦЕССЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ.

Программа разрабатывается на основании утверждённых условий технического задания.

Исполнителями основных мероприятий Программы является Общество с ограниченной ответственностью «Коммунальные системы».

Исполнители Программы в установленные сроки представляют в администрацию Дивеевского района отчеты о ходе реализации Программы.

8. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЛЕКСНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ.

| Целевые показатели, которые должны быть достигнуты при реализации Инвестиционной программы | Источники финансирования |
| --- | --- |
| 1)Покупка и замена энергосберегающих насосов на водозаборах. | 1. Средства местного бюджета. 2. Средства организации. 3. Средства населения. 4. Средства областного бюджета |
| 2) Замена ограждения сооружений водозабора согласно СниП 2.04.02-84 |  |
| 3) Замена ограждения сооружений водозабора согласно СниП 2.04.02-84. |  |
| 4) Прокладка и замена водопроводов |  |
| 5)Улучшение противопожарного состояния населённых пунктов. |  |
| 6)Реконструкция узлов учёта э/энергии с монтажом защиты и автоматики |  |
| 7) Монтаж отключающих устройств на колхозные линии с обустройством колодцев, монтажом водомеров. |  |

9. Содержание проблем и обоснование необходимости их решения программными методами.

Характеристика производственных мощностей системы водоснабжения.

ООО «Коммунальные системы» имеет в пользовании 26 водозаборов, состоящих из артезианских скважин и водонапорных башен объемом от 15 до 30 м3, водопроводные сети протяжённостью 79,5 км. Оборудование эксплуатируется с начала семидесятых годов, износ оборудования более 90%. Срок эксплуатации артезианских скважин более 20 лет.

Ограждение водоохраной зоны выполнено из колючей проволоки на деревянных столбах, имеет износ 80 %, помещение для электрооборудования имеет износ 70 %, бетонирование оголовков выполнено на 20% водозаборов.

Подводящие линии эл. энергии требуют замены на 40% водозаборах, 8 водозаборов требуют замены щитов эл. оборудования, т.к. не обеспечивают защиту насосов и работу в режиме автоматического поддерживания уровня воды в водонапорных башнях, давление воды в водопроводных сетях.

На 14 водонапорных башнях нет устройств, для отбора воды в противопожарных целях. 7 водонапорных башен имеют протечки воды, требуют сварочного ремонта с заменой отдельных элементов, замены арматуры.

Водопроводные сети, кроме того, что имеют естественный износ, выполнены из различных труб (чугун, сталь, п/э, асбест), и асбест не имеют отключающих устройств на ответвлениях, соединения выполнены без колодцев, врезки на дома и другие объекты также выполнены без водопроводных колодцев и отключающих устройств. Требуется строительство колодцев и установка отключающей арматуры.

Описание технологического процесса системы водоснабжения.

Добыча подземных вод для водоснабжения осуществляется посредством работы глубинных насосов марки ЭЦВ, смонтированных на стальных трубах ф 50 – 80 мм с глубины от 75 до 120 метров из артезианских скважин. Вода подается в металлические резервуары водонапорных башен емкостью от 15 до 30 м3. на высоту от 15 до 27 метров, из водонапорных башен по центральным водопроводам ф 80-100мм в распределительные сети самотёком за счёт давления воды водонапорной башни.

Качество воды по хим. и бактериологическим показателям соответствует требованиям СЭС 2.1.4 1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». Учитывая глубину залегания воды, состав и толщину грунтов, подземные воды защищены от проникновения поверхностных загрязнений и не требуют дополнительной очистки.

Описание систем энергоснабжения производственных объектов систем водоснабжения.

ООО «Коммунальные системы» осуществляет водоснабжение ряда сел и деревень, имеющих население менее 30 человек, где водопотребление, особенно в зимний период, минимально (менее 10 м3 в сутки), что дает возможность применить в данных населённых пунктах (д. Дерновка, д. Березино, с. Темяшево, с. Сыресево и прочие) насосов не большой производительности (4 м3/ час) работающих на напряжении 220V, что при учёте ветхости линий эл. снабжения повышает надёжность и бесперебойность водоснабжения, экономию эл. энергии до 6 тыс. кВт, также возможность использовать насосное оборудование без водонапорной башни, что особенно важно в зимний период, т.к. при малом разборе воды возможно замерзание водонапорных башен.

Строительство колодцев на ответвлениях водопровода, с установкой арматуры, строительство колодцев на точках врезки водопринимающих объектов дает экономию воды (и электроэнергии на её подъём), также уменьшит время и расходы на устранение аварии на водопроводных сетях.

Приложение № 1

Перечень мероприятий по водоснабжению

|  | Наименование мероприятия/адрес объекта | Ед. изм. | Объемные показатели | Вид работ | Финансовые потребности всего, тыс. руб. | Объем капитальных вложений по годам, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2011г. | 2012г. | 2013г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Прокладка и замена водопровода: | М.п. | 445 | Ремонтные работы на линии водопровода | 421,00 | 421,00 |  |  |
|  | - с. Кр. Паны – ул. Кооперативная – ф40; |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - с. Елизарьево – водозабор- котельная-ф63; |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - с. Сыресево (замена под прудом); |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Закупка энргосберегающих насосов (Глуховская с/а, Елизарьевкая с/а, Ивановская с/а, Верякушская с/а) | шт. | 8 | Установка оборудования | 200,00 | 200,00 |  |  |
| 3 | Прокладка и замена водопровода с. Суворово | М.п. | 120 | Ремонтные работы на линии водопровода | 70,00 | 70,00 |  |  |
| 4 | Прокладка и замена водопровода: | М.п. | 635 | Ремонтные работы на линии водопровода | 804,00 | 190,00 | 614,00 |  |
|  | -с. Ичалово Кутузовская линия, Бамовская линия. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Ремонт водонапорной башни: | шт. | 1 | Монтажно-сварочные работы | 220,00 | 58,00 | 162,00 |  |
|  | - с. Сыресево. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Замена глубинных насосов и ремонт глубинных насосов. | шт. | 11 | Установка оборудования | 398,00 | 66,00 |  | 332,00 |
| 7 | Очистка, ограждение благоустройство территорий водозаборов в с. Ивановское, Березино, Сыресево, Конново, Лихачи, Ореховец, Онучино Елизарьево, Дерновка, Ичалово, Стуклово, Трудовое, Круглые Паны, | шт. | 12 | Строительные работы. | 753,00 | 65,00 |  | 688,00 |
| 8 | Строительство новых колодцев, с установкой пожарных гидрантов. | шт. | 26 | Строительные работы. | 520,00 |  | 520,00 |  |
| 9 | Ремонт, восстановление колодцев на линиях. | шт. | 10 | Ремонтно-строительные работы | 300,00 | 151,00 |  | 149,00 |
| 10 | Монтаж отключающихся устройства колхозные линии с обустройством колодцев, монтажом водомеров | шт. | 8 | Ремонтно-монтажные работы | 319,00 | 130,00 |  | 189,00 |
| 11 | Реконструкция узлов учёта э/энергии с монтажом защиты и автоматики | эл. щиты | 5 | Установка оборудования | 203,00 | 81,00 |  | 122,00 |
| 12 | Замена насоса на энергосберегающий-220V: с. Сыресево, с. Дерновка, с. Трудовое | шт. | 3 | Установка оборудования | 110,00 | 110,00 |  |  |
| 13 | Замена насоса на энергосберегающий-220V – с. Слепые. | шт. | 1 | Установка оборудования | 178,00 |  | 178,00 |  |
| 14 | Замена подающей трубы на водозаборах. |  | 1 | Ремонтные работы, установка оборудования. | 309,00 |  |  | 309,00 |
| 15 | Ремонт сетей водопровода, с.Суворово, ул.Слабодскоя, 136-172 | мт | 300 | Ремонтно-монтажные работы | 99,00 | 99,00 |  |  |
| 16 | Ремонт сетей водопровода, с.Суворово ул.Парковая | мт | 200 | Ремонтно-монтажные работы | 66,00 | 66,00 |  |  |
| 17 | Ремонт сетей водопровода, д.Лихачи, ул.Новая, 36-110а | мт | 200 | Ремонтно-монтажные работы | 66,00 | 66,00 |  |  |
| 18 | Ремонт сетей водопровода, д.Лихачи, ул.Центральная, 47-61 | мт | 200 | Ремонтно-монтажные работы | 66,00 | 66,00 |  |  |
| 19 | Ремонт скважины, замена насосного оборудования, д.Лихачи, юг села | шт. | 1 | Ремонтно-монтажные работы | 42,00 | 42,00 |  |  |
| 20 | Ремонт скважины, замена насосного оборудования, с.Глухово, ул.Почтовая,39а | шт. | 1 | Ремонтно-монтажные работы | 60,00 | 60,00 |  |  |
| 21 | Ремонт оголовка на скважине (3-и ЖБ кольца, перекрытие, чугунный люк ), с.Глухово к востоку от ул.Зеленая | шт. | 1 | Ремонтно-монтажные работы | 56,00 | 56,00 |  |  |
| 22 | Ремонт сетей водопровода ( замена участка трубы), с.Ичалово, ул.Нагорная, 6 | мт | 400 | Ремонтно-монтажные работы | 157,20 | 157,20 |  |  |
| 23 | Ремонт сетей водопровода ( замена участка трубы), с.Ичалово, ул.Горького | мт | 150 | Ремонтно-монтажные работы | 49,50 | 49,50 |  |  |
| 24 | Ремонт сетей водопровода ( замена участка трубы), д.Слепые, переход через овраг | мт | 150 | Ремонтно-монтажные работы | 60,30 | 60,30 |  |  |
| 25 | Ремонт распределительного колодца водопровода, с заменой запорной арматуры, с.Верякуши, ул.Мира,25,37 | шт. | 1 | Ремонтно-монтажные работы | 85,00 | 85,00 |  |  |
| 23 | Ремонт оголовка на скважине -3-и ЖБ кольца, перекрытие, чугунный люк , с.Ичалово, ул.Гагарина | шт. | 1 | Ремонтно-монтажные работы | 47,00 | 47,00 |  |  |
| 27 | Ремонт скважины,ремонт ЛЭП, замена автоматикис.Ичалово, север села | шт. | 1 | Ремонтно-монтажные работы | 56,00 | 56,00 |  |  |
| 28 | Ремонт сетей водопровода, замена участка трубы, с.Ивановское, ул.Ивановой, 26б-62 | мт | 500 | Ремонтно-монтажные работы | 200,00 | 200,00 |  |  |
| 29 | Ремонт скважины (замена насосного оборудования), с.Стуклово, ул.Молодежная, скважина | шт. | 1 | Ремонтно-монтажные работы | 71,00 | 71,00 |  |  |
| 30 | Ремонт распределительного колодца водопровода, с заменой запорной арматуры, с.Конново, ул.Трудовая, 1а | шт. | 1 | Ремонтно-монтажные работы | 66,00 | 66,00 |  |  |
| 31 | Ремонт скажины (замена насосного оборудования), Конново, югозапод села | шт. | 1 | Ремонтно-монтажные работы | 49,00 | 49,00 |  |  |
| 32 | Ремонт скважины, замена автоматики, с. Березино, север села | шт. | 1 | Ремонтно-монтажные работы | 9,00 | 9,00 |  |  |
| 33 | Ремонт распределительного колодца водопровода, с заменой запорной арматуры, с.Ивановское, ул.Микрорайон,10 | шт. | 1 | Ремонтно-монтажные работы | 60,00 | 60,00 |  |  |
| 34 | Ремонт ремонт сетей водопровода ( замена участка трубы), с.Елизарьево ул.Новая линия-ул.Новостройка | мт | 250,00 | Ремонтно-монтажные работы | 85,00 | 85,00 |  |  |
| 35 | Ремонт ремонт сетей водопровода ( замена участка трубы), с.Елизарьево, ул.Садовая,11-28 | мт | 300,00 | Ремонтно-монтажные работы | 99,00 | 99,00 |  |  |
| 36 | Ремонт ремонт сетей водопровода ( замена участка трубы), с.Елизарьево, ул.Молодежная,8 | мт | 100,00 | Ремонтно-монтажные работы | 33,00 | 33,00 |  |  |
| 37 | Ремонт сетей водопровода ( замена участка трубы), с.Елизарьево между ул.Садовая и ул.9 Мая | мт | 300,00 | Ремонтно-монтажные работы | 99,00 | 99,00 |  |  |
| 38 | Ремонт сетей водопровода ( замена участка трубы), с.Елизарьево, ул.Зеленая | мт | 100,00 | Ремонтно-монтажные работы | 33,00 | 33,00 |  |  |
| 39 | Ремонт скважины (ремонт водозаборной башни, замена автоматики), с.Кр.Паны, югозапод села | шт. | 1 | Ремонтно-монтажные работы | 50,00 | 50,00 |  |  |
| 40 | Ремонт скважины (ремонт водозаборной башни, замена автоматики), с.Трудовое, ул.Козлова | шт. | 1 | Ремонтно-монтажные работы | 40,00 | 40,00 |  |  |
| 41 | Ремонт ремонт водоразборной колонки, с.Елизарьево, ул.Ганина,4 | шт. | 1 | Ремонтно-монтажные работы | 16,00 | 16,00 |  |  |
|  | ИТОГО: |  |  |  | 6625,00 | 3362,00 | 1474,00 | 1789,00 |
|  | в т.ч. |  |  |  | 5152,00 | 2067,00 | 1427,00 | 1658,00 |
|  | -средства местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -средства организаций |  |  |  | 117,00 | 21,00 | 47,00 | 49,00 |
|  | областной бюджет |  |  |  | 1274,00 | 1274,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | -средства населения |  |  |  | 82,00 | 0,00 | 0,00 | 82,00 |

Приложение N 8

Утверждено

постановлением администрации Дивеевского района Нижегородской области

от 24 октября 2011 года N 864

Инвестиционная программа

Общества с ограниченной ответственностью «Коммунальные системы» по развитию системы водоотведение

на 2011 - 2013 гг.

Содержание:

1. Паспорт программы

2. Введение

3. Основные цели и задачи

4. Срок реализации

5. Затраты на реализацию программы

6.Ожидаемые результаты при реализации инвестиционной программы

7. Управление и контроль в процессе реализации программы

8. Перечень комплексных мероприятий

9. Содержание проблем и обоснование необходимости их решения программными методами/ Приложение № 1

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование программы | Инвестиционная программа ООО «Коммунальные системы» по развитию системы водоотведения на 2011-2013 годы |
| --- | --- |
| Нормативно-правовая база разработки программы | - Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», - Методические рекомендации по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утвержденные Приказом Министерства ""регионального развития Российской; Федерации от 10.10.2007 №99 - Распоряжение "главы администрации Дивеевского района от 08.12.2009 года № 726 «Об утверждении технических заданий на разработку инвестиционных программ МП «Коммунальник» по развитию системы водоснабжения, теплоснабжения, водоотведения Дивеевского района на 2010- 2013 годы» |
| Разработчик программы | ООО «Коммунальные системы» |
| Исполнители мероприятий программы | ООО «Коммунальные системы» |
| Основные цели и задачи Программы | Основные цели инвестиционной программы: - повышение надежности работы элементов системы водоотведения; -улучшение экологической ситуации; -уменьшение перебоев в системе водоотведения. Основные задачи инвестиционной программы: -повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению; - определение источников финансирования реализации плана мероприятий коммунального развития Дивеевского района. |
| Перечень программных мероприятий | - Замена сети канализации в с. Суворово, ул. Молодёжная. |
| Сроки реализации | 2011– 2013 гг. |
| Объемы и источники финансирования | Общий необходимый объем финансирования инвестиционной программы составит 164,76 тыс. руб. 1. Средства местного бюджета. 156,43 тыс. руб 2. Средства организации. 5,02 тыс. руб. 3. Средства населения. 3,31 тыс. руб |
| Ожидаемые конечные результаты | Программы должна обеспечить достижение следующих показателей: - улучшение экологической ситуации; |
| Система организации контроля за исполнением Программы | Общую координацию и контроль за ходом реализации Программы осуществляет первый заместитель главы администрации Дивеевского района Кочетков О.Е.; Финансовый контроль осуществляет Финансовое управление Администрации Дивеевского района; Технический контроль осуществляет: Отдел жилищно-коммунального хозяйства Администрации Дивеевского района; Отдел капитального строительства и архитектуры Администрации Дивеевского района; Контроль доступности тарифов коммунального комплекса осуществляет Управление экономики и прогнозирования Администрации Дивеевского района; ООО «Коммунальные системы» отчитывается перед контролирующими структурами по системным показателям мониторинга и оценки эффективности инвестиций в систему коммунальной инфраструктуры. |

2. ВВЕДЕНИЕ

ООО «Коммунальные системы» представляет собой сложный и взаимосвязанный социально-хозяйственный комплекс, который в существенной мере формирует жизненную среду обитания населения с. Суворово, ул. Молодёжная.

Основанием для разработки Инвестиционной программы ООО «Коммунальные системы» на 2011-2013 г. явились следующие документы:

- Постановление Правительства Российской Федерации от 14.07.2008 года №520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса»;

- Решение Земского собрания Дивеевского района от 29.12.2006 года №86 « Об органе регулирования тарифов»;

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Дивеевского района на 2011-2013 годы»;

-	техническое задание на разработку Инвестиционной программы ООО «Коммунальные системы»

Инвестиционная программа ООО «Коммунальные системы» в стратегической перспективе направлена на решение следующих задач:

- повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению;

- создание эффективной системы тарифного регулирования;

3. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Целями разработки и реализации инвестиционной программы являются:

- обеспечение надежного водоотведения, при минимальном негативном воздействии на окружающую среду;

- обеспечение сбалансированности коммерческих интересов предприятия и потребителей.

Инвестиционная программа должна решать следующие задачи:

- улучшение показателей без аварийности работы системы водоснабжения;

- обеспечение финансовых потребностей на выполнение мероприятий Программы;

4. СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Срок реализации Программы - 2011 - 2013 годы.

5. ЗАТРАТЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ

Адресный список мероприятий инвестиционной программы представлен в Приложении № 1.

Финансирование мероприятий предусмотренных в инвестиционной программе по источникам финансирования на 2011-2013 гг.

| Наименование | 2011г | 2012г | 2013г | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Водоотведение, тыс. руб. | 48,4 | 50,26 | 66,1 | 164,76 |
| в т.ч. - средства местного бюджета | 46,95 | 48,67 | 60,81 | 156,43 |
| - средства организации | 1,45 | 1,59 | 1,98 | 5,02 |
| - средства населения | 0 | 0 | 3,31 | 3,31 |

6. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ.

- обеспечение надежного стабильного водоотведения с. Суворово;

- повышение надёжности работы системы водоотведения;

- уменьшение перебоев в системе водоотведения;

- улучшение экологической ситуации;

- снижение себестоимости на услуги.

7. УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛЬ В ПРОЦЕССЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ.

Программа разрабатывается на основании утверждённых условий технического задания.

Исполнителями основных мероприятий Программы являются Общество с ограниченной ответственностью «Коммунальные системы»

Исполнители Программы в установленные сроки представляют в администрацию Дивеевского района отчеты о ходе реализации Программы.

8.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЛЕКСНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ.

| Целевые показатели, которые должны быть достигнуты при реализации Инвестиционной программы | Источники финансирования |
| --- | --- |
| Замена сетей канализации с. Суворово, ул. Молодёжная | 1. Средства местного бюджета. 2. Средства организации. 3. Средства населения. |

9. Содержание проблем и обоснование необходимости их решения программными методами.

Характеристика производственных мощностей системы водоотведения.

На обслуживании ООО «Коммунальные системы» находится система водоотведения в с. Суворово Дивеевского района протяженностью 4300 метров, обеспечивающая работоспособность канализации в микрорайоне села (жилые дома двух, четырёх, восьми квартирные дома, общежитие – 20 кв., сельский клуб, ФАП, библиотека, школа). Время пуска в работу систем водоотведения 1967- 1973 годы. Износ составляет 85-90%. Материал, из которого выполнены трубопроводы – чугун ф50 – 450 мм. Колодцы и приямки выполнены из красного (глиняного) кирпича /износ 60% /, четыре колодца из белого (силикатного) кирпича – износ 95 %. Трубопроводы – безнапорные/самотёком. Ремонт системы производился неоднократно.

Несколько участков (общая протяжённость 94 м.п. - ф150 мм.) требуют замены, также необходим ремонт /и очистка/ колодцев, замена крышек (люков), требуется восстановление ограждения отстойников и ловушек. Также требуется ежегодная промывка трубопровода системы.

Описание технологического процесса водоотведения.

Работа системы водоотведения происходит следующим образом: из точек слива /раковины, унитазы, душевые, ванные и т.п./ сливы самотёком стекают в общедомовой коллектор по трубам /чугун ф50, ф100/. Коллектор /чугун ф 100/ соединен к домовому колодцу ф1,3м, h 2 м., с уклоном 3-5С, обеспечивающим самотёк.

Домовые колодцы соединены с центральным трубопроводом канализации трубами /чугун ф150 мм/ под уклоном, обеспечивающим самотёк в отстойник. Обслуживание системы обеспечивает бригада сантехников, в их распоряжении, а/м АНЖ на базе ГАЗ 53.

Приложение N 1

Перечень мероприятий по водоотведению

| № п/п | Наименование мероприятия/адрес объекта | Ед. изм. | Объемные показатели | Вид работ | Финансовые потребности всего, тыс. руб. | Объем капитальных вложений по годам, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2011г. | 2012г. | 2013г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 |
| 1. |  |  | 94 |  | 164,76 | 48,4 | 50,26 | 66,1 |
| 2. | Замена сети канализации с. Суворово | м.п. | 22 | Ремонтные работы канализационных сетей. | 48,4 | 48,4 | - | - |
| 3. | Замена сети канализации с. Суворово | м.п. | 24 | Ремонтные работы канализационных сетей. | 50,26 | - | 50,26 | - |
| 4. | Замена сети канализации с. Суворово | м.п. | 30 | Ремонтные работы канализационных сетей. | 66,1 | - | - | 66,1 |
| Водоотведение, тыс. руб. |  | - | - | - | 164,76 | 48,4 | 50,26 | 66,1 |
| в т.ч. - средства местного бюджета |  | - | - | - | 156,45 | 46,95 | 48,67 | 60,81 |
| - средства организации |  | - | - | - | 5,02 | 1,45 | 1,59 | 1,98 |
| - средства населения |  | - | - | - | 3,31 | 0 | 0 | 3,31 |

Приложение N 9

Утверждено

постановлением администрации Дивеевского района Нижегородской области

от 24 октября 2011 года N 864

Инвестиционная программа

Муниципального предприятия Дивеевского района

«Коммунальник» по развитию системы отопления на 2011 - 2013 гг.

Содержание:

1. Паспорт программы

2. Введение

3. Основные цели и задачи

4. Срок реализации

5. Затраты на реализацию программы

6.Ожидаемые результаты при реализации инвестиционной программы

7. Управление и контроль в процессе реализации программы

8. Перечень комплексных мероприятий

9. Содержание проблем и обоснование необходимости их решения программными методами. Приложение № 1.

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование программы | Инвестиционная программа МП «Коммунальник» по развитию системы теплоснабжения на 2011-2013 годы |
| --- | --- |
| Нормативно-правовая база разработки программы. | - Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», - Методические рекомендации по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утвержденные Приказом Министерства ""регионального развития Российской; Федерации от 10.10.2007 №99 - Распоряжение "главы администрации Дивеевского района от 08.12.2009 года № 726 «Об утверждении технических заданий на разработку инвестиционных программ МП «Коммунальник» по развитию системы теплоснабжения, Дивеевского района на 2011- 2013 годы» |
| Разработчик программы. | МП «Коммунальник» |
| Исполнители мероприятий программы. | МП «Коммунальник» |
| Основные цели и задачи Программы. | Основные цели инвестиционной программы: - повышение надежности работы элементов системы теплоснабжения; - устойчивое теплоснабжение населения; - улучшение экологической ситуации; - уменьшение перебоев в системе теплоснабжения; Основные задачи инвестиционной программы: - повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению; - определение источников финансирования реализации плана мероприятий коммунального развития Дивеевского района. |
| Перечень программных мероприятий. | - Покупка и замена котла отопительногоИШМА-100 в доме культуры с.Стуклово. 2.Покупка и замена котла отопительногоИШМА-100 в общеобразовательной школе с.Б.Череватово. 3.Покупка и замена аппарата водогрейного АОГВ- 23.2 в сельской администрации п.Сатис. |
| Сроки реализации. | 2011– 2013 гг. |
| Объемы и источники финансирования. | Общий необходимый объем финансирования инвестиционной программы составит 128,8тыс. руб 1. Средства областного бюджета 0 тыс. руб 2. Средства местного бюджета. 128,8 тыс. руб 3. Средства организации. 0 тыс. руб. 4. Средства населения. 0 тыс. руб |
| Ожидаемые конечные результаты. | Программы должна обеспечить достижение следующих показателей: - обеспечение надежного стабильного теплоснабжения Дивеевского района: - улучшение экологической ситуации; |
| Система организации контроля за исполнением Программы. | Общую координацию и контроль, за ходом реализации Программы осуществляет первый заместитель главы администрации Дивеевского района Кочетков О.Е.; Финансовый контроль осуществляет Финансовое управление Администрации Дивеевского района; Технический контроль осуществляет: Отдел жилищно-коммунального хозяйства Администрации Дивеевского района; Отдел капитального строительства и архитектуры Администрации Дивеевского района; Контроль доступности тарифов коммунального комплекса осуществляет Управление экономики и прогнозирования Администрации Дивеевского района; МП «Коммунальник» отчитываются перед контролирующими структурами по системным показателям мониторинга и оценки эффективности инвестиций в систему коммунальной инфраструктуры. |

2. ВВЕДЕНИЕ

МП «Коммунальник» представляют собой сложный и взаимосвязанный социально-хозяйственный комплекс, который в существенной мере формирует жизненную среду обитания населения района.

Основанием для разработки Инвестиционной программы

МП «Коммунальник» на 2011-2013 г. явились следующие документы:

- Федеральный закон "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" от 30.12.2004 210-ФЗ;

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Дивеевского района на 2011-2013 годы»:

- техническое задание на разработку Инвестиционной программы МП «Коммунальник».

Инвестиционная программа МП «Коммунальник» в стратегической перспективе направлена на решение следующих задач:

- повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению;

- создание эффективной системы тарифного регулирования;

3. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Целями разработки и реализации инвестиционной программы являются:

-.реализация мероприятий по замене котлов отопительных, водогрейных;

- обеспечение качественного и надежного предоставления потребителям услуг теплоснабжения, при минимальном негативном воздействии на окружающую среду:

- обеспечение сбалансированности коммерческих интересов предприятия и потребителей.

Инвестиционная программа должна решать следующие задачи:

- повышение надежности и качества предоставления услуг системы теплоснабжения;

- улучшение показателей без аварийности работы системы теплоснабжения;

- обеспечение финансовых потребностей на выполнение мероприятий Программы;

4. СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Срок реализации Программы - 2011 - 2013 годы.

5. ЗАТРАТЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ

Адресный список мероприятий инвестиционной программы представлен в Приложении № 1.

Финансирование мероприятий предусмотренных в инвестиционной программе по источникам финансирования на 2011-2013 гг.

| Наименование | 2011г | 2012г | 2013г | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Теплоснабжение, тыс. руб. | 128,0 | 0 | 0 | 128,0 |
| Средства областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в т.ч. -средства местного бюджета | 128,8 | 0 | 0 | 128,8 |
| -средства организаций | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -средства населения | 0 | 0 | 0 | 0 |

6. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ.

- обеспечение надежного стабильного теплоснабжения населения Дивеевского района;

- повышение надёжности работы системы теплоснабжения;

- уменьшение перебоев в системе теплоснабжения;

- улучшение экологической ситуации;

- уменьшение затрат на покупку природного газа;

- снижение себестоимости на услуги.

7. УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛЬ В ПРОЦЕССЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ.

Программа разрабатывается на основании утверждённых условий технического задания.

Исполнителями основных мероприятий Программы является Муниципальное предприятие Дивеевского района «Коммунальник».

Исполнители Программы в установленные сроки представляют в администрацию Дивеевского района отчеты о ходе реализации Программы.

8. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЛЕКСНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ.

| Целевые показатели, которые должны быть достигнуты при реализации Инвестиционной программы | Источники финансирования |
| --- | --- |
| 1)Покупка и замена котла отопительного ИШМА-100 | 1. Средства местного бюджета. 2. Средства организации. 3. Средства населения. 4. Средства областного бюджета |
| 2)Покупка и замена котла отопительного ИШМА-100 |  |
| 3).Покупка и замена аппарата водогрейного АОГВ-23,2 |  |

9. Содержание проблем и обоснование необходимости их решения программными методами.

Характеристика производственных мощностей системы теплоснабжения.

МП «Коммунальник» имеет в эксплуатации 20 котельных мощностью от 17 до 100 КВт. Оборудование эксплуатируется с начала девяностых годов, износ оборудования составляет более 60%. На устаревших котлах не работает автоматика безопасности и автоматика регулирования. Ее невозможно приобрести за отсутствием производства устаревшего оборудования. Устаревшие котлы забиты известью, из за этого - плохая теплоотдача и излишки сжигаемого природного газа.

Описание технологического процесса системы теплоснабжения.

Теплоснабжение от газовых котельных происходит путем нагрева теплоносителя (воды) в водогрейных котлах, до температуры воды в подающем трубопроводе 40-90С (в зависимости от температуры окружающей среды). С помощью сетевых насосов теплоноситель по подающей трубе на нагревательные элементы потребителей. Распределение потоков, регулировка происходит с помощью задвижек, кранов, установленных на т/ сети и на вводных узлах. По обратному трубопроводу охлажденный теплоноситель возвращается в котельную, в водогрейный котел. Подпитка теплоносителя происходит в котельной из центрального водопровода водой.

Процесс горения газового топлива в водогрейном котле происходит с помощью газовой горелки в автоматическом режиме. На котлах установлены термо датчики, которые поддерживают заданную температуру. При погасании запальника, падения давления газа в сети ниже допустимого, при отсутствии тяги происходит автоматическое отключение газа на горелку.

Контроль за работой котельного оборудования, осуществляет персонал котельной, прошедший обучение, аттестацию и стажировку.

Описание систем энергоснабжения производственных объектов систем теплоснабжения.

Обеспечение газовых котельных топливом (газ природный) осуществляется по договору с ОАО «Газпром межрегионгаз Н.Новгород», через ШРП.

Водоснабжение из центрального водопровода, принадлежащего ООО «Коммунальные системы».

Эл. энергия по договору с «Нижновэнерго».

Приложение № 1

Перечень мероприятий по теплоснабжению

| № п/п | Наименование мероприятия/адрес объекта | Ед. изм. | Объемные показатели | Вид работ | Финансовые потребности всего, тыс. руб. | Объем капитальных вложений по годам, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2011г. | 2012г. | 2013г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Замена котла отопительного водогрейного ИШМА-100 в доме культуры с.Стуклово | Шт. | 1 | Ремонтные работы | 55,00 | 55,00 | 0 | 0 |
| 2 | Замена котла отопительного водогрейного ИШМА-100 в общеобразовательной школе с.Б.Череватово | Шт. | 1 | Ремонтные работы | 55,00 | 55,00 | 0 | 0 |
| 3 | Замена аппарата водогрейного АОГВ-23,2 в сельской администрации п.Сатис. | Шт. | 1 | Ремонтные работы | 18,8 | 18,8 | 0 | 0 |
| ИТОГО: |  |  |  |  | 128,8 | 128,8 | 0 | 0 |
| в т.ч. - средства местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - средства организации |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - средства населения |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |