# Администрация Дивеевского района

Нижегородской области

## РАСПОРЯЖЕНИЕ

19 апреля 2011 года									N 69-р

Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы МП «Дивеевское ЖКХ» на подключение объектов к централизованной системе водоотведения с. Дивеево на 2011-2013 годы

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 года от 30.12.2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», а также на основании Приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.10.2007 года № 100 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса:

1. Утвердить техническое задание на разработку инвестиционной программы МП «Дивеевское ЖКХ» по развитию системы водоотведения с. Дивеево на 2011-2013 годы согласно приложению № 1.

2. Директору МП «Дивеевское ЖКХ» Костину А.В. разработать инвестиционную программу по развитию системы водоотведения с. Дивеево на 2011-2013 годы согласно технического задания.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 1-го заместителя главы администрации Дивеевского района Кочеткова О.Е.

Глава администрации района                                                             Ю.Н.Ваньков

Кочетков О.Е.

Чечеткин Е.Д.

Герасимова Е.В.

Малышев В.Н.

Приложение № 1

к распоряжению администрации

Дивеевского района Нижегородской области

от 19 апреля 2011 г. N 69-р

Техническое задание

на разработку инвестиционной программы МП «Дивеевское ЖКХ»

на подключение объектов к  централизованной системе  водоотведения

с.Дивеево, на 2011 – 2013    годы.

Основание для разработки инвестиционной программы

Основанием для разработки инвестиционной программы МП «Дивеевское ЖКХ» на подключение  объектов к  централизованной системе  водоотведения    с.Дивеево, на 2011 – 2013    годы   (далее – инвестиционная программа) является Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса».

Основные требования к инвестиционной программе:

Мероприятия, указанные в инвестиционной программе, должны быть осуществлены в течение срока ее реализации не позднее 31.12.2013 г.

Краткосрочная Инвестиционная программа МП «Дивеевское ЖКХ»   должна предусмотреть следующие ниже перечисленные разделы:

1. Краткое описание системы канализации Дивеевского района

1.1.    Характеристика   производственных   мощностей   системы    канализации.

В   данном   разделе   выполнить  краткое   описание   очистных сооружений, перекачных насосных станций и сетей канализации с.Дивеево с указанием  производственной  мощности  и  оценкой  технического состояния  объектов, привести сведения по обновлению и модернизации основных   фондов  системы  канализации.  Дать  оценку   имеющемуся резерву   или   недостаточности   производственных   мощностей    и

возможности   повышения  надежности  работы  системы   канализации, снижения показателей износа и аварийности.

1.2.  Описание  технологии  очистки  сточных  вод  и  обработки осадков.  Оценка   возможности   применения   новых   современных технологий.

В  данном  разделе дать краткое описание применяемой технологии очистки   воды   и   обработки  осадков,   возникающих при этом технологических   проблем.   Определить   возможности применения современных   технологий,  обеспечивающих эффективность   очистки сточных вод.

1.3.  Анализ состава поступающих в канализацию сточных  вод, эффективности удаления   загрязнений на районных очистных канализационных сооружениях, состава сбрасываемых в  водный  объект сточных вод.

1.4.    Описание системы энергоснабжения производственных объектов предприятия.

В  данном  разделе  дать  описание  систем  электроснабжения  и теплоснабжения  объектов МП. «Дивеевское ЖКХ»". Привести  краткое описание источников и схем энергоснабжения объектов предприятия.

Указать   проблемы,  влияющие  на  надежность   работы   систем энергоснабжения    объектов и  возможные    риски    нарушения технологических   процессов   сбора  и  обработки канализационных стоков,  связанные  с  отключением  энергоснабжения  на   объектах предприятия.

  - Характеристика сетей канализации.

2. Цели инвестиционной программы.

Инвестиционная программа разрабатывается в целях:

- развития инженерной инфраструктуры;

- обеспечения инженерными коммуникациями новых строительных площадок, в соответствии с генеральным планом развития муниципального образования;

- удовлетворение спроса на подключение к системе водоотведения вновь строящихся и реконструируемых зданий и сооружений в текущем и перспективном периодах развития района;

- обеспечение технологической и экологической безопасности объектов систем  водоотведения и очистки сточных вод на территории муниципального образования.

3. Задачи инвестиционной программы.

Инвестиционная программа должна быть направлена на решение следующих задач:

- строительство новых объектов канализации;

- повышение надежности и качества предоставления услуг системы водоотведения;

- улучшение показателей очистки сточных вод (доведение количества сбрасываемых загрязняющих веществ таких, как фенол, аммоний-ион, БПК, взвешенные вещества до предельно допустимых норм);

- снижение отрицательного влияния сбрасываемых сточных вод на окружающую среду.

4. Сроки реализации

Срок реализации инвестиционной Программы – 3 года (2011 – 2013 гг.).

5. Основные целевые установки для инвестиционной программы

- Развитие    системы    водоотведения   района   в   соответствии    с утвержденной Программой комплексного  развития систем  коммунальной   инфраструктуры  Дивеевского района на 2011 - 2015 гг.

- Обеспечение   жилищно-гражданского строительства  в  Восточном микрорайоне  с.Дивеево сетями водоотведения

- Подключение к системе центрального водоотведения новых потребителей с общей нагрузкой – 5,79 л/сек:

2011 год

1)  пять  4-х квартирных благоустроенных жилых дома по ул.Ситнова 43, ,49,51, ул. Российская 2А, ул. Молодёжная 45;

2)   один 18-ти квартирный благоустроенный жилой дом ул. Строителей 1Б;

3)  один 24-х  квартирный благоустроенный жилой дом ул. Российская 2А;

4)  один 27-ми  квартирный благоустроенный жилой дом ул. Молодёжная 47;

5)   здание пенсионного фонда ул. Чкалова;

6)  здание ЦСК;

7) пожарное депо, ул. Южная;

8) здание монастыря – богодельня, ул. Советская 16;

9)  здание монастыря – туалет, ул. Советская;

10) здание монастыря - гостиница, ул. Пантурова 6;

11) здание монастыря – Ризный корпус, ул. Советская 8;

12)  здание монастыря – заготовки, ул. Советская 9;

13) здание монастыря – хлебный корпус, ул. Советская 13;

14) здание монастыря – архиерейский корпус, ул. Советская 5;

15) здание монастыря – гостиница «Игуменская», ул. Советская 4;

16) ) здание монастыря – поломнический центр, ул. Советская 3;

17) здание монастыря – игуменский корпус, ул. Советская 7;

18) 2-х квартирный жилой дом, ул. Ситнова 45.

2012 год

1) магазин «Пятёрочка», ул. Шалашкова 57

2) четыре 30-ти квартирных благоустроенных жилых дома, ул.Симанина, 1, 4, 6, 8

3 два 8-ми квартирных дома, ул. Ситнова 42,44;

4)  Два  частных благоустроенных жилых дома, ул. Ситнова  54,52;.

5) два 4-ех квартирных дома, ул. Ситнова 46,48;

6) 2-х квартирный благоустроенный дом, ул.Ситнова 50;

7) 18-ми квартирный благоустроенный дом, ул.Молодёжная, 42;

8) здание монастыря  - гостиница «Лиственница»,ул. Советская 18;

9 ) здание монастыря  - жилой дом,ул. Первомайская 1;

10) здание монастыря  - игуменский дом,  ул. Советская 6;

11) здание монастыря  - дом- музей Паши Саровской, ул. Октябрьская 11 «А»;

12) здание монастыря  - торговый склад на канавке, ул. Школьная 10 «А»;

13) здание монастыря  - сестринский корпус, ул. Школьная 7;

14) здание монастыря  - водозабор, ул. Советская  15;

15) здание монастыря  - пекарня, ул. Октябрьская;

16) здание монастыря  - жилой дом, ул. Школьная 10.

2013 год

1) пять 30-ти квартирных благоустроенных жилых дома по ул.Симанина, 3, 5, 7, 12, 14.

2) физкультурно-оздоровительный комплекс;

3)  18-ми квартирный благоустроенный дом,   ул. Арзамасская 73Б

4)  здание частной аптеки ул. Ситнова 54;

6. Определение финансовых источников для реализации Инвестиционной   программы.

В данном разделе предложить и обосновать финансовые источники для реализации мероприятий, предусмотренных Инвестиционной программой.

7. Разработка мероприятий Инвестиционной программы.

В данном разделе привести мероприятия краткосрочной Инвестиционной программы с расшифровкой по объектам и направлениям инвестиций, включающим оценку инвестиционных затрат, расчет финансово-экономических показателей, прогноз достигаемых технических показателей: повышение надежности, повышение качества и т.п.

8. Ожидаемые результаты при реализации инвестиционной программы

При выполнении инвестиционной программы должны быть получены (достигнуты) следующие результаты:

- обеспечение инженерными коммуникациями и производственными мощностями система канализации застраиваемых жилых микрорайонов;

- обеспечение требуемого уровня надежности работы напорных коллекторов от КНС до очистных сооружений канализации;

создание необходимого резерва пропускной способности на критических участках канализационных сетей для обеспечения пропуска расчетного объема сточных вод в часы максимального притока с учетом неравномерности поступления стоков в систему коммунальной канализации.