# Администрация Дивеевского района

Нижегородской области

## РАСПОРЯЖЕНИЕ

| 25 января 2013 года |  | N | 13-р |
| --- | --- | --- | --- |

Об утверждении плана мероприятий по переводу на предоставление муниципальных услуг в электронном виде на 2013 год

Руководствуясь Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»

1. Утвердить план мероприятий по переводу на предоставление муниципальных услуг в электронном виде на 2013 год.

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 1-го заместителя главы администрации Дивеевского района О.Е.Кочеткова.

Глава администрации района							Ю.Н.Ваньков

Маков А.В.

Молодцова А.О.

Малышев В.Н.

УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации Дивеевского района Нижегородской области

от 25 января 2013 года N 13-р

План мероприятий по переводу на предоставление муниципальных услуг в электронном виде на 2013 год

| № п\п | Наименование мероприятия | Ответственный | Сроки реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Формирование графических карт (блок-схем) предоставления услуги на момент «до выполнения мероприятий пятого этапа» (если какие-либо карты отсутствуют) | Отдел, предоставляющий мун. услугу | Январь 2013 года либо по мере необходимости |
| 2 | Проведение всестороннего анализа процедур предоставления услуги и выработка предложений по улучшению указанного процесса в рамках пятого этапа | Информационный отдел (Киселев М.А.) | Каждый месяц |
| 3 | Формирование графических карт (блок-схем) предоставления услуги на момент «после завершения выполнения пятого этапа» | Информационный отдел (Киселев М.А.) | Февраль-март 2013 года, либо по мере необходимости |
| 4 | Пересмотр перечня «контрольных точек» процесса предоставления услуги, которые будут применяться для предоставления заявителю информации о ходе предоставления услуги | Информационный отдел (Киселев М.А.) | По мере необходимости |
| 5 | Проведение обучения работников, участвующих в приеме и обработке документов заявителей | Информационный отдел | Каждый месяц или по мере необходимости |
| 6 | Обновление информационных стендов, содержащих информацию об услугах | Отдел, предоставляющий мун. услугу | Каждый месяц или по мере необходимости |
| 7 | Формирование «переходного» плана мероприятий: | Информационный отдел | По мере необходимости |
| 8 | Подготовка временных инструкций по работе с документами заявителей, зарегистрированными и обрабатывающимися в соответствии с требованиями четвертого этапа | Информационный отдел | Февраль-март 2013 года |
| 9 | Разработка плана обновления специального программного обеспечения | Информационный отдел | Март-апрель, либо по мере необходимости |
| 10 | Информирование заявителей об изменении порядка обработки документов | Информационный отдел | По мере необходимости |
| 11 | Изменение и размещение на Интернет-портале государственных и муниципальных услуг Нижегородской области и на Едином портале форм документов (при необходимости) | Информационный отдел (Киселев М.А.) | По мере необходимости |
| 12 | Внесение изменений в информацию об услуге, размещенную на Интернет-портале государственных и муниципальных услуг Нижегородской области и на Едином портале на первом и втором этапе (при необходимости) | Информационный отдел (Киселев М.А.) | По мере необходимости |
| 13 | Обучение работников отделов администрации Дивеевского района и работников сельских администраций, участвующих в процессе предоставления муниципальной услуги | Информационный отдел | По мере необходимости |
| 14 | Анализ изменений законодательства Российской Федерации и Нижегородской области | Отдел по правовой работе и документообороту, Отдел, предоставляющий мун. услугу, Информационный отдел | По мере необходимости |
| 15 | Доработка административного регламента предоставления услуги (при необходимости) | Отдел по правовой работе и документообороту совместно с отделом, предоставляющий мун. услугу, | По мере необходимости |
| 16 | Внесение изменений или заключение соглашений об информационном обмене через систему межведомственного электронного взаимодействия | Информационный отдел | По мере необходимости |
| 17 | Заключение или внесение изменений в соглашения об информационном обмене между заинтересованными органами и организациями, участвующими в процессе предоставления услуги(при наличии нескольких органов, участвующих в процессе предоставления услуги) | Информационный отдел | По мере необходимости |
| 18 | Модернизация программно-аппаратного обеспечения в связи с увеличением операционной нагрузки на информационные системы, связанной с увеличением обмена данными между информационными системами | Информационный отдел | По мере необходимости |
| 19 | Внедрение информационных систем и ресурсов, обеспечивающих предоставление услуги в соответствии с требованиями пятого этапа (при необходимости) | Информационный отдел | По мере необходимости |
| 20 | Модернизация специального программного обеспечения | Информационный отдел | По мере необходимости |
| 21 | Модернизация механизмов информационного обмена между автоматизированной системой приема и обработки документов заявителей, Интернет-порталом государственных и муниципальных услуг Нижегородской области, информационной системой, предназначенной для обеспечения предоставления услуги (при необходимости) | Информационный отдел | По мере необходимости |
| 22 | Интеграция автоматизированной системы приема и обработки документов заявителей или информационной системы, предназначенной для обеспечения предоставления услуги с информационными системами заинтересованных органов власти и организаций (при необходимости) | Отдел, предоставляющий мун. услугу | По мере необходимости |
| 23 | Продолжение размещения информации о муниципальной услуге в реестре государственных и муниципальных услуг и на Едином портале государственных и муниципальных услуг | Отдел, предоставляющий мун. услугу совместно с информационным отделом | По мере необходимости |
| 24 | Создание и размещение на Едином портале государственных и муниципальных услуг форм заявлений и иных документов, необходимых для получения соответствующих услуг, и обеспечение доступа к ним для копирования и заполнения в электронном виде | Информационный отдел | По мере необходимости |
| 25 | Обеспечение возможности для заявителей в целях получения услуги представлять документы в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг | Информационный отдел | По мере необходимости |