# Администрация Дивеевского муниципального района

Нижегородской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 2 октября 2014 года |  | N | 1235 |
| --- | --- | --- | --- |

Об утверждении муниципальной программы «Информационное общество и внедрение современных информационных технологий в Дивеевском муниципальном районе на 2015 – 2017 годы»

В целях повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Дивеевского муниципального района направленных на реализацию интересов населения, за счет использования современных информационных и телекоммуникационных технологий

п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Информационное общество и внедрение современных информационных технологий в Дивеевском муниципальном районе на 2015 – 2017 годы».

2. Финансовому управлению администрации Дивеевского муниципального района предусмотреть соответствующее финансирование мероприятий Программы из районного бюджета.

3. Информационному отделу администрации Дивеевского муниципального района обеспечить опубликование настоящего постановления на официальном сайте администрации Дивеевского муниципального района.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 1-го заместителя главы администрации Дивеевского муниципального района Кочеткова О.Е.

Глава администрации Дивеевского

муниципального района							Ю.Н.Ваньков

Маков А.В.

Герасимова Е.В.

Малышев В.Н.

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации Дивеевского муниципального района Нижегородской области

от 2 октября 2014 года N 1235

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Информационное общество и внедрение современных информационных технологий в Дивеевском муниципальном районе на 2015 – 2017 годы»

1. ПАСПОРТ

Муниципальной программы Дивеевского муниципального района

| Муниципальный заказчик – координатор программы | Администрация Дивеевского муниципального района Нижегородской области (управление делами администрации Дивеевского муниципального района) |
| --- | --- |
| Участники программы | МБУ «МФЦ Дивеевского муниципального района», МБУ редакция газеты «Ударник», Информационный отдел администрации Дивеевского муниципального района, Отдел гражданской защиты, пожарной безопасности и мобилизационной работы администрации Дивеевского муниципального района, ГБУЗ НО «Дивеевская ЦРБ им. Академика Н.Н.Блохина» |
| Соисполнители программы | Отсутствуют |
| Подпрограммы программы | Подпрограмма 1 «Информационное общество» Подпрограмма 2 «Информационная среда» Подпрограмма 3 «Повышение эффективности муниципального управления и внедрение современных информационных технологий» Подпрограмма 4 «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" на территории Дивеевского района Нижегородской области на 2015 – 2017 годы" |
| Цели программы | Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Дивеевского муниципального района, направленных на реализацию интересов населения, за счет использования современных информационных и телекоммуникационных технологий; Повышение безопасности жизнедеятельности и качества жизни населения Дивеевского муниципального района Нижегородской области. |
| Задачи программы | Повышение качества и доступности муниципальных услуг в электронном виде; Снижение издержек бизнеса на преодоление административных барьеров; Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Дивеевского муниципального района (далее органов местного самоуправления), их координации; Повышение открытости и прозрачности деятельности органов местного самоуправления для общества; создание и постоянное обновление представительства Администрации Дивеевского муниципального района в сети Интернет; Повышение безопасности населения на территории Дивеевского муниципального района Нижегородской области и снижение социально-экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций и происшествий путем сокращения времени реагирования экстренных оперативных служб при обращениях населения по единому номеру "112" |
| Сроки и этапы реализации программы | 2015 – 2017 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований программы за счет средств районного бюджета (в разбивке по подпрограммам) | Всего по программе 2015 – 2017 годы – 21583,79 тыс. рублей, из них доля районного бюджета 21583,79 тыс. рублей. по годам: на 2015 год – 6594,12 тыс. рублей, из них доля районного бюджета 6594,12 тыс. рублей; на 2016 год – 7259,55 тыс. рублей, из них доля районного бюджета 7259,55 тыс. рублей; на 2017 год – 7730,12 тыс. рублей, из них доля районного бюджета 7730,12 тыс. рублей. Подпрограмма 1: всего по подпрограмме 2015 – 2017 годы – 14483,19 тыс. рублей, из них доля районного бюджета 14 483,19 тыс. рублей по годам: на 2015 год – 4 170,82 тыс. рублей, из них доля районного бюджета 4 170,82 тыс. рублей; на 2016 год – 4 796,45 тыс. рублей, из них доля районного бюджета 4 796,45 тыс. рублей; на 2017 год –5 515,92 тыс. рублей, из них доля районного бюджета 5 515,92 тыс. рублей. Подпрограмма 2: всего по подпрограмме 2015 – 2017 годы – 4741,1 тыс. рублей, из них доля районного бюджета 4741,1 тыс. рублей по годам: 2015 – 1489,3 тыс. рублей, из них доля районного бюджета 1489,3 тыс. рублей; 2016 – 1578,6 тыс. рублей, из них доля районного бюджета 1578,6 тыс. рублей; 2017 – 1673,2 тыс. рублей, из них доля районного бюджета 1673,2 тыс. рублей. Подпрограмма 3: Всего по подпрограмме 2015 – 2017 годы – 1511,5 тыс. рублей из них доля районного бюджета 1511,5 тыс. рублей по годам: на 2015 год – 470,0 тыс. рублей, из них доля районного бюджета 470,0 тыс. рублей; на 2016 год – 500,5 тыс. рублей, из них доля районного бюджета 500,5 тыс. рублей; на 2017 год – 541,0 тыс. рублей, из них доля районного бюджета 541,0 тыс. рублей. Подпрограмма 4: всего по подпрограмме 2015-2017 годы – 848 тыс. рублей из них доля районного бюджета 848 тыс. рублей по годам: на 2015 год – 464 тыс. рублей, из них доля районного бюджета 464 тыс. рублей; на 2016 год – 384 тыс. рублей, из них доля районного бюджета 384 тыс. рублей; на 2017 год – средства не предусмотрены. |
| Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов | - Повышение эффективности муниципального управления за счет активизации внедрения и повышения результативности использования информационных и коммуникационных технологий; - Повышение информационной открытости органов местного самоуправления, эффективности их взаимодействия с гражданами; - Повышение эффективности деятельности отделов и управлений Администрации Дивеевского муниципального района Нижегородской области, исполнительных органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Дивеевского муниципального района; - Активное вовлечение граждан в использование информационных и коммуникационных технологий за счет внедрения муниципальных услуг в электронном виде; - Повышение информационной открытости органов местного самоуправления, эффективности их взаимодействия с гражданами и организациями, качества и доступности оказываемых ими информационных и коммуникационных услуг; - Обеспечение эффективного межведомственного взаимодействия с целью сбора, формирования и ведения муниципальных информационных ресурсов; - Доля населения Дивеевского муниципального района Нижегородской области, проживающего на территории муниципальных образований, в которых развернута система-112, в общем количестве населения района – 100%; - Доля муниципальных образований Дивеевского района Нижегородской области, в которых создана автоматизированная система управления мобильными бригадами скорой медицинской помощи на базе системы-112 с использованием технологий ГЛОНАСС – 100%; - Доля персонала системы-112 и сотрудников взаимодействующих ДДС, прошедших обучение, в общем требуемом количестве такого персонала по Дивеевскому району Нижегородской области – 100%; - Сокращение среднего времени совместного реагирования нескольких экстренных оперативных служб (далее – комплексное реагирование) на обращения населения по номеру "112" на территории Дивеевского района Нижегородской области на 20%; - Снижение числа пострадавших в чрезвычайных ситуациях и происшествиях на территориях муниципальных образований, в которых развернута система-112; - Снижение числа погибших в чрезвычайных ситуациях и происшествиях на территориях муниципальных образований Дивеевского муниципального района, в которых развернута система-112; - Сокращение экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций и происшествий на территориях муниципальных образований, в которых развернута система-112. |

2. Текст Программы

2.1. Характеристика текущего состояния сферы реализации Программы

Информационные технологии – неотъемлемая часть современных социально-экономических отношений, непосредственно влияющая на их развитие. Чем выше скорость информационных потоков, тем динамичнее развивается экономика, институты гражданского общества, социальная сфера.

Однако информатизация таит в себе опасность: не поддающиеся контролю глобальные информационные потоки могут стать причиной распространения терроризма, экстремизма, хакерства, пиратства и других социально опасных явлений. Обеспечение информационной и физической безопасности информационного общества – одна из важнейших задач современности.

Одним из важнейших направлений в настоящее время является оказание государственных и муниципальных услуг в электронном виде и в рамках «одного окна» и на базе многофункциональных центров. Поддержка развития данного направления будет осуществляться в рамках подпрограммы 1 «Информационное общество».

Настоящей Программой предусматривается поддержка местных СМИ, также являющихся неотъемлемой частью современного информационного общества. Поддержка СМИ будет осуществляться в рамках подпрограммы 2 "Информационная среда".

Кроме того, настоящей Программой предусмотрена модернизация оборудования и программного обеспечения для администрации Дивеевского муниципального района с целью удовлетворенностью качеством оказываемых администрацией Дивеевского муниципального района услуг. Такие мероприятия буду осуществляться в рамках подпрограммы 3 «Повышение эффективности муниципального управления и внедрение современных информационных технологий».

Работа по обеспечению безопасности населения не соответствует существующему уровню технологий, в частности, вызов аварийных служб до сих пор осуществляется по номерам, предусмотренным для проводных телефонов.

Для решения данных проблем будет осуществляться подпрограмма 4 "Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" на территории Дивеевского муниципального района Нижегородской области на 2015 - 2017 годы" в рамках настоящей Программы.

2.2. Цели и задачи Программы

Цель Программы – Сориентировать деятельность органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Дивеевского муниципального района на реализацию интересов населения, за счет использования информационных и телекоммуникационных технологий, в том числе за счет:

- обеспечения деятельности Многофункционального центра;

- поддержки средств массовой информации Дивеевского муниципального района;

- модернизации оборудования администрации Дивеевского муниципального района;

- обеспечение безопасности населения Дивеевского муниципального района.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

- повышение качества и доступности муниципальных услуг в электронном виде;

- снижение издержек бизнеса на преодоление административных барьеров;

- повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Дивеевского муниципального района (далее органов местного самоуправления), их координации;

- повышение открытости и прозрачности деятельности органов местного самоуправления для общества;

- создание и постоянное обновление представительства Администрации Дивеевского муниципального района в сети Интернет;

- использования системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112".

Исходя из необходимости решения поставленных задач сформированы соответствующие подпрограммы:

- подпрограмма 1 «Информационное общество»;

- подпрограмма 2 "Информационная среда";

- подпрограмма 3 «Повышение эффективности муниципального управления и внедрение современных информационных технологий»;

- подпрограмма 4 "Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" на территории Дивеевского муниципального района Нижегородской области на 2015 – 2017 годы".

В рамках каждой подпрограммы сформирована система основных мероприятий, направленных на решение соответствующей задачи.

2.3. Сроки и этапы реализации Программы

Программа рассчитана на 3 года: 2015 – 2017 годы. Реализация Программы осуществляется в один этап.

Подпрограммы «Информационное общество», «Информационная среда», «Повышение эффективности муниципального управления и внедрение современных информационных технологий», «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" на территории Дивеевского муниципального района Нижегородской области на 2015 – 2017 годы» реализуются в течение 2015 – 2017 годов без разделения на этапы.

2.4. План реализации муниципальной программы

Мероприятия Программы выполняются в рамках четырех подпрограмм и обеспечивают решения задач Программы.

Мероприятия подпрограммы 1 «Информационное общество» в Дивеевском муниципальном районе Нижегородской области на 2015 – 2017 годы" обеспечивают решение задач: повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг путем их перевода в электронный вид; развитие сервисов на основе информационных технологий для упрощения процедур межведомственного взаимодействия и коммуникации; развитие специальных информационных и информационно-технологических систем обеспечения деятельности органов государственной власти; снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг – сокращение временных и материальных затрат заявителей на получение услуг.

Мероприятия подпрограммы 2 "Информационная среда" обеспечивают решение задач: всестороннее информационное освещение социально-экономического и общественно-политического развития Дивеевского муниципального района Нижегородской области. Обеспечение жителей Дивеевского муниципального района достоверной социально значимой информацией; создание благоприятных условий для функционирования районной газеты «Ударник». Оказание поддержки по обеспечению бесперебойного выхода средств массовой информации – районной газеты «Ударник».

Мероприятия подпрограммы 3 «Повышение эффективности муниципального управления и внедрение современных информационных технологий» обеспечивают решение задач: повышение качества и доступности муниципальных услуг в электронном виде; снижение издержек бизнеса на преодоление административных барьеров; повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Дивеевского муниципального района (далее органов местного самоуправления), их координации; повышение открытости и прозрачности деятельности органов местного самоуправления для общества; создание и постоянное обновление представительства Администрации Дивеевского муниципального района в сети Интернет.

Мероприятия подпрограмма 4 "Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" на территории Дивеевского муниципального района Нижегородской области на 2015 - 2017 годы" обеспечивают решение задач: разработка нормативной правовой базы и организационно-методического обеспечения создания и функционирования системы-112, создание телекоммуникационной инфраструктуры системы-112, создание информационно-технической инфраструктуры системы-112, дооснащение станций и центров скорой медицинской помощи современными автоматизированными системами обмена информацией, обработки вызовов и управления мобильными бригадами скорой медицинской помощи, организация и проведение информирования населения Дивеевского муниципального района Нижегородской области о создании и функционировании системы-112 на муниципальном уровне.

Информация об основных мероприятиях Программы отражена в таблице 1.

План реализации муниципальной программы

Таблица 1

| Наименование мероприятия | Категория расходов (капвложения, НИОКР и прочие расходы) | Сроки исполнения | Исполнители мероприятий | Оценка расходов (тыс. руб.), годы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Дивеевского муниципального района направленных на реализацию интересов населения, за счет использования современных информационных и телекоммуникационных технологий |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Информационное общество» |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 Формирование и ведение реестра услуг, предоставляемых администрацией Дивеевского муниципального района, размещение реестра на официальном сайте МФЦ Дивеевского муниципального района | Прочие расходы | 2015-2017 гг. | МБУ «МФЦ Дивеевского муниципального района» | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.2 Завершение регламентации, приведение административных регламентов государственных и муниципальных услуг (функций), предоставляемых администрацией Дивеевского муниципального района в соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» | Прочие расходы | 2015-2017 гг. | МБУ «МФЦ Дивеевского муниципального района» Отдел по правовой работе и докумментообороту администрации Дивеевского муниципального района Информационный отдел администрации Дивеевского муниципального района | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.3 Формирование перечня государственных и муниципальных услуг (функций) МФЦ Дивеевского муниципального района | Прочие расходы | 2015-2017 гг. | МБУ «МФЦ Дивеевского муниципального района» | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.4 Утверждение перечней платных услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления МФЦ Дивеевского муниципального района государственных и муниципальных услуг (функций), утверждение методик определения размера платы за оказание таких услуг | Прочие расходы | 2015-2017 гг. | МБУ «МФЦ Дивеевского муниципального района» | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.5 Утверждение перечня услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями и другими организациями, в котором размещается муниципальное задание (заказ), подлежащие включению в реестр государственных и муниципальных услуг и предоставлению в электронном виде на базе МФЦ Дивеевского муниципального района | Прочие расходы | 2015-2017 гг. | МБУ «МФЦ Дивеевского муниципального района» Отделы и управление администрации Дивеевского муниципального района | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.6 Сопровождение деятельности МФЦ по предоставлению государственных и муниципальных услуг (функций) на территории Дивеевского муниципального района | Прочие расходы | 2015-2017 гг. | МБУ «МФЦ Дивеевского муниципального района» | 3470,82 | 3991,45 | 4590,92 | 12053,19 |
| Основное мероприятие 1.7 Организация деятельности удаленного рабочего места по предоставлению государственных и муниципальных услуг (функций) на территории Дивеевского муниципального района | Прочие расходы | 2015-2017 гг. | МБУ «МФЦ Дивеевского муниципального района» | 700 | 805 | 925 | 2430 |
| Основное мероприятие 1.8 Проведение анализа правовых актов, регулирующих предоставление государственных и муниципальных услуг (функций), предоставляемых на базе МФЦ Дивеевского муниципального района по принципу «одного окна», на предмет наличия ограничений, в том числе в части приема и выдачи документов сотрудниками МФЦ, доступа сотрудников МФЦ к государственным и муниципальным информационным системам | Прочие расходы | 2015-2017 гг. | МБУ «МФЦ Дивеевского муниципального района» Отдел по правовой работе и докумментообороту администрации Дивеевского муниципального района Информационный отдел администрации Дивеевского муниципального района | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.9 Заключение соглашений о взаимодействии между МФЦ, территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, органами государственной власти, органами государственных внебюджетных фондов | Прочие расходы | 2015-2017 гг. | МБУ «МФЦ Дивеевского муниципального района» | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.10 Информационное и методическое сопровождение и функционирования МФЦ и удаленного рабочего места | Прочие расходы | 2015-2017 гг. | МБУ «МФЦ Дивеевского муниципального района» | - | - | - | - |
| Подпрограмма 2 «Информационная среда» |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1 Проведение методических и обучающих семинаров для работников средств массовой информации Дивеевского муниципального района; организация и участие в профессиональных выставках и фестивалях средств массовой информации; проведение творческих журналистских конкурсов для муниципальных средств массовой информации; поощрение редакций подведомственных средств массовой информации в связи с юбилейными и знаменательными датами | Прочие расходы | 2015-2017 гг. | МБУ редакция газеты «Ударник» | 10,0 | 10,5 | 11,0 | 31,5 |
| Основное мероприятие 2.2 Выделение субсидий на выполнение муниципального задания на выполнение работ по информированию населения по вопросам, имеющим большую социальную значимость путем производства и выпуска печатного средства массовой информации – районной газеты «Ударник» | Прочие расходы | 2015-2017 гг. | Администрация Дивеевского муниципального района | 1479,3 | 1568,1 | 1662,2 | 4709,6 |
| Подпрограмма 3 "Повышение эффективности муниципального управления и внедрение современных информационных технологий" |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.1 Модернизация автоматизированных рабочих мест | Прочие расходы | 2015-2017 гг. | Администрация Дивеевского муниципального района Информационный отдел администрации Дивеевского муниципального района | 300,0 | 320,0 | 350,0 | 970,0 |
| Основное мероприятие 3.2 Использование сертифицированного программного обеспечения | Прочие расходы | 2015-2017 гг. | Администрация Дивеевского муниципального района Информационный отдел администрации Дивеевского муниципального района | 160,0 | 170,0 | 180,0 | 510,0 |
| Основное мероприятие 3.3 Поддержка представительства администрации Дивеевского муниципального района в сети Интернет | Прочие расходы | 2015-2017 гг. | Администрация Дивеевского муниципального района Информационный отдел администрации Дивеевского муниципального района | 10,0 | 10,5 | 11,0 | 31,5 |
| Подпрограмма 4 "Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" на территории Дивеевского муниципального района Нижегородской области на 2015 – 2017 годы" |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.1 Внедрение научно-методических документов, обеспечивающих организационные и технические мероприятия по созданию и вводу в эксплуатацию системы-112 | Прочие расходы | 2015-2017 гг. | Администрация Дивеевского муниципального района Отдел ГЗ, ПБ и мобработы администрации Дивеевского муниципального района | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 4.2 Создание телекоммуникационной инфраструктуры системы-112 на территории Дивеевского муниципального района Нижегородской области | Прочие расходы | 2015-2017 гг. | Администрация Дивеевского муниципального района Отдел ГЗ, ПБ и мобработы администрации Дивеевского муниципального района | 0 | 384 | 0 | 384 |
| Основное мероприятие 4.3 Создание информационно-технической инфраструктуры системы-112 | Прочие расходы | 2015-2017 гг. | Администрация Дивеевского муниципального района Отдел ГЗ, ПБ и мобработы администрации Дивеевского муниципального района | 464 | 0 | 0 | 464 |
| Основное мероприятие 4.4 Организация и проведение информирования населения Дивеевского муниципального района Нижегородской области о создании и функционировании системы-112 | Прочие расходы | 2015-2017 гг. | Администрация Дивеевского муниципального района Отдел ГЗ, ПБ и мобработы администрации Дивеевского муниципального района | 0 | 0 | 0 | 0 |

2.5. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Программы

Информация о составе и значениях индикаторов и непосредственных результатов по каждой из подпрограмм приведены в подпрограммах.

2.6. Меры правового регулирования

Принятие дополнительных мер правового регулирования не требуется.

2.7. Предоставление субсидий из районного бюджета

Предоставление субсидий из районного бюджета в рамках программы «Информационное общество и внедрение современных информационных технологий в Дивеевском муниципальном районе на 2015 – 2017 годы»

2.8. Обоснование объема финансовых ресурсов

Общий объем финансирования Программы составляет 21583,79 тысяч рублей, в том числе за счет средств районного бюджета – 21583,79 тысяч рублей.

По результатам ежегодной оценки эффективности и результативности реализации Программы возможно перераспределение объемов средств по направлениям, отдельным мероприятиям и годам.

Информация по ресурсному обеспечению Программы за счет средств районного бюджета отражена в таблице 2.

Прогнозная оценка расходов на реализацию Программы за счет всех источников отражена в таблице 3.

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной целевой программы за счет средств районного бюджета Дивеевского муниципального района

Таблица 2

| Статус | Подпрограмма муниципальной программы | Муниципальный заказчик-координатор, соисполнители | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа «Информационное общество и внедрение современных информационных технологий в Дивеевском муниципальном районе на 2015-2017 годы» |  | Всего: | 6130,12 | 6875,55 | 7730,12 |
|  |  | МБУ «МФЦ Дивеевского муниципального района» | 4170,82 | 4796,45 | 5515,92 |
|  |  | МБУ редакция газеты «Ударник» | 1489,3 | 1578,6 | 1673,2 |
|  |  | Администрация Дивеевского муниципального района | 470,0 | 500,5 | 541,0 |
| Подпрограмма 1 | «Информационное общество» | Всего: | 4170,82 | 4796,45 | 5515,92 |
|  |  | МБУ «МФЦ Дивеевского муниципального района» | 4170,82 | 4796,45 | 5515,92 |
| Подпрограмма 2 | «Информационная среда» | Всего | 1489,3 | 1578,6 | 1673,2 |
|  |  | МБУ редакция газеты «Ударник» | 1489,3 | 1578,6 | 1673,2 |
| Подпрограмма 3 | «Повышение эффективности муниципального управления и внедрение современных информационных технологий» | Всего | 470,0 | 500,5 | 541,0 |
|  |  | Администрация Дивеевского муниципального района | 470,0 | 500,5 | 541,0 |
| Подпрограмма 4 | «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" на территории Дивеевского муниципального района Нижегородской области на 2015 - 2017 годы» | Всего | 464,0 | 384,0 | 0 |
|  |  | Администрация Дивеевского муниципального района | 464,0 | 384,0 | 0 |

Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной программы за счет всех источников

Таблица 3

| Статус | Подпрограмма государственной программы | Источники финансирования | Оценка расходов (тыс. руб.), годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 год, тыс. руб. | 2016 год, тыс. руб. | 2017 год, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа «Информационное общество и внедрение современных информационных технологий в Дивеевском муниципальном районе на 2015-2017 годы» |  | Всего |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | Прочие источники |  |  |  |
| Подпрограмма 1 | «Информационное общество» | Всего | 4170,82 | 4796,45 | 5515,92 |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 4170,82 | 4796,45 | 5515,92 |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | Прочие источники |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 | Формирование и ведение реестра услуг, предоставляемых администрацией Дивеевского муниципального района, размещение реестра на официальном сайте МФЦ Дивеевского муниципального района | Всего | - | - | - |
|  |  | Областной бюджет | - | - | - |
|  |  | Местный бюджет | - | - | - |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  | Прочие источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.2 | Завершение регламентации, приведение административных регламентов государственных и муниципальных услуг (функций), предоставляемых администрацией Дивеевского муниципального района в соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». | Всего | - | - | - |
|  |  | Областной бюджет | - | - | - |
|  |  | Местный бюджет | - | - | - |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  | Прочие источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.3 | Формирование перечня государственных и муниципальных услуг (функций) МФЦ Дивеевского муниципального района | Всего | - | - | - |
|  |  | Областной бюджет | - | - | - |
|  |  | Местный бюджет | - | - | - |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  | Прочие источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.4 | Утверждение перечней платных услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления МФЦ Дивеевского муниципального района государственных и муниципальных услуг (функций), утверждение методик определения размера платы за оказание таких услуг. | Всего | - | - | - |
|  |  | Областной бюджет | - | - | - |
|  |  | Местный бюджет | - | - | - |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  | Прочие источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.5 | Утверждение перечня услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями и другими организациями, в котором размещается муниципальное задание (заказ), подлежащие включению в реестр государственных и муниципальных услуг и предоставлению в электронном виде на базе МФЦ Дивеевского муниципального района | Всего | - | - | - |
|  |  | Областной бюджет | - | - | - |
|  |  | Местный бюджет | - | - | - |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  | Прочие источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.6 | Организация деятельности МФЦ по предоставлению государственных и муниципальных услуг (функций) на территории Дивеевского муниципального района | Всего | 3470,82 | 3991,45 | 4590,92 |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 3470,82 | 3991,45 | 4590,92 |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | Прочие источники |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.7 | Организация деятельности удаленных рабочих мест по предоставлению государственных и муниципальных услуг (функций) на территории Дивеевского муниципального района | Всего | 700 | 805 | 925 |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 700 | 805 | 925 |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | Прочие источники |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.8 | Проведение анализа правовых актов, регулирующих предоставление государственных и муниципальных услуг (функций), предоставляемых на базе МФЦ Дивеевского муниципального района по принципу «одного окна», на предмет наличия ограничений, в том числе в части приема и выдачи документов сотрудниками МФЦ, доступа сотрудников МФЦ к государственным и муниципальным информационным системам. | Всего | - | - | - |
|  |  | Областной бюджет | - | - | - |
|  |  | Местный бюджет | - | - | - |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  | Прочие источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.9 | Заключение соглашений о взаимодействии между МФЦ, территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, органами государственной власти, органами государственных внебюджетных фондов. | Всего | - | - | - |
|  |  | Областной бюджет | - | - | - |
|  |  | Местный бюджет | - | - | - |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  | Прочие источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.10 | Информационное и методическое сопровождение создания и функционирования МФЦ и удаленных рабочих мест. | Всего | - | - | - |
|  |  | Областной бюджет | - | - | - |
|  |  | Местный бюджет | - | - | - |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  | Прочие источники | - | - | - |
| Подпрограмма 2 «Информационная среда» |  | Всего, в т.ч. | 1489,3 | 1578,6 | 1673,2 |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 1489,3 | 1578,6 | 1673,2 |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | Прочие источники |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1 | Проведение методических и обучающих семинаров для работников средств массовой информации Дивеевского муниципального района; организация и участие в профессиональных выставках и фестивалях средств массовой информации; проведение творческих журналистских конкурсов для муниципальных средств массовой информации; | Всего, в т.ч. | 10 | 10,5 | 11,0 |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 10 | 10,5 | 11,0 |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | Прочие источники |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.2 | Выделение субсидий на выполнение муниципального задания на выполнение работ по информированию населения по вопросам, имеющим большую социальную значимость путем производства и выпуска печатного средства массовой информации – районной газеты «Ударник». | Всего, в т.ч. | 1479,3 | 1568,1 | 1662,2 |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 1479,3 | 1568,1 | 1662,2 |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | Прочие источники |  |  |  |
| Подпрограмма 3 " Повышение эффективности муниципального управления и внедрение современных информационных технологий " |  | Всего, в т.ч. | 470,0 | 500,5 | 541,0 |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 470,0 | 500,5 | 541,0 |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | Прочие источники |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.1 | Модернизация автоматизированных рабочих мест | Всего, в т.ч. | 300,0 | 320,0 | 350,0 |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 300,0 | 320,0 | 350,0 |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | Прочие источники |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.2 | Использование сертифицированного программного обеспечения | Всего, в т.ч. | 160,0 | 170,0 | 180,0 |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 160,0 | 170,0 | 180,0 |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | Прочие источники |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.2 | Поддержка представительства администрации Дивеевского муниципального района в сети Интернет | Всего, в т.ч. | 10,0 | 10,5 | 11,0 |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 10,0 | 10,5 | 11,0 |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | Прочие источники |  |  |  |
| Подпрограмма 4 «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" на территории Дивеевского муниципального района Нижегородской области на 2015 - 2017 годы» |  | Всего, в т.ч. |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | Прочие источники |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.1 | Внедрение научно-методических документов, обеспечивающих организационные и технические мероприятия по созданию и вводу в эксплуатацию системы-112 | Всего, в т.ч. | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | Прочие источники |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.2 | Создание телекоммуникационной инфраструктуры системы-112 на территории Дивеевского муниципального района Нижегородской области | Всего, в т.ч. | 0 | 384 | 0 |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 0 | 384 | 0 |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | Прочие источники |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.3 | Создание информационно-технической инфраструктуры системы-112 | Всего, в т.ч. | 464 | 0 | 0 |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 464 | 0 | 0 |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | Прочие источники |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.4 | Организация и проведение информирования населения Дивеевского муниципального района Нижегородской области о создании и функционировании системы-112 | Всего, в т.ч. | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | Прочие источники |  |  |  |

2.10. Анализ рисков реализации Программы

К возможным внешним факторам, негативно влияющим на реализацию Программы, относятся:

- отсутствие финансирования (неполное финансирование) из источников, предусмотренных Программой;

- изменение федерального законодательства.

Отсутствие или неполное финансирование мероприятий Программы компенсируется через проведение мероприятий по корректировке сроков исполнения и сумм финансирования на последующие периоды реализации Программы.

Использование программно-целевого метода и принятие Программы позволит значительно минимизировать возможные риски, связанные с ее реализацией, за счет создания адекватных механизмов управления выполнением мероприятий.

Можно выделить следующие наиболее существенные риски успешной реализации Программы:

- риск низкой эффективности реализации мероприятий Программы и недостижения запланированных результатов ее выполнения. Данный риск минимизируется путем внедрения в систему управления реализацией Программы принципов и методов проектного управления, механизмов независимой многосторонней экспертизы проектных решений и получаемых результатов;

- риск дублирования и несогласованности выполнения работ в рамках Программы и других программ и проектов внедрения информационных технологий в деятельность органов местного самоуправления Дивеевского муниципального района Нижегородской области. В целях минимизации данного риска в рамках выполнения Программы планируется обеспечить реализацию задач, имеющих комплексный межведомственный характер и затрагивающих интересы многих органов местного самоуправления.

3. Подпрограммы муниципальной программы

Перечень подпрограмм, реализуемых в рамках Программы:

- подпрограмма 1 «Информационное общество»;

- подпрограмма 2 «Информационная среда»;

- подпрограмма 3 «Повышение эффективности муниципального управления и внедрение современных информационных технологий»;

- подпрограмма 4 «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" на территории Дивеевского муниципального района Нижегородской области на 2015 – 2017 годы».

ПАСПОРТ

Подпрограммы 1 «Информационное общество»

| Муниципальный заказчик | Администрация Дивеевского муниципального района |
| --- | --- |
| Координатор подпрограммы | Управление делами администрации Дивеевского муниципального района |
| Соисполнители подпрограммы | Муниципальное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Дивеевского муниципального района Нижегородской области» |
| Цели подпрограммы | - повышение уровня взаимодействия граждан, организаций и государства на основе информационных и телекоммуникационных технологий в Дивеевском муниципальном районе; - оптимизация порядка повышения качества и доступности государственных и муниципальных услуг, предоставляемых населению Дивеевского муниципального района; - повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований; - снижение административных барьеров; - снижение организационных, временных, финансовых затрат физических и юридических лиц при получении услуг; - создание системы контроля качества предоставления услуг, исполнения государственных и муниципальных услуг на территории Дивеевского муниципального района; - отсутствие нарушения нормативных сроков оказания услуг, предоставляемых на базе МФЦ; - повысить степень удовлетворенности граждан качеством и доступностью услуг, предоставляемых на базе МФЦ. |
| Задачи подпрограммы | - Повышение качества предоставления муниципальных услуг путем их перевода в электронный вид; - Развитие сервисов на основе информационных технологий для упрощения процедур межведомственного взаимодействия и коммуникации; - Развитие специальных информационных и информационно-технологических систем обеспечения деятельности органов муниципальной власти; - Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг – сокращение временных и материальных затрат заявителей на получение услуг. |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2015-2017 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы за счет средств районного бюджета (в разбивке по подпрограммам) | Всего по подпрограмме 2015 – 2017 годы – 14483,19 тыс. рублей, из них доля районного бюджета 14483,19 тыс. рублей по годам: на 2015 год – 4 170,82 тыс. рублей, из них доля районного бюджета 4 170,82 тыс. рублей; на 2016 год – 4 796,45 тыс. рублей, из них доля районного бюджета 4 796,45 тыс. рублей; на 2017 год – 5 515,92 тыс. рублей, из них доля районного бюджета 5 515,92 тыс. рублей. |
| Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов | - количество окон, принимающих и выдающих документы в режиме МФЦ; - количество предоставляемых государственных и муниципальных услуг; - время ожидания посетителя в очереди в окно приема документов на подачу документов на предоставление услуги или на оказание консультации по порядку предоставлению услуги; - пропускная способность сети МФЦ (количество заявителей на получение всех основных государственных и муниципальных услуг); - удовлетворенность получателей качеством оказания государственных и муниципальных услуг по отношению к исходному уровню. |

3.1. Текст подпрограммы 1

1. Характеристика состояния сферы деятельности, в рамках которой реализуется подпрограмма 1 «Информационное общество», в том числе основные проблемы в этой сфере и прогноз ее развития.

Подпрограмма 1 «Информационное общество» на 2015 – 2017 годы разработана в рамках реализации Постановления Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. N 313 Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Информационное общество (2011 – 2020 годы)" в целях улучшения качества и доступности государственных и муниципальных услуг на базе «МФЦ».

В декабре 2013 года в селе Дивеево был создан Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.

В 2015 – 2017 годах стоит задача по дальнейшему развитию МБУ МФЦ Дивеевского муниципального района

Существующая система предоставления государственных и муниципальных услуг гражданам и организациям, справедливо характеризуется как территориально разобщенная, непрозрачная, затянутая по срокам и сложная по процедурам, накладывающая основное бремя по сбору, согласованию и предоставлению документов на заявителя. Указанное, характерно как для системы предоставления государственных услуг, оказываемых федеральными и региональными органами исполнительной власти, так и для системы предоставления муниципальных услуг, оказываемых органами местного самоуправления.

При этом основные массовые общественно значимые услуги, как правило, носят межведомственный и межуровневый характер. В этой связи невозможно улучшить предоставление отдельно взятой услуги только в рамках конкретного ведомства без оптимизации работы других ведомств, включенных в предоставление таких государственных и муниципальных услуг. Поэтому проводить оптимизацию процесса предоставления государственных, муниципальных услуг целесообразно за счет:

- организации единой сети МФЦ;

- оптимизации межведомственного взаимодействия (в том числе электронного), сокращения времени документооборота, объединения информационных ресурсов различных ведомств;

- обеспечения возможности получения гражданами одновременно нескольких взаимосвязанных государственных и муниципальных услуг в рамках отдельно взятой межведомственной услуги в режиме «единого окна».

Предоставление возможности получения, в первую очередь социально-значимых, а также иных государственных и муниципальных услуг в одном месте – МФЦ позволяет приблизить публичные услуги к заявителю, упростить процедуры их получения, а также оптимизировать работу государственных органов и органов местного самоуправления, предоставляющих данные услуги.

При этом предоставляемые услуги должны быть доступны для населения, а это условие предполагает также учет транспортной доступности.

«МФЦ» предоставляет собой организацию по оказанию населению комплекса взаимосвязанных государственных и муниципальных услуг, организованных по принципу «одного окна» и соответствующем всем необходимым требованиям комфортности предоставления государственных и муниципальных услуг (организация работы электронной очереди, возможность предварительной записи по телефону, оборудованные места ожидания, удобство расположения и т.д.), включая возможность оплатить необходимые пошлины и сборы.

Ключевой функцией «МФЦ» является организация приема получателей услуг, первичная обработка документов, оказание заявителю государственной и муниципальной услуги, консультирование граждан и юридических лиц по вопросам предоставления государственных и муниципальных услуг. Взаимодействие различных уровней власти и «МФЦ» при предоставлении государственных и муниципальных услуг осуществляется на основе заключенных соглашений.

Прием и выдача документов получателей услуг осуществляется в окнах МФЦ, оборудованных рабочими местами, оснащенными всей необходимой оргтехникой.

Первоочередной задачей на пути к достижению улучшения качества и доступности государственных и муниципальных услуг на базе «МФЦ» является развитие созданного МФЦ и увеличение окон приема и выдачи документов.

На решение данной задачи и направлена настоящая подпрограмма.

Важной задачей данного проекта является преодоление разрыва между состоянием государственного и муниципального управления и существующим социально-экономическим потенциалом района путем кардинального повышения эффективности и результативности работы органов исполнительной власти и местного самоуправления и повышения качества государственного и муниципального управления.

Подпрограмма позволит значительно повысить доступность государственных и муниципальных услуг и оперативность их получения за счет повышения качества предоставления услуг на базе «МФЦ» и дальнейшего развития.

Практика показывает, что возникающие проблемы при реализации административной реформы наиболее эффективно решаются программными методами, поскольку комплексный подход позволяет обеспечить наиболее рациональную концентрацию финансовых, материальных, трудовых и прочих ресурсов.

2. Цели, задачи и целевые индикаторы подпрограммы 1

Функционирование МФЦ в Дивеевском муниципальном районе направлено на повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг до 2020 года.

Целью подпрограммы является: Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг – сокращение временных и материальных затрат заявителей на получение услуг.

Задачи подпрограммы:

- повышение удовлетворенности получателей государственных и муниципальных услуг их качеством (выполнение постановления Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. N 313);

- информационная поддержка МБУ «МФЦ в Дивеевском муниципальном районе»;

- повышение квалификации сотрудников МБУ «МФЦ в Дивеевском муниципальном районе»;

- организация работы привлекаемых организаций;

- обеспечение комфортных условий для получения государственных и муниципальных услуг.

В реализации подпрограммы заинтересованы, прежде всего, категории граждан, проживающих в Дивеевском муниципальном районе, которые относятся к малоимущим слоям населения, а также категории граждан и юридических лиц, занятых решением жилищных проблем, проблем оформления в собственность принадлежащего им имущества и получения субсидий, получения социальной поддержки, получения услуг государственной регистрации актов гражданского состояния и прочих государственных и муниципальных услуг.

Показатели реализации подпрограммы позволят оценить достижение цели и задачи подпрограммы:

- количество окон, принимающих и выдающих документы в режиме МФЦ;

- количество предоставляемых государственных и муниципальных услуг;

- время ожидания посетителя в очереди в окно приема документов на подачу документов на предоставление услуги или на оказание консультации по порядку предоставлению услуги;

- пропускная способность сети МФЦ (количество заявителей на получение всех основных государственных и муниципальных услуг);

- удовлетворенность получателей качеством оказания государственных и муниципальных услуг по отношению к исходному уровню.

Значения целевых индикаторов

Таблица 3

| N п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значение целевых показателей (индикаторов) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отчетный (базовый) год | текущий год | очередной год | первый год планового периода | второй год плановою периода | трети год планового периода | год завершения действия программы |
|  |  |  | отчет | оценка | прогноз | прогноз | прогноз |  | прогноз |
| Повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг на базе муниципального бюджетного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Дивеевском муниципальном районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Развитие многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг (увеличение количества заявителей) | чел. | - | 650 | 1200 | 2000 | 2500 | 3200 | - |
| 2 | Сокращение времени ожидания заявителей в очереди | мин. | - | 15 | 15 | 15 | 13 | 12 | - |
| 3 | Сокращение времени получения заявителем услуги | дней | - | 10-40 | 10-35 | 10-30 | 10-25 | 10-15 | - |
| 4 | Повышение удовлетворенности заявителей качеством предоставления государственных и муниципальных услуг | % | - | 70 | 80 | 90 | 100 | 100 | - |

3.Механизм реализации подпрограммы 1

1. Реализация подпрограммы предусматривает взаимодействие многофункционального центра с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов государственной власти, органов местного самоуправления и других заинтересованных организаций путем заключения соглашений с учетом норм Федерального закона от 27 июля 2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

2. Источником финансирования подпрограммы являются средства Администрации Дивеевского муниципального района.

3. Получателями государственных и муниципальных услуг, оказываемых «МФЦ», являются физические и юридические лица.

4. Главным распорядителем бюджетных средств, предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы, является Администрация Дивеевского муниципального района.

В 2015 – 2017 годах предполагается открытие 1 дополнительного удаленного окна.

Закупка (оплата) товаров (работ, услуг) для развития МБУ «МФЦ в Дивеевском муниципальном района» осуществляется за счет субсидий, выделенных бюджетом Администрации Дивеевского муниципального района.

Специфика работы с заявителями, взаимодействие с различными органами власти требует последовательного и постоянного повышения квалификации сотрудников МФЦ.

МБУ «МФЦ Дивеевского муниципального района» организует прохождение обучения и повышение квалификации сотрудников в форме семинаров (тренингов) по оказанию государственных и муниципальных услуг.

Перечень мероприятий и объемы финансирования муниципальной подпрограммы «Информационное общество» (2015 – 2017 годы)" для МБУ «МФЦ Дивеевского муниципального района»

Таблица 4

| № п/п | Наименование и содержание мероприятия | Сроки реализации | Источники финансирования | Общий объем расходов (тыс. руб.) |  | Объем расходов на реализацию мероприятий подпрограммы по годам (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1. Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Формирование и ведение реестра услуг, предоставляемых администрацией Дивеевского муниципального района, размещение реестра на официальном сайте МФЦ Дивеевского муниципального | 2015-2017 гг. | Районный бюджет | в пределах ассигнований, выделенных на основную деятельность |  | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | Завершение регламентации, приведение административных регламентов государственных и муниципальных услуг (функций), предоставляемых администрацией Дивеевского муниципального района в соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». | 2015-2017 гг. | Районный бюджет | в пределах ассигнований, выделенных на основную деятельность |  | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. | Формирование перечня государственных и муниципальных услуг (функций) МФЦ Дивеевского муниципального района | 2015-2017 гг. | Районный бюджет | в пределах ассигнований, выделенных на основную деятельность |  | 0 | 0 | 0 |
| 1.4. | Утверждение перечней платных услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления МФЦ Дивеевского муниципального района государственных и муниципальных услуг (функций), утверждение методик определения размера платы за оказание таких услуг. | 2015-2017 гг. | Районный бюджет | в пределах ассигнований, выделенных на основную деятельность |  | 0 | 0 | 0 |
| 1.5. | Утверждение перечня услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями и другими организациями, в котором размещается муниципальное задание (заказ), подлежащие включению в реестр государственных и муниципальных услуг и предоставлению в электронном виде на базе МФЦ Дивеевского муниципального района | 2015-2017 гг. | Районный бюджет | в пределах ассигнований, выделенных на основную деятельность |  | 0 | 0 | 0 |
| 2. Организация предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ и удаленных рабочих мест по принципу «одного окна», в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Организация деятельности МФЦ по предоставлению государственных и муниципальных услуг (функций) на территории Дивеевского муниципального района, в т.ч.: Фонд оплаты труда Фонд оплаты коммунальных услуг и содержанию имущества Приобретение материальных запасов (канцтовары и бумага) | 2015-2017 гг. | Всего – в т.ч.: Районный бюджет |  | 12053,19 12053,19 10000,00 1034,00 330,00 | 3470,82 3470,82 3020,00 298,00 95,00 | 3991,45 3991,45 3230,00 342,00 109,00 | 4590,92 4590,92 3750,00 394,00 126,00 |
| 2.2 | Организация деятельности удаленного рабочего места по предоставлению государственных и муниципальных услуг (функций) на территории Дивеевского муниципального района | 2015 год. | Всего – в т.ч.: Районный бюджет |  | 2430,00 2430,00 | 700,00 700,00 | 805,00 805,00 | 925,00 925,00 |
| 2.3. | Проведение анализа правовых актов, регулирующих предоставление государственных и муниципальных услуг (функций), предоставляемых на базе МФЦ Дивеевского муниципального района по принципу «одного окна», на предмет наличия ограничений, в том числе в части приема и выдачи документов сотрудниками МФЦ, доступа сотрудников МФЦ к государственным и муниципальным информационным системам. | 2015-2017 гг. | Районный бюджет |  | в пределах ассигнований, выделенных на основную деятельность | 0 | 0 | 0 |
| 2.5. | Заключение соглашений о взаимодействии между МФЦ, территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, органами государственной власти, органами государственных внебюджетных фондов. | 2015-2017 гг. | Районный бюджет |  | в пределах ассигнований, выделенных на основную деятельность | 0 | 0 | 0 |
| 2.6. | Информационное и методическое сопровождение создания и функционирования МФЦ и удаленных рабочих мест. | 2015-2017 гг. | Районный бюджет |  | в пределах ассигнований, выделенных на основную деятельность | 0 | 0 | 0 |
| Итого по разделу, в т.ч. |  |  | Всего – в т.ч.: Районный бюджет |  | 14483,19 14489,19 | 4170,82 4170,82 | 4796,45 4796,45 | 5515,92 5515,92 |

4. Организация управления подпрограммой 1

1. Администрация Дивеевского муниципального района готовит предложения в случае необходимости по внесению изменений в нормативные правовые акты Дивеевского муниципального района, в соответствии с которыми реализуется подпрограмма.

2. Система управления реализацией подпрограммы включает взаимодействие следующих групп участников:

1) организатора сети МФЦ – Администрация Дивеевского муниципального района;

2) участников сети МФЦ, перечень (состав) которых определяется соглашениями об организации предоставления государственных и муниципальных услуг на базе сети МФЦ (далее – соглашение).

5. Участниками сети МФЦ являются:

- федеральные органы исполнительной власти, их территориальные органы, государственные услуги которых предоставляются на базе сети МФЦ;

- органы исполнительной власти Дивеевского муниципального района, муниципальные услуги которых предоставляются на базе сети МФЦ;

- органы местного самоуправления, муниципальные услуги которых предоставляются на базе сети МФЦ;

- иные организации, участвующие в предоставлении государственных и муниципальных услуг.

На базе сети МФЦ оказываются также дополнительные услуги (оказание квалифицированной юридической помощи, составление всех видов договоров, банковские и иные услуги, связанные с предоставлением государственных и муниципальных услуг).

5. Оценка социально-экономической эффективности реализации мероприятий подпрограммы 1.

Подпрограмма направлена на обеспечение высокого качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг гражданам и юридическим лицам в сферах: социальной поддержки населения, регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, определения гражданско-правового статуса заявителя, регулирования предпринимательской деятельности.

В ходе реализации подпрограммы предполагается открыть дополнительно 1 удаленное окно.

Выполнение мероприятий подпрограммы 1 упростит процедуру получения гражданами и юридическими лицами массовых общественно значимых услуг за счет реализации принципа «одного окна», сократит сроки предоставления услуг, время ожидания посетителя в очереди на подачу документов (на оказание консультации), а также повысит качество услуг, удовлетворенность граждан качеством оказания услуг.

Показатели реализации подпрограммы:

- количество окон, принимающих и выдающих документы в режиме МФЦ, – не менее 5 до конца 2015 г.

- количество предоставляемых государственных и муниципальных услуг – не менее 60;

- сокращение времени ожидания посетителя в очереди в окно приема документов на подачу документов для предоставления услуги или оказания консультации по порядку предоставления услуги – не более 12 мин.;

- увеличение пропускной способности сети МФЦ (количество заявителей на получение всех основных государственных и муниципальных услуг) – не менее 3200 чел. в год до конца 2017 г.;

Реализация подпрограммы позволит минимизировать контакты заявителей с должностными лицами федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Нижегородской области, органов местного самоуправления, уменьшить число возможных злоупотреблений и коррупционных правонарушений, сократить ведомственный и межведомственный документооборот, обеспечить согласованность действий между различными органами, контролировать процесс прохождения документов, как со стороны органов, оказывающих услуги, так и со стороны потребителей услуг, сократить нормативы затрат ресурсов на предоставление государственных и муниципальных услуг.

6. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 1.

Итогом реализации подпрограммы является: Оптимизация исполнения административных процедур предоставления тех государственных и муниципальных услуг, которые осуществляются совместно двумя и более органами исполнительной власти разных уровней и предполагают тесное взаимодействие и сотрудничество этих органов власти.

МФЦ оптимизирует процедуры как для заявителей, так и для сотрудников тех органов власти и организаций, которые принимают участие в предоставлении государственных и муниципальных услуг в МФЦ.

Предоставление услуг на базе МФЦ способствует повышению информированности заявителей о прохождении документов в органах власти.

Создание информационно-коммуникационных сетей с межведомственным электронным обменом информацией в МФЦ позволит органам власти и организациям, участвующим в предоставлении услуг, обмениваться информацией по вопросам предоставления услуг, а также в оперативном порядке предоставлять информацию о наличии запрашиваемых в установленном порядке сведений.

Мониторинг реализации подпрограммы будет осуществляться ежемесячно согласно сетевому графику выполнения работ и по типовому паспорту МФЦ, который будет разработан в ходе реализации подпрограммы.

Результаты проекта (промежуточные и итоговые) рассматриваются и утверждаются Администрацией Дивеевского муниципального района.

Реализация подпрограммы «Информационное общество» на базе муниципального бюджетного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Дивеевском муниципальном районе» обеспечит равные условия получения услуг для всех категорий граждан вне зависимости от места проживания или регистрации.

Значимость проекта заключается в следующем:

- в улучшении доступа населения к информации и услугам;

- в предоставлении качественных услуг с экономией времени и усилий граждан;

- обеспечение доступа к услугам без необходимости в посредниках.

3.2. Подпрограмма 2 "Информационная среда" (далее – Подпрограмма 2)

ПАСПОРТ

Подпрограммы 2 «Информационная среда»

| Муниципальный заказчик | Администрация Дивеевского муниципального района Нижегородской области |
| --- | --- |
| Координатор подпрограммы | Управление делами администрации Дивеевского муниципального района |
| Соисполнители подпрограммы | Районная газета «Ударник» |
| Цели Подпрограммы | создание и развитие в Дивеевском муниципального районе Нижегородской области системы единого информационного пространства, соответствующего интересам и потребностям населения района, а также содействие в формировании благоприятного имиджа Дивеевского муниципального района посредством проведения целенаправленной информационной политики администрации Дивеевского муниципального района Нижегородской области |
| Задачи Подпрограммы | - всестороннее информационное освещение социально-экономического и общественно-политического развития Дивеевского муниципального района Нижегородской области. - обеспечение жителей Дивеевского муниципального района достоверной социально значимой информацией; - создание благоприятных условий для функционирования районной газеты «Ударник»; - оказание поддержки по обеспечению бесперебойного выхода средств массовой информации – районной газеты «Ударник». |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы 2 | 2015 – 2017 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | всего по подпрограмме 2015 – 2017 годы – 4741,1 тыс. рублей по годам: 2015 – 1489,3 тыс. рублей, из них доля районного бюджета 1489,3 тыс. рублей; 2016 – 1578,6 тыс. рублей, из них доля районного бюджета 1578,6 тыс. рублей; 2017 – 1673,2 тыс. рублей, из них доля районного бюджета 1673,2 тыс. рублей |
| Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов | уровень обеспеченности районной газетой «Ударник» жителей Дивеевского муниципального района Нижегородской области к 2017 году сохранится на уровне 2014 года и составит 192000 экз. |

Текст Подпрограммы 2

Характеристика сферы реализации подпрограммы 2, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Согласно данным Всероссийского центра изучения общественного мнения (далее – ВЦИОМ) по состоянию на 22 июня 2012 года, наиболее влиятельным общественным институтом страны граждане России считали средства массовой информации (3,64 балла из 5). На втором и третьем месте соответственно оказались политические партии (3,1 балла) и православная церковь (3,09 балла). Наименее влиятельным институтом названы профсоюзы (1,8 балла). По сравнению с 2000 годом, оценка роли СМИ практически не изменилась (тогда она оценивалась в 3,6 балла), что уже само по себе говорит о важности данного направления.

Учредителями районной газеты «Ударник» являются Правительство Нижегородской области, Земское собрание Дивеевского муниципального района, администрация Дивеевского муниципального района, МБУ редакция газеты «Ударник».

Территория распространения газеты «Ударник» - Дивеевский муниципальный район, распространяется газета в основном по подписке – 90%, остальной тираж поступает в продажу.

Для сохранения аудитории, взаимодействия с аудиторией и поиска новых читателей, создан сайт районной газеты «Ударник».

Цели и задачи Подпрограммы 2

Приоритетами муниципальной политики в сфере реализации Подпрограммы являются формирование информационных направлений и трендов, обеспечивающих широкое и объективное освещение в СМИ деятельности органов исполнительной власти Нижегородской области и Дивеевского муниципального района, социально-экономических преобразований и общественных процессов, происходящих в области и районе, укрепление положительного имиджа Дивеевского муниципального района.

Целью Подпрограммы является создание и развитие в Дивеевском муниципальном районе системы единого информационного пространства, соответствующего интересам и потребностям населения района, а также содействие в формировании благоприятного имиджа района посредством проведения целенаправленной информационной политики администрации Дивеевского муниципального района и Правительством Нижегородской области.

Для достижения указанной цели решаются следующие задачи:

1) Всестороннее информационное освещение социально-экономического и общественно-политического развития Нижегородской области и Дивеевского муниципального района. Обеспечение жителей Дивеевского муниципального района достоверной социально значимой информацией.

2) Создание благоприятных условий для функционирования средств массовой информации в Дивеевском муниципальном районе. Оказание поддержки по обеспечению бесперебойного выхода средств массовой информации.

Сроки и этапы реализации Подпрограммы 2

Подпрограмма 2 реализуется в 2015 – 2017 гг.

Перечень основных мероприятий Подпрограммы 2

В рамках подпрограммы 2 реализуются следующие основные мероприятия:

Основное мероприятие 2.1 Организация информирования населения Дивеевского муниципального района о деятельности органов государственной и муниципальной власти, а также по вопросам, имеющим большую социальную значимость.

Ожидаемым результатом реализации данного мероприятия является доведение до населения Дивеевского муниципального района через районную газету «Ударник» социально значимой информации. Укрепление положительного имиджа Дивеевского муниципального района в Нижегородской области.

Основное мероприятие 2.2 Выделение субсидий на выполнение муниципального задания на выполнение работ по информированию населения по вопросам, имеющим большую социальную значимость путем производства и выпуска печатного средства массовой информации – районной газеты «Ударник».

Основное мероприятие 2.3. Проведение методических и обучающих семинаров для работников средств массовой информации Дивеевского муниципального района; организация и участие в профессиональных выставках и фестивалях средств массовой информации; проведение творческих журналистских конкурсов для муниципальных средств массовой информации; поощрение редакций подведомственных средств массовой информации в связи с юбилейными и знаменательными датами.

Ожидаемым результатом реализации данных мероприятий является: доведение до населения через районную газету «Ударник» социально значимой информации; сохранение и развитие муниципального информационного ресурса Дивеевского муниципального района – районную газету «Ударник»; обеспечение права жителей Дивеевского муниципального района на получение информации через районную газету «Ударник».

Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Подпрограммы 2

По завершении реализации Подпрограммы 2 планируется достижение следующих значений целевых индикаторов:

Уровень обеспеченности местными печатными СМИ жителей муниципальных образований Нижегородской области к 2020 году сохранится на уровне 2014 года и составит 192000 экз.

Перечень основных мероприятий

Таблица 5

| Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок |  | Ожидаемый результат | Основные направления реализации | Связь с показателями программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |  |
| Организация информирования населения Дивеевского муниципального района о деятельности органов государственной и муниципальной власти, а также по вопросам, имеющим большую социальную значимость. | МБУ редакция газеты «Ударник» | 2015 г. | 2017 г. | Доведение до населения Дивеевского муниципального района через районную газету «Ударник» социально значимой информации. Укрепление положительного имиджа Дивеевского муниципального района в Нижегородской области. | Доведение до населения Дивеевского муниципального района через районную газету «Ударник», сайт газеты социально значимой информации; | Уровень обеспеченности районной газетой «Ударник» жителей Дивеевского муниципального района Нижегородской области к 2017 году сохранится на уровне 2014 года и составит 192000 экз. |
| Выделение субсидий на выполнение муниципального задания на выполнение работ по информированию населения по вопросам, имеющим большую социальную значимость путем производства и выпуска печатного средства массовой информации –районной газеты «Ударник». | Администрация Дивеевского муниципального района | 2015 г. | 2017 г. | Доведение до населения через районную газету «Ударник» социально значимой информации; сохранение и развитие муниципального информационного ресурса Дивеевского муниципального района – районную газету «Ударник»; обеспечение права жителей Дивеевского муниципального района на получение информации через районную газету «Ударник». | Обеспечение бесперебойного выхода газеты «Ударник»; Обеспечение права жителей Дивеевского муниципального района на получение информации через районную газету «Ударник». | Выполнение муниципального задания на выполнение работ |
| Проведение методических и обучающих семинаров для работников средств массовой информации Дивеевского муниципального района; организация и участие в профессиональных выставках и фестивалях средств массовой информации; проведение творческих журналистских конкурсов для муниципальных средств массовой информации; поощрение редакций подведомственных средств массовой информации в связи с юбилейными и знаменательными датами | МБУ редакция газеты «Ударник» | 2015 г. | 2017 г. | Доведение до населения через районную газету «Ударник» социально значимой информации; сохранение и развитие муниципального информационного ресурса Дивеевского муниципального района – районную газету «Ударник»; обеспечение права жителей Дивеевского муниципального района на получение информации через районную газету «Ударник». |  | сохранение и развитие муниципального информационного ресурса Дивеевского муниципального района – районную газету «Ударник»; |

Предоставление субсидий из районного бюджета

Предоставление субсидий из районного бюджета в рамках подпрограммы «Информационная среда».

Ресурсное обеспечение подпрограммы "Информационная среда" за счет бюджетных ассигнований

Таблица 6

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Код бюджетной классификации |  |  |  | Объемы бюджетных ассигнований (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | Групп па ВР | 2013 год | 2014 год | 2015 – первый год планового периода | 2016 год | 2017 год |
| Организация информирования населения Дивеевского муниципального района о деятельности органов государственной и муниципальной власти, а также по вопросам, имеющим большую социальную значимость. | МБУ редакция газеты «Ударник» |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Выделение субсидий на выполнение муниципального задания на выполнение работ по информированию населения по вопросам, имеющим большую социальную значимость путем производства и выпуска печатного средства массовой информации –районной газеты «Ударник». | Администрация Дивеевского муниципального района |  |  |  |  | 1469,3 | 1495,6 | 1479,3 | 1568,1 | 1662,2 |
| Проведение методических и обучающих семинаров для работников средств массовой информации Дивеевского муниципального района; организация и участие в профессиональных выставках и фестивалях средств массовой информации; проведение творческих журналистских конкурсов для муниципальных средств массовой информации; поощрение редакций подведомственных средств массовой информации в связи с юбилейными и знаменательными датами | МБУ редакция газеты «Ударник» |  |  |  |  | 0 | 0 | 10,0 | 10,5 | 11,0 |

Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 2

Расходы на реализацию подпрограммы 2 в целом осуществляются в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств на соответствующий финансовый год и плановый период.

Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы 2 за весь период ее реализации составляет 4741,1 тысяч рублей. В том числе по годам: 2015 – 1489,3 тыс. рублей; 2016 – 1578,6 тыс. рублей; 2017 – 1673,2 тыс. рублей.

Анализ рисков реализации Подпрограммы 2.

Основными внешними факторами, негативно влияющими на реализацию подпрограммы 2, могут явиться:

- отсутствие (неполное) финансирования подпрограммы 2 из местных бюджетов;

- изменение федерального законодательства.

3.3 Подпрограмма 3 "Повышение эффективности муниципального управления и внедрение современных информационных технологий" (далее – Подпрограмма 3)

ПАСПОРТ

Подпрограммы 3 «Повышение эффективности муниципального управления и внедрение современных информационных технологий»

| Муниципальный заказчик | Администрация Дивеевского муниципального района |
| --- | --- |
| Координатор подпрограммы | Информационный отдел администрации Дивеевского муниципального района |
| Соисполнители программы | Отсутствуют |
| Цели подпрограммы | Повысить эффективность деятельности органов местного самоуправления направленную на реализацию интересов населения, за счет внедрения и использования современных информационных и телекоммуникационных технологий. |
| Задачи подпрограммы | Внедрение и использование современных информационных технологий, современной компьютерной и оргтехники техники, лицензионного программного обеспечения в администрации Дивеевского муниципального района. Оборудование автоматизированных рабочих мест. Обеспечение технической возможности предоставления муниципальных услуг в электронном виде. Повышение качества и доступности муниципальных услуг в электронном виде; Снижение административных барьеров при оказании муниципальных услуг; Обеспечение эффективного взаимодействия между администрацией района и сторонними организациями, между администрацией района и гражданами, между структурными подразделениями администрации Дивеевского муниципального района; повышение открытости и прозрачности деятельности органов местного самоуправления для общества; Постоянное обновление представительства Администрации Дивеевского муниципального района в сети Интернет. |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2015 – 2017 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований программы за счет средств районного бюджета (в разбивке по подпрограммам) | всего по подпрограмме 2015 – 2017 годы – 1511,5 тыс. рублей из них доля районного бюджета 1511,5 тыс. рублей по годам: на 2015 год – 470,0 тыс. рублей, из них доля районного бюджета 470,0 тыс. рублей; на 2016 год – 500,5 тыс. рублей, из них доля районного бюджета 500,5 тыс. рублей; на 2017 год – 541,0 тыс. рублей, из них доля районного бюджета 541,0 тыс. рублей. |
| Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов | повышение эффективности муниципального управления за счет активизации внедрения и повышения результативности использования информационных и коммуникационных технологий; повышение информационной открытости органов местного самоуправления, эффективности их взаимодействия с гражданами; повышение эффективности деятельности администрации Дивеевского муниципального района Нижегородской области; активное вовлечение граждан в использование информационных и коммуникационных технологий за счет повышения качества и доступности оказываемых муниципальных услуг в электронном виде; обеспечение эффективного межведомственного и внутриведомственного взаимодействия с целью сбора, формирования и внедрения муниципальных информационных ресурсов. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Повышение эффективности муниципального управления за счет активизации внедрения и повышения результативности использования информационных и коммуникационных технологий; повышение информационной открытости органов местного самоуправления, эффективности их взаимодействия с гражданами; повышение эффективности деятельности отделов и управлений Администрации Дивеевского муниципального района Нижегородской области, исполнительных органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Дивеевского муниципального района; активное вовлечение граждан в использование информационных и коммуникационных технологий за счет внедрение муниципальных услуг в электронном виде; повышение информационной открытости органов местного самоуправления, эффективности их взаимодействия с гражданами и организациями, качества и доступности оказываемых ими информационных и коммуникационных услуг; обеспечение эффективного межведомственного взаимодействия с целью сбора, формирования и ведения муниципальных информационных ресурсов. |

Текст подпрограммы 3

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 3, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Развитие и широкое применение информационных технологий в различных сферах является глобальной тенденцией мирового развития. Для перехода от индустриального общества к информационному характерно, что информация и знания становятся движущей силой социально-экономического развития наряду с такими традиционными факторами, как природные, трудовые и финансовые ресурсы. Информационно-коммуникационная инфраструктура становится в один ряд с другими обеспечивающими инфраструктурами, такими, например, как транспортная, энергетическая.

Применение информационно-коммуникационной инфраструктуры (далее ИКИ) имеет решающее значение для повышения эффективности муниципального управления. Важным результатом внедрения ИКИ является сокращение сроков и повышение качества решения органами местного самоуправлении аналитических и прогнозных задач экономического и социального развития на основе внедрения электронного документооборота и формирования совместно используемых информационных ресурсов и создание правовых, организационных и технологических условий для реального обеспечения прав граждан на свободный поиск и получение информации, расширения спектра услуг, предоставляемых населению организациями Дивеевского муниципального района.

Анализ информационно-коммуникационных технологий в Администрации Дивеевского муниципального района выявил следующие проблемы:

- необходимо создание новых, и доработка уже существующих муниципальных правовых актов Дивеевского муниципального района, устанавливающих необходимые отношения между органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями Дивеевского муниципального района по вопросам информатизации, создания и использования информационных ресурсов и систем;

- отсутствует единая система электронного документооборота. Необходимо создание единой телекоммуникационной инфраструктуры, которая свяжет между собой все органы местного самоуправления Дивеевского муниципального района;

- не все отделы администрации Дивеевского муниципального района укомплектованы автоматизированными рабочими местами (АРМ), а существующие АРМ морально устарели и требуют доработки;

- высокий процент несертифицированного общесистемного программного обеспечения;

- разработанный в 2010 году официальный сайт Администрации Дивеевского муниципального района, на страницах которого размещены основные документы, отражающие работу органов местного самоуправления Дивеевского муниципального района, необходимо привести в соответствие со стандартами, применяемыми сегодня к Web – страницам.

Чтобы исправить негативные тенденции, обеспечить достижение требуемых значений индикативных показателей, а также обеспечить координацию органов местного самоуправления Дивеевского муниципального района предлагается использовать программно-целевой подход.

2. Основная цель и задачи подпрограммы

Основная цель Программы: повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Дивеевского муниципального района направленных на реализацию интересов населения за счет использования информационных и телекоммуникационных технологий.

Подпрограмма предусматривает решение задач. В части развития информационного общества:

- повышение эффективности системы муниципального управления в Дивеевском муниципальном районе за счет использования информационно-коммуникационных технологий;

- повышение качества предоставления муниципальных услуг на основе использования информационных и телекоммуникационных технологий;

- приведение сайта Администрации Дивеевского муниципального района в соответствие с требованиями Федерального закона от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»;

- развитие Единой системы электронного документооборота органов местного самоуправления Дивеевского муниципального района.

Значения целевых индикаторов

Таблица 7

| N п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значение целевых показателей (индикаторов) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
| 1 | Использование сертифицированного программного обеспечения | % | 80 | 90 | 100 |
| 2 | Модернизация автоматизированных рабочих мест | % | 70 | 85 | 100 |
| 3 | Удовлетворенность качеством оказываемых администрацией Дивеевского муниципального района услуг населению Дивеевского муниципального района | % | 100 | 100 | 100 |

3. Сроки и этапы реализации подпрограммы

Реализация Программы рассчитана на 2015–2017 годы и будет осуществляться в один этап.

4. Мероприятия подпрограммы.

В Программе предусматривается реализация мероприятий по следующим основным направлениям:

- повышение эффективности муниципального управления;

- повышение качества жизни граждан.

В рамках подпрограммы решаются следующие задачи:

- развитие Единой телекоммуникационной инфраструктуры органов местного самоуправления Дивеевского муниципального района;

- внедрение системы электронного документооборота;

- переход к новой форме организации деятельности органов местного самоуправления Дивеевского муниципального района, качественно новый уровень оперативности и удобства получения организациями и гражданами муниципальных услуг и информации о результатах деятельности органов власти;

- модернизация и постоянное обновление Интернет представительства Администрации Дивеевского муниципального района;

- отслеживание работы Интернет – приемной;

- использование электронного документооборота в деятельности органов местного самоуправления.

Приоритетами направления являются:

- оптимизация предоставления муниципальных услуг в различных сферах за счет использования информационных технологий;

Реализация проектов к моменту окончания Программы позволит достичь следующего состояния развития инфраструктуры электронного муниципалитета:

- разработаны информационные сети, обеспечивающие быстрый, надежный, безопасный и экономичный доступ к сетевым технологиям, их обслуживанию и применению.

Реализация проектов к моменту окончания Программы позволит достичь следующего состояния развития информационного общества:

- исключена необходимость в личном (физическом) присутствии или использовании бумажных документов при реализации своих прав и исполнении обязанностей в отношении государства, осуществлении любых функций, оказании услуг и выполнении действий, закрепленных за органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями Дивеевского муниципального района (за исключением очевидных ситуаций физического взаимодействия) в отношении приоритетных первоочередных муниципальных услуг;

- реализован электронный доступ ко всем нормативным правовым актам, открытой организационно-распорядительной документации, информации о текущей деятельности органов местного самоуправления Дивеевского муниципального района;

- реализована централизованная инфраструктура сбора и раскрытия численных показателей текущей деятельности Дивеевского муниципального района.

Достижение поставленной цели Программы невозможно без повышения качества и доступности предоставляемых муниципальными учреждениями услуг населению.

Основная цель направления «Формирование общественной поддержки выполнения мероприятий программы» – популяризация возможностей и преимуществ информационного общества.

В рамках данного направления программы решаются следующие задачи:

- информационное сопровождение мероприятий по реализации Стратегии развития информационного общества.

5. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Подпрограмма осуществляется в 2015 – 2017 годах за счет средств местного бюджета с общим объемом финансирования – 1511,5 тыс. рублей из них доля районного бюджета 1511,5 тыс. рублей.

по годам:

на 2015 год – 470,0 тыс. рублей, из них доля районного бюджета 470,0 тыс. рублей;

на 2016 год – 500,5 тыс. рублей, из них доля районного бюджета 500,5тыс. рублей;

на 2017 год – 541,0 тыс. рублей, из них доля районного бюджета 541,0 тыс. рублей.

Объем финансирования Программы подлежит ежегодному уточнению исходя из реальных условий формирования местного бюджета на очередной финансовый год.

Объем расходов на реализацию мероприятий

Таблица 8

| № п/п | Наименование и содержание мероприятия | Сроки реализации | Источники финансирования | Общий объем расходов (тыс. руб.) | Объем расходов на реализацию мероприятий программы по годам (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1.1 | Модернизация автоматизированных рабочих мест | 2015-2017 гг. | Районный бюджет | 970,0 | 300,0 | 320,0 | 350,0 |
| 1.2 | Использование сертифицированного программного обеспечения | 2015-2017 гг. | Районный бюджет | 510,0 | 160,0 | 170,0 | 180,0 |
| 1.3 | Поддержка представительства администрации Дивеевского муниципального района в сети Интернет | 2015-2017 гг. | Районный бюджет | 31,5 | 10,0 | 10,5 | 11,0 |
|  | Итого в т.ч. |  | Всего – в т.ч.: Районный бюджет | 1511,5 1511,5 | 470,0 470,0 | 500,5 500,5 | 541,0 541,0 |

6. Ожидаемые результаты внедрения подпрограммы 3

Результатом внедрения Программы перехода на предоставление муниципальных услуг в электронном виде является:

- повышение эффективности муниципального управления за счет активизации внедрения и повышения результативности использования информационных и коммуникационных технологий;

- повышение информационной открытости органов местного самоуправления, эффективности их взаимодействия с гражданами;

- повышение эффективности деятельности структурных подразделений Дивеевского муниципального района, и муниципальных учреждений Дивеевского муниципального района;

- активное вовлечение граждан в использование информационных и коммуникационных технологий;

- повышение информационной открытости органов местного самоуправления, эффективности их взаимодействия с гражданами и организациями, качества и доступности оказываемых ими информационных и коммуникационных услуг;

- обеспечение эффективного межведомственного взаимодействия с целью сбора, формирования и ведения муниципальных информационных ресурсов.

3.4. Подпрограмма 4 «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112"» (далее – Подпрограмма 4)

ПАСПОРТ

Подпрограммы 4 «Создание системы обеспечения вызова

экстренных оперативных служб по единому номеру "112"»

| Муниципальный заказчик | Администрация Дивеевского муниципального района |
| --- | --- |
| Координатор подпрограммы | Отдел ГЗ, ПБ и мобработы администрации Дивеевского муниципального района |
| Соисполнители подпрограммы | ГБУЗ НО «Дивеевская ЦРБ им. Академика Н.Н. Блохина» |
| Цели подпрограммы | - повышение безопасности населения на территории Дивеевского муниципального района Нижегородской области и снижение социально-экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций и происшествий путем сокращения времени реагирования экстренных оперативных служб при обращениях населения по единому номеру "112" |
| Задачи подпрограммы | - разработка нормативной правовой базы и организационно-методического обеспечения создания и функционирования системы-112 на территории Дивеевского муниципального района Нижегородской области; - создание телекоммуникационной инфраструктуры системы-112 на территории Дивеевского муниципального района Нижегородской области; - создание информационно-технической инфраструктуры системы-112; - дооснащение станций и центров скорой медицинской помощи современными автоматизированными системами обмена информацией, обработки вызовов и управления мобильными бригадами скорой медицинской помощи; - организация и проведение информирования населения Дивеевского муниципального района Нижегородской области о создании и функционировании системы-112 на муниципальном уровне |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2015 – 2017 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы за счет средств районного бюджета | всего по подпрограмме 2015 – 2017 годы – 848 тыс. рублей из них доля районного бюджета 848 тыс. рублей по годам: на 2015 год – 464 тыс. рублей, из них доля районного бюджета 464 тыс. рублей; на 2016 год – 384 тыс. рублей, из них доля районного бюджета 384 тыс. рублей; на 2017 год – средства не предусмотрены |
| Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов | - доля населения Дивеевского муниципального района Нижегородской области, проживающего на территории муниципальных образований, в которых развернута система-112, в общем количестве населения района – 100%; - доля муниципальных образований Дивеевского района Нижегородской области, в которых создана автоматизированная система управления мобильными бригадами скорой медицинской помощи на базе системы-112 с использованием технологий ГЛОНАСС – 100%; - доля персонала системы-112 и сотрудников взаимодействующих ДДС, прошедших обучение, в общем требуемом количестве такого персонала по Дивеевскому району Нижегородской области – 100%. Показатели непосредственных результатов: - сокращение среднего времени совместного реагирования нескольких экстренных оперативных служб (далее – комплексное реагирование) на обращения населения по номеру "112" на территории Дивеевского района Нижегородской области на 20%; - снижение числа пострадавших в чрезвычайных ситуациях и происшествиях на территориях муниципальных образований, в которых развернута система-112; - снижение числа погибших в чрезвычайных ситуациях и происшествиях на территориях муниципальных образований Дивеевского муниципального района, в которых развернута система-112; - сокращение экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций и происшествий на территориях муниципальных образований, в которых развернута система-112 |

4.1. Текст подпрограммы 4

1. Характеристика состояния сферы деятельности, в рамках которой реализуется подпрограмма 4 «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112"», в том числе основные проблемы в этой сфере и прогноз ее развития

За последнее время социально-экономические условия жизнедеятельности населения кардинально изменились. Активная его часть стала чрезвычайно мобильной, напряженные грузопотоки и пассажиропотоки, высокая плотность населения в городах, большое количество мест массового пребывания людей, значительный уровень террористической угрозы и т.д. – поставили перед государством и его экстренными оперативными службами новые, более высокие требования к оперативности и эффективности реагирования на поступающие от населения вызовы (сообщения о происшествиях).

В 1998 году Россия совместно со странами Евросоюза подписала телекоммуникационное соглашение, согласно которому единым номером экстренного вызова стал "112" – сейчас он действует на всей территории Европы (решения Совета Европы от 29 июля 1991 года, 26 февраля 1998 года это решение было закреплено директивой 98/10/EC, принятой Европейским Парламентом и Советом Европы).

Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2004 года N 894 "Об утверждении перечня экстренных оперативных служб, вызов которых круглосуточно и бесплатно обязан обеспечить оператор связи пользователю услугами связи, и о назначении единого номера вызова экстренных оперативных служб" установлено, что на всей территории Российской Федерации начиная с 2008 года вводится единый номер вызова экстренных оперативных служб "112". В перечень экстренных оперативных служб входят:

- служба пожарной охраны;

- служба реагирования в чрезвычайных ситуациях;

- полиция;

- служба скорой медицинской помощи;

- аварийная служба газовой сети;

- служба "Антитеррор".

Введение на местных сетях связи единого номера вызова экстренных оперативных служб осуществляется в целях создания более комфортных условий для обращения населения за экстренной помощью. До введения единого номера вызова экстренных оперативных служб системы – 112 на местных сетях телефонной связи используется действующая нумерация:

- 01 – номер вызова пожарных и спасателей;

- 02 – служба полиции;

- 03 – служба скорой медицинской помощи;

- 04 – аварийная служба газовой сети.

Существующая нумерация экстренных оперативных служб сложилась на сетях фиксированной телефонной связи. Такая нумерация не отвечает принятым международным стандартам и неприемлема для сетей подвижной радиотелефонной связи, так как большинство моделей мобильных аппаратов не поддерживает двузначный набор номера. В настоящее время в сетях подвижной радиотелефонной связи существует множество вариантов номеров доступа к экстренным оперативным службам, в зависимости от оператора связи и модели мобильного телефонного аппарата, в то время как соединение по номеру системы – 112 технически возможно с любого мобильного телефонного аппарата даже при отсутствии в аппарате SIM-карты.

Для выполнения данного требования необходимо провести комплекс системно-технических и организационных мероприятий по модернизации сетей связи и дежурно-диспетчерских служб для создания возможности приема и обработки вызовов от населения в адрес всех существующих и вновь создаваемых экстренных оперативных служб.

Приказом Министерства информационных технологий и связи Российской Федерации от 17 ноября 2006 года N 142 "Об утверждении и введении в действие Российской системы и плана нумерации" утверждено, что для доступа абонентов и пользователей услугами фиксированной телефонной связи и услугами подвижной связи к экстренным оперативным службам на всей территории Российской Федерации используется единый номер "112". Формат номера для доступа к экстренным оперативным службам: "112".

Согласно Федеральному закону от 7 июля 2003 года N 126-ФЗ "О связи" оператор связи обязан обеспечить возможность круглосуточного бесплатного для пользователя услугами связи вызова экстренных оперативных служб.

Бесплатный вызов экстренных оперативных служб должен быть обеспечен каждому пользователю услугами связи посредством набора номера, единого на всей территории Российской Федерации для каждой экстренной оперативной службы. Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 мая 2005 года N 328 "Об утверждении Правил оказания услуг подвижной связи" установлено, что вызов экстренных оперативных служб обеспечивается оператором связи каждому абоненту бесплатно и круглосуточно посредством набора номера (номеров), единого на всей территории Российской Федерации для соответствующей службы (служб).

Зарубежный опыт и работы экстренных оперативных служб в регионах Российской Федерации, в которых номер "112" введен (Курская область, республика Татарстан), показывает, что для эффективного оказания помощи при происшествиях или чрезвычайных ситуациях в 10 процентах случаев требуется привлечение более одной экстренной службы.

Актуальность проблемы обуславливается значительным числом погибших и пострадавших, а также крупным размером прямого и косвенного ущерба от происшествий и чрезвычайных ситуаций.

Следует заметить, что наиболее тяжкие последствия отмечаются при происшествиях и чрезвычайных ситуациях, требующих комплексного реагирования. Важнейшим показателем эффективности действий экстренных оперативных служб является время их оперативного реагирования. Его сокращение непосредственно влияет на последствия происшествия или чрезвычайной ситуации (сокращение числа умерших и пострадавших, а также уменьшение общего материального ущерба).

Существующее взаимодействие ЕДДС и ДДС на территории Дивеевского муниципального района Нижегородской области характеризуется недостаточным качеством их взаимодействия с момента поступления вызова до оказания помощи пострадавшим при привлечении нескольких экстренных оперативных служб вследствие отсутствия либо недостаточной емкости каналов доступа между узлами вызова экстренных оперативных служб ОАО "Ростелеком" и ЕДДС района, недостаточной обеспеченности данных служб необходимыми техническими средствами (автоматизированными рабочими местами), а также вследствие недостаточной квалификации задействованного персонала.

В настоящее время также отсутствует единая база данных для аварийных и диспетчерских служб, не организована система приема и передачи информации между службами жизнеобеспечения Дивеевского муниципального района Нижегородской области. Качественную обработку постоянно растущего количества вызовов, поступающих от населения, невозможно осуществлять без проведения ремонта (реконструкции) ЕДДС и последующего оснащения ЕДДС и ДДС и прочих объектов системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб современными техническими средствами информатизации.

Главной проблемой, требующей скорейшего решения, является организация эффективной координации действий межведомственного характера при реагировании на вызовы экстренных служб.

Кроме этого, в обеспечении обращения населения при происшествиях и чрезвычайных ситуациях в экстренные оперативные службы с помощью единого номера "112" отсутствует информирование населения о такой возможности.

В результате реализации Подпрограммы 4 будет снижаться уровень смертности и число пострадавших при происшествиях и чрезвычайных ситуациях, обеспечиваться рост безопасности и благополучия граждан Дивеевского муниципального района, что соответствует Стратегии развития Нижегородской области до 2020 года, утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 17 апреля 2006 года N 127.

2. Цели, задачи и целевые индикаторы подпрограммы 4

Основной целью Подпрограммы 4 является повышение безопасности населения Дивеевского муниципального района Нижегородской области и снижение социально-экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций и происшествий путем сокращения времени реагирования экстренных оперативных служб при обращениях населения по единому номеру "112".

Для достижения цели требуется реализация комплекса организационных и технических мер, включающих организацию комплексного реагирования экстренных оперативных служб, создание и организацию функционирования информационной и телекоммуникационной инфраструктуры "системы-112", подсистем приема и обработки вызовов от населения, хранения и актуализации баз данных системы, подсистемы защиты информации, подсистемы электронного межведомственного взаимодействия, консультативного обслуживания населения, мониторинга потенциально опасных стационарных и подвижных объектов, геоинформационной подсистемы.

В соответствии с целью Подпрограммы 4 сформированы следующие задачи:

- разработка нормативной правовой базы и организационно-методического обеспечения создания и функционирования системы-112 на территории Дивеевского муниципального района Нижегородской области;

- создание телекоммуникационной инфраструктуры системы-112 на территории Дивеевского муниципального района Нижегородской области;

- создание информационно-технической инфраструктуры системы-112;

- дооснащение станций и центров скорой медицинской помощи современными автоматизированными системами обмена информацией, обработки вызовов и управления мобильными бригадами скорой медицинской помощи;

- организация и проведение информирования населения Дивеевского муниципального района Нижегородской области о создании и функционировании системы-112.

Сведения об индикаторах и непосредственных результатах

Таблица 9

| N п/п | Наименование индикатора / непосредственного результата | Ед. измерения | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля населения Дивеевского муниципального района Нижегородской области, проживающего на территории муниципальных образований, в которых развернута система-112 | % | 0 | 40 | 100 |
| 2 | Доля муниципальных образований Дивеевского муниципального района Нижегородской области, в которых создана автоматизированная система управления мобильными бригадами скорой медицинской помощи на базе системы-112 с использованием технологий ГЛОНАСС | % | 20 | 85 | 100 |
| 3 | Доля персонала системы-112 и сотрудников взаимодействующих ДДС, прошедших обучение, в общем требуемом количестве такого персонала по Дивеевскому муниципальному району Нижегородской области | % | 0 | 50 | 100 |
| 4 | Сокращение среднего времени комплексного реагирования экстренных оперативных служб на вызовы (обращения) населения по номеру "112" на территории Нижегородской области по сравнению с 2011 годом | % | 0 | 0 | 20 |
| 5 | Снижение числа пострадавших в чрезвычайных ситуациях и происшествиях на территорииях муниципальных образований Дивеевского муниципального района, в которых развернута система-112 | % | 0 | 0 | 7 |
| 6 | Сокращение экономического ущерба при ЧС и происшествиях на территории муниципальных образований, в которых развернута система-112, по сравнению с экономическим ущербом в 2011 году | % | 0 | 0 | 11 |
| 7 | Сокращение экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций и происшествий на территориях муниципальных образований Дивеевского муниципального района, в которых развернута система-112 | % | 0 | 0 | 20 |

3. Механизм реализации подпрограммы 4

В рамках Подпрограммы 4 реализуются следующие основные мероприятия:

1. Внедрение научно-методических документов, обеспечивающих организационные и технические мероприятия по созданию и вводу в эксплуатацию системы-112.

Ожидаемым результатом реализации данного мероприятия является создание нормативно-правовой базы по урегулированию взаимодействия различных структур при функционировании на территории Дивеевского муниципального района Нижегородской области сиситемы-112, а также разработаны критерии приема и алгоритмы ввода в эксплуатацию региональной системы-112.

2. Создание телекоммуникационной инфраструктуры системы-112 на территории Дивеевского муниципального района Нижегородской области.

Ожидаемым результатом является реализация системного проекта телекоммуникационной подсистемы системы-112 на территории Дивеевского муниципального района Нижегородской области.

3. Создание информационно-технической инфраструктуры системы-112.

Ожидаемым результатом реализации мероприятия является

- развертывание объектов инфраструктуры системы-112 в Дивеевском муниципальном районе Нижегородской области: в части интеграции с системой-112 оснащены техническими средствами и осуществлены пусконаладочные работы программно-технического комплекса в ЕДДС Дивеевского муниципального района и ДДС ФОИВ, станций и подстанций скорой медицинской помощи и аварийно-диспетчерских служб газовой сети Дивеевского муниципального района Нижегородской области;

- проведение опытной эксплуатации и муниципальных испытаний системы-112 на территории Дивеевского муниципального района Нижегородской области;

- ввод в опытную эксплуатацию системы-112 Дивеевского муниципального района Нижегородской области в целом во взаимодействии со всеми экстренными оперативными службами;

- муниципальные испытания системы-112.

4. Организация и проведение информирования населения Дивеевского муниципального района Нижегородской области о создании и функционировании системы-112 на муниципальном уровне.

Ожидаемым результатом реализации данного мероприятия является доведение до населения через СМИ, интернет-ресурсы социально значимой информации - о создании и функционировании системы-112.

Сведения об основных мероприятиях Подпрограммы 4

Таблица 10

| N п/п | Наименование мероприятия | Категория расходов (капвложения, НИОКР и прочие расходы) | Сроки выполнения | Исполнители мероприятий | Объем финансирования (по годам) за счет средств районного бюджета |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | Всего |
| - Подпрограмма 4 "Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" на территории Дивеевского муниципального района Нижегородской области на 2015 - 2017 годы" |  |  |  |  | 464,0 | 384,0 | 0 | 848,0 |
| Внедрение научно-методических документов, обеспечивающих организационные и технические мероприятия по созданию и вводу в эксплуатацию системы-112 |  | НИОКР | 2015 - 2017 | Администрация Дивеевского муниципального района Отдел ГЗ, ПБ и мобработы администрации Дивеевского муниципального района | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Создание телекоммуникационной инфраструктуры системы-112 на территории Дивеевского муниципального района Нижегородской области |  | Прочие расходы | 2016 - 2017 | Администрация Дивеевского муниципального района Отдел ГЗ, ПБ и мобработы администрации Дивеевского муниципального района | 0 | 384,0 | 0 | 384,0 |
| Создание информационно-технической инфраструктуры системы-112 |  | Прочие расходы | 2015 - 2017 | Администрация Дивеевского муниципального района Отдел ГЗ, ПБ и мобработы администрации Дивеевского муниципального района | 464,0 | 0 | 0 | 464,0 |
| Организация и проведение информирования населения Дивеевского муниципального района Нижегородской области о создании и функционировании системы-112 |  | Прочие расходы | 2015 - 2017 | Администрация Дивеевского муниципального района Отдел ГЗ, ПБ и мобработы администрации Дивеевского муниципального района | 0 | 0 | 0 | 0 |

Муниципальным заказчиком Подпрограммы 4 является администрация Дивеевского муниципального района.

Координатором – отдел гражданской защиты, пожарной безопасности и мобработы администрации Дивеевского муниципального района,

Соисполнителем – ГБУЗ НО «Дивеевская ЦРБ им. Академика Н.Н. Блохина» (далее - ЦРБ) выполняет функции соисполнителя Подпрограммы 4 и обеспечивают разработку и реализацию Подпрограммы 4 и ее мероприятий в рамках своей компетенции, кроме этого осуществляют:

- подготовку технических требований для проведения конкурса отбора исполнителя для выполнения работ по мероприятиям Подпрограммы 4;

- разработку технических заданий к муниципальному контракту, заключаемому с исполнителем, выбранным по результатам конкурсных процедур, на выполнение работ по мероприятиям Подпрограммы 4;

- заключение муниципального контракта с исполнителем, выбранным по результатам конкурсных процедур, на выполнение работ по реализации мероприятий Подпрограммы 4;

- промежуточный контроль качества и хода работ по реализуемым в рамках муниципального контракта мероприятиям Подпрограммы 4.

ЦРБ организует выполнение мероприятий, связанных с дежурно-диспетчерскими службами станций и подстанций скорой медицинской помощи, интегрированных в систему-112 Дивеевского муниципального района Нижегородской области.

Объемы бюджетного финансирования Подпрограммы 4 корректируются ежегодно в процессе формирования районного бюджета на очередной финансовый год.

4. Организация управления подпрограммой 4

Отдел ГЗ, ПБ и мобработы администрации Дивеевского муниципального района готовит предложения в случае необходимости по внесению изменений в нормативные правовые акты администрации Дивеевского муниципального района, в соответствии с которыми реализуется подпрограмма.

5. Оценка социально-экономической эффективности реализации мероприятий подпрограммы 4.

При выполнении мероприятий Программы предполагается достичь социально и экономически приемлемого уровня безопасности населения, создать эффективную скоординированную систему реагирования на вызовы (сообщения о происшествиях) населения при происшествиях и чрезвычайных ситуациях, а также обеспечить оперативное, в том числе комплексное, реагирование на них различных экстренных оперативных служб.

Предусматриваемые затраты за счет всех источников финансирования позволят за время реализации Программы сократить потери населения от чрезвычайных ситуаций и происшествий и гармонизировать способ вызова экстренных оперативных служб, согласно которому единым номером вызова экстренных оперативных служб стал номер "112".

Экономическая эффективность мероприятий Программы в связи со спецификой решаемых проблем может быть представлена следующими видами:

- прямая экономическая эффективность – снижение затрат на достижение целей мероприятий Программы;

- косвенная экономическая эффективность – сохранение здоровья и жизни людей, снижение экономического ущерба.

Обеспечение полномасштабного функционирования системы-112 на территории Дивеевского муниципального района Нижегородской области начиная с 2017 года позволит снизить число погибших в чрезвычайных ситуациях и происшествиях, сократить экономический ущерб.

6. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 1.

При условии полного финансирования в ходе реализации Подпрограммы 4 планируется достижение следующих непосредственных результатов:

- Сокращение среднего времени комплексного реагирования экстренных оперативных служб на вызовы (обращения) населения по номеру "112" на территории Нижегородской области по сравнению с 2011 годом;

- Снижение числа пострадавших в чрезвычайных ситуациях и происшествиях на территорииях муниципальных образований Дивеевского муниципального района, в которых развернута система-112;

- Сокращение экономического ущерба при ЧС и происшествиях на территории муниципальных образований, в которых развернута система-112, по сравнению с экономическим ущербом в 2011 году;

- Сокращение экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций и происшествий на территориях муниципальных образований Дивеевского муниципального района, в которых развернута система-112.