# Администрация Дивеевского района

Нижегородской области

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 20 марта 2014 года |  | N | 297 |
| --- | --- | --- | --- |

О проведении месячника по благоустройству и санитарной очистке территории Дивеевского района Нижегородской области

В целях создания благоприятных условий проживания, обеспечения чистоты и санитарного порядка на территории Дивеевского района, в соответствии с законом Нижегородской области от 10.09.2010 года № 144-3 «Об обеспечении чистоты и порядка на территории Нижегородской области», решением Земского собрания Дивеевского района от 29.02.2012 года № 12 «Об утверждении Правил санитарного содержания территорий, организации уборки и обеспечении чистоты и порядка на территории Дивеевского района»

п о с т а н о в л я ю:

1. Провести с 7 апреля по 20 мая 2014 года месячник по благоустройству и санитарной очистке территории Дивеевского района Нижегородской области (далее – месячник по благоустройству):

1.1. Утвердить состав оперативного штаба по благоустройству и санитарной очистке территории Дивеевского района Нижегородской области (Приложение 1);

## 1.2. Утвердить план мероприятий по благоустройству и санитарной очистке территории Дивеевского района Нижегородской области (Приложение № 2).

2. Рекомендовать главам сельских администраций, в рамках своей компетенции:

2.1. Провести агитационную и разъяснительную работу среди населения и организаций всех форм собственности по проведению месячника по благоустройству;

2.2. Организовать проведение месячника по благоустройству соответствующих территорий муниципальных образований;

2.3. При проведении месячника по благоустройству обращать особое внимание на места отдыха, объекты образования и здравоохранения, памятники и мемориальные комплексы, места захоронений, содержание территорий организаций, жилых домов;

2.4. Привлекать к проведению месячника по благоустройству организации всех форм собственности, в том числе учебные заведения, а также население по месту жительства;

2.5. Представить в отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Дивеевского района Нижегородской области в срок до 31 марта информацию о планируемом объеме работ по месячнику в текущем году. В срок до 18 апреля, 5 мая и 20 мая текущего года информацию о выполненных мероприятиях в рамках проведения месячника по благоустройству, согласно приложению 3 к настоящему постановлению;

2.6. Усилить контроль за выполнением графиков вывоза твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора с территории поселений;

2.7. Организовать ликвидацию несанкционированных свалок.

3. МП «Дивеевское ЖКХ» (Костин А.В.), МП «Сатиское ЖКХ» (Володин А.А.), МП «Коммунальные системы» (Сомцов А.С.), рекомендовать ООО «Теплоэнерго» (Березкин А.А.), ОАО МРСК Центра и Приволжья филиал Нижновэнерго ПО Южные электрические сети (Дивеевский РЭС) (Савинкин В.С.), филиалу № 2 ОАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород» (Дивеевская РЭГС) (Мурзин А.И,), Нижегородскому филиалу ОАО «Ростелеком» РУС с. Дивеево (Мурзин А.И.) принять меры по благоустройству в местах производства аварийных и планово-восстановительных работ на инженерных коммуникациях в соответствии с действующими нормативными правовыми актами администраций муниципальных образований на территории Дивеевского района Нижегородской области.

4. МП «Дивеевское ЖКХ» (Костин А.В.) провести соответствующие мероприятия:

4.1. Подготовить полигон и организовать прием автомашин с мусором на полигон в рабочие и выходные дни;

4.2. Организовать учет принятых на полигон отходов в период проведения месячника по благоустройству и еженедельно представлять информацию в отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Дивеевского района;

4.3. Организовать в период проведения месячника по благоустройству прием бытового мусора на полигон без оплаты;

4.4. Организовать совместно с главами сельских администраций, систематический вывоз крупногабаритного мусора.

5. Отделу жилищно-коммунального хозяйства администрации Дивеевского района Нижегородской области (Чечеткин Е.Д.):

5.1. Представлять отчеты о ходе проведения месячника по благоустройству на территории Дивеевского района Нижегородской области в министерство жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Нижегородской области.

6. Редакции районной газеты «Ударник» (Кузнецова Ю.В.):

6.1. Освещать проведение месячника по благоустройству территории Дивеевского района Нижегородской области в средствах массовой информации.

6.2. Опубликовать в средствах массовой информации настоящее постановление и обращение к гражданам, коллективам организаций и предприятий, независимо от организационно-правовой формы, расположенных на территории района, о принятии участия в месячнике по благоустройству территории Дивеевского района Нижегородской области.

7. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Дивеевского района О.Е.Кочеткова.

Глава администрации района							Ю.Н.Ваньков

Кочетков О.Е.

Чечеткин Е.Д.

Герасимова Е.В.

Малышев В.Н.

ПРИЛОЖЕНИЕ N 1

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации Дивеевского района Нижегородской области

от 20 марта 2014 года N 297

Состав оперативного штаба по благоустройству и санитарной очистке территории Дивеевского района Нижегородской области

Председатель:

Первый заместитель главы администрации Дивеевского района Кочетков О.Е. тел. 8(83134) 4-29-46;

Заместитель председателя:

Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации Дивеевского района Чечеткин Е.Д. тел. 8(83134) 4-30-50;

Члены штаба:

Управляющий делами администрации Дивеевского района Малышев В.Н. тел. 8(83134) 4-26-83;

Начальник отдела гражданской защиты, пожарной безопасности и мобилизационной работы администрации Дивеевского района Рябов А.Н. тел. 8(83134) 4-23-46;

Заместитель начальника отдела жилищно-коммунального хозяйства Сыров А.О. тел. 8(83134) 4-30-50;

Главный редактор районной газеты «Ударник» Кузнецова Ю.В. тел. 8(83134) 4-21-74;

Специалист 1 разряда Арзамасского территориального отдела управления Роспротребнадзора Нижегородской области Таирова Л.А.тел. 8(83134) 4-24-30 (по согласованию);

Председатель ФНОПО «Дивеевское райпо» Ключевская В.В. тел. 8(83134) 4-24-35 (по согласованию);

Заместитель генерального директора ООО «Мастер-Строй» Малов А.С. тел. 8(83134) 4-23-82 (по согласованию).

Представитель Арзамасского отдела Инспекции административно-технического надзора Нижегородской области (по согласованию);

Глава администрации Дивеевского сельсовета Привалов А.К. тел. 8(83134) 4-28-01 (по согласованию);

Глава Сатисской сельской администрации Чукрин А.В. тел. 8(83134) 4-11-88 (по согласованию);

Глава Ивановской сельской администрации Коновалов А.Е. тел. 8(83134) 3-24-17 (по согласованию);

Глава Глуховской сельской администрации Кузнецов Н.М. тел. 8(83134) 3-22-38 (по согласованию);

И.о. главы Верякушской сельской администрации Романов В.С. тел. 8(83134) 3-40-74 (по согласованию);

И.о. главы Елизарьевской сельской администрации Колганов Д.И. тел. 8(83134) 3-54-49 (по согласованию).

ПРИЛОЖЕНИЕ N 2

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации Дивеевского района Нижегородской области

от 20 марта 2014 года N 297

## План мероприятий

по благоустройству и санитарной очистке территории Дивеевского района Нижегородской области

| № п/п | Мероприятия | Дата проведения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведение месячника по благоустройству и санитарной очистке территории Дивеевского района Нижегородской области | 07 апреля – 20 мая 2014г | Администрация района, главы сельских администраций, руководители предприятий, учреждений, организаций |
| 2. | Обследование территории района по выявлению и ликвидации несанкционированных свалок | Апрель – май 2014г | Главы сельских администраций |
| 3. | Благоустройство мемориальных комплексов, памятников, мест захоронения | 3 декада апреля 2014г | Главы сельских администраций |
| 4. | Кронирование деревьев, и кустарников, удаление сухостоя | 3 декада апреля 2014г | Главы сельских администраций, организации, предприятия, муниципальные учреждения |
| 5. | Высадка зеленых насаждений и оформление цветочных клумб на территории района | 1 декада мая 2014г | Администрация района, главы сельских администраций, руководители предприятий, учреждений, организаций |
| 6. | Очистка, благоустройство, озеленение территорий, организаций, предприятий, муниципальных учреждений и их санитарно-защищенных зон (уборка мусора, посадка кустарников, цветов, ремонт подъездных путей) | Апрель 2014г | Организации, предприятия, муниципальные учреждения |
| 7. | Благоустройство, ремонтно-восстановительные работы элементов оснащения спортивных и детских площадок, замена (восстановление) их ограждений | 2 декада апреля 2014г | Главы сельских администраций, организации, предприятия, муниципальные учреждения |
| 8. | Очистка, благоустройство и озеленение территорий на расстоянии не менее 10 м. от границ зданий и сооружений или земельных участков организаций, объектов сферы торговли и услуг (уборка мусора, устройство газонов, ремонт фасадов, подъездных путей и т.д.) | В течение всего периода | Юридические и физические лица |
| 9. | Ремонт деформированных дорожных ограждений и знаков, остановочных павильонов, урн и малых архитектурных форм | 2 декада апреля 2014г | Главы сельских администраций, организации, предприятия, муниципальные учреждения |
| 10. | Организация массового участие населения в уборке мусора на закрепленных территориях, привлекать для проведения мероприятий по уборке - школьников, молодежь | В течение всего периода | Администрация района, главы сельских администраций, руководители предприятий, учреждений, организаций |
| 11. | Контроль за вывозкой и утилизацией ТБО и ЖБО | В течение всего периода | Главы сельских администраций, руководители предприятий, учреждений, организаций |
| 12. | Выписка предписаний физическим и юридическим лицам, не соблюдающим правила благоустройства | В течение всего периода (по мере необходимости) | Главы сельских администраций |

ПРИЛОЖЕНИЕ N 3

к постановлению администрации Дивеевского района Нижегородской области

от 20 марта 2014 года N 297

ИНФОРМАЦИЯ

о выполненных мероприятиях в период проведения месячника по благоустройству и санитарной очистке территорий муниципального образования

| N п/п | Мероприятия | Ед. изм. | Планируемый объем работ по месячнику в 2014 году | Выполненный объем работ |  |  |  | % выполнения (гр. 7 / 4 x 100) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | с 5.04 по 18.04 | с 19.04 по 05.05 | с 06.05 по 20.05 | всего за период месячника |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |
| 1 | Вывезено мусора, в том числе: | м3 |  |  |  |  |  |  |
|  | вывезено мусора с кладбищ и мемориалов | м3 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Отремонтировано асфальтобетонного покрытия (ямочный ремонт) | м2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Отремонтировано тротуаров | м2 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Отремонтировано детских площадок | ед. |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Отремонтировано спортивных площадок | ед. |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Ликвидировано несанкционированных свалок мусора | ед./ м3 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Спилено аварийных и сухих деревьев | ед. |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Отремонтировано контейнерных площадок | ед. |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Оборудовано вновь контейнерных площадок | ед. |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Установлено контейнеров | ед. |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Заменено контейнеров | ед. |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Установлено урн | ед. |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Посажено деревьев | ед. |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Очищено газонов от мусора | м2 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Отремонтировано (восстановлено) памятников и мемориалов <*> | ед. |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Количество человек, принимавших участие в месячнике по благоустройству (стр. 17 + стр. 18), в том числе: | чел. |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Количество работников сферы ЖКХ | чел. |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Количество привлеченного населения, в том числе рабочих, служащих, студентов, школьников | чел. |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Количество техники, задействованной в месячнике по благоустройству (стр. 20 + стр. 21), в том числе: | ед. |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Количество техники, имеющейся в фактическом наличии у служб ЖКХ | ед. |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Количество привлеченной техники | ед. |  |  |  |  |  |  |

Примечание: Указать и приложить к заполняемой таблице поадресный перечень объектов по п. 3, 4, 5, 6, 7.