# Администрация Дивеевского района

Нижегородской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 11 апреля 2014 года |  | N | 395 |
| --- | --- | --- | --- |

Об утверждении муниципальной программы «Пожарная безопасность учреждений социальной сферы Дивеевского района» на 2014 – 2016 годы

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (с изменениями на 28 сентября 2010 года), Законом Нижегородской области от 26 октября 1995 года № 16-З «О пожарной безопасности» (с изменениями на 09 марта 2010 года)

п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Пожарная безопасность учреждений социальной сферы Дивеевского района» на 2014 – 2016 годы (далее – Программа).

2. Информационному отделу администрации Дивеевского района (А.В.Маков) разместить указанную программу на официальном сайте администрации Дивеевского района.

3. Признать утратившим силу постановление администрации Дивеевского района Нижегородской области от 13.11.2012 года № 1127 «Об утверждении ведомственной программы «Пожарная безопасность образовательных учреждений Дивеевского района на 2013 – 2015 годы».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Дивеевского района по социальным вопросам Т.И.Мурееву.

Глава администрации района							Ю.Н.Ваньков

Муреева Т.И.

Герасимова Е.В.

Малышев В.Н.

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации Дивеевского района Нижегородской области

от 11 апреля 2014 года N 395

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Пожарная безопасность учреждений социальной сферы Дивеевского района» на 2014 – 2016 годы

с. Дивеево,

Нижегородская область

2014

П А С П О Р Т

муниципальной программы «Пожарная безопасность учреждений социальной сферы Дивеевского района» на 2014 – 2016 годы

| Наименование программы | Муниципальная программа «Пожарная безопасность учреждений социальной сферы Дивеевского района» на 2014 – 2016 годы (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки | 1. Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (с изменениями на 28 сентября 2010 года); 2. Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; 3. Федеральный закон от 10.07.2012 № 117-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»»; 4. Закон Нижегородской области от 26 октября 1995 года № 16–З «О пожарной безопасности» (с изменениями на 09 марта 2010 года); 5. Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 № 390 (с изменениями на 17 февраля 2014г.); 6. Распоряжение Правительства Нижегородской области от 11 октября 2006 года № 839-р «Об организации первичных мер пожарной безопасности»; 7. Рекомендации Главного управления МЧС России по Нижегородской области. |
| Наименование субъекта бюджетного планирования | Бюджет Дивеевского района |
| Заказчик Программы | Администрация Дивеевского района |
| Разработчик Программы | Отдел образования администрации Дивеевского района Отдел культуры и кино администрации Дивеевского района |
| Должностное лицо, утвердившее Программу (дата утвержденная), наименование и номер соответствующего нормативного акта | Постановление главы администрации Дивеевского района Нижегородской области от 11 апреля 2014 года N 395 |
| Цели Программы | Обеспечение пожарной безопасности муниципальных образовательных организаций, муниципальных учреждений культуры Дивеевского района. |
| Основные задачи Программы | Реализация государственной политики и требований законодательных и иных нормативных правовых актов в области обеспечения безопасности образовательных организаций, учреждений культуры, направленных на защиту здоровья и на сохранение жизни обучающихся, воспитанников, работников, посетителей во время их трудовой, учебной и досуговой деятельности от возможных пожаров и других опасностей. |
| Сроки реализации программы | 2014 – 2016 годы. Программа выполняется в один этап. |
| Исполнители основных мероприятий Программы | - отдел образования администрации Дивеевского района; - образовательные учреждения Дивеевского района; - финансовое управление администрации Дивеевского района (по согласованию); - отдел культуры и кино администрации Дивеевского района; - муниципальные бюджетные учреждения культуры Дивеевского района. |
| Объемы и источники финансирования | Источник финансирования; 1 год реализации Программы; 2 год реализации Программы; 3 год реализации Программы. Районный бюджет, в т.ч.; 1917,0; 1872,0; 1545,0. Капвложения; 0; 0; 0. Прочие расходы; 1917,0; 1537,0; 1140,0. |
|  | Предполагаемый общий объем финансовых средств районного бюджета, необходимых для реализации Программы, составляет 5334,0 тыс.руб. Объемы финансирования Программы могут ежегодно корректироваться в соответствии с финансовыми возможностями районного бюджета на соответствующий финансовый год. |
| Основные индикаторы достижения целей Программы | - Доля образовательных организаций, оборудованных устройствами вывода сигнала программно-аппаратных комплексов «Стрелец-мониторинг»; - Доля зданий образовательных организаций, в которых проведена огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачных помещений; - Доля образовательных организаций, в которых проведены профилактические испытания и измерение сопротивления электрооборудования и сетей; - Доля отремонтированных пожарных лестниц в образовательных организациях; - Доля образовательных организаций, в которых заменены лестничные двери; - Доля установленных дверей с домофонами; - Доля зданий учреждений культуры, оборудованных АПС и СОУЭ; - Доля зданий учреждений культуры, в которых проведена огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачных помещений и сценических конструкций; - Доля зданий учреждений культуры , в которых проведены профилактические испытания и измерение сопротивления электрооборудования и сетей |

I. Обоснование необходимости принятия Программы

Каждый год в учреждениях социальной сферы Дивеевского района проводится работа по улучшению противопожарной безопасности. Это позволяет добиваться основного результата – отсутствия пожаров и возгораний. Не смотря на это обстановка с пожарной безопасностью в учреждениях социальной сферы не позволяет сегодня говорить о том, что на объектах данной категории созданы все необходимые условия для полной безопасности пребывания в них людей и сохранения материальной базы.

Проведенные проверки и анализ противопожарного состояния объектов социальной сферы показал: 12 зданий муниципального бюджетного учреждения культуры «Культурно-досуговое объединение Дивеевского района» не оборудованы АПС и СОУЭ, на 17 объектах не обработаны огнезащитным составом чердачные и сценические конструкции, электрохозяйство эксплуатируется с нарушением правил устройства электроустановок.

Одной из главных причин такого положения является недостаточность выделяемых ассигнований на выполнение капитальных противопожарных мероприятий.

В 2013 году окончилось действие муниципальной программы «Пожарная безопасность образовательных учреждений Дивеевского района» на 2011 – 2013 годы», утвержденной постановлением администрации Дивеевского района Нижегородской области от 26 августа 2010 года № 660 и ведомственной муниципальной программы «Пожарная безопасность в муниципальном бюджетном учреждении культуры «Культурно-досуговое объединение Дивеевского района», утвержденной приказом отдела культуры и кино администрации Дивеевского района от 11 мая 2012 года № 10. За время их реализации из бюджета Дивеевского района было выделено 1146,6 тыс.рублей. Были выполнены следующие противопожарные мероприятия: смонтированы системы АПС и СОУЭ на 5 объектах культуры, обработаны огнезащитным составом чердачные помещения и сценические конструкции на 13 объектах образования и культуры, приобретены и перезаряжены первичные средства пожаротушения в количестве 187 штук, произведен замер сопротивления изоляции на 5 объектах образования, произведена замена дверей на противопожарные на 4 объектах. И все же из-за сокращения финансирования программные мероприятия были выполнены не полностью.

В ходе реализации Программы отдельные ее материалы в установленном порядке могут уточняться, а объем финансирования корректируется с учетом утвержденных расходов муниципального бюджета.

- II. Основные цели и задачи Программы

Основной целью Программы является решение задач реализации государственной политики и требований законодательных и иных нормативных правовых актов в области обеспечения безопасности объектов социально-культурной сферы, направленных на защиту здоровья и сохранения жизни обучающихся, воспитанников, работников, посетителей во время учебной, трудовой, досуговой деятельности от возможных пожаров, аварий и других опасностей, экономии бюджетных средств путем недопущения пожаров.

Представленную цель предполагается достичь путем решения конкретных задач:

1. Сокращение времени оперативного реагирования (с момента сообщения о пожаре до его локализации и ликвидации) с помощью устанавливаемых систем автоматической пожарной сигнализации, предотвращение возможности появления погибших и получивших травмы в результате пожаров путем установки систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах.

2. Снижение уровня пожароопасности зданий и помещений образовательных учреждений, учреждений культуры путем оснащения современным противопожарным оборудованием, средствами защиты и пожаротушения.

3. Ликвидация одной из основных причин возникновения пожаров – неисправностей в системе электроснабжения.

4. Создание условий (организационных, финансовых), обеспечивающих планомерное выполнение противопожарных мероприятий на объектах образования и культуры района.

Раздел 2. Сроки и этапы реализации Программы.

Программа рассчитана на три года: 2014 – 2016, реализуется в один этап.

Раздел 3. Система программных мероприятий

Цель Программы достигается с помощью реализации задач Программы. Система программных мероприятий приведена в разделе 9.

Раздел 4. Управление Программой и механизм ее реализации

Координацию работ по программе осуществляют: отдел образования администрации Дивеевского района, отдел культуры и кино администрации Дивеевского района, отдел гражданской защиты, пожарной безопасности и мобилизационной работы администрации Дивеевского района. За реализацию программных мероприятий отвечают директора образовательных организаций и учреждений культуры.

Распределение бюджетных средств производит учредитель образовательных организаций и учреждений культуры – Дивеевский район Нижегородской области в лице администрации Дивеевского района Нижегородской области. Финансовое управление адмнистрации Дивеевского района осуществляет финансирование мероприятий Программы в пределах средств, предусмотренных бюджетом Дивеевского района на соответствующий финансовый год.

Отбор исполнителей работ осуществляется на конкурсной основе в порядке, установленном законодательством.

Мониторинг Программы осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами администрации Дивеевского района Нижегородской области на основании данных о договорных отношениях, актов выполненных работ и финансовых отчетов.

Отчет о выполнении Программы представляется ежегодно в финансовое управление администрации Дивеевского района.

Участники Программы, ответственные за выполнение мероприятий, представляют в антитеррористическую комиссию района информацию о ходе реализации Программы по итогам квартала в срок до 5-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, ход и результаты выполнения мероприятий могут быть рассмотрены на заседаниях антитеррористической комиссии района и на совещаниях при главе администрации района.

Раздел 5. Индикаторы целей Программы

| Наименование индикатора целей Программы | Еди ница изме ре ния | Значение в 2013 году | 1-й год реализации программы | 2-й год реализации программы | 3-й год реализации программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Доля объектов образования, оборудованных устройствами вывода сигнала программно-аппаратных комплексов | % | 0 | 75% | 100% | 100% |
| Доля зданий организаций, в которых проведены профилактические испытания и измерение сопротивления электрооборудования и сетей | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля объектов образования, в которых проведена огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачных помещений | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля отремонтированных пожарных лестниц | % | 16 | 16 | 66 | 100 |
| Доля вновь установленных дверей лестничных клеток | % | 0 | 0 | 39 | 100 |
| Доля установленных дверей с домофонами | % | 0 | 0 | 100 | 100 |
| Доля зданий учреждений культуры, оборудованных АПС и СОУЭ | % | 35 | 50 | 70 | 100 |
| Доля зданий учреждений культуры, в которых проведена огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачных помещений и сценических конструкций | % | 45 | 60 | 80 | 100 |
| Доля зданий учреждений культуры, в которых проведены профилактические испытания и измерение сопротивления электрооборудования и сетей | % | 100 | 100 | 100 | 100 |

Раздел 6. Социально – значимый эффект реализации Программы и внешние факторы, влияющие на реализацию Программы

В ходе реализации Программы будет выполнен комплекс мероприятий, направленных на обеспечение безопасной жизнедеятельности, защиту здоровья и сохранения жизни обучающихся, воспитанников, работников образовательных организаций, посетителей и работников учреждений культуры во время их деятельности. Выполнение мероприятий Программы позволит уменьшить потенциальную опасность возникновения пожаров и вероятность травматизма и гибели людей при пожаре.

К внешним факторам, негативно влияющим на реализацию Программы, относятся:

- отсутствие или неполное финансирование Программы из средств бюджета Дивеевского района Нижегородской области;

- изменение законодательства.

Раздел 7. Оценка эффективности реализации Программы

7.1. Экономическая эффективность

| №№ пп | Расчетные составляющие | Название | Значение |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | На момент разработки | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1. | Показатель непосредственных результатов (А) | Расходы бюджета на оборудование объектов культуры АПС и СОУЭ, тыс.руб. | 700,0 | 300,0 | 400,0 | 600,0 |
|  | Расходы бюджета на обслуживание АПС и СОУЭ на объектах культуры (Б) |  | 126,0 | 180,0 | 252,0 | 360,0 |
|  | Экономическая эффективность (А : Б) |  | 0,18 | 0,6 | 0,63 | 0,6 |

7.2. Общественная эффективность

| Расчетные составляющие | Название | Значение |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | на момент разработки Программы | 2014 | 2015 | 2016 |
| Индикатор цели | Количество детей, не попавших в «зону риска» ( А) | 302 | 375 | 455 | 551 |
| Показатель непосредственных результатов | Количество детей, занимающихся в клубных формированиях (Б) | 562 | 560 | 565 | 570 |
| Общественная эффективность (А:Б) х 100% |  | 53,7 | 66,7 | 80,5 | 96,7 |

На протяжении прогнозируемого периода общественная эффективность имеет положительную динамику предотвращения попадания детей и подростков в «зону риска». При выполнении противопожарных мероприятий будет предотвращено закрытие зданий муниципальных учреждений культуры, при которых в клубных формированиях занимаются дети и подростки. Это позволит организовывать досуг детей и оградить их от влияния негативных факторов (алкоголизм, наркомания, неформальные объединения и т.д.), то есть снизить попадание детей и подростков в «зону риска».

Раздел 8. Ресурсы, необходимые для реализации мероприятий Программы

Всего по Программе: 5334,0 тыс.рублей:

| Код | Наименование статей | Сумма, тыс.рублей |
| --- | --- | --- |
| 220 | Приобретение услуг | 4594,0 |
| 310 | Увеличение стоимости основных средств | 740,0 |

Раздел 9. Мероприятия по реализации Программы

| Наименование мероприятия | Муниципальная образовательная организация, структурное подразделение муниципального учреждения культуры | Срок выполнения | Категория расходов (капитальные вложения, НИОКР и прочие расходы) | Потребность в финансовых ресурсах, тыс.рублей – всего | в том числе по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
| Монтаж АПС и СОУЭ | Суворовский СДК | 2014 | прочие расходы | 100,0 | 100,0 |  |  |
|  | Б-Череватовский СДК | 2014 | прочие расходы | 100,0 | 100,0 |  |  |
|  | Онучинский СК | 2014 | прочие расходы | 100,0 | 100,0 |  |  |
|  | Стукловский СДК | 2015 | прочие расходы | 100,0 |  | 100,0 |  |
|  | Конновский СДК | 2015 | прочие расходы | 100,0 |  | 100,0 |  |
|  | Смирновский СК | 2015 | прочие расходы | 100,0 |  | 100,0 |  |
|  | Ичаловский СК | 2015 | прочие расходы | 100,0 |  | 100,0 |  |
|  | Кременковский СДК | 2016 | прочие расходы | 100,0 |  |  | 100,0 |
|  | Верякушский СДК | 2016 | прочие расходы | 100,0 |  |  | 100,0 |
|  | Ореховский СДК | 2016 | прочие расходы | 100,0 |  |  | 100,0 |
|  | Круглопановский СК | 2016 | прочие расходы | 100,0 |  |  | 100,0 |
|  | Яковлевский СК | 2016 | прочие расходы | 100,0 |  |  | 100,0 |
|  | ИТОГО: |  | прочие расходы | 1200,0 | 300,0 | 400,0 | 500,0 |
| Оснащение ОУ устройствами вывода программно-аппаратных комплексов «Стрелец-Мониторинг» | МБОУДивеевская СОШ | 2014 | прочие расходы | 68,0 | 68,0 |  |  |
|  | МБОУ Сатисская СОШ | 2014 | прочие расходы | 76,0 | 76,0 |  |  |
|  | МБОУ Ивановская СОШ | 2014 | прочие расходы | 91,0 | 91,0 |  |  |
|  | МБОУ Глуховская СОШ | 2014 | прочие расходы | 91,0 | 91,0 |  |  |
|  | МБОУ Суворовская ООШ | 2014 | прочие расходы | 91,0 | 91,0 |  |  |
|  | МБОУ Б.-Череватовская ООШ | 2014 | прочие расходы | 76,0 | 76,0 |  |  |
|  | МБОУ Кременковская ООШ | 2014 | прочие расходы | 91,0 | 91,0 |  |  |
|  | МБОУВерякушская ООШ | 2014 | прочие расходы | 91,0 | 91,0 |  |  |
|  | МБОУИчаловская ООШ | 2015 | прочие расходы | 91,0 |  | 91,0 |  |
|  | Филиал МБОУ Ивановская СОШ Конновская ООШ | 2015 | прочие расходы | 91,0 |  | 91,0 |  |
|  | Филиал МБОУ Ивановская СОШ Елизарь- евская ООШ | 2014 | прочие расходы | 68,0 | 68,0 |  |  |
|  | МБОУ Дивеевская школа-интернат | 2014 | прочие расходы | 127,0 | 127,0 |  |  |
|  | МБДОУ Детсад №1 «Светлячок» | 2014 | прочие расходы | 70,0 | 70,0 |  |  |
|  | МБДОУ Детсад №2 «Солнышко» | 2014 | прочие расходы | 76,0 | 76,0 |  |  |
|  | МБДОУ Детсад №3 «Колокольчик» | 2014 | прочие расходы | 76,0 | 76,0 |  |  |
|  | МБДОУ детсад «Колосок» | 2014 | прочие расходы | 91,0 | 91,0 |  |  |
|  | МБДОУ Детсад «Малышок» с.Елизарьево | 2014 | прочие расходы | 76,0 | 76,0 |  |  |
|  | МБДОУ Детсад с.Кременки | 2015 | прочие расходы | 68,0 |  | 68,0 |  |
|  | МБДОУ Детсад с.Ивановское | 2015 | прочие расходы | 68,0 |  | 68,0 |  |
|  | МБОУ ДОД Дом детского творчества | 2015 | прочие расходы | 68,0 |  | 68,0 |  |
|  | ИТОГО: |  | прочие расходы | 1645,0 | 1259,0 | 386,0 | 0,0 |
| Проведение огнезащитной обработки чердачных помещений и сценических конструкций | МБОУДивеевская СОШ | 2016 | прочие расходы | 150,0 |  |  | 150,0 |
|  | МБОУ Сатисская СОШ | 2014 | прочие расходы | 35,0 | 35,0 |  |  |
|  | МБОУ Ивановская СОШ | 2014 | прочие расходы | 20,0 | 20,0 |  |  |
|  | МБОУ Глуховская СОШ | 2014 | прочие расходы | 20,0 | 20,0 |  |  |
|  | МБОУ Суворовская ООШ | 2014 | прочие расходы | 20,0 | 20,0 |  |  |
|  | МБОУ Б.-Череватовская ООШ | 2014 | прочие расходы | 20,0 | 20,0 |  |  |
|  | МБОУВерякушская ООШ | 2015 | прочие расходы | 25,0 |  | 25,0 |  |
|  | МБОУИчаловская ООШ (столовая) | 2014 | прочие расходы | 5,0 | 5,0 |  |  |
|  | Филиал МБОУ Ивановская СОШ Конновская ООШ | 2014 | прочие расходы | 20,0 | 20,0 |  |  |
|  | МБДОУ Детсад №1 «Светлячок» | 2016 | прочие расходы | 30,0 |  |  | 30,0 |
|  | МБДОУ Детсад №2 «Солнышко» | 2015 | прочие расходы | 20,0 |  | 20,0 |  |
|  | МБДОУ Детсад №3 «Колокольчик» | 2016 | прочие расходы | 25,0 |  |  | 25,0 |
|  | МБДОУ Детсад «Малышок» с.Елизарьево | 2016 | прочие расходы | 12,0 |  |  | 12,0 |
|  | МБДОУ Детсад с.Ивановское | 2015 | прочие расходы | 15,0 |  | 15,0 |  |
|  | МБДОУ Детсад с.Кременки | 2015 | прочие расходы | 20,0 |  | 20,0 |  |
|  | МБОУ ДОД Дом детского творчества | 2016 | прочие расходы | 13,0 |  |  | 13,0 |
|  | ИТОГО: |  |  | 450,0 | 140,0 | 80,0 | 230,0 |
|  | РДК | 2015 | прочие расходы | 20,0 |  | 20,0 |  |
|  | Сатисский СДК | 2015 | прочие расходы | 25,0 |  | 25,0 |  |
|  | Кременковский СДК | 2016 | прочие расходы | 25,0 |  |  | 25,0 |
|  | Б-Череватовский СДК | 2015 | прочие расходы | 25,0 |  | 25.0 |  |
|  | Елизарьевский СДК | 2015 | прочие расходы | 25,0 |  | 25.0 |  |
|  | Суворовский СДК | 2014 | прочие расходы | 20.0 | 20.0 |  |  |
|  | Глуховский СДК | 2014 | прочие расходы | 25.0 | 25.0 |  |  |
|  | Верякушский СДК | 2015 | прочие расходы | 25,0 |  | 25,0 |  |
|  | Ореховский СДК | 2016 | прочие расходы | 25,0 |  |  | 25,0 |
|  | Ивановский СДК | 2014 | прочие расходы | 25,0 | 25,0 |  |  |
|  | Стукловский СДК | 2015 | прочие расходы | 25,0 |  | 25,0 |  |
|  | Конновский СДК | 2015 | прочие расходы | 25,0 |  | 25,0 |  |
|  | Смирновский СК | 2015 | прочие расходы | 25,0 |  | 25,0 |  |
|  | Онучинский СК | 2014 | прочие расходы | 25,0 | 25,0 |  |  |
|  | Ичаловский СК | 2015 | прочие расходы | 25,0 |  | 25,0 |  |
|  | Круглопановский СК | 2016 | прочие расходы | 15,0 |  |  | 15,0 |
|  | Яковлевский СК | 2016 | прочие расходы | 15,0 |  |  | 15,0 |
|  | МЮОУ ДОД «Детская музыкальная школа» с. Дивеево | 2015 | прочие расходы | 40,0 |  | 40,0 |  |
|  | Библиотечный корпус ЦСК | 2014 | прочие расходы | 80,0 | 80,0 |  |  |
|  | Онучинская библиотека | 2016 | прочие расходы | 50,0 |  |  | 50,0 |
|  | ИТОГО: |  | прочие расходы | 465,0 | 175,0 | 160,0 | 130,0 |
|  | ВСЕГО по мероприятию |  | прочие расходы | 915,0 | 315,0 | 240,0 | 360,0 |
| Профилактические испытания и измерение сопротивления электрооборудования и сетей | МБОУДивеевская СОШ | 2016 | прочие расходы | 40,0 |  |  | 40,0 |
|  | МБОУ Сатисская СОШ | 2014 | прочие расходы | 15,0 | 15,0 |  |  |
|  | МБОУ Ивановская СОШ | 2015 | прочие расходы | 15,0 |  | 15,0 |  |
|  | МБОУ Глуховская СОШ | 2016 | прочие расходы | 15,0 |  |  | 15,0 |
|  | МБОУ Суворовская ООШ | 2014 | прочие расходы | 13,0 | 13,0 |  |  |
|  | МБОУ Б.-Череватовская ООШ | 2015 | прочие расходы | 15,0 |  | 15,0 |  |
|  | МБОУ Кременковская ООШ | 2015 | прочие расходы | 15,0 |  | 15,0 |  |
|  | МБОУВерякушская ООШ | 2015 | прочие расходы | 15,0 |  | 15,0 |  |
|  | МБОУИчаловская ООШ | 2015 | прочие расходы | 10,0 |  | 10,0 |  |
|  | Филиал МБОУ Ивановская СОШ Конновская ООШ | 2016 | прочие расходы | 15,0 |  |  | 15,0 |
|  | Филиал МБОУ Ивановская СОШ Елизарь- евская ООШ | 2016 | прочие расходы | 10,0 |  |  | 10,0 |
|  | МБДОУ Детсад №1 «Светлячок» | 2015 | прочие расходы | 20,0 |  | 20,0 |  |
|  | .МБДОУ Детсад №2 «Солнышко» | 2015 | прочие расходы | 15,0 |  | 15,0 |  |
|  | МБДОУ Детсад №3 «Колокольчик» | 2015 | прочие расходы | 20,0 |  | 20,0 |  |
|  | МБДОУ детсад «Колосок» | 2015 | прочие расходы | 20,0 |  | 20,0 |  |
|  | МБДОУ Детсад «Малышок» с.Елизарьево | 2015 | прочие расходы | 10,0 |  | 10,0 |  |
|  | МБДОУ Детсад с.Ивановское | 2015 | прочие расходы | 10,0 |  | 10,0 |  |
|  | МБДОУ Детсад с.Кременки | 2015 | прочие расходы | 15,0 |  | 15,0 |  |
|  | МБОУ ДОД Дом детского творчества | 2015 | прочие расходы | 10,0 |  | 10,0 |  |
|  | ИТОГО |  | прочие расходы | 298,0 | 28,0 | 190,0 | 80,0 |
|  | РДК | 2015 | прочие расходы | 1,5 |  | 1,5 |  |
|  | Сатисский СДК | 2015 | прочие расходы | 1,5 |  | 1,5 |  |
|  | Кременковский СДК | 2015 | прочие расходы | 1,5 |  | 1,5 |  |
|  | Б-Череватовский СДК | 2015 | прочие расходы | 1,0 |  | 1,0 |  |
|  | Елизарьевский СДК | 2015 | прочие расходы | 1,0 |  | 1,0 |  |
|  | Суворовский СДК | 2015 | прочие расходы | 1,0 |  | 1,0 |  |
|  | Глуховский СДК | 2015 | прочие расходы | 1,0 |  | 1,0 |  |
|  | Верякушский СДК | 2015 | прочие расходы | 1,0 |  | 1,0 |  |
|  | Ореховский СДК | 2015 | прочие расходы | 1,0 |  | 1,0 |  |
|  | Ивановский СДК | 2015 | прочие расходы | 1,0 |  | 1,0 |  |
|  | Стукловский СДК | 2015 | прочие расходы | 1,5 |  | 1,5 |  |
|  | Конновский СДК | 2015 | прочие расходы | 1,0 |  | 1,0 |  |
|  | Смирновский СК | 2015 | прочие расходы | 1,0 |  | 1,0 |  |
|  | Онучинский СК | 2015 | прочие расходы | 1,0 |  | 1,0 |  |
|  | Ичаловский СК | 2015 | прочие расходы | 1,0 |  | 1,0 |  |
|  | Круглопановский СК | 2015 | прочие расходы | 1,0 |  | 1,0 |  |
|  | Яковлевский СК | 2015 | прочие расходы | 1.0 |  | 1.0 |  |
|  | МЮОУ ДОД «Детская музыкальная школа» с. Дивеево | 2015 | прочие расходы | 1,0 |  | 1,0 |  |
|  | Библиотечный корпус ЦСК | 2014 | прочие расходы | 15,0 | 15,0 |  |  |
|  | Онучинская библиотека | 2015 | прочие расходы | 1,0 |  | 1,0 |  |
|  | ИТОГО: |  | прочие расходы | 36,0 | 15,0 | 21,0 | 0 |
|  | ВСЕГО по мероприятию |  | прочие расходы | 334,0 | 43,0 | 211,0 | 80,0 |
| Приобретение и установка 2-х противопожарных дверей с домофонами | МБДОУ Детский сад №1 «Светлячок» | 2015 | увеличение стоимости основных средств | 70,0 |  | 70,0 |  |
|  | ИТОГО: |  | увеличение стоимости основных средств | 70,0 | 0 | 70,0 | 0 |
| Приобретение и установка дверей лестничных клеток | МБОУ Дивеевская СОШ – 10 шт | 2015-2016 | увеличение стоимости основных средств | 350,0 | 00,0 | 105,0 | 245,0 |
|  | МБДОУ Детский сад №27 «Колосок» - 8 шт | 2015-2016 | увеличение стоимости основных средств | 320,0 | 00,0 | 160,0 | 160,0 |
|  | ИТОГО: |  | увеличение стоимости основных средств | 670,0 | 0,0 | 265,0 | 405,0 |
| Ремонт наружных противопожарных лестниц в кол-ве 5 шт | МБДОУ Детский сад №27 «Колосок» | 2015-2016 | прочие расходы | 500,0 | 00,0 | 300,0 | 200,0 |
|  | ИТОГО: |  | прочие расходы | 500,0 | 0,0 | 300,0 | 200,0 |
|  | ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ: |  |  | 5334,0 | 1917,0 | 1872,0 | 1545,0 |