# Администрация Дивеевского района

Нижегородской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 19 мая 2014 года |  | N | 566 |
| --- | --- | --- | --- |

Об итогах отопительного сезона 2013 – 2014 года и задачах по подготовке топливно-энергетического комплекса и жилого фонда Дивеевского района Нижегородской области к отопительному периоду 2014 – 2015 года

Отопительный сезон 2013 – 2014 г.г. прошел, в целом, организованно и без аварий. В связи с этим работу всех служб, обеспечивающих подготовку ТЭК района к отопительному сезону, бесперебойное обеспечение жилья, объектов и сооружений социально-культурного назначения теплом, электроэнергией, водой и другими коммунальными услугами можно оценить, как положительную.

В ходе подготовки к отопительному сезону были обследованы все объекты ТЭК, проведены планово-предупредительные ремонты, созданы необходимые запасы финансовых средств и материально-технических ресурсов. Вопросы, требующие оперативного решения, выносились на рассмотрение районной комиссии, где вырабатывались и принимались неотложные меры организационного характера, своевременно разрешались другие возникающие проблемные ситуации.

Проведенная организационно-подготовительная работа позволила своевременно и организованно включиться осенью в работу по обеспечению теплом, другими энергоресурсами всем предприятиям, службам и учреждениям коммунального хозяйства, ТЭК и успешно завершить работу в осенне-зимний период 2013 – 2014 г.г.

п о с т а н о в л я ю:

1. Рекомендовать руководителям ресурсоснабжающих организаций за своевременную и качественную организацию подготовительных мероприятий и безаварийную работу инженерного оборудования, мобилизацию дополнительных ресурсов на содержание и ремонт технических средств, внедрение энергосберегающих технологий и оборудования, проявленную инициативу и личный вклад в ходе подготовки и проведения отопительного сезона 2013 – 2014 годов поощрить инженерно-технических работников, рабочих предприятий.

2. Для подготовки объектов ТЭК района к работе в предстоящий осенне-зимний период 2014 – 2015 г.г.:

2.1. Утвердить Положение о районной комиссии по обеспечению безаварийной работы объектов энергетики, ЖКХ и социально-культурного назначения в осенне-зимний период (приложение № 1).

Утвердить прилагаемый состав районной комиссии по обеспечению безаварийной работы объектов энергетики, жилищно-коммунального хозяйства, социально-культурного назначения, жилого фонда района к работе в осенне-зимний период 2014 – 2015 годов. (приложение № 2).

Комиссии осуществлять постоянный контроль за ходом подготовки объектов ЖКХ, топливно-энергетического комплекса к работе в осенне-зимний период.

2.2. Утвердить план мероприятий по подготовке топливно-энергетического комплекса района к работе в осенне-зимний период 2014 – 2015 г.г. с учетом устранения недостатков прошлого отопительного периода (приложение № 3).

2.3. Рекомендовать главам сельских администраций, руководителям служб, директорам предприятий ЖКХ;

- разработать мероприятия по своевременной подготовке к работе в осенне-зимний период 2014 – 2015 г.г.;

- подготовить и создать необходимый резерв материалов и оборудования для проведения отопительного сезона;

- в первоочередном порядке направлять материально-технические ресурсы и финансовые средства для стабильного и качественного обеспечения населения, объектов социально-культурной сферы топливом, электрической и тепловой энергией;

- вести постоянный контроль за ходом подготовки подведомственных учреждений и объектов;

- ЕДДС организовать сбор достоверной информации и проведение анализа аварийных ситуаций в сфере ЖКХ района.

2.4. Руководителям управлений и отделов районной администрации:

- взять под личный контроль ход подготовки объектов социально-культурной сферы к осенне-зимнему периоду;

- обратить особое внимание на оперативный контроль за соблюдением установленных лимитов на тепло, газ, электроэнергию, уголь.

2.5. Начальнику управления экономики и прогнозирования администрации Дивеевского района (И.А.Кузнецова):

- провести работу с руководителями ресурсоснабжающих организаций, объектов социально-культурной сферы, по экономии топливно-энергетических ресурсов, организовать контроль за исполнением мероприятий по экономии;

- подготовить соглашение с министерством ЖКХ и ТЭК на конкурсную поставку топлива.

2.6. Отделу ЖКХ администрации Дивеевского района (начальник Чечеткин Е.Д.):

- осуществлять координацию выполнения мероприятий по своевременной и качественной подготовке топливно-энергетического комплекса района к работе в осенне-зимний период 2014 – 2015 г.г.;

- проводить постоянный контроль за ходом заготовки топлива на объекты теплоснабжения;

- разработать график выездных проверок хода подготовки объектов жилищно-коммунального комплекса и социально-культурного назначения к работе в осенне-зимний период.

2.7. Финансовому управлению администрации Дивеевского района (начальник Чернягина Т.Н.) обеспечить направление финансовых ресурсов в соответствии с планом мероприятий в первоочередном порядке, согласно сметных назначений, по учреждениям, предприятиям, отделам и сельским администрациям.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Дивеевского района О.Е.Кочеткова.

Глава администрации района							Ю.Н.Ваньков

Кочетков О.Е.

Чечеткин Е.Д.

Герасимова Е.В.

Малышев В.Н.

ПРИЛОЖЕНИЕ N 1

УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации Дивеевского района Нижегородской области

от 19 мая 2014 года N 566

ПОЛОЖЕНИЕ

О РАЙОННОЙ КОМИССИИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗАВАРИЙНОЙ РАБОТЫ ОБЪЕКТОВ ЭНЕРГЕТИКИ, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОГО НАЗНАЧЕНИЯ В ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПЕРИОД

- 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Районная комиссия по обеспечению безаварийной работы объектов энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурного назначения в осенне-зимний период (далее – Комиссиия) состоит из работников администрации, представителей организаций района, включаемых в состав Комиссии по согласованию с ними. Состав Комиссии утверждается постановлением администрации Дивеевского района Нижегородской области (далее – Дивеевского района).

1.2. Комиссия формируется в составе председателя, который руководит ее деятельностью, его заместителей и других членов.

1.3. Комиссия осуществляет взаимодействие с органами местного самоуправления поселений района, руководителями организаций по подготовке к работе в осенне-зимний период объектов жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса района, организациями независимо от организационно-правовых форм и форм собственности.

1.4. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской Федерации и Нижегородской области и настоящим Положением.

- 2. ЗАДАЧИ КОМИССИИ

2. Основными задачами Комиссии являются:

2.1. Содействие в разработке и реализации совместно с заинтересованными организациями, органами местного самоуправления поселений Дивеевского района мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса к работе в осенне-зимний период, осуществление контроля за их своевременным выполнением.

2.2. Рассмотрение аварийных ситуаций в работе энергетического, жилищно-коммунального хозяйства и осуществление совместно с заинтересованными организациями, органами местного самоуправления поселений Дивеевского района комплекса неотложных мер по их предупреждению и устранению, обеспечению безаварийной работы.

2.3. В установленном порядке координация деятельности организаций по защите населения в аварийных ситуациях, организация жизнеобеспечения, предотвращение перебоев в обеспечении населения района теплом, электроэнергией, газом и водой.

2.4. Доведение информации по наиболее важным вопросам, рассматриваемым и решаемым Комиссией, до главы администрации района.

Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц.

- 3. ПРАВА КОМИССИИ

3. Комиссия имеет право:

3.1. Принимать в соответствии со своей компетенцией решения, обязательные для исполнения организациями независимо от организационно-правовых форм и форм собственности.

3.2. Запрашивать от организаций, органов местного самоуправления поселений района информацию, необходимую для работы Комиссии.

3.3. Проверять в пределах своей компетенции выполнение мероприятий по подготовке к работе в осенне-зимний период организациями, органами местного самоуправления поселений Дивеевского района.

3.4. Заслушивать должностных лиц по вопросам, входящим в компетенцию Комиссии.

3.5. Принимать на себя в необходимых случаях и в установленном порядке непосредственное руководство работами по ликвидации аварийных ситуаций на объектах энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурного назначения.

3.6. Рассматривать предложения органов местного самоуправления поселений Дивеевского района о выделении бюджетных ассигнований и материально-технических ресурсов на проведение предзимних работ и ликвидацию аварийных ситуаций на объектах энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурного назначения и вносить по этим вопросам предложения главе администрации Дивеевского района.

ПРИЛОЖЕНИЕ N 2

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации Дивеевского района Нижегородской области

от 19 мая 2014 года N 566

СОСТАВ

районной комиссии по обеспечению безаварийной работы объектов энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурного назначения в осенне-зимний период 2014 – 2015 годов

Кочетков О.Е. – первый заместитель главы администрации Дивеевского района, председатель комиссии;

Чечеткин Е.Д. – начальник отдела ЖКХ администрации Дивеевского района, заместитель председателя комиссии;

Сыров А.О. – заместитель начальника отдела ЖКХ администрации Дивеевского района, секретарь комиссии.

Члены комиссии:

Кузнецова И.А. – начальник управления экономики и прогнозирования администрации Дивеевского района;

Чернягина Т.Н. – начальник финансового управления администрации Дивеевского района;

Серов А.П. – главный инженер управления сельского хозяйства администрации Дивеевского района (по согласованию);

Сыров С.А. – начальник отдела капитального строительства и архитектуры администрации Дивеевского района;

Савинкин В.С. – начальник РЭС (по согласованию);

Кольчатов Ю.В. – начальник ООО «ДивеевоРАЙГАЗ» (по согласованию);

Мурзин А.И. – начальник Дивеевской РЭГС (по согласованию);

Рябов А.Н. – начальник отдела ГО и ЧС администрации Дивеевского района;

Малов А.С. – директор ООО «Мастер-строй» (по согласованию).

ПРИЛОЖЕНИЕ N 3

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации Дивеевского района Нижегородской области

от 19 мая 2014 года N 566

Основные мероприятия по подготовке жилищного фонда, объектов ТЭК Дивеевского района Нижегородской области к работе в осенне-зимний период 2014 – 2015 г.г.

1. Теплоснабжение

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок выполнения, месяц | Ответственные за выполнение Ф.И.О., должность | Денежные средства, тыс.руб., источники финасиров. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МБОУ Верякушская ООШ, Ремонт системы отопления школы | апрель | А.П.Феоктистов, директор школы | 20,0 М.Б. |
| 2 | МБДОУ дет сад № 3 "Колокольчик" Замена ветхого угольного котла, в котельной дет сада, на новый | апрель-май | С.Ю.Градова, зав дет садом | 80,0 прочие 12,0 М.Б. |
| 3 | МБОУ Дивеевская СОШ, Ремонт системы отопления школы | июль | В.М.Лупова, директор школы | 350,0 МБ. |
| 4 | МП "Коммунальник" Замена котлов в котельных бюджетных учреждений (по плану) | весь период | А.В.Медведкин, директор | 379,0 МБ. |
| 5 | ООО "Теплоэнерго" Замена тепловых сетей | август | А.А.Березкин, директор | 200,0 МБ |
|  | Замена наружной изоляции теплосетей | август |  | 37,5 прочие |
|  | Ремонт запорной арматуры тёеплосетей | август |  | 96,0 прочие |
| 6 | ООО "Коммунальные системы" Реконструкция котельной в с. Суворово | июнь-сентябрь | Сомцов А.С. директор | 100,0 МБ |
| 7 | ООО "Теплоэнерго" Ремонт тепловых сетей в с. Дивеево, ул. Южная | июнь-сентябрь | Березкин А.А. директор | 2000,0 МБ |
|  | Реконструкция котельной в с.Кременки | июнь-август |  | 2000,0 МБ |
|  | Реконструкция котельной № 1 в с. Дивеево | май-сентябрь |  | 2000,0 МБ |
| 8 | МП "Сатисское ЖКХ" Ремонт тепловых сетей в п. Сатис | май-август | Володин А.А. директор | 500,0 МБ |
| 9 | Сатисская сел. адм. Проектирование котельной в п. Сатис | весь период | Чукрин А.В. глава с.адм | 700,0 МБ |
|  | ВСЕГО: |  |  | 8474,5 |

2. Водоснабжение

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок выполнения, месяц | Ответственные за выполнение Ф.И.О., должность | Денежные средства, тыс.руб., источники финасиров. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МП "Дивеевское ЖКХ" Замена водопроводных сетей, глубинных насосов, гидрантов | весь период | А.В.Костин, директор | 333,0 МБ. 1486,2 прочие. |
| 2 | МП "Сатисское ЖКХ" Ремонт водопроводных сетей. | весь период | А.А.Воллодин, директор | 199,9 МБ. |
| 3 | ООО "Коммунальные системы" Ремонт и замена водопроводных сетей. | весь период | А.С.Сомцов, директор | 571,1 МБ. |
|  | ВСЕГО: |  |  | 2590,2 |

3. Водоотведение

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок выполнения, месяц | Ответственные за выполнение Ф.И.О., должность | Денежные средства, тыс.руб., источники финасиров. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МП "Дивеевское ЖКХ" Замена напорного коллектора, ремонт очистных сооружений, КНС | весь период | А.В.Костин, директор | 1539,4 -прочие . |
| 2 | ООО "ЖКХ" "Сатис" Ремонт очистных сооружений | весь период | Т.П.Грушкина, директор | 210,0 прочие. |
| 3 | Сатисская сел адм. Строительство локальных очистных сооружений в п. Сатис | весь период | Чукрин А.В. Глава сел адм | 2000,0 прочие |
| 4 | МБУК КДО Ремонт канализации в районном доме культуры с. Дивеево | июль | Ламп В.Г. директор | 120,0 МБ |
|  | ВСЕГО: |  |  | 3869,4 |

4. Газоснабжение

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок выполнения, месяц | Ответственные за выполнение Ф.И.О., должность | Денежные средства, тыс.руб., источники финасиров. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проект 2ой очереди газификации д. Осиновка | весь период | А.К. Привалов глава сел адм. | 1000,0 МБ. |
| 2 | Газификация ул. Нагорная, с. Дивеево | весь период | А.К. Привалов глава сел адм. | 612,0 МБ. |
| 3 | Газификация пер. Солнечный в с. Дивеево | весь период | А.К. Привалов глава сел адм. | 3900,0 МБ |
|  | ВСЕГО: |  |  | 5512,0 |

5. Электроснабжение

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок выполнения, месяц | Ответственные за выполнение Ф.И.О., должность | Денежные средства, тыс.руб., источники финасиров. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МБДОУ дет сад №3 "Колокольчик" Установка дополнительных светильников в учебных зонах | июнь-июль | С.Ю.Градова, зав дет садом | 20,0 МБ. |
|  | ВСЕГО: |  |  | 20,0 |

6. Энергосбережение

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок выполнения, месяц | Ответственные за выполнение Ф.И.О., должность | Денежные средства, тыс.руб., источники финасиров. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МБОУ Верякушская ООШ, Замена устаревших светильников на энергосберегающие, замена проводки уличного освещения. Замена двери в подвал, утепление оконных блоков | май - август | А.П.Феоктистов, директор школы | 10,5 М.Б. |
| 2 | МБДОУ дет сад №3 "Колокольчик" Замена ветхих деревянных рам на оконные рамы из ПВХ | август | С.Ю.Градова, зав дет садом | 260,0 МБ. |
| 3 | МБДОУ дет сад №27 "Колосок" Замена ветхих деревянных рам на оконные рамы из ПВХ | июль | Л.И.Коршунова, зав дет садом | 130,0 МБ. |
| 4 | Модернизация уличного освещения | весь период | главы сел адм | 400,0 МБ |
|  | ВСЕГО: |  |  | 800,5 |

7. Улично-дорожная сеть

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок выполнения, месяц | Ответственные за выполнение Ф.И.О., должность | Денежные средства, тыс.руб., источники финасиров. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт муниципальных дорог по планам сел администраций | весь период | главы сел адм. | 8128,3 прочие. |
|  | ВСЕГО: |  |  | 8128,3 |

8. Жилфонд

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок выполнения, месяц | Ответственные за выполнение Ф.И.О., должность | Денежные средства, тыс.руб., источники финасиров. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО "Дивеевское ЖКХ" Ремонт кровли в МКД с. Дивеево | июнь-август | Д.Е.Борцов – директор | 500,0 прочие |
|  | Капитальный ремонт МКД по 185ФЗ | май-октябрь |  | 250,0 МБ |
|  | ВСЕГО: |  |  | 750,0 |

9. Благоустройство

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок выполнения, месяц | Ответственные за выполнение Ф.И.О., должность | Денежные средства, тыс.руб., источники финасиров. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сатисская сел адм. Оборудование двух детских площадок в п. Сатис | сентябрь | Чукрин А.В. глава сел адм | 100,0 прочие |
|  | Реконструкция мемориального комплекса Победы в п. Сатис | сентябрь | Чукрин А.В. глава сел адм | 1000,0 прочие |
| 2 | Дивеевская сел адм. Обустройство зон отдыха | июль | Привалов А.К глава сел адм | 100,0 прочие |
|  | ВСЕГО: |  |  | 1200,0 |

10. Строительство

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок выполнения, месяц | Ответственные за выполнение Ф.И.О., должность | Денежные средства, тыс.руб., источники финасиров. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МБОУ Кременковская ООШ Ремонт кровли | август | М.Н.Бобкова, директор школы | 75,0 МБ. |
|  | ВСЕГО: |  |  | 75,0 |

|  | ИТОГО: Потребность денежных средств по всем источникам финансирования |  |  | 31419,9 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | в т.ч. Местный бюджет |  |  | 12570 |
|  | Прочие |  |  | 18849,9 |