- Администрация Дивеевского муниципального района

Нижегородской области

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 3 августа 2015 года |  | N | 725 |
| --- | --- | --- | --- |

Об утверждении плана реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды Дивеевского муниципального района Нижегородской области»

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Дивеевского муниципального района Нижегородской области, утвержденного постановлением администрации Дивеевского района Нижегородской области от 17 июня 2014 года № 718, администрация Дивеевского муниципального района Нижегородской области постановляет:

1. Утвердить в новой редакции план реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды Дивеевского муниципального района Нижегородской области» (далее – программа) на 2015 (далее – план).

2. Признать утратившими силу постановление администрации Дивеевского муниципального района от 24 февраля 2015 года № 190 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды Дивеевского муниципального района Нижегородской области».

3. Отделу жилищно-коммунального хозяйства администрации Дивеевского муниципального района Нижегородской области обеспечить реализацию мероприятий программы в соответствии с утвержденным планом.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Дивеевского муниципального района Нижегородской области по финансовым и экономическим вопросам Бабуркина А.В.

Глава администрации 								В.И.Лопаткин

Чернягина Т.Н.

Чечеткин Е.Д.

Логинова Л.Ю.

Малышев В.Н.

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации Дивеевского муниципального района Нижегородской области

от 3 августа 2015 года N 725

ПЛАН

реализации муниципальной программы

«Охрана окружающей среды Дивеевского муниципального района Нижегородской области»

на очередной 2015 финансовый год

| Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок |  | Непосредственный результат (краткое описание) | Финансирование на очередной финансовый год, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начала реали-зации | оконча-ния реализа ции | очередной финансовый год | Район- ный бюджет | Бюд- жеты поселе-ний | Федераль-ный бюджет | Област-ной бюджет | Прочие источники |
| 1. Подпрограмма 1 «Охрана атмосферного воздуха» | Администрация Дивеевского муниципального района | Май | Декабрь |  | 1100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. Перевод муниципального автотранспорта на газомоторное топливо | Администрация Дивеевского муниципального района | Июнь | Декабрь | Уменьшение количества загрязняющих веществ, поступающих в атмосферный воздух | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. Замена оборудования газовых котельных | Администрация Дивеевского муниципального района | Август | Сентябрь | Уменьшение количества загрязняющих веществ, поступающих в атмосферный воздух | 1000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Подпрограмма 2 «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления» | Администрация Дивеевского муниципального района |  |  |  | 386,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. Модернизация техники для сбора и вывоза ТБО | Администрация Дивеевского муниципального района | Май | Декабрь | Улучшение качества предоставления услуг населению по сбору и вывозу ТБО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. Приобретение и установка контейнеров, ремонт контейнерных площадок | Администрация Дивеевского муниципального района | Апрель | Декабрь | Установка, ремонт контейнеров для сбора ТБО | 86,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3. Ликвидация объектов накопленного экологического ущерба | Администрация Дивеевского муниципального района | Апрель | Октябрь | Ликвидация несанкционированных свалок, навалов мусора | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по программе | x | x | x |  | 1486,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |