- Оценка эффективности и результативности реализации программы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности учреждений и организаций бюджетной сферы

Дивеевского района на 2010-2014 гг.»

Постановлением администрации района № 1178 от  28.11.2012 года утверждена  муниципальная  программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности учреждений и организаций бюджетной сферы Дивеевского района на 2010-2014 гг.» (в ред. от 26.08.2013 № 1056).

За весь период реализации программы проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности  на сумму 17,964 тысяч рублей из 14,648 тысяч рублей за счет местного бюджета и 3,316 тысяч рублей за счет средств  предприятий.

На реализацию мероприятий предусмотренных программой в 2014 году проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности  на сумму 75,0 тысяч рублей из 85,0 тысяч рублей запланированных, что составило 88%.

Проведены работы по модернизации систем уличного освещения на основе энергосберегающих осветительных приборов на сумму 75,0 тысяч рублей. Эти действия способствуют созданию условий для экономии потребляемых топливно-энергетических ресурсов и снижению расходов бюджета района на оплату энергетических ресурсов. Выполнение мероприятий программы позволило снизить объем потребления энергоресурсов организациями бюджетной сферы.

Анализ результативности муниципальной  программы

Таблица  1

| N п/п | Наименование задачи, мероприятия | Сроки испол- нения | Показатели результатов деятельности |  |  |  |  | Объем бюджетных расходов, млн. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | наименование показателя | ед. изм. | плановое значение | фактическое значение | отклонение, (-/+, %) | плановое значение | фактическое значение | отклонение, (-/+ ,%) |
| Задача |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Уличное освещение | 2014 | Установка энергосберегающих светильников | шт. | 56 | 50 | 0 | 0,085 | 0,075 | 0 |

- Оценка выполнения индикаторов программы.

| - № п/п | - Наименование индикатора результативности | - По программе на 2014 г. | - Факт - 2014г. | - Динамика индикатора | - Состояние индикатора | - К-во баллов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 |
| - 1 | - Объем потребления - электроэнергии бюджетными учреждениями всего - тыс.кВт.ч | - 2864,1 | - 2503,0 | Положительная динамика индикатора, уменьшение значения в соответствии с программой. | - Уменьшение значения индикатора | - 3 |
| - 2 | - Объем потребления - электроэнергии бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета всего - тыс.кВт.ч | - 2864,1 | - 2179 | Отрицательная динамика индикатора, уменьшение значения в соответствии с программой. | - Уменьшение значения индикатора | - 1 |
| - 3 | - Объем потребления - тепловой энергии бюджетными учреждениями всего - тыс.Гкал. | - 12,1 | - 11,4 | Положительная динамика индикатора, уменьшение значения в соответствии с программой. | Уменьшение значения индикатора | - 3 |
| - 4 | - Объем потребления - тепловой энергии бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета всего - тыс.Гкал | - 12,1 | - 2,3 | Отрицательная динамика индикатора, уменьшение значения в соответствии с программой. | Уменьшение значения индикатора | - 1 |
| - 5 | - Объем потребления - воды бюджетными учреждениями всего - тыс. куб. м. | - 66,0 | - 46,0 | - Положительная динамика индикатора, уменьшение значения в соответствии с программой. | Уменьшение значения индикатора | - 3 |
| - 6 | - Объем потребления - воды бюджетными учреждениями ,расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета всего - Тыс.куб.м | - 66,0 | - 34,0 | - Отрицательная динамика индикатора, уменьшение значения в соответствии с программой. | Уменьшение значения индикатора | - 1 |

Итоговая оценка индикаторов результативности

муниципальной целевой программы

| Наименование индикатора результативности | Оценка индикатора результативности, в баллах |
| --- | --- |
| Объем потребления электроэнергии бюджетными учреждениями всего, тыс.кВт.ч | 3 |
| - Объем потребления электроэнергии бюджетными учреждениями ,расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета всего, тыс.кВт.ч | 1 |
| - Объем потребления тепловой энергии бюджетными учреждениями всего. тыс.Гкал. | 3 |
| - Объем потребления тепловой энергии бюджетными учреждениями ,расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета всего, тыс.Гкал | 1 |
| - Объем потребления воды бюджетными учреждениями всего, тыс. куб. м. | 3 |
| - Объем потребления воды бюджетными учреждениями ,расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета всего, тыс.куб.м | 1 |
| - Итоговая оценка индикаторов | 12 |

Анализируя выполнение индикаторов программы, а так же то, что выполнение мероприятий дало положительную динамику снижения расходов бюджета на приобретение энергетических ресурсов,  можно сделать вывод, что эффективность расходов бюджета повысилась и достигла уровня по части показателей, заложенных в программе.