# Администрация Дивеевского муниципального района

Нижегородской области

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 24 февраля 2015 года |  | N | 184 |
| --- | --- | --- | --- |

Об утверждении плана реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы Дивеевского муниципального района»

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Дивеевского муниципального района Нижегородской области, утвержденного постановлением администрации Дивеевского района Нижегородской области от 17 июня 2014 года № 718, и в целях реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы Дивеевского муниципального района», утвержденной постановлением администрации Дивеевского муниципального района Нижегородской области от 13 октября 2014 года № 1275, администрация Дивеевского муниципального района  постановляет:

1. Утвердить прилагаемый план реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы Дивеевского муниципального района» (далее – программа) на 2015 (далее – план).

2. Отделу гражданской защиты, пожарной безопасности и мобилизационной работы администрации Дивеевского муниципального района Нижегородской области обеспечить реализацию мероприятий программы в соответствии с утвержденным планом.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Дивеевского муниципального района Кочеткова О.Е.

4. Настоящее постановление вступает с 1 января 2015 года.

Глава администрации Дивеевского

муниципального района							Ю.Н.Ваньков

Кочетков О.Е.

Рябов А.Н.

Герасимова Е.В.

Малышев В.Н.

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации Дивеевского муниципального района Нижегородской области

от 24 февраля 2015 года N 184

ПЛАН

реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы Дивеевского муниципального района» на очередной 2015 финансовый год

| Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок |  | Непосредственный результат (краткое описание) | Финансирование на очередной финансовый год, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начала реали-зации | оконча-ния реализа ции | очередной финансовый год | Район- ный бюджет | Бюд- жеты поселе-ний | Федераль-ный бюджет | Област-ной бюджет | Прочие источники |
| Подпрограмма 1. "Строительство и реконструкция муниципальных дорог общего пользования сельских поселений Дивеевского муниципального района Нижегородской области на 2015 – 2020 годы" | Отдел капитального строительства и архитектуры администрации Дивеевского муниципального района | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями экономического развития района и улучшение качества жизни населения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.1. Выполнение работ по разработке проектной документации на реконструкцию муниципальной автомобильной дороги –подъезд к с. Конново протяженностью 1,7 км. | Отдел капитального строительства и архитектуры администрации Дивеевского муниципального района | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Изготовление проектной документации на реконструкцию муниципальной автомобильной дороги -подъезд к с. Конново протяженностью 1,7 к с. Конново | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.2. Выполнение работ по реконструкции муниципальной автомобильной дороги –подъезд к с. Конново протяженностью 1,7 км. | Отдел капитального строительства и архитектуры администрации Дивеевского муниципального района | 01.01.2015 | 31.12.2015 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 2. "Повышение безопасности дорожного движения Дивеевского муниципального района на 2015 – 2020 годы " | Отдел ГЗ, ПБ и мобилиз. работы, ОГИБДД (по согласованию) |  |  | Сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий к 2020 году на 2 человека (22,2%) по сравнению с 2013 годом | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 2.1. Создание системы пропаганды с целью формирования негативного отношения к правонарушителям в сфере дорожного движения, повышение культуры вождения, формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах | РОО администрации Дивеевского муниципального района, отдел ГЗ, ПБ и мобилиз. работы, ОГИБДД (по согласованию) | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Проведение мероприятий по пропаганде негативного отношения к правонарушителям в сфере дорожного движения, повышение культуры поведения на дорогах водителей и пешеходов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 2.2. Содержание сегмента автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения (эксплуатационно-техническое обслуживание оборудования) | Отдел ГЗ, ПБ и мобилиз. работы, ОГИБДД (по согласованию) | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Составление графиков технического обслуживания оборудования КРИС-П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 2.3. Развитие современной системы оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных Приобретение аптечек для оказания первичной медицинской помощи при ДТП | Отдел ГЗ, ПБ и мобилиз. работы, ОГИБДД (по согласованию), ГБУЗ НО «Дивеевская ЦРБ имени академика Н.Н. Блохина» | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Приобретение аптечек для оказания первичной медицинской помощи при ДТП | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 2.4. Повышение требований к подготовке водителей на получение права на управление транспортными средствами и требований к автошколам осуществляющим такую подготовку | Отдел ГЗ, ПБ и мобилиз. работы, ОГИБДД (по согласованию) | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Проведение мероприятий по повышению уровня подготовки водителей на получение права на управление транспортными средствами и требований к автошколам осуществляющим такую подготовку | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 2.5. Совершенствование организации движения транспорта и пешеходов: ремонт светофоров в п. Цыгановка, установленных на автодороге с. Выездное – п. Сатис | Администрация Сатисского сельсовета, ОГИБДД (по согласованию) | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Приведение в работоспособное состояние светофоров в п. Цыгановка, установленных на перекрестке автодороге с. Выездное- п.Сатис – г.Саров | 99,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Строительство, реконструкция, техническое перевооружение нерегулируемых пешеходных переходов, в том числе прилегающих непосредственно к дошкольным образовательным учреждениям, образовательным учреждениям и учреждениям дополнительного образования детей, оснащение освещением, искусственными дорожными неровностями, дорожными знаками с внутренним освещением | Администрации сельсоветов сельских поселений | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Разработка проектов организации дорожного движения в населенных пунктах | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 3. "Развитие пассажирского транспорта на территории Дивеевского муниципального района на 2015 – 2020 годы» | Управление экономики и прогнозирования | 01.01.2015 | 31.12.2015 |  | 400,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 3.1. Субсидия на возмещение убытков, возникающих при осуществлении перевозок пассажиров на маршрутах, обеспечивающих социально значимые перевозки выпадающих доходов | Финансовое управление, управление экономики и прогнозирования | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Предоставление ООО «Дивеевская транспортная компания» субсидии на возмещение убытков, возникающих при осуществлении перевозок пассажиров на маршрутах, обеспечивающих социально значимые перевозки выпадающих доходов. | 400,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 3.2. Мониторинг действующей маршрутной сети | Управление экономики и прогнозирования | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Проведение мониторинга действующей маршрутной сети. Анализ пассажиропотока на действующих маршрутах | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 3.3. Подготовка предложений по оптимизации маршрутной сети | Управление экономики и прогнозирования | 01.01.2015 | 31.12.2015 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 3.4. Обновление подвижного состава | Управление делами | 01.01.2015 | 31.12.2015 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 3.5. Обследование регулярных маршрутов внутримуниципального сообщения различных видов транспорта с целью обеспечения взаимоувязки в общей структуре маршрутной сети | Комиссия по обследованию автобусных маршрутов | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Проведение обследования регулярных маршрутов внутримуниципального сообщения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 3.6. Ремонт объектов транспортной инфраструктуры (ремонт автостанции и благоустройство прилегающей к нему территории) | Отдел капитального строительства и архитектуры, управление делами | 01.01.2015 | 31.12.2015 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 3.7. Обеспечение действия систем ГЛОНАСС/GPS | Управление делами | 01.01.2015 | 31.12.2015 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 3.8. Перевод автобусов на сжиженный углеводородный газ | Управление делами | 01.01.2015 | 31.12.2015 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 3.9. Укрепление материально-технической базы (строительство ангара, ремонт котельной и др.) | Отдел капитального строительства и архитектуры, управление делами | 01.01.2015 | 31.12.2015 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по программе | x | x | x |  | 500,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |