# Администрация Дивеевского района

Нижегородской области

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 28 ноября 2012 года |  | N | 1178 |
| --- | --- | --- | --- |

Об утверждении муниципальной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности учреждений и организаций бюджетной сферы Дивеевского района на 2010 – 2014 гг»

В соответствии с Федеральным Законом от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в связи с изменением объёмов финансирования мероприятий, предусмотренных указанной Программой на 2013 – 2014 гг.

п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить муниципальную целевую программу ««Энергосбережение и повышение энергетической эффективности учреждений и организаций бюджетной сферы Дивеевского района на 2010 – 2014 гг.» в новой редакции.

2. Муниципальную целевую программу ««Энергосбережение и повышение энергетической эффективности учреждений и организаций бюджетной сферы Дивеевского района на 2010 – 2014 гг», утверждённую постановлением администрации Дивеевского района от 01.07.2010 года № 564, считать утратившей силу.

3. Финансовому управлению администрации Дивеевского района предусмотреть финансирование мероприятий в рамках программы.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Дивеевского района О.Е. Кочеткова.

Глава администрации района							Ю.Н.Ваньков

Чечеткин Е.Д.

Чернягина Т.Н.

Молодцова А.О.

Малышев В.Н.

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации Дивеевского района Нижегородской области

от 28 ноября 2012 года N 1178

- Муниципальная целевая программа

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности учреждений и организаций бюджетной сферы Дивеевского района

на 2010-2014 гг.»

Содержание:

1. Паспорт программы

2. Введение

3. Содержание проблемы и обоснование необходимости их решения программными методами

4. Основные цели и задачи

5. Срок реализации

6. Перечень комплексных мероприятий

7. Ресурсное обеспечение программы

8. Ожидаемые результаты при реализации программы

9. Управление и контроль в процессе реализации программы

Приложение № 1

Приложение № 2

Приложение № 3

- 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование программы | Муниципальная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности учреждений и организаций бюджетной сферы Дивеевского района на 2010-2014 годы |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | 1. Федеральный закон от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 2. Постановление Правительства российской Федерации от 31 декабря 2009 года № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»; 3. Постановление Правительства российской Федерации от 15 мая 2010 года «О порядке установления требований к программе в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности». |
| Разработчик Программы | - Администрация Дивеевского района Нижегородской области |
| Исполнители мероприятий Программы | - Бюджетная сфера и сфера ЖКХ района |
| Основные цели Программы | Сокращение расходной части бюджета на энергообеспечение муниципальных учреждений, экономия средств предприятий, осуществляющих регулируемые виды деятельности за счет выявления нерационального использования энергоресурсов и повышения эффективности их использования, снижения потребления энергетических ресурсов на жилищном фонде муниципального образования. |
| Основные задачи программы | - проведение обязательных энергетических обследований (аудитов) с разработкой энергетических паспортов; - снижение объемов потребления энергоресурсов; - повышение энергетической эффективности систем освещения зданий, строений, сооружений; - проведение обучения персонала муниципальных учреждений по вопросам энергосбережения; - нормирование и установление обоснованных лимитов потребления энергетических ресурсов. |
| Сроки реализации программы | 2010 – 2014 гг. |
| Объемы и источники финансирования | Всего 53,780 млн. руб. в т. ч. Федеральный бюджет – 0,700 млн. руб. Региональный бюджет – 1,170 млн. руб. Бюджет местный – 48,229 млн. руб. Средства предприятий – 3,681 млн. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты | - снижение расходов бюджета района на оплату энергетических ресурсов; - ежеквартальное проведение мониторинга достигаемых результатов и эффективности расходования средств; - экономия потребляемых топливно-энергетических ресурсов; - учет предоставляемых услуг; - проведение систематических мероприятий по информационному обеспечению и пропаганде энергосбережения в средних образовательных учреждениях. |
| Система организации контроля за исполнением Программы | Общую координацию и контроль за ходом реализации Программы осуществляет первый заместитель главы администрации Дивеевского района Кочетков О.Е. Финансовый контроль осуществляет Управление финансов администрации Дивеевского района. Технический контроль осуществляет: Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Дивеевского района и отдел капитального строительства и архитектуры администрации Дивеевского района. Контроль доступности тарифов коммунального комплекса осуществляет Управление экономики и прогнозирования администрации Дивеевского района. |

- 2. ВВЕДЕНИЕ

Жилищно-коммунальное хозяйство района представляет собой сложный и взаимосвязанный социально-хозяйственный комплекс, который в существенной мере формирует жизненную среду обитания населения района.

Основанием для разработки программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности учреждений и организаций бюджетной сферы Дивеевского района на 2010- 2014 гг.» являются следующие документы:

- Федеральный закон "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»" от 23.11.2009 г. № 261 – ФЗ;

- Постановление Правительства российской Федерации от 31 декабря 2009 года № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности».

Программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности учреждений и организаций бюджетной сферы Дивеевского района на 2010 – 2014 гг.» представляет собой сложную систему взаимосвязанных мер, направленных на повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов, снижение их нерационального использования муниципальными учреждениями и предприятиями Дивеевского района и направлена на решение следующих задач:

- формирование информационной базы нормативно правовых актов по повышению эффективности использования энергоресурсов;

-применение новых современных технологий, решений, и оборудования, обеспечивающих снижение затрат на энергоресурсы;

- модернизация систем освещения на основе энергоэкономических осветительных приборов (малые люминесцентные лампы, с последующей заменой на светодиодные лампы);

- экономное использование энергоресурсов;

- снижение объемов потребления энергоресурсов.

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ИХ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ

Одним из основных приоритетов жилищно-коммунальной политики в Дивеевском районе Нижегородской области является доступность коммунальных услуг и оплата за фактическое потребление коммунальных ресурсов (тепловой, электрической энергии, горячей и холодной воды).

Данная муниципальная целевая программа направлена на обеспечение реального контроля потребления тепловой, электрической энергии, природного газа, холодной воды, создание действенного механизма стимулирования энергоресурсосбережения.

Реализация программы позволит повысить эффективность проводимых мероприятий энергоресурсосбережения и привести в соответствие платежи за потребленные ресурсы с фактически использованными объемами.

Также приоритетными являются вопросы применения энергосберегающих осветительных приборов, внедрение энергосберегающих насосов, частотных регулирующих устройств автоматики.

Следует выделить приоритетные направления при реализации мероприятий программы:

- определение потенциала энергосбережения путем проведения энергетических обследований (энергоаудит), получение заключений и рекомендаций по энергосбережению и повышению энергетической эффективности предприятий, осуществляющих регулярные виды деятельности и на жилищном фонде;

- выполнение в соответствии с рекомендациями аудита комплекса ремонтно-профилактических мероприятий, направленных на снижение энергетических ресурсов;

- создание информационно-аналитической системы по основным направлениям энергосбережения;

- совершенствование тарифной политики в сфере ресурсоснабжения;

- расчет и разработка программ энергосбережения в муниципальных учреждениях, организациях и на предприятиях осуществляющих регулируемые виды деятельности.

Поставщики топливно-энергетических ресурсов

Снабжение электрической энергии осуществляет ОАО «Нижновэнерго» согласно договоров.

Газоснабжение котельных осуществляет ОАО «Нижегородская топливно-энергетическая компания», согласно договоров.

Тепловую энергию поставляют следующие предприятия:

- ООО «Теплоэнерго» для потребителей с. Дивеево, с. Кременки;

- МП «Сатисское ЖКХ» и ОАО «Перспектива» для потребителей п. Сатис.

Холодную воду поставляют следующие предприятия: МП «Дивеевское ЖКХ», МП «Сатисское ЖКХ», ООО «Коммунальные системы».

- 4. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Целями разработки и реализации программы являются:

- повышение энергетической эффективности;

- сокращение затрат на все виды потребляемых энергетических ресурсов;

Основные задачи программы:

- переход на получение предоставляемых энергетических ресурсов (воды, тепловой энергии) по приборам учета;

- снижение финансовой нагрузки на потребителей коммунальных услуг учреждений и организаций бюджетной сферы за счет сокращения расходов за энергоресурсы и воду;

- снижение объемов потребления энергоресурсов до уровня технически и экономически обоснованных величин за счет установки приборов учета коммунальных ресурсов;

- стимулирование мотивации потребителей к экономии тепловой, электрической энергии, природного газа, холодной воды.

- 5. СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Срок реализации Программы – 2010 – 2014 годы.

- 6.  ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЛЕКСНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Список мероприятий программы представлен в Приложении 1.

| Целевые показатели, которые должны быть достигнуты при реализации программы | Источники финансирования мероприятий |
| --- | --- |
| 1. Повышение эффективности использования энергетических ресурсов. 2. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности. 3. Повышение уровня оснащенности приборами учета предоставляемых ресурсов | 1. Бюджет различных уровней 2. Средства предприятий |

- 7. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ.

- Программой предусмотрена реализация энергосберегающих мероприятий в бюджетной сфере и сфере ЖКХ. Она объединяет как собственные энергосберегающие проекты учреждений и организаций, так и строительство экономически обоснованных объектов энергосбережения. Финансирование проектов будет осуществляться из различных источников. В основном это собственные средства участников программы, поскольку они первыми заинтересованы в снижении издержек на энергоресурсы.

- Корректировка Программы включает:

- - внесение изменений и дополнений в перечень программных мероприятий, финансируемых из местного бюджета;

- - перераспределение средств местного бюджета из одного раздела в другой.

- Корректировка Программы осуществляется:

- - по отдельным мероприятиям – на основании поступлении заявок и предложений от исполнителей программных мероприятий;

- - по Программе в целом – на основании новых мероприятий по энергосбережению района, разработки и принятия других программ, как районных, так и областных.

- Перераспределение средств в пределах одного раздела в текущем финансовом году и внесение изменений в перечень программных изменений, реализация которых не требует средств местного бюджета, осуществляется администрацией района самостоятельно.

Источниками финансирования Программы являются:

Всего – 53,780 млн. руб.

в. т. ч.

Федеральный бюджет – 0,700 млн. руб.

Региональный бюджет – 1,170 млн. руб.

Бюджет местный – 48,229 млн. руб.

Средства предприятий – 3,681 млн. руб.

Общий объем финансирования Программы за 2010 – 2014 гг. составит 53,780 млн. рублей.

Финансирование мероприятий предусмотренных в программе по годам и источникам финансирования представлено в Приложении № 2

- 8. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Ожидаемые объемы потребления топливно-энергетических ресурсов бюджетной сферы и сферы жилищно-коммунального хозяйства по Дивеевскому району на 2010 – 2014 гг. даны в приложении № 3.

- уменьшение затрат на энергоресурсы в т. ч. на:

газ – 302,3 тыс. руб.

эл/энергию – 1 884,4 тыс. руб.

воду – 212,0 тыс. руб.

тепловую энергию – 1 380,0 тыс. руб.

- повышение эффективности использования энергетических ресурсов.

- 9. УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛЬ В ПРОЦЕССЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

9.1. Программа разрабатывается на основании Федерального закона № 261-ФЗ от 23 ноября 2009 г. "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»".

Текущее управление за реализацией Программы, подготовка информации и отчетов о выполнении Программы, координация Программы с другими районными программами осуществляется администрацией Дивеевского района.

9.2. Исполнителями основных мероприятий Программы являются:

- учреждения и организации бюджетной сферы, предприятия жилищно-коммунального хозяйства.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к муниципальной целевой программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности учреждений и организаций бюджетной сферы Дивеевского района на 2010 – 2014 гг»

МЕРОПРИЯТИЯ К ПРОГРАММЕ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ В ДИВЕЕВСКОМ РАЙОНЕ НА 2010 – 2014 ГОДЫ И ФИНАНСОВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ НА ЕЕ РЕАЛИЗАЦИЮ

| № п/п | Наименование мероприятия | Единица измерения | Объемный показатель | Цена за единицу млн. руб. | Сметная стоимость млн .руб. | Источник финансирования | Объем капитальных вложений по годам ( млн.. руб.) |  |  |  |  |  | Экономический эффект млн. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Всего за 2010 – 2014 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Проведение энергоаудита. | 1 комплект | 30 |  | 1,590 | бюджет | 1,590 | 0,000 | 0,000 | 0,500 | 1,090 | 0,000 |  |
| 1.1. | Образование | 1ком. | 18 | 0,03300 | 0,640 | бюджет | 0,640 | 0,000 | 0,000 | 0,240 | 0,400 | 0,000 |  |
| 1.1.1. | МБУ Ичаловская СОШ | 1 ком | 1 | 0,03000 | 0,030 | бюджет | 0,030 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,030 | 0,000 |  |
| 1.1.2. | МБУ Суворовская СОШ | 1 ком | 1 | 0,03000 | 0,030 | бюджет | 0,030 | 0,000 | 0,000 | 0,030 | 0,000 | 0,000 |  |
| 1.1.3. | МБУ Б-Череватовская ОШ | 1 ком | 1 | 0,03000 | 0,030 | бюджет | 0,030 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,030 | 0,000 |  |
| 1.1.4. | МБУ Глуховская СОШ | 1 ком | 1 | 0,03000 | 0,030 | бюджет | 0,030 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,030 | 0,000 |  |
| 1.1.5. | МБУ Дивеевская СОШ | 1 ком | 1 | 0,03000 | 0,030 | бюджет | 0,030 | 0,000 | 0,000 | 0,030 | 0,000 | 0,000 |  |
| 1.1.6. | Филиал МБУ Ивановской СОШ Конновская начальная школа | 1 ком | 1 | 0,03000 | 0,030 | бюджет | 0,030 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,030 | 0,000 |  |
| 1.1.7. | МБУ Кременковская СОШ | 1 ком | 1 | 0,03000 | 0,030 | бюджет | 0,030 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,030 | 0,000 |  |
| 1.1.8. | МБУ Елизарьевская ООШ | 1 ком | 1 | 0,03000 | 0,030 | бюджет | 0,030 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,030 | 0,000 |  |
| 1.1.9. | МБУ Верякушская ООШ | 1 ком | 1 | 0,03000 | 0,030 | бюджет | 0,030 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,030 | 0,000 |  |
| 1.1.10. | МБУ Сатисская СОШ | 1 ком | 1 | 0,03000 | 0,030 | бюджет | 0,030 | 0,000 | 0,000 | 0,030 | 0,000 | 0,000 |  |
| 1.1.11. | МБУ Ивановская СОШ | 1 ком | 1 | 0,03000 | 0,030 | бюджет | 0,030 | 0,000 | 0,000 | 0,030 | 0,000 | 0,000 |  |
| 1.1.12. | Дивеевская специальная школа –интернат | 1 ком | 1 | 0,10000 | 0,100 | бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,100 | 0,000 |  |
| 1.1.13. | МБДОУ №1 «Светлячок» | 1 ком | 1 | 0,03000 | 0,030 | бюджет | 0,030 | 0,000 | 0,000 | 0,030 | 0,000 | 0,000 |  |
| 1.1.14. | МБДОУ детсад с. Ивановское | 1 ком | 1 | 0,03000 | 0,030 | бюджет | 0,030 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,030 | 0,000 |  |
| 1.1.15. | МБДОУ «Малышок» с. Елизарьево | 1 ком | 1 | 0,03000 | 0,030 | бюджет | 0,030 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,030 | 0,000 |  |
| 1.1.16. | МБДОУ «Солнышко» с. Дивеево | 1 ком | 1 | 0,03000 | 0,030 | бюджет | 0,030 | 0,000 | 0,000 | 0,030 | 0,000 | 0,000 |  |
| 1.1.17. | МБДОУ «Колосок» п. Сатис | 1 ком | 1 | 0,03000 | 0,030 | бюджет | 0,030 | 0,000 | 0,000 | 0,030 | 0,000 | 0,000 |  |
| 1.1.18. | МБДОУ с. Кременки | 1 ком | 1 | 0,03000 | 0,030 | бюджет | 0,030 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,030 | 0,000 |  |
| 1.1.1.9. | МБДОУ "Колокольчик" с. Дивеево | 1 ком | 1 | 0,03000 | 0,030 | бюджет | 0,030 | 0,000 | 0,000 | 0,030 | 0,000 | 0,000 |  |
| 1.2. | КУЛЬТУРА | 1 ком | 2 | 0,30000 | 0,250 | бюджет | 0,250 | 0,000 | 0,000 | 0,250 | 0,000 | 0,000 |  |
| 1.2.1. | МБУК «Межпоселенчиская централизованная библиотечная система» | 1 ком | 1 | 0,08000 | 0,080 | бюджет | 0,080 | 0,000 | 0,000 | 0,080 | 0,000 | 0,000 |  |
| 1.2.2. | МБУК «Культурно-досуговое объединение Дивеевского района» | 1 ком | 1 | 0,01700 | 0,017 | бюджет | 0,170 | 0,000 | 0,000 | 0,170 | 0,000 | 0,000 |  |
| 1.3. | УПРАВЛЕНИЕ | 1 ком | 7 | 0,01000 | 0,700 | бюджет | 0,070 | 0,000 | 0,000 | 0,010 | 0,060 | 0,000 |  |
| 1.3.1. | Администрация района | 1ком | 1 | 0,01000 | 0,010 | бюджет | 0,010 | 0,000 | 0,000 | 0,010 | 0,000 | 0,000 |  |
| 1.3.2. | Елизарьевская сельская администрация | 1ком | 1 | 0,01000 | 0,010 | бюджет | 0,010 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,010 | 0,000 |  |
| 1.3.3. | Глуховская сельская администрация | 1ком | 1 | 0,01000 | 0,010 | бюджет | 0,010 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,010 | 0,000 |  |
| 1.3.4. | Сатисская сельская администрация | 1ком | 1 | 0,01000 | 0,010 | бюджет | 0,010 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,010 | 0,000 |  |
| 1.3.5. | Верякушская сельская администрация | 1ком | 1 | 0,01000 | 0,010 | бюджет | 0,010 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,010 | 0,000 |  |
| 1.3.6. | Дивеевская сельская администрация | 1ком | 1 | 0,01000 | 0,010 | бюджет | 0,010 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,010 | 0,000 |  |
| 1.3.7. | Ивановская сельская администрация | 1ком | 1 | 0,01000 | 0,010 | бюджет | 0,010 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,010 | 0,000 |  |
| 1.4. | КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 1 ком | 3 | 0,63000 | 0,630 | бюджет | 0,630 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,630 | 0,000 |  |
| 1.4.1. | МП «Дивеевское ЖКХ» | 1ком | 1 | 0,15000 | 0,150 | средства предприятия | 0,150 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,150 | 0,000 |  |
| 1.4.2. | МП «Сатисское ЖКХ» | 1ком | 1 | 0,30000 | 0,300 | средства предприятия | 0,300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,300 | 0,000 |  |
| 1.4.3. | МП «Коммунальник» | 1 ком | 1 | 0,18000 | 0,180 | средства предприятия | 0,180 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,180 | 0,000 |  |
| 2. | Установка энергосберегающих светильников | шт |  |  |  |  | 0,941 | 0,011 | 0,171 | 0,107 | 0,246 | 0,406 |  |
| 2.1. | Образование | шт | 2704 |  | 0,613 | бюджет | 0,615 | 0,011 | 0,171 | 0,089 | 0,114 | 0,230 |  |
| 2.1.1. | МБУ Б-Череватовская ОШ | шт | 100 | 0,00021 | 0,021 | бюджет | 0,021 | 0,000 | 0,004 | 0,002 | 0,005 | 0,010 |  |
| 2.1.2. | МБУ Глуховская СОШ | шт | 210 | 0,00016 | 0,033 | бюджет | 0,033 | 0,000 | 0,000 | 0,001 | 0,011 | 0,021 |  |
| 2.1.3. | МБУ Дивеевская СОШ | шт | 200 | 0,00076 | 0,156 | бюджет | 0,156 | 0,000 | 0,118 | 0,014 | 0,008 | 0,016 |  |
| 2.1.4. | Филиал МБУ Ивановской СОШ Конновская начальная школа | шт | 640 | 0,00015 | 0,095 | бюджет | 0,095 | 0,000 | 0,002 | 0,000 | 0,031 | 0,062 |  |
| 2.1.5. | МБУ Кременковская СОШ | шт | 348 | 0,00016 | 0,059 | бюджет | 0,059 | 0,000 | 0,022 | 0,004 | 0,011 | 0,022 |  |
| 2.1.6. | МБУ Верякушская ООШ | шт | 20 | 0,00035 | 0,007 | бюджет | 0,007 | 0,001 | 0,000 | 0,004 | 0,001 | 0,002 |  |
| 2.1.7. | МБУ Сатисская СОШ | шт | 110 | 0,00030 | 0,032 | бюджет | 0,032 | 0,003 | 0,005 | 0,015 | 0,003 | 0,006 |  |
| 2.1.8. | МБУ Ивановская СОШ | шт | 40 | 0,00090 | 0,037 | бюджет | 0,037 | 0,000 | 0,003 | 0,028 | 0,002 | 0,004 |  |
| 2.1.9. | Дивеевская специальная школа –интернат | шт | 400 | 0,00011 | 0,044 | бюджет | 0,044 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,014 | 0,030 |  |
| 2.1.10. | МБОУ ДОД районный Дом детского творчества | шт | 75 | 0,00007 | 0,007 | бюджет | 0,007 | 0,000 | 0,000 | 0,001 | 0,002 | 0,004 |  |
| 2.1.11. | МБДОУ №1 «Светлячок» | шт | 155 | 0,00016 | 0,026 | бюджет | 0,026 | 0,006 | 0,000 | 0,000 | 0,006 | 0,013 |  |
| 2.1.12. | МБДОУ детсад с. Ивановское | шт | 25 | 0,00012 | 0,003 | бюджет | 0,003 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,001 | 0,002 |  |
| 2.1.13. | МБДОУ «Малышок» с. Елизарьево | шт | 40 | 0,00009 | 0,004 | бюджет | 0,004 | 0,001 | 0,000 | 0,001 | 0,001 | 0,002 |  |
| 2.1.14. | МБДОУ «Солнышко» с. Дивеево | Шт | 57 | 0,00042 | 0,024 | бюджет | 0,024 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,008 | 0,016 |  |
| 2.1.15. | МБДОУ «Колосок» п. Сатис | шт | 155 | 0,00015 | 0,022 | бюджет | 0,022 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,007 | 0,015 |  |
| 2.1.16. | МБДОУ с. Кременки | шт | 25 | 0,00012 | 0,003 | бюджет | 0,003 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,001 | 0,002 |  |
| 2.1.17. | МБДОУ "Колокольчик" с. Дивеево | шт | 84 | 0,00033 | 0,028 | бюджет | 0,028 | 0,000 | 0,003 | 0,018 | 0,002 | 0,005 |  |
| 2.1.18. | МБУ Елизарьевская ООШ | шт | 20 | 0,00077 | 0,016 | бюджет | 0,016 | 0,000 | 0,014 | 0,002 | 0,000 | 0,000 |  |
| 2.2. | КУЛЬТУРА | шт | 245 |  | 0,137 | бюджет | 0,137 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,053 | 0,084 |  |
| 2.2.1. | МБУК «Межпоселенческая централизованная библиотечная система» | шт | 118 | 0,00021 | 0,025 | бюджет | 0,025 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,002 | 0,023 |  |
| 2.2.2. | МБУК «Культурно-досуговое объединение Дивеевского района | шт | 112 | 0,00010 | 0,100 | бюджет | 0,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,050 | 0,050 |  |
| 2.2.3. | Музыкальная школа | шт | 15 | 0,00080 | 0,003 | бюджет | 0,012 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,002 | 0,011 |  |
| 2.3. | УПРАВЛЕНИЕ | шт | 225 |  | 0,425 | бюджет | 0,425 | 0,236 | 0,000 | 0,018 | 0,079 | 0,092 |  |
| 2.3.1. | Администрация района | шт | 140 | 0,00080 | 0,105 | бюджет | 0,105 | 0,000 | 0,000 | 0,005 | 0,050 | 0,050 |  |
| 2.3.2. | Елизарьевская сельская администрация | шт | 6 |  | 0,210 | бюджет поселения | 0,210 | 0,200 | 0,000 | 0,000 | 0,005 | 0,005 |  |
| 2.3.3. | Глуховская сельская администрация | шт | 37 | 0,00085 | 0,032 | бюджет | 0,032 | 0,022 | 0,000 | 0,000 | 0,005 | 0,005 |  |
| 2.3.4. | Верякушская сельская администрация | шт | 21 | 0,00015 | 0,031 | бюджет поселения | 0,031 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,007 | 0,024 |  |
| 2.3.5. | Дивеевская сельская администрация | шт | 23 | 0,00080 | 0,018 | бюджет | 0,018 | 0,004 | 0,000 | 0,000 | 0,006 | 0,008 |  |
| 2.3.6. | Сатисская сельская администрация | шт | 3 | 0,00200 | 0,006 | бюджет поселения | 0,012 | 0,006 | 0,000 | 0,000 | 0,006 | 0,000 |  |
| 2.3.7. | Ивановская сельская администрация | шт | 18 | 0,00080 | 0,017 | бюджет поселения | 0,017 | 0,004 | 0,000 | 0,013 | 0,000 | 0,000 |  |
| 2.4. | КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | шт | 187 |  | 0,294 | средства | 0,294 | 0,163 | 0,000 | 0,001 | 0,065 | 0,065 |  |
| 2.4.1. | МП «Дивеевское ЖКХ» | шт | 56 | 0,00230 | 0,031 | средства предприятия | 0,031 | 0,011 | 0,000 | 0,000 | 0,010 | 0,010 |  |
| 2.4.2. | МП «Сатисское ЖКХ» | шт | 41 | 0,00600 | 0,250 | средства предприятия | 0,251 | 0,150 | 0,000 | 0,001 | 0,050 | 0,050 |  |
| 2.4.3. | МП «Коммунальник» | шт | 90 | 0,00020 | 0,027 | средства предприятия | 0,012 | 0,002 | 0,000 | 0,000 | 0,005 | 0,005 |  |
| 3.0. | УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ |  |  |  | 2,622 |  | 2,622 | 0,106 | 0,851 | 0,271 | 0,456 | 0,938 |  |
| 3.1. | Установка управляющего провода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Управление | К.м | 13,52 |  | 0,622 | бюджет поселения | 0,622 | 0,000 | 0,192 | 0,060 | 0,112 | 0,250 |  |
| 3.1.1.1. | Ивановская сельская администрация | К.м | 2,20 | 0,05000 | 0,101 | бюджет поселения | 0,101 | 0,000 | 0,059 | 0,012 | 0,000 | 0,030 |  |
| 3.1.1.2. | Сатисская сельская администрация | Км. | 2,8 | 0,05000 | 0,141 | бюджет поселения | 0,141 | 0,000 | 0,052 | 0,034 | 0,025 | 0,030 |  |
| 3.1.1.3. | Верякушская сельская администрация | Км. | 1,72 | 0,05500 | 0,086 | бюджет поселения | 0,086 | 0,000 | 0,036 | 0,000 | 0,020 | 0,030 |  |
| 3.1.1.4. | Елизарьевская сельская администрация | Км. | 2,6 | 0,05000 | 0,084 | бюджет поселения | 0,084 | 0,000 | 0,029 | 0,000 | 0,025 | 0,030 |  |
| 3.1.1. 5. | Глуховская сельская администрация | Км. | 1,18 | 0,05000 | 0,059 | бюджет поселения | 0,059 | 0,000 | 0,016 | 0,013 | 0,000 | 0,030 |  |
| 3.1.1.6. | Дивеевская сельская администрация | К.м | 3,02 | 0,05000 | 0,151 | бюджет поселения | 0,151 | 0,000 | 0,000 | 0,001 | 0,042 | 0,100 |  |
| 3.2. | Автоматика включения и защиты уличного освещения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Управление | шт | 125 |  | 0,635 | бюджет поселения | 0,635 | 0,018 | 0,323 | 0,098 | 0,058 | 0,138 |  |
| 3.2.1.1. | Сатисская сельская администрация | шт | 33 | 0,00580 | 0,139 | бюджет поселения | 0,139 | 0,000 | 0,063 | 0,030 | 0,006 | 0,040 |  |
| 3.2.1.2. | Дивеевская сельская администрация | шт | 30 | 0,00580 | 0,172 | бюджет поселения | 0,172 | 0,000 | 0,123 | 0,035 | 0,007 | 0,007 |  |
| 3.2.1. 3. | Елизарьевская сельская администрация | шт | 7 | 0,00580 | 0,042 | бюджет поселения | 0,042 | 0,000 | 0,017 | 0,005 | 0,010 | 0,010 |  |
| 3.2.1.4. | Глуховская сельская администрация | шт | 9 | 0,00580 | 0,055 | бюджет поселения | 0,055 | 0,000 | 0,019 | 0,000 | 0,000 | 0,036 |  |
| 3.2.1. .5. | Ивановская сельская администрация | шт | 13 | 0,00580 | 0,076 | бюджет поселения | 0,076 | 0,008 | 0,025 | 0,028 | 0,000 | 0,015 |  |
| 3.2.1.6. | Верякушская сельская администрация | шт | 42 | 0,00360 | 0,151 | бюджет поселения | 0,151 | 0,010 | 0,076 | 0,000 | 0,035 | 0,030 |  |
| 3.3. | Энергосберегающие светильники | шт | 1092 |  | 1,043 | бюджет | 1,043 | 0,053 | 0,336 | 0,113 | 0,286 | 0,255 |  |
| 3. 3.1. | Управление | шт | 1092 |  | 1,043 | бюджет | 1,043 | 0,053 | 0,336 | 0,113 | 0,286 | 0,255 |  |
| 3.3. 1.1. | Администрация района | шт | 100 | 0,00010 | 0,010 | бюджет | 0,010 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,005 | 0,005 |  |
| 3. 3.1.2. | Елизарьевская сельская администрация | шт | 69 | 0,00100 | 0,074 | бюджет поселения | 0,074 | 0,000 | 0,028 | 0,000 | 0,015 | 0,031 |  |
| 3. 3. 1.3. | Глуховская сельская администрация | шт | 150 | 1,20000 | 0,179 | бюджет | 0,179 | 0,000 | 0,039 | 0,000 | 0,070 | 0,070 |  |
| 3. 3.1. 4. | Сатисская сельская администрация | шт | 190 | 0,00080 | 0,152 | бюджет поселения | 0,152 | 0,005 | 0,027 | 0,076 | 0,019 | 0,025 |  |
| 3. 3. 1 .5. | Верякушская сельская администрация | Шт | 187 | 1,20000 | 0,225 | бюджет | 0,225 | 0,048 | 0,093 | 0,009 | 0,035 | 0,040 |  |
| 3. 3. 1.6. | Дивеевская сельская администрация | шт | 182 | 0,00080 | 0,146 | бюджет поселения | 0,146 | 0,000 | 0,042 | 0,000 | 0,052 | 0,052 |  |
| 3. 3. 1. 7. | Ивановская сельская администрация | шт | 214 | 1,20000 | 0,257 | бюджет | 0,257 | 0,000 | 0,107 | 0,028 | 0,090 | 0,032 |  |
| 4.0. | Мероприятия по энергосбережению в административных зданиях( утепление окон, дверей) с заменой на ПВХ и установкой тепловых пушек. | шт | 1559 |  | 30,636 |  | 30,636 | 0,005 | 0,035 | 0,327 | 0,490 | 29,779 |  |
| 4.1. | Образование | шт | 1429 |  |  | бюджет | 28,548 | 0,000 | 0,015 | 0,214 | 0,130 | 28,189 |  |
| 4.1.1. | МБУ Ичаловская СОШ | шт | 6 | 0,01500 | 0,090 | бюджет | 0,090 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,090 |  |
| 4.1.2. | МБУ Суворовская СОШ | шт | 5 | 0,03000 | 0,150 | бюджет | 0,150 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,150 |  |
| 4.1.3. | МБУ Б-Череватовская ОШ | шт | 75 | 0,01200 | 0,900 | бюджет | 0,900 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,900 |  |
| 4.1.4. | МБУ Глуховская СОШ | шт | 10 | 0,02500 | 0,250 | бюджет | 0,250 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,250 |  |
| 4.1.5. | МБУ Дивеевская СОШ | шт | 8 | 0,01500 | 0,220 | бюджет | 0,220 | 0,000 | 0,000 | 0,100 | 0,000 | 0,120 |  |
| 4.1.6. | Филиал МБУ Ивановской СОШ Конновская начальная школа | шт | 145 | 0,12000 | 17,500 | бюджет | 17,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 17,500 |  |
| 4.1.7. | МБУ Кременковская СОШ | шт | 90 | 0,01400 | 1,300 | бюджет | 1,300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,300 |  |
| 4.1.8. | МБУ Елизарьевская ООШ | Шт | 27 | 0,02000 | 0,540 | бюджет | 0,540 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,540 |  |
| 4.1.9. | МБУ Верякушская ООШ | шт | 10 | 0,02300 | 0,230 | бюджет | 0,230 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,230 |  |
| 4.1.10. | МБУ Сатисская СОШ | Кв.м | 273 | 0,00110 | 0,397 | бюджет | 0,397 | 0,000 | 0,000 | 0,014 | 0,090 | 0,293 |  |
| 4.1.11. | МБУ Ивановская СОШ | шт | 60 | 0,02500 | 1,500 | бюджет | 1,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,500 |  |
| 4.1.12. | Дивеевская специальная школа –интернат | Кв.м |  | 0,02400 | 0,000 | бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| 4.1.13. | МБДОУ №1 «Светлячок» | шт | 60 | 0,01300 | 0,840 | бюджет | 0,840 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,040 | 0,800 |  |
| 4.1.14. | МБДОУ детсад с. Ивановское | Кв.м | 66 | 0,00500 | 0,330 | бюджет | 0,330 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,330 |  |
| 4.1.15. | МБДОУ «Малышок» с. Елизарьево | шт | 22 | 0,00140 | 0,015 | бюджет | 0,015 | 0,000 | 0,015 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| 4.1.16. | МБДОУ «Солнышко» с. Дивеево | шт | 34 | 0,01250 | 0,425 | бюджет | 0,425 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,425 |  |
| 4.1.17. | МБДОУ «Колосок» п. Сатис | Кв.м | 420 | 0,00500 | 2,200 | бюджет | 2,200 | 0,000 | 0,000 | 0,100 | 0,000 | 2,100 |  |
| 4.1.18. | МБДОУ с. Кременки | Кв.м | 66 | 0,00500 | 0,330 | бюджет | 0,330 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,330 |  |
| 4.1.19. | МБДОУ "Колокольчик" с.Дивеево | шт | 52 | 0,02560 | 1,331 | бюджет | 1,331 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,331 |  |
| 4.2. | КУЛЬТУРА |  | 34 |  | 0,530 | бюджет | 0,530 | 0,000 | 0,020 | 0,000 | 0,000 | 0,510 |  |
| 4.2.1. | МБУК «Межпоселенческая централизованная библиотечная система» | шт | 10 | 0,01500 | 0,150 | бюджет | 0,150 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,150 |  |
| 4.2.2. | МБУК «Культурно-досуговое объединение Дивеевского района | шт | 0 | 0,01500 |  | бюджет | 0,020 | 0,000 | 0,020 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| 4.3.3. | Музыкальная школа | шт | 24 | 0,01500 | 0,360 | бюджет | 0,360 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,360 |  |
| 4. 4. | УПРАВЛЕНИЕ | шт | 96 |  | 1,558 | бюджет | 1,558 | 0,005 | 0,000 | 0,113 | 0,360 | 1,080 |  |
| 4.4.1. | Администрация района | шт | 22 | 0,02200 | 0,300 | бюджет поселения | 0,300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,300 | 0,000 |  |
| 4. 4. 2. | Елизарьевская сельская администрация | шт | 9 | 0,01970 | 0,178 | бюджет поселения | 0,178 | 0,000 | 0,000 | 0,058 | 0,040 | 0,080 |  |
| 4. 4. 3. | Глуховская сельская администрация | шт | 5 | 0,01100 | 0,055 | бюджет поселения | 0,055 | 0,005 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,050 |  |
| 4. 4. 4. | Верякушская сельская администрация | шт | 11 | 0,03640 | 0,400 | бюджет поселения | 0,400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,400 |  |
| 4. 4. 5. | Дивеевская сельская администрация | шт | 10 | 0,03000 | 0,170 | бюджет поселения | 0,170 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,020 | 0,150 |  |
| 4.4. 6. | Ивановская сельская администрация | шт | 11 | 0,03640 | 0,513 | бюджет поселения | 0,400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,400 |  |
| 5. | Утепление чердачных покрытий и потолков ( установка ПИК) | Кв.м | 3067 |  | 2,906 |  | 2,906 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,421 | 2,485 |  |
| 5.1. | Образование | Кв.м | 2827 |  | 2,731 | бюджет | 2,731 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,421 | 2,310 |  |
| 5.1.1. | МБУ Б-Череватовская ОШ | Кв.м | 100 | 0,00100 | 0,050 | бюджет | 0,050 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,050 |  |
| 5.1.2. | МБУ Глуховская СОШ | Кв.м | 50 | 0,00100 | 0,050 | бюджет | 0,050 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,050 | 0,000 |  |
| 5.1.3. | МБУ Дивеевская СОШ | кв.м. | 100 | 0,00100 | 0,100 | бюджет | 0,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,100 |  |
| 5.1.4. | МБУ Сатисская СОШ | Кв.м | 440 | 0,00100 | 0,740 | бюджет | 0,740 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,090 | 0,650 |  |
| 5.1.5. | МБУ Кременковская СОШ | Кв.м. | 50 | 0,00100 | 0,050 | бюджет | 0,050 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,050 |  |
| 5.1.6. | МБУ Ивановская СОШ | Кв.м | 60 | 0,00010 | 0,050 | бюджет | 0,050 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,050 |  |
| 5.1.7. | МБУ ДОД районный Дом детского творчества | Кв.м | 573 | 0,00100 | 0,382 | бюджет | 0,382 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,191 | 0,191 |  |
| 5.1.8. | МБДОУ детсад с. Ивановское | Кв.м | 364 | 0,30000 | 0,121 | бюджет | 0,121 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,121 |  |
| 5.1.10. | МБДОУ «Солнышко» с. Дивеево | Кв.м. | 116 | 0,00100 | 0,116 | бюджет | 0,116 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,116 |  |
| 5.1.11. | МБДОУ с. Кременки | Кв.м | 364 | 0,00100 | 0,182 | бюджет | 0,182 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,182 |  |
| 5.1.12. | МБДОУ "Колокольчик" с.Дивеево | кв | 10 | 0,00100 | 0,640 | бюджет | 0,640 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,040 | 0,600 |  |
| 5.1.13. | МБДОУ «Колосок» п.Сатис | КВ.м. | 10 | 0,00100 | 0,100 | бюджет | 0,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,050 | 0,050 |  |
| 5.2. | УПРАВЛЕНИЕ | Кв.м | 240 |  | 0,175 | бюджет | 0,175 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,175 |  |
| 5. 2.1. | Администрация района | Кв.м | 150 | 0,00100 | 0,150 | бюджет | 0,150 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,150 |  |
| 5. 2. 2. | Дивеевская сельская администрация | Кв.м | 90 | 0,00050 | 0,025 | бюджет | 0,025 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,025 |  |
| 6. | Замена и установка энергосберегающего оборудования (частичные регуляторы, насосно-пусковое оборудование) |  | 18 |  | 2,770 | бюджет | 2,615 | 0,405 | 0,813 | 0,345 | 0,760 | 0,300 |  |
| 6.1. | КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | шт | 12 |  | 1,915 | бюджет | 1,615 | 0,405 | 0,250 | 0,000 | 0,660 | 0,300 |  |
| 6.1.1. | МП «Дивеевское ЖКХ» | шт | 2 | 0,20000 | 0,260 |  | 0,060 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,060 | 0,000 |  |
| 6.1.2. | МП «Сатисское ЖКХ» | шт | 5 | 0,20500 | 1,555 | Бюджет,средства предприятия | 1,555 | 0,021 0,384 | 0,250 | 0,000 | 0,600 | 0,300 |  |
| 6.1.3. | МП «Коммунальник» | шт | 5 | 0,13960 | 0,450 | Бюджет,средства предприятия | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| 6.2. | Управление | шт | 11 | 0,05000 | 1,000 |  | 1,000 | 0,000 | 0,555 | 0,345 | 0,100 | 0,000 |  |
| 6.2.1. | Дивеевская сельская администрация | шт | 1 | 0,05000 | 0,100 |  | 0,150 | 0,000 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,000 |  |
| 6.2.2. | Сатисская сельская администрация |  | 1 | 0,05000 | 0,109 |  | 0,109 | 0,000 | 0,109 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| 6.2.3. | Елизарьевская сельская администрация | шт | 2 | 0,05000 | 0,090 |  | 0,085 | 0,000 | 0,040 | 0,045 | 0,000 | 0,000 |  |
| 6.2.4. | Глуховская сельская администрация | шт | 2 | 0,04500 | 0,090 |  | 0,240 | 0,000 | 0,090 | 0,150 | 0,000 | 0,000 |  |
| 6.2.5. | Верякушская сельская администрация | шт | 3 | 0,04500 | 0,136 |  | 0,136 | 0,000 | 0,136 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| 6.2.6. | Ивановская сельская администрация | шт | 2 | 0,04500 | 0,130 |  | 0,280 | 0,000 | 0,130 | 0,100 | 0,050 | 0,000 |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к муниципальной целевой программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности учреждений и организаций бюджетной сферы Дивеевского района на 2010 – 2014 гг»

Программное обеспечение программы

| Наименование | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВСЕГО | 5,986 | 8,535 | 1,551 | 3,735 | 33,973 | 53,780 |
| В т. ч - федеральный бюджет | 0 | 0,7 | 0 | 0 | 0 | 0,7 |
| - областной бюджет | 0 | 1,17 | 0 | 0 | 0 | 1,17 |
| - местный бюджет | 4,882 | 5,748 | 1,551 | 2,440 | 33,608 | 48,229 |
| - средства предприятия | 1,104 | 0,917 | 0 | 1,295 | 0,365 | 3,681 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

к муниципальной целевой программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности учреждений и организаций бюджетной сферы Дивеевского района на 2010 – 2014 гг»

Потребление топливно-энергетических ресурсов бюджетной сферы и сферы жилищно-коммунального хозяйства по Дивеевскому муниципальному району на  2010 – 2014 гг

| № пп | Наименование ресурса | Ед. измерения | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем потребления ЭЭ БУ | тыс.кВтч | 3235,1 | 3138,1 | 3043,9 | 2952,6 | 2864,1 |
| 2 | Объем потребления ЭЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета. | тыс.кВтч | 3135,1 | 3138,1 | 3043,9 | 2952,6 | 2864,1 |
| 3 | Объем потребления ТЭ БУ | тыс.Гкал | 13,6 | 13,2 | 12,8 | 12,4 | 12,1 |
| 4 | Объем потребления ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета. | тыс.Гкал | 5,6 | 13,2 | 12,8 | 12,4 | 12,1 |
| 5 | Объем потребления воды БУ | тыс.куб.м | 75,3 | 73,0 | 70,8 | 68,7 | 66,0 |
| 6 | Объем потребления воды БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета. | тыс.куб.м | 56,2 | 73,0 | 70,8 | 68,7 | 66,0 |