Анализ реализации муниципальной целевой программы «Ремонт дорог местного значения Дивеевского муниципального района Нижегородской области на 2012-2020 гг.»

Объём выполнения ремонтных работ по программе, утверждённой постановлением администрации Дивеевского района от 10.11.2011 г. № 914 «Ремонт дорог местного значения Дивеевского муниципального района Нижегородской области на 2012-2020 гг.», за 2012 год более чем в 2 раза превысил запланированные показатели.

Финансирование программы составило 3,879 млн. рублей, против 1,5 млн. рублей запланированных по программе. За счёт получения дополнительных доходов и уточнения бюджетов сельских поселений произошло дополнительное финансирование по всем сельским поселениям: Дивеевское сельское поселение в 2012 году израсходовано 1,83 млн. рублей, плановый показатель – 0,5 млн. рублей. Елизарьевское сельское поселение израсходовано 0,275 млн. рублей, плановый показатель – 0,12 млн. рублей. Глуховское сельское поселение израсходовано 0,335 млн. рублей, плановый показатель – 0,195 млн. рублей. Верякушское сельское поселение израсходовано 0,37 млн. рублей, плановый показатель – 0,195 млн . рублей. Ивановское  сельское поселение израсходовано 0,37 млн. рублей, плановый показатель – 0,195 млн. рублей. Сатисское сельское поселение израсходовано 0,7 млн. рублей, плановый показатель – 0,195 млн. рублей. В связи с чем 16,5 тыс. м2 грунтовых автомобильных дорог района стали дорогами с твёрдым покрытием в щебёночном исполнении.