# Администрация Дивеевского района

Нижегородской области

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 12 декабря 2007 года |  |  | N 317 |
| --- | --- | --- | --- |
| Об утверждении районной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в Дивеевском районе на 2008 – 2012 годы» |  |  |  |

В целях реализации государственной политики в области обеспечения безопасности дорожного движения, направленной на снижение аварийности и тяжести последствий от дорожно-транспортных происшествий, в соответствии с постановлением Правительства Нижегородской области от 31.03.2006 года № 104, администрация Дивеевского района, постановляет: 1. Утвердить прилагаемую районную целевую программу "Повышение безопасности дорожного движения в Дивеевском районе на 2008 - 2012 годы" (далее – Программа ). 2. Финансовому отделу Дивеевского района при формировании проекта районного бюджета на 2008 год предусмотреть средства на реализацию данной Программы с уточнением объемов ее финансирования, исходя из возможностей доходной части местного бюджета. 3. Рекомендовать службам, предприятиям, отделам администрации задействованных в реализации данной Программы, разработать собственные подпрограммы по повышению безопасности дорожного движения на 2008 - 2012 годы. 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя администрации Дивеевского района Ванькова Ю.Н.

| Глава местного |  |  |
| --- | --- | --- |
| самоуправления района |  | В.И.Лопаткин |

Кочетков О.Е.

УТВЕРЖДЕНО:

постановлением администрации

Дивеевского района Нижегородской области

от 12 декабря 2007 года N 317

РАЙОННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

"ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

В ДИВЕЕВСКОМ РАЙОНЕ НА 2008 - 2012 ГОДЫ"

ПАСПОРТ

РАЙОННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

"ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

В ДИВЕЕВСКОМ РАЙОНЕ НА 2008 - 2012 ГОДЫ"

Наименование:

| Наименование Программы | Районная целевая программа "Повышение Программы безопасности дорожного движения в Дивеевском районе на 2008 - 2012 годы" |
| --- | --- |
| Основания для разработки Программы | - Федеральный закон от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения"; - подпрограмма "Безопасность дорожного движения" федеральной целевой программы "Модернизация транспортной системы России (2002 - 2010 годы)", утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 5 декабря 2001 года N 848; - Перечень поручений Президента Российской Федерации по итогам заседания президиума Государственного совета Российской Федерации от 5 декабря 2005 года; - федеральная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в 2006 - 2012 годах", утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 20 февраля 2006 года N 100. - Постановление Правительства Нижегородской области № 104 от 31.03.2006 года «Об утверждении областной целевой программы "Повышение безопасности дорожного движения в Нижегородской области на 2006-2007 годы" |
| Заказчик Программы | Администрации Дивеевского района |
| Основные Разработчики Программы | - Администрации Дивеевского района; - районный отдел образования; - центральная районная больница; - Дивеевское ГИБДД; - Дивеевское ДРСП; - Дивеевский участок Арзамасского ПАП; - сельские администрации |
| Цели и задачи Программы | Целью Программы является Обеспечение безопасности жизни, здоровья граждан и их имущества, повышение гарантий и их законных прав на безопасные условия движения на автомобильных дорогах Дивеевского района. Условием достижения данной цели является решение следующих задач: - повышение эффективности управления безопасностью дорожного движения; - проведение работы по совершенствованию нормативной базы в области обеспечения безопасности дорожного движения; - осуществление непрерывного мониторинга динамики дорожно-транспортного травматизма; - предупреждение опасного поведения участников дорожного движения; - организация общественной поддержки мероприятий по повышению безопасности дорожного движения, изучение общественного мнения по проблеме безопасного дорожного движения; - создание системы информационного воздействия на население с целью повышения правового сознания участников дорожного движения, формирования негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения; - обеспечение безопасных условий движения на дорожной сети; - совершенствование форм и методов контрольно-надзорной деятельности, направленной на соблюдение участниками дорожного движения установленных нормативов и правил; - выявление и устранение участков концентрации дорожно-транспортных происшествий (ДТП), контроль скоростных режимов и поведения водителей в местах повышенной опасности; - сокращение детского дорожно-транспортного травматизма; - повышение безопасности на пассажирском автотранспорте; - повышение уровня технической оснащенности организаций, непосредственно работающих в сфере обеспечения безопасности дорожного движения. |
| Сроки реализации Программы | 2008 – 2012 годы |
| Основные мероприятия Программы | - совершенствование системы управления обеспечением безопасности дорожного движения; - предупреждение опасного поведения водителей автотранспортных средств; - формирование общественного мнения по проблеме безопасности дорожного движения; - предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма; |
|  | - совершенствование системы оказания экстренной медицинской помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях; - совершенствование контрольно-надзорной безопасности дорожного движения; - выявление и устранение участков концентрации дорожно-транспортных происшествий; - повышение уровня технического обеспечения мероприятий по безопасности дорожного движения; - развитие улично-дорожной сети и совершенствование организации движения транспортных средств и пешеходов в Дивеевском районе. |
| Исполнители основных мероприятий Программы | - сельские администрации; - ГИБДД; - районный отдел образования; - отдел капитального строительства (ОКС); - ДРСП; - центральная районная больница (ЦРБ); - районный отдел образования (РОО); - дошкольные образовательные учреждения (ДОУ); - образовательные учреждения (ОУ) |
| Источники финансирования Программы | Источники финансирования: местный бюджет Дивеевского района, местные бюджеты сельских поселений, средства предприятий и предпринимателей |
| Предполагаемые объемы финансирования Программы | Общий объем финансирования по Программе составляет: 15069,7 тысяч рублей, в том числе: 2008 год – 1484,5 тысяч рублей: - средства районного бюджета – 1155,5 тысяч рублей; - прочие источники – 329,0 тысяч рублей. 2009 год – 2169,7 тысяч рублей: - средства районного бюджета – 1590,7 тысяч рублей; - прочие источники – 579,0 тысяч рублей. 2010 год – 2939,0 тысяч рублей: - средства районного бюджета – 2119,5 тысяч рублей; - прочие источники – 819,5 тысяч рублей. 2011 год – 3743,5 тысяч рублей: - средства районного бюджета – 2702,5 тысяч рублей; прочие источники – 1041,0 тысяч рублей. 2012 год – 4733,0 тысяч рублей: - средства районного бюджета – 3431,0 тысяч рублей; - прочие источники – 1302,0 тысяч рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты Программы | Снижение негативных последствий автомобилизации, повышение эффективности мер по обеспечению охраны жизни, здоровья граждан и их имущества, гарантий их законных прав на безопасные условия движения на дорогах. Снижение основных показателей аварийности на реализации 10%. |
| Система Организации и контроля за исполнением Программы | Контроль за ходом реализации Программы осуществляют: - Земское собрание Дивеевского района Нижегородской области; - администрация Дивеевского района Нижегородской области |
| 1. АНАЛИЗ И СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ Аварийность на дорогах Дивеевского района Нижегородской области является одной из важных социально-экономических проблем. К основным факторам, определяющим причины высокого уровня аварийности, следует отнести: - недостатки системы государственного управления, регулирования и контроля деятельности по безопасности дорожного движения (далее - БДД); - массовое пренебрежение требованиями БДД со стороны участников дорожного движения, недостаточная поддержка мероприятий, направленных на обеспечение безопасности дорожного движения, со стороны общества; - низкое качество подготовки водителей, приводящее к ошибкам в оценке дорожной обстановки; - недостатки технического обеспечения мероприятий БДД, в первую очередь несоответствие технического уровня дорожно-уличной сети, транспортных средств, технических средств организации дорожного движения современным требованиям; - несвоевременность обнаружения дорожно-транспортного происшествия (далее – ДТП) и оказания медицинской помощи пострадавшим. Сохраняющаяся сложная обстановка с аварийностью во многом определяется постоянно возрастающей мобильностью населения при перераспределении объемов перевозок от общественного транспорта к личному. Одним из факторов, оказывающих наиболее сильное влияние на состояние безопасности дорожного движения, является уровень автомобилизации. В 2007 году общее количество транспортных средств, зарегистрированных в Дивеевском районе возросло на 1089 единицы. При этом наблюдается увеличение диспропорции между приростом числа автомобилей и приростом протяженности улично-дорожной сети, не рассчитанной на современные транспортные потоки. В результате растет количество участков дорог с критическим уровнем загрузки дорожной сети, при котором вероятность совершения дорожно-транспортных происшествий резко повышается. В 2007 году наибольшее количество мест концентрации ДТП отмечено на автодороге Арзамас-Сатис, которая значительно перегружена. Ежегодно увеличивается поток транзитных транспортных средств, следующих по данной дороге в другие субъекты Российской Федерации и районы области. Для сложившейся ситуации характерны высокий уровень аварийности и тяжести последствий дорожно-транспортных происшествий, в том числе высокий уровень детского дорожно-транспортного травматизма, недостаточный уровень безопасности при перевозках пассажиров и грузов. Как следствие такого положения, по итогам 2007 года в Дивеевском районе Нижегородской области отмечен рост всех основных показателей аварийности (таблица 1). |  |
| Таблица 1 Основные показатели аварийности; В Дивеевском районе; В Нижегородской области. 2007 г.; 2006 г.; Отклонение от 2006 года; Отклонение от 2006 года. Количество ДТП; 49; 47; + 4,3 %; + 18,1 %. Количество погибших; 15; 7; + 114,3 %; + 14,6 %. Количество раненых; 78; 77; + 1,3 %; + 18, 2%. Анализ структуры дорожно-транспортной аварийности в Дивеевском районе за 2007 год позволяет сделать следующие выводы. В 2007 году на территории района было зарегистрировано 49 дорожно- транспортных происшествия. С участием детей и подростков в возрасте до 16 лет - 5 ДТП. Количество погибших всего – 15 человек. Раненных в дорожно-транспортных происшествиях 78 человек, из них 5 – дети. Среди самых распространенных нарушений ПДД, приведших к ДТП, за указанный период отмечены следующие - несоответствие скорости движения конкретным условиям; управление транспортным средством в нетрезвом состоянии; управление транспортным средством без права управления; выезд на встречную полосу движения; несоблюдение очередности проезда; неправильный выбор дистанции. Среди самых распространенных нарушений ПДД, приведших к ДТП, за указанный период отмечены следующие - несоответствие скорости движения конкретным условиям; несоблюдение водителями и пешеходами правил дорожного движения; неправильный выбор расположения т/с на проезжей части дороги. За 2007 год в Дивеевском районе зарегистрировано 3 ДТП, совершенных водителями, находящимися в состоянии опьянения (6,5% от общего числа ДТП по вине водителей). При этом большая часть ДТП с детским травматизмом произошла из-за неправильного поведения на дороге самих детей и подростков. Наиболее частыми нарушениями со стороны несовершеннолетних были: переход проезжей части в не установленном месте, переход проезжей части перед близко идущим транспортом, неожиданный выход из-за транспорта и сооружений. В сложившейся ситуации проблема повышения безопасности дорожного движения в Дивеевском районе становится одной из важнейших проблем, решение которых должно рассматриваться в качестве основных социально-экономических задач по сохранению жизни и здоровья людей. Реализация Программы позволит достигнуть снижения основных показателей аварийности на 10%. |
| 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ Целью Программы является снижение негативных последствий автомобилизации, обеспечение охраны жизни, здоровья граждан и их имущества, гарантий их законных прав на безопасные условия движения по дорогам. Условием достижения цели является решение следующих задач: - повышение эффективности управления безопасностью дорожного движения; - проведение работы по совершенствованию нормативной правовой базы в области обеспечения безопасности дорожного движения; - осуществление непрерывного мониторинга динамики дорожно-транспортного травматизма; - предупреждение опасного поведения участников дорожного движения; - организация общественной поддержки мероприятий по повышению безопасности дорожного движения, изучение общественного мнения по проблеме безопасности дорожного движения; - создание системы информационного воздействия на население с целью повышения правового сознания участников дорожного движения, формирования негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения; - обеспечение безопасных условий движения на дорожной сети; - совершенствование форм и методов контрольно-надзорной деятельности, направленной на соблюдение участниками дорожного движения установленных нормативов и правил; - выявление и устранение участков концентрации ДТП, контроль скоростных режимов и поведения водителей в местах повышенной опасности; - сокращение детского дорожно-транспортного травматизма; - повышение безопасности на пассажирском автотранспорте; - повышение уровня технической оснащенности организаций, непосредственно работающих в сфере обеспечения безопасности дорожного движения. Поставленная цель достигается за счет: - снижения уровня аварийности в результате совершенствования системы управления обеспечением безопасности дорожного движения, совершенствования политики в работе с участниками дорожного движения и повышения надежности работы водителей; - снижения тяжести ДТП в результате регламентации скоростей движения, обеспечения контроля скоростных режимов и поведения водителей в местах повышенной опасности, совершенствования контрольно-надзорной деятельности соответствующих органов, обеспечения безопасных условий движения на дорожной сети, снижения тяжести возможных последствий для пострадавших в ДТП и сокращения смертности за счет оказания своевременной помощи. 3. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ Цели Программы предполагается достичь на основе реализации комплекса взаимоувязанных мероприятий, которые объединены в 6 целевых проектов: "Совершенствование системы управления обеспечением безопасности дорожного движения"; - "Совершенствование профилактической работы с участниками дорожного движения"; - "Совершенствование контрольно-надзорной деятельности соответствующих органов в области обеспечения безопасности дорожного движения"; - "Выявление и устранение участков концентрации ДТП"; - "Повышение уровня технического обеспечения мероприятий по безопасности дорожного движения"; - "Развитие улично-дорожной сети и совершенствование организации движения транспортных средств и пешеходов в населенных пунктах Дивеевского района". Программа является составной частью реализуемого в Нижегородской области комплекса мер по совершенствованию государственной системы профилактики правонарушений. При разработке Программы учтены положения федеральной целевой программы "Повышение безопасности дорожного движения в 2006 - 2012 годах", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 20 февраля 2006 года N 100, постановление Правительства Нижегородской области от 31 марта 2006 г. N 104 «Об утверждении областной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в Нижегородской области на 2006 - 2007 годы». Настоящая Программа предусматривает дальнейшее развитие наиболее важных и эффективных направлений деятельности по повышению БДД. Основной целью проекта "Совершенствование системы управления обеспечением безопасности дорожного движения" является повышение эффективности районного уровня управления безопасностью дорожного движения, проведение мониторинга дорожно-транспортного травматизма. Проектом предусматривается разработка предложений по совершенствованию правовых основ в районе обеспечения безопасности дорожного движения. В целях повышения качества управления и обоснованности принимаемых решений предполагается совершенствование аналитических систем для обеспечения органов местного самоуправления района оперативной и текущей информацией о состоянии и проблемах БДД, принимаемых мерах по снижению аварийности, повышению их эффективности, а также системы изучения и учета общественного мнения при подготовке и принятии управленческих решений. В рамках проекта запланировано проведение мониторинга хода реализации мероприятий Программы. Основной целью проекта "Совершенствование профилактической работы с участниками дорожного движения" является предупреждение опасного поведения участников дорожного движения, повышение надежности водителей транспортных средств, предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма, снижение тяжести возможных последствий для пострадавших в ДТП. В рамках проекта предусматривается осуществить комплекс мер, направленный на формирование безопасного поведения участников дорожного движения, разъяснение правовых вопросов дорожного движения, выступлений руководителей и специалистов с разъяснением состояния БДД и мер, направленных на снижение аварийности. Предполагается организация и проведение с использованием средств массовой информации специальных пропагандистских кампаний по формированию общественного мнения о необходимости соблюдения ПДД. Эти кампании должны быть скоординированы с деятельностью контрольно-надзорных органов и подкрепляться осуществлением целенаправленного контроля за поведением участников дорожного движения. Осуществление этих мер обеспечит привлечение внимания населения к проблеме БДД, общественную поддержку проводимых мероприятий и формирование стандартов безопасного поведения у участников дорожного движения. В рамках проекта предусматривается осуществить комплекс мер, направленный на сокращение времени прибытия на место ДТП служб, участвующих в ликвидации их последствий, повышение эффективности оказания экстренной медицинской помощи пострадавшим в ДТП. Особое внимание в проекте уделяется детям и подросткам как наиболее незащищенным участникам дорожного движения. Предусмотрена разработка и внедрение новых, более эффективных форм и методов обучения и воспитания транспортной культуры у детей и подростков, обеспечивающих активное, творческое овладение ими знаниями и навыками безопасного поведения на дорогах и улицах, проведение выставки детских рисунков "Безопасное поведение на дорогах", районного смотра-конкурса отрядов "Юный инспектор движения", детских соревнований "Юный автомобилист", "Безопасное колесо", "Веселые старты юных автомобилистов", "Папа, мама, я - автомобильная семья", конкурсной программы для детей и подростков "Красный, желтый, зеленый". Основной целью проекта "Совершенствование контрольно-надзорной деятельности соответствующих органов в области обеспечения безопасности дорожного движения" является сокращение аварийности за счет повышения эффективности контрольно-надзорной деятельности соответствующих органов путем совершенствования их организационного, информационного и технического обеспечения. В рамках проекта запланированы меры, направленные на: - обеспечение допуска к осуществлению перевозок пассажиров только операторов, обеспечивающих соблюдение требований БДД; - снижение уровня риска возникновения ДТП с участием автотранспорта, осуществляющего регулярные перевозки пассажиров по маршрутам и перевозящего опасные грузы; - снижение аварийности за счет профилактики правонарушений на автотранспорте; - снижение риска возникновения ДТП по вине водителей в состоянии опьянения; - предупреждение опасного поведения участников дорожного движения. Основной целью проекта "Выявление и устранение участков концентрации дорожно-транспортных происшествий" является снижение уровня риска возникновения ДТП, обусловленных дорожными факторами. Средством достижения поставленной цели является осуществление мероприятий по повышению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах, включающих комплексы мер по ликвидации и профилактике возникновения опасных участков дорог. Деятельность по данному направлению предусматривает улучшение условий движения транспортных средств и пешеходов, снижение влияния дорожных условий на возникновение дорожно-транспортных происшествий, увеличение пропускной способности улично-дорожной сети, проведение инженерных мероприятий в местах концентрации дорожно-транспортных происшествий, меры по недопущению возникновения ДТП на железнодорожных переездах При этом в условиях недостаточно высокого технического состояния существующей сети дорог общего пользования и сохранения в ближайшей перспективе ограниченного финансирования дорожной отрасли существенные сдвиги в снижении аварийности могут быть достигнуты путем концентрации имеющихся ресурсов для поэтапного проведения на отдельных дорогах, имеющих приоритетность по уровню ДТП, комплексов мероприятий, дающих максимальную эффективность при данных объемах вкладываемых средств. Основным принципом при разработке проектов по конкретным дорогам должен стать принцип выравнивания скоростных режимов на отдельных участках дороги и обеспечения равномерных условий движения на всем ее протяжении. Основной целью проекта "Повышение уровня технического обеспечения мероприятий по безопасности дорожного движения" является снижение уровня аварийности за счет оснащения подразделений государственной инспекции безопасности дорожного движения отдела внутренних дел Дивеевского района современными техническими средствами. В рамках проекта предусматривается осуществить комплекс мер, направленный на обеспечение соответствия современным требованиям уровня оснащенности организаций, работающих в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, техническими средствами, в частности средствами контроля, диагностики. Основной целью проекта "Развитие улично-дорожной сети и совершенствование организации движения транспортных средств и пешеходов в населенных пунктах Дивеевского района" является снижение риска возникновения дорожно-транспортных происшествий и сокращение времени задержки движения транспорта в Дивевском районе за счет повышения пропускной способности улично-дорожной сети, совершенствования процесса организации движения транспорта и пешеходов. Проектом предусматривается проведение работ по проектированию, строительству и реконструкции улично-дорожной сети. 4. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ, ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ЗА ХОДОМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ Контроль за ходом реализации Программы осуществляет отдел капитального строительства администрации Дивеевского района. Механизм реализации Программы основывается на принципах разграничения полномочий и ответственности участников Программы. По всем мероприятиям 6 целевых проектов Программы определены исполнители и, при необходимости, источники и соответствующие объемы финансирования. Координацию деятельности исполнителей целевых проектов осуществляет комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения. |  |

5. Предполагаемые объемы финансирования программы "Повышения безопасности дорожного движения в Дивеевском районе на 2008-2012 годы"

| № п/п | Наименование целевых проектов | Общий предполагае мый объем финансирова ния за период 2008-2012 годы, тыс. руб. | В том числе по годам реализации, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2008 год |  |  | 2009 год |  |  | 2010 год |  |  | 2011 год |  |  | 2012 год |  |  |
|  |  |  | Всего | Районный бюджет | Прочие источники | Всего | Районный бюджет | Прочие источники | Всего | Районный бюджет | Прочие источники | Всего | Районный бюджет | Прочие источники | Всего | Районный бюджет | Прочие источники |
| 1 | Совершенствование системы управления обеспечением безопасности дорожного движения | 641,2 | 97,0 | 92,0 | 5,0 | 108,7 | 103,7 | 5,0 | 126,5 | 119,5 | 7,0 | 145,5 | 137,5 | 8,0 | 163,5 | 155,5 | 8,0 |
| 2 | Предупреждение опасного поведения водителей автотранспортных средств | 277,5 | 41,0 | 17,0 | 24,0 | 42,0 | 18,0 | 24,0 | 57,5 | 25,0 | 32,5 | 58,0 | 25,0 | 33,0 | 79,0 | 35,0 | 44,0 |
| 3 | Формирование общественного мнения по проблеме безопасности дорожного движения | 92,0 | 4,0 | 4,0 | 0,0 | 16,0 | 16,0 | 0,0 | 20,0 | 20,0 | 0,0 | 24,0 | 24,0 | 0,0 | 28,0 | 28,0 | 0,0 |
| 4 | Предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма | 139,0 | 23,5 | 23,5 | 0,0 | 25,0 | 25,0 | 0,0 | 28,0 | 28,0 | 0,0 | 30,0 | 30,0 | 0,0 | 32,5 | 32,5 | 0,0 |
| 5 | Совершенствование системы оказания экстренной медицинской помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях | 30,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 4,0 | 4,0 | 0,0 | 6,0 | 6,0 | 0,0 | 8,0 | 8,0 | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 |
| 6 | Совершенствование контрольно-надзорной безопасности дорожного движения | 15,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 3,0 | 3,0 | 0,0 | 4,0 | 4,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 |
| 7 | Выявление и устранение участков концентрации дорожно-транспортных происшествий | 325,0 | 16,0 | 16,0 | 0,0 | 52,0 | 52,0 | 0,0 | 68,0 | 68,0 | 0,0 | 84,0 | 84,0 | 0,0 | 105,0 | 105,0 | 0,0 |
| 8 | Повышение уровня технического обеспечения мероприятий по безопасности дорожного движения | 1350,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 220,0 | 70,0 | 150,0 | 230,0 | 50,0 | 180,0 | 290,0 | 90,0 | 200,0 | 510,0 | 260,0 | 250,0 |
| 9 | Развитие улично-дорожной сети и совершенствование организации движения транспортных средств и пешеходов в Дивеевском районе" | 12200,0 | 1200,0 | 1000,0 | 200,0 | 1700,0 | 1300,0 | 400,0 | 2400,0 | 1800,0 | 600,0 | 3100,0 | 2300,0 | 800,0 | 3800,0 | 2800,0 | 1000,0 |
|  | ИТОГО | 15069,7 | 1484,5 | 1155,5 | 329,0 | 2169,7 | 1590,7 | 579,0 | 2939,0 | 2119,5 | 819,5 | 3743,5 | 2702,5 | 1041,0 | 4733,0 | 3431,0 | 1302,0 |

При формировании районного бюджета на очередной финансовый год расходы на выполнение мероприятий Программы подлежат корректировке с учетом возможностей доходной базы районного бюджета.

* - уточняется с утверждением расходов исполнителей Программы на 2008 год

6. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ В результате реализации Программы ожидается совершенствование системы управления обеспечением безопасности дорожного движения, совершенствование государственной политики в работе с участниками дорожного движения, совершенствование методов предупреждения опасного поведения участников дорожного движения, совершенствование организации дорожного движения в населенных пунктах и на дорожной сети, повышение безопасности при перевозках пассажиров автомобильным транспортом, усиление общественной поддержки мероприятий по повышению безопасности дорожного движения, повышение уровня технического обеспечения мероприятий по безопасности дорожного движения, улучшение условий движения на автомобильных дорогах, снижение риска возникновения дорожно-транспортных происшествий. Реализация Программы позволит достигнуть снижения основных показателей аварийности на 10%.

7. Целевые проекты "Повышения безопасности дорожного движения в Дивеевском районе на 2008-2012 годы"

| № п/п |  | Наименование мероприятий | Срок выполнения |  | Ожидаемый результат | Исполнители мероприятий |  |  | Объем финансирования (в разрезе источников тыс.руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2008 год |  | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | Всего |  |
| Цель программы (общая сумма по программе) |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего, в т.ч. |  | 1484,5 |  | 2169,7 | 2939,0 | 3743,5 | 4733,0 | 15069,7 |  |
| Обеспечение безопасности жизни, здоровья граждан и их имущества, повышение гарантий и их законных прав на безопасные условия движения на автомобильных дорогах Дивеевского района. |  |  |  |  |  |  |  |  | Районный бюджет |  | 1155,5 |  | 1590,7 | 2119,5 | 2702,5 | 3431,0 | 10999,2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Прочие источники |  | 329,0 |  | 579,0 | 819,5 | 1041,0 | 1302,0 | 4070,5 |  |
| 7.1. Совершенствование системы управления обеспечением безопасности дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего, в т.ч. |  | 97,0 |  | 108,7 | 126,5 | 145,5 | 163,5 | 641,2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Районный бюджет |  | 92,0 |  | 103,7 | 119,5 | 137,5 | 155,5 | 103,7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Прочие источники |  | 5,0 |  | 5,0 | 7,0 | 8,0 | 8,0 | 33,0 |  |
| 7.1.1 |  | Взаимодействие с федеральными органами государственной власти по вопросам совместной реализации мероприятий в рамках Федеральной целевой программы "Повышение безопасности дорожного движения в 2006-2012 годах", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 20 февраля 2006 года № 100 | 2008-2012 г. Постоянно |  | Координация совместных действий по обеспечению безопасности дорожного движения | Районная администрация, ГИБДД |  |  | Всего, в т.ч. |  | 0,5 |  | 0,7 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 5,7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Районный бюджет |  | 0,5 |  | 0,7 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 5,7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Прочие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.2 |  | Разработка Правил организации транспортного обслуживания населения Дивеевского района | 2008 год 2 квартал |  | Обеспечение безопасного функционирования всех видов пассажирского транспорта | Районная администрация, ГИБДД |  |  | Всего, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Прочие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.3 |  | Проведение мониторинга выполнения мероприятий Программы "Повышение безопасности дорожного движения в Дивеевском районе на 2008-2012 годы" | 2008-2012 г постоянно |  | Своевременное принятие мер по выполнению мероприятий Программы | Районная администрация, ГИБДД |  |  | Всего, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Прочие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.4 |  | Обеспечение взаимодействия служб и предприятий с органами местного самоуправления Дивеевского района в сфере обеспечения безопасности дорожного движения | 2008-2012 годы по плану работы Комиссии |  | Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления по обеспечению безопасности дорожного движения | Районная администрация, ГИБДД |  |  | Всего, в т.ч. |  | 1,0 |  | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 10,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Районный бюджет |  | 1,0 |  | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 10,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Прочие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.5 |  | Осуществление контроля за выполнением лицензионных требований и условий по профессиональной подготовке водительских кадров | 2008-2012 г. постоянно |  | Совершенствование системы обучения безопасности дорожного движения | Районный отдел образования, Управление сельского хозяйства |  |  | Всего, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Прочие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.6 |  | Организация обязательного страхования гражданской ответственности транспортных средств, находящихся в государственной, муниципальной собственности Дивеевского района, и обеспечение контроля за ходом страхования | 2008-2012 г. постоянно |  | Снижение издержек при возникновении ДТП с участием транспортных средств, находящихся в государственной и муниципальной собственности Дивеевского района | Районная администрация |  |  | Всего, в т.ч. |  | 75,5 |  | 86,5 | 98,5 | 113,5 | 130,5 | 504,5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Районный бюджет |  | 75,5 |  | 86,5 | 98,5 | 113,5 | 130,5 | 504,5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Прочие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.7 |  | Организация проведения аттестации руководителей и специалистов автотранспорта по вопросам безопасности дорожного движения | 2008-2012 г. В соответствии с планом |  | Повышение безопасности перевозок пассажиров и грузов | Районная администрация, инспекции |  |  | Всего, в т.ч. |  | 20,0 |  | 20,0 | 25,0 | 28,0 | 28,0 | 121,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Районный бюджет |  | 15,0 |  | 15,0 | 18,0 | 20,0 | 20,0 | 88,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Прочие источники |  | 5,0 |  | 5,0 | 7,0 | 8,0 | 8,0 | 33,0 |  |
| 7.2. Предупреждение опасного поведения водителей автотранспортных средств |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего, в т.ч. |  | 41,0 |  | 42,0 | 57,5 | 58,0 | 79,0 | 277,5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Районный бюджет |  | 17,0 |  | 18,0 | 25,0 | 25,0 | 35,0 | 120,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Прочие источники |  | 24,0 |  | 24,0 | 32,5 | 33,0 | 44,0 | 157,5 |  |
| 7.2.1 |  | Предупреждение опасного поведения водителей автотранспортных средств | 2008-2012 г. Постоянно |  | Снижение риска возникновения дорожно-транспортных происшествий с участием автомобильного транспорта | ОГИБДЦ |  |  | Всего, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Прочие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.2 |  | Организация и осуществление линейного контроля за водителями автобусов, осуществляющими коммерческую перевозку пассажиров | 2008-2012 г. Постоянно |  | Укрепление дорожно-транспортной дисциплины водителей автотранспортных средств | ОГИБДЦ, Дивеевский участок Арзамасского ПАП |  |  | Всего, в т.ч. |  | 2,0 |  | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 4,0 | 13,5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Прочие источники |  | 2,0 |  | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 4,0 | 13,5 |  |
| 7.2.3 |  | Проведение обучения водителей автобусов всех форм собственности по 20 часовой программе безопасности движения | 2008-2012 г по плану |  | Повышение уровня подготовки водительского состава | Дивеевский участок Арзамасского ПАП |  |  | Всего, в т.ч. |  | 20,0 |  | 20,0 | 30,0 | 30,0 | 40,0 | 140,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Районный бюджет |  | 10,0 |  | 10,0 | 15,0 | 15,0 | 20,0 | 70,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Прочие источники |  | 10,0 |  | 10,0 | 15,0 | 15,0 | 20,0 | 70,0 |  |
| 7.2.4 |  | Обеспечение обучения и аттестации инженерно- технических работников, связанных с обеспечением безопасности движения | 2008 - 2012 годы по плану работы Комиссии |  | Повышение безопасности пассажирских перевозок | Департамент транспорта и дорожного хозяйства Нижегородской области ГП НО "НПАТ" (по согласованию) |  |  | Всего, в т.ч. |  | 19,0 |  | 20,0 | 25,0 | 25,0 | 35,0 | 124,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Районный бюджет |  | 7,0 |  | 8,0 | 10,0 | 10,0 | 15,0 | 50,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Прочие источники |  | 12,0 |  | 12,0 | 15,0 | 15,0 | 20,0 | 74,0 |  |
| 7.2.5 |  | Проведение годовых итоговых совещаний по организации безопасной перевозки пассажиров с владельцами автобусов всех форм собственности | 2008-2012 г. 1 квартал |  | Снижение аварийности на пассажирском автотранспорте | Райадминистрация, ОГИБДД, Дивеевский участок Арзамасского ПАП |  |  | Всего, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Прочие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.6 | Проведение рабочих собраний с водительским составом и инженерно-техническими работниками автотранспортных предприятий с обсуждением состояния аварийности и дорожно-транспортной дисциплины, разбором причин совершения дорожно-транспортных происшествий |  | 2008-2012 г. Ежеквартально |  | Укрепление дорожно-транспортной дисциплины водителей автотранспортных средств | ГИБДД, райадминис фация |  |  |  | Всего, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Прочие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3. Формирование общественного мнения по проблеме безопасности дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего, в т.ч. |  | 4,0 | 16,0 | 20,0 | 24,0 | 28,0 | 92,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Районный бюджет |  | 4,0 | 16,0 | 20,0 | 24,0 | 28,0 | 92,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Прочие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3.1 | Организация тематической наружной социальной рекламы по безопасности дорожного движения, размещение материалов по безопасности дорожного движения в общественных местах и общественном транспорте |  | 2008 -2012 г.г. |  | Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения | ОГИБДЦ (по согласованию) |  |  |  | Всего, в т.ч. |  | 2,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 14,0 | 46,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Районный бюджет |  | 2,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 14,0 | 46,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Прочие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3.2 | Издание целевой литературы, печатной продукции по тематике безопасности дорожного движения |  | 2008 - 2012 г.г. по плану |  | Формирование стереотипов безопасного поведения на улицах и дорогах | Райадминистрация |  |  |  | Всего, в т.ч. |  | 2,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 14,0 | 46,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Районный бюджет |  | 2,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 14,0 | 46,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Прочие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3.3 | Осуществление контроля за выполнением лицензионных требований и условий по профессиональной подготовке водительских кадров |  | 2008 - 2012 г. |  | Совершенствование системы безопасности дорожного движения | Районный отдел образования |  |  |  | Всего, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Прочие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.4. Предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего, в т.ч. |  | 23,5 | 25,0 | 28,0 | 30,0 | 32,5 | 139,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Районный бюджет |  | 23,5 | 25,0 | 28,0 | 30,0 | 32,5 | 139,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Прочие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.4.1 | Проведение совещаний для руководителей ОУ по вопросу: «Анализ деятельности ОУ по предупреждению детского травматизма» |  | 2008 - 2012 г. |  | Снижение уровня детского дорожно- транспортного травматизма | Районный отдел образования |  |  |  | Всего, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Прочие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.4.2 | Осуществление контроля за деятельностью ОУ и ДОУ по профилактике детского травматизма |  | 2008 -2012 г. по плану |  | Повышение качества преподавания основ безопасного поведения на улицах и дорогах в детских образовательных | Районный отдел образования |  |  |  | Всего, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Прочие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.4.3 | Участие в профильной смене юных инспекторов движения в детском спортивно-оздоровительном лагере "Лазурный" с проведением областного смотра-конкурса отрядов "Юных инспекторов движения" и детских соревнований "Безопасное колесо" |  | 2008 -2012 г. 2. квартал |  | Формирование у детей навыков безопасного поведения на улицах и дорогах |  | Районный отдел образования, ОУ |  |  | Всего, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Прочие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.4.4 | Участие в областных и совместных общероссийских профилактических операциях «Внимание дети!», «Школьный автобус» и другие |  | 2008-2012 г.г. |  | Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения |  | Районный отдел образования, ОУ, ДОУ |  |  | Всего, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Прочие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.4.5 | Организация и оформление в подписки на газету «Добрая дорога детства» всеми ДОУ и ОУ; |  | 2008-2012 г.г. |  | Формирование дорожной грамотности у детей |  | ОУ, ДОУ, РОО |  |  | Всего, в т.ч. |  | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 17,5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Районный бюджет |  | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 17,5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Прочие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.4.6 | Приобретение ежегодно издаваемых альбомов-пособий «Типичные дорожно-транспортные рекомендации водителю для ОУ, имеющих автотраспорт |  | 2008-2012 г.г. |  | Снижение вероятности возникновения дорожно-транспортных происшествий |  | ОУ |  |  | Всего, в т.ч. |  | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 15,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Районный бюджет |  | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 15,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Прочие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.4.7 | Приобретение целевой литературы, печатной продукции по тематике безопасности дорожного движения |  | 2008 -2012г. по мере издания |  | Формирование у детей стереотипов безопасного поведения на улицах и дорогах |  | Районный отдел образования, ОУ, ДОУ |  |  | Всего, в т.ч. |  | 5,0 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 6,5 | 28,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Районный бюджет |  | 5,0 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 6,5 | 28,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Прочие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.4.8 | Участие ДОУ и ОУ в детских соревнованиях «Папа, мама, я автомобильная семья. |  | 2008-2012 г.г. 2-4 кварталы |  | Формирование у детей стереотипов безопасного поведения |  | Районный отдел образования, ОУ, ДОУ района |  |  | Всего, в т.ч. |  | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 23,5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Районный бюджет |  | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 23,5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Прочие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.4.9 | Организация и проведение в ОУ выставки детских рисунков «Безопасное поведение на дорогах» |  | 2008-2012 г.г. 2 квартал |  | Формирование у детей стереотипов безопасного поведения |  | Районный отдел образования, ОУ |  |  | Всего, в т.ч. |  | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 4,5 | 5,0 | 22,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Районный бюджет |  | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 4,5 | 5,0 | 22,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Прочие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.4.10 | Своевременно обновлять в ОУ уголки по правилам дорожного движения |  | 2008-2012 г по графику |  | Формирование у детей стереотипов безопасного поведения |  | ОУ |  |  | Всего, в т.ч. |  | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 7,0 | 7,5 | 33,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Районный бюджет |  | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 7,0 | 7,5 | 33,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Прочие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.4.11 | Освещать вопросы профилактики детского дорожно-транспортного травматизма в местной печати |  | 2008 - 2012 г по графику |  | Формирование у детей стереотипов безопасного поведения |  | ГИБДД, Районный отдел образования, ОУ, ДОУ |  |  | Всего, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Прочие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.4.12 |  | Проводить совместные рейды ГИБДД и РОО в целях профилактики ДТП в населенных пунктах района |  | 2008- 2012 г по графику | Снижение уровня детского дорожно-траснортнонго травматизма |  |  | ГИБДД, Районный отдел образования |  | Всего, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Прочие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.4.13 |  | Организовать в ДОУ и ОУ проведение цикла бесед с родителями и учащимися по правилам безопасного поведения школьников на дорогах и вблизи дорог |  | 2008 -2012 г по графику | Формирование у детей стереотипов безопасного поведения |  |  | ОУ, ДОУ |  | Всего, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Прочие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.5. Совершенствование системы оказания экстренной медицинской помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего, в т.ч. |  | 2,0 | 4,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 30,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Районный бюджет |  | 2,0 | 4,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 30,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Прочие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.5.1 |  | Создание прямой линии между дежурными ГИБДД и дежурными службами учреждений здравоохранения Дивеевского района |  | 2008-2012 г 4 квартал | Сокращение времени передачи информации о ДТП до медицинских формирований, участвующих в ликвидации медико-санитарных последствий ДТП, и соответственно, уменьшение времени ожидания оказания медицинской помощи |  |  | Дивеевская ЦРБ |  | Всего, в т.ч. |  | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 15,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Районный бюджет |  | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 15,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Прочие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.5.2 |  | Взаимодействие с ГУЗ "Нижегородский территориальный центр медицины катастроф", имеющей в своем составе выездную анестезиолого- реанимационную бригаду, оснащенную современной портативной медицинской аппаратурой, для оказания пострадавшим в ДТП специализированной медицинской помощи с применением вертолетной авиации |  | 2008-2012 г | Снижение количества погибших в ДТП, уменьшение степени и уровня инвалидизации пострадавших в ДТП |  |  | Дивеевская ЦРБ |  | Всего, в т.ч. |  | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 15,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Районный бюджет |  | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 15,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Прочие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.6. Совершенствование контрольно-надзорной безопасности дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего, в т.ч. |  | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 15,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Районный бюджет |  | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 15,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Прочие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.6.1 |  | Проведение областных и участие в совместных общероссийских профилактических операциях "Автобус", "Челнок", "Внимание дети", "Школьный автобус" и других |  | 2008-2012 | Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения |  |  | ОГИБДД |  | Всего, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Прочие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.6.2 | Проведение годового технического осмотра специальных и специализированных транспортных средств, предназначенных для перевозки опасных грузов, и автобусов, осуществляющих перевозки пассажиров, с использованием современных технологий при определении технического состояния автотранспортных средств |  |  | 2008-2012 годы постоянно | Снижение риска возникновения ДТП с участием пассажирского автотранспорта и грузового автомобильного транспорта, перевозящего опасные грузы |  |  | ОГИБДД, ГО и ЧС райадминистрации |  | Всего, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Прочие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.6.3 | Проведение совместных проверок эксплуатационного состояния автомобильных дорог |  |  | 2008-2012 годы по плану | Снижение влияния дорожного фактора на аварийность |  |  | ОГИБДД, ЦРСП, ОКС |  | Всего, в т.ч. |  | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 15,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Районный бюджет |  | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 15,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Прочие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.6.4 | Проведение в установленном порядке проверок хозяйствующих субъектов, осуществляющих коммерческие перевозки пассажиров автобусами, по выполнению федерального транспортного законодательства в части лицензирования |  |  | 2008 - 2012 годы по плану | Снижение аварийности за счет профилактики правонарушений на автотранспорте |  |  | ОГИБДД |  | Всего, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Прочие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.7. Выявление и устранение участков концентрации дорожно-транспортных происшествий |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего, в т.ч. |  | 16,0 | 52,0 | 68,0 | 84,0 | 105,0 | 325,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Районный бюджет |  | 16,0 | 52,0 | 68,0 | 84,0 | 105,0 | 325,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Прочие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.7.1 | Выявление и устранение очагов аварийности на автодорогах общего пользования и искусственных сооружениях на них |  |  | 2008-2012 | Снижение влияния дорожного фактора на аварийность |  |  | ОГИБДД, ДРСП |  | Всего, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Прочие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.7.2 | Выявление очагов аварийности на автодорогах общего пользования и искусственных сооружениях на них с использованием компьютерной базы учета ДТП |  |  | 2008-2012 | Повышение безопасности дорожного движения |  |  | ОГИБДД, ДРСП |  | Всего, в т.ч. |  | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 15,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Районный бюджет |  | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 15,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Прочие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.7.3 | Сбор информации о состоянии дорожных условий, характеристиках транспортного потока и особенностях ДТП для установления причин возникновения мест концентрации ДТП |  |  | 2008-2012 | Повышение безопасности дорожного движения |  |  | ОГИБДД, ДРСП |  | Всего, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Прочие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.7.4 | Разработка предложений по ликвидации очагов аварийности на автодорогах общего пользования и искусственных сооружениях на них и устранение выявленных очагов аварийности |  |  | 2008-2012 | Снижение риска возникновения дорожно-транспортных происшествий из-за дорожного фактора |  |  | OKC, ОГИБДД, ДРСП, райадминистрация |  | Всего, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Прочие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.7.5 | Нанесение дорожной разметки на автодорогах Дивеевского района |  |  | 2008-2012 | Повышение уровня безопасности дорожного движения |  |  | ДРСП |  | Всего, в т.ч. |  | 5,0 | 20,0 | 30,0 | 40,0 | 50,0 | 145,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Районный бюджет |  | 5,0 | 20,0 | 30,0 | 40,0 | 50,0 | 145,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Прочие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.7.6 | Проведение замены знаков на автодорогах Дивеевского района |  |  | 2008-2012 | Повышение уровня безопасности дорожного движения |  |  | ДРСП, сельские администрации |  | Всего, в т.ч. |  | 10,0 | 30,0 | 35,0 | 40,0 | 50,0 | 165,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Районный бюджет |  | 10,0 | 30,0 | 35,0 | 40,0 | 50,0 | 165,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Прочие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.8. Повышение уровня технического обеспечения мероприятий по безопасности дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего, в т.ч. |  | 100,0 | 220,0 | 230,0 | 290,0 | 510,0 | 1350,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Районный бюджет |  |  | 70,0 | 50,0 | 90,0 | 260,0 | 470,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Прочие источники |  | 100,0 | 150,0 | 180,0 | 200,0 | 250,0 | 880,0 |  |
| 7.8.1 | Дооснащение средствами оргтехники подразделений ГИБДД Дивеевского района для обеспечения проведения технического осмотра и регистрации автомототранспорта |  |  | 2008-2012 | Повышение качества проверки технического состояния транспортных средств |  |  | Райадминистрация, сельские администрации, ОГИБДД |  | Всего, в т.ч. |  |  | 30,0 |  | 40,0 |  | 70,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Районный бюджет |  |  | 30,0 |  | 40,0 |  | 70,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Прочие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.8.2 | Приобретение вспомогательного оборудования и технических средств: - приобретение измерителя скорости - приобретение патрульной автомашины - приобретение алкометров |  |  | 2008-2012 | Улучшение материально-технической базы ОГИБДД Дивеевского района |  |  | ОГИБДД (по согласованию) |  | Всего, в т.ч. |  | 80,0 | 40,0 | 50,0 | 50,0 | 260,0 | 480,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Районный бюджет |  | 80,0 | 40,0 | 50,0 | 50,0 | 260,0 | 480,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Прочие источники |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |
| 7.8.3 | Повышение уровня технической оснащенности организаций, непосредственно работающих в сфере обеспечения безопасности дорожного движения |  |  | 2008-2012 | Улучшение материально-технической базы предприятий работающих в сфере обеспечения безопасности дорожного движения Дивеевского района |  |  |  |  | Всего, в т.ч. |  | 100,0 | 150,0 | 180,0 | 200,0 | 250,0 | 880,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Прочие источники |  | 100,0 | 150,0 | 180,0 | 200,0 | 250,0 | 880,0 |  |
| 7.9. Развитие улично-дорожной сети и совершенствование организации движения транспортных средств и пешеходов в Дивеевском районе" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего, в т.ч. |  | 1200,0 | 1700,0 | 2400,0 | 3100,0 | 3800,0 | 12200,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Районный бюджет |  | 1000,0 | 1300,0 | 1800,0 | 2300,0 | 2800,0 | 9200,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Прочие источники |  | 200,0 | 400,0 | 600,0 | 800,0 | 1000,0 | 3000,0 |  |
| 7.9.1 | Проведение работ по строительству и реконструкции улично-дорожной сети Дивеевского района |  |  | 2008-2012 | Повышение безопасности дорожного движения |  |  | Райадминистрация, ОКС, ДРСП |  | Всего, в т.ч. |  | 1200,0 | 1700,0 | 2400,0 | 3100,0 | 3800,0 | 12200,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Районный бюджет |  | 1000,0 | 1300,0 | 1800,0 | 2300,0 | 2800,0 | 9200,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Прочие источники |  | 200,0 | 400,0 | 600,0 | 800,0 | 1000,0 | 3000,0 |  |