#### ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ ДИВЕЕВСКОГО РАЙОНА

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

| 3 февраля 2012 года |  | N | 2 |
| --- | --- | --- | --- |

О внесении изменений в решение Земского собрания от 25 ноября 2011 года № 56 «Об утверждении инвестиционной программы МП «Дивеевское ЖКХ» по подключению объектов к централизованной системе водоотведения с. Дивеево на 2011 – 2014 гг.»

В связи с уточнением финансирования инвестиционной программы МП «Дивеевское ЖКХ» по подключению объектов к централизованной системе водоотведения с. Дивеево на 2011 – 2014 годы, руководствуясь Уставом Дивеевского района,

Земское собрание р е ш и л о:

1. Внести изменения в инвестиционную программу МП «Дивеевское ЖКХ» по подключению объектов к централизованной системе водоотведения с. Дивеево на 2011 – 2014 гг., утвержденную решением Земского собрания от 25.11.2011 № 56, изложив ее в новой редакции (прилагается).

Глава местного самоуправления						В.И.Лопаткин

ПРИЛОЖЕНИЕ N 1

к решению Земского собрания Дивеевского района Нижегородской области

от 3 февраля 2012 года № 2

«О внесении изменений в решение Земского собрания от 25 ноября 2011 года № 56 «Об утверждении инвестиционной программы МП «Дивеевское ЖКХ» по подключению объектов к централизованной системе водоотведения с. Дивеево на 2011 – 2014 гг.»»

Инвестиционная программа

МП «Дивеевское ЖКХ»

по подключению объектов к централизованной системе водоотведения

с. Дивеево на 2011-2014 гг.

- ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование программы | Инвестиционная программа МП «Дивеевское ЖКХ» по развитию системы водоотведения на 2011-2014 гг. (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Нормативно-правовая база разработки Программы | - Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», - Методические рекомендации по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утвержденные Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.10.2007 № 100 - Распоряжение администрации Дивеевского района от 19 апреля 2011 года № 69-Р. «Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы МП «Дивеевское ЖКХ» по развитию системы водоотведения с.Дивеева, на 2011 – 2013 годы» - Решение Земского собрания Дивеевского района от 02 сентября 2011 года №40 «Об утверждении Муниципальной программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Дивеевского района на 2011-2015годы» - Распоряжение администрации Дивеевского района от 14 ноября 2011г. № 176-р «О внесении изменений в распоряжение администрации Дивеевского района от 19.04.2011г. № 69-р «Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы МП «Дивеевское ЖКХ» на подключение объектов к централизованной системе водоотведения с.Дивеево на 2011 – 2013 годы». |
| Разработчик Программы | - МП «Дивеевское ЖКХ» |
| Исполнители ответственных мероприятий Программы | - МП «Дивеевское ЖКХ». |
| Основные цели и задачи Программы | Основные цели инвестиционной программы: - развитие инженерной инфраструктуры; - обеспечение инженерными коммуникациями новых строительных площадок, в соответствии с генеральным планом развития муниципального образования; - удовлетворение спроса на подключение к системе водоотведения вновь строящихся и реконструируемых зданий и сооружений в текущем и перспективном периодах развития района; - обеспечение технологической и экологической безопасности объектов систем водоотведения и очистки сточных вод на территории муниципального образования. Основные задачи инвестиционной программы: - строительство новых объектов канализации; - повышение надежности и качества предоставления услуг системы водоотведения; - улучшение показателей очистки сточных вод (доведение количества сбрасываемых загрязняющих веществ таких, как фенол, аммоний-ион, БПК, взвешенные вещества до предельно допустимых норм); - снижение отрицательного влияния сбрасываемых сточных вод на окружающую среду. |
| Перечень программных мероприятий | 1. Строительство сетей коммунальной инфраструктуры в микрорайоне Восточный с. Дивеево подлежащий комплексной застройке. 2. Расчет тарифа на подключение к системе коммунальной инфраструктуры |
| Сроки реализации | 2011 – 2014 гг. |
| Объемы и источники финансирования | Общий необходимый объем финансирования инвестиционной программы составит – 3230 тыс. руб. - местный бюджет – 300 тыс.руб. -платы за подключение к системе водоотведения – 2930 тыс.руб. |
| Ожидаемые конечные результаты | Реализация Программы должна обеспечить достижение следующих показателей: - обеспечение коммунальной инфраструктурой (канализация) микрорайона Восточный, южной части с.Дивеево подлежащий комплексной застройке; - улучшение экологической ситуации. |
| Система организации контроля за исполнением Программы | Общую координацию и контроль за ходом реализации Программы осуществляет 1-ый заместитель Главы Администрации Дивеевского района; Финансовый контроль осуществляет Финансовое управление Администрации Дивеевского района; Технический контроль осуществляет: Отдел жилищно-коммунального хозяйства Администрации Дивеевского района; Отдел капитального строительства и архитектуры Администрации Дивеевского района; Контроль доступности тарифов коммунального комплекса осуществляет Управление экономики и прогнозирования Администрации Дивеевского района; МП «Дивеевское ЖКХ» отчитывается перед контролирующими структурами по системным показателям мониторинга и оценки эффективности инвестиций в систему коммунальной инфраструктуры. |

- ВВЕДЕНИЕ

Жилищно-коммунальное хозяйство района представляет собой сложный и взаимосвязанный социально-хозяйственный комплекс, который в существенной мере формирует жизненную среду обитания населения района.

Основанием для разработки Инвестиционной программы МП «Дивеевское ЖКХ» на 2011 – 2014 гг. явились следующие документы:

- Федеральный закон "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" от 30.12.2004 N 210-ФЗ;

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Дивеевского района на 2011-2015 годы»;

- техническое задание на разработку Инвестиционной программы МП «Дивеевское ЖКХ».

Инвестиционная программа МП «Дивеевское ЖКХ» в стратегической перспективе направлена на решение следующих задач:

- создание условий для развития жилищного сектора и осуществления комплексного освоения земельных участков под жилищное строительство, объектов соц.культ. быта;

- повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению, обеспечение возможности наращивания и модернизации коммунальной инфраструктуры в местах существующей застройки для обеспечения целевых параметров улучшения их состояния и увеличения объемов жилищного строительства;

- развитие бизнеса по управлению жилищной недвижимостью на основе по объектного управления зданиями и рационального потребления ресурсов;

- предложение по установлению тарифа на подключение к системе коммунальной инфраструктуры.

Развитие рынка по оказанию услуг в области водоотведения напрямую связано с социально-культурным и экономическим развитием района.

1. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ КАНАЛИЗАЦИИ ДИВЕЕВСКОГО РАЙОНА

1.1. Характеристика производственных мощностей системы канализации.

В настоящее время в жилом поселке Дивеево имеется несколько кварталов, застроенных двух-трех этажными секционными домами, оборудованными водопроводом и канализацией, с местными газовыми водонагревателями. Отведение бытовых и производственных стоков осуществляется системой неполной раздельной канализации. Сточные воды от канализационной части застройки с. Дивеево поступают на существующие канализационные станции КНС-1по ул.Ситнова производительностью 600 м3/сут. и КНС-2 по ул. Октябрьская, производительностью 900 м3/сут. Насосные станции перекачивают сточные воды на главную канализационную станцию (ГКНС), производительностью 2400 м3/сут. Затем стоки перекачиваются на очистные сооружения, год ввода в эксплуатацию 18 декабря 2008 г. проектная мощность которых составляет 1200 м3/сут. В состав очистных входят следующие сооружения:

1. Здания решеток.

2. Вертикальная песколовка.

3. Биореактор - отстойник.

4. Блок биологической очистки.

- анаэробная зона

- аноксидная зона (денитрификатор)

- аэробная зона (аэротент - нитрификатор)

- аэробный стабилизатор

- вторичный отстойник

5. Блок глубокой очистки.

- аэробная зона

- третичный отстойник

6. Блок УФ - обеззараживания.

7. Здание компрессорной.

8. Песковые площадки.

9. Иловые площадки.

В настоящее время очистные сооружения пропускают 700 м3/сут. сточной воды. Имеется резерв 500 м3/сут. Часть сточных вод от канализованной части застройки села поступает непосредственно на ГКНС самотеком, минуя КНС-1 и КНС-2

Сточные воды от не канализованной части застройки отводятся в выгребы с удалением ассенизационными машинами. Качество сточных вод не соответствует требованиям.

Концентрация загрязнений в воде от выгребных ям:

- по взвешенным веществам – 502 мг/л

- по БПКп – 1660 мг/л

- по азоту аммонийному – 68 мг/л

- по фосфатам (в пересчете на фосфор) – 8 мг/л

- по ПАВ - 0,6 мг/л

- по ХПК – 1720 мг/л

Для улучшения экологической ситуации объектов с выгребами возникла необходимость прокладки канализационной сети с подключением к центральной канализации.

1.2. Описание технологии очистки сточных вод и обработки осадков. Оценка возможности применения новых современных технологий.

Сточная вода от с. Дивеево собирается сетью коллекторов в приемный резервуар главной насосной станции, расположенной в 1,3 км от очистных сооружений. Из насосной станции по двум напорным трубопроводам сточная вода поступает в приемную камеру гашения напора очистных сооружений. Далее сточная вода направляется самотеком на решетки с прозорами 5 мм. После решеток и прохождения измерительного лотка «Вентури» сточные воды поступают на вертикальные песколовки для выделения песка из воды. Затем стоки через распределительную камеру передаются в биореакторы-отстойники. В биореакторах вода проходит через волокнистую плоскостную загрузку типа «Поливон», на которой закрепляются анаэробные и факультативные микроорганизмы, осуществляющие гидролиз и частичное изъятие органических загрязнений. Далее сточные воды поступают на три параллельные блоки биологической очистки, каждый из которых состоит их трех последовательно расположенных зон: анаэробной, аноксидной и аэробной. Аноксидная зона имеет два последовательных отделения. В каждом блоке встроен аэробный стабилизатор, куда подается на обработку осадок из биореакторов-отстойников и избыточный активный ил из блока биологической очистки. После стабилизации осадок отгружается периодически для обезвоживания и подсушивания на иловые площадки. Образовавшаяся иловая вода направляется на внутриплощадочную канализационную станцию, откуда насосами перекачивается в голову очистных сооружений (приемную камеру). В блоке биологической очистки процесс идет с помощью взвешенной культуры активного ила. Очищаемая сточная вода из биореакторов-отстойников вместе с активным илом последовательно проходят три зоны блока (анаэробную, аноксидную и аэробную), попадает на вторичные отстойники. Отделенный активный ил осаждается в бункерах отстойников, откуда откачивается в анаэробную зону биологической очистки. Далее смесь проходит последовательных два отделения аноксидной зоны. В аноксидной зоне блока также установлены мешалки и исключена подача воздуха. Окислительные процессы органических веществ в этой зоне идут за счет кислорода, образующегося при восстановлении, денитрификации нитратов в молекулярный азот. Далее, попадая в аэробную зону, куда подается постоянно воздух, активный ил, благодаря восстановлению полифосфатных связей, интенсивно потребляет фосфаты из иловой смеси. В этой же зоне на завершающем этапе азот аммонийных солей окисляется до нитритов и затем до нитратов. С помощью внутреннего рецикла часть потока иловой смеси возвращается на денитрификацию в аноксидную зону. Снижение фосфора в данном процессе при этом происходит за счет превышения количества потребленных фосфатов над количеством фосфатов, выделяемых в анаэробных условиях, что в свою очередь объясняется приростом биомассы микроорганизмов и выводом избыточного ила после аэробной зоны. Сам процесс биологического удаления фосфора именно и основан на способности микроорганизмов аккумулировать больше фосфора, чем на прирост «жадного поглощения».

После прохождения блока биологической очистки (ББО) и вторичных отстойников сточные воды поступают на емкостные блоки (БГО). В указанном блоке происходит окончательное снижение трудно окисляемой органики, взвешенных веществ, аммонийного азота, фосфора и др.до норм ПДК водоемов рыбохозяйственного значения. В блоке биологической очистки установлены кассеты с плоскостной волокнистой загрузкой для закрепления микроорганизмов. Глубокая очистка в блоке осуществляется одновременно прикрепленными и взвешенными организмами с низкой концентрацией загрязнений в аэробных условиях. Проектом предусмотрено в зимний период перекрытие блока емкостей деревянными щитами. Для задержания взвешенных веществ после блока глубокой очистки установлены третичные отстойники, в которых сделаны наклонные тонкослойные полочные модули, увеличивающие эффективность осаждения. Осадок после третичных отстойников направляется непосредственно на иловые площадки.

На завершающем этапе биологически очищенные стоки проходят обеззараживание на ультрофиолетовых излучателях, которые установлены в блоке «УФ-обеззараживания». Сброс очищенных сточных вод осуществляется самотечным трубопроводом в р.Вичкинза с устройством берегового колодца.

Прокладка канализационной сети будет производится полиэтиленовой трубой корсис новой технологии. Эти трубы изготавливают из специальной марки ПЭ повышенной плотности, что характеризуется высокой ударопрочностью даже в условиях низких температур, высокой химической стойкостью и лучшим сопротивлением истиранию по сравнению со многими другими материалами. Трубы корсис отличаются длительным сроком службы (более 50 лет), и улучшенной пропускной способностью.

1.3. Анализ состава поступающих в канализацию сточных вод, состава сбрасываемых в водный объект сточных вод

Концентрация загрязнений в исходной воде (согласно СНиП 2.0403-85 п.6.4):

- по взвешенным веществам - 168 мг/л

- по БПКп – 294 мг/л

- по азоту аммонийному – 18,24 мг/л

- по фосфатам (в пересчете на фосфор) – 2,06 мг/л

- по ПАВ – 0,22 мг/л

- по ХПК – 296 мг/л

Концентрация загрязнений в очищенной воде:

- по взвешенным веществам – 12 мг/л

- по БПКп – 1,6 мг/л

- по азоту аммонийному – 0,4 мг/л

- по азоту нитратов – 14 мг/л

- по азоту нитритов – 0,06 мг/л

- по ПАВ – 0,06 мг/л

- по фосфору – 0,2 мг/л

- по ХПК – 26 мг/л

Из концентрации загрязнения видно, что очистные сооружения работают в нормальном режиме и сточная вода при поступлении в водный объект проходит полную очистку.

Качество очищенных сточных вод соответствует утвержденному нормативно - допустимого сбросу загрязняющих веществ сбрасываемых в водный объект.

1.4. Описание систем энергоснабжения производственных объектов систем канализации.

Водоснабжение площадки очистных сооружений осуществляет внеплощадочный водопровод от существующей водопроводной сети в районе микрорайона д. Осиновка. Водопровод выполнен из полиэтиленовых напорных труб ПНД типа «Т» «питьевая» по ГОСТ 18599-2001 d=63 мм. Напор в сети в точке подключения составляет 0,4МПа. Основание под трубопровод принято грунтовое плоское с подготовкой из песчаного грунта. Установлен повысительный насос. Тепловые сети площадки выполнены на основании технологического задания и в соответствии со СНиП 2.04..07-86 «Тепловые сети». Теплотрасса проложена для обеспечения теплом здания решеток, воздуходувной, ТОН блока обеззараживания, АБК, коммуникационных тоннелей. Теплотрасса выполнена открытым способом на высоких и низких опорах. Трубопроводы приняты электросварные по ГОСТ 10704-91*.

Электроснабжение выполнено в соответствии с техническими условиями, выданными Южными электрическими сетями ОАО «Нижновэнерго», отдельными фидерами от В Л-1013 ПС «Дивеево» и ВЛ-1002 ПС «Елизарьево» через РУ-10кВ с секционным выключателем 2КТПГ-160-10/0,4кВ на площадке ГКНС (ТП №016) и далее по двум ВЛ-10кВ через трансформаторную подстанцию 2КТПГ-160-10/0,4кВ , установленную на площадке ОСК (ТП №017). Мощность трансформаторов из условия подключаемой электронагрузки принята 160кВа. Щит распределительный низкого напряжения РУ-0,4кВ КТП очистных сооружений, согласно технических условий, принят двухсекционным с АВР. Питающие ВЛ-10кВ выполняются на железобетонных опорах проводом АС-50. На концевых опорах на отпайках ВЛ-1002 и ВЛ-1013 и на В Л электроснабжения ОСК установлены линейные разделители.

Прекращение подачи электроэнергии не должно превышать более 3 часов так как перерыв аэрации иловой смеси в аэротенке - нитрификаторе не более 3 часов иначе иловая смесь погибнет и произойдет нарушение технологии очистки сточных вод.

1.5. Характеристика сетей канализации.

Трассировка канализационных сетей по с. Дивеево выполнена с учетом рельефа местности, возможности максимального охвата территории самотечными коллекторами при наименьших глубинах.

Канализационный коллектор от КНС-1 до ГКНС разбит на два участка: напорный и самотечный. Напорная сеть принята из полиэтиленовых напорных труб ПНД тип «Т» «технических» по ГОСТ 18599-2001 диаметром 90мм. протяженностью 1050м. Самотечная сеть проложена из полиэтиленовых напорных труб ПНД тип «Т» по ГОСТ 18599-2001 d=225 мм протяженностью 1,5 км. Канализационный напорный коллектор от КНС-2 подающий стоки на ГКНС, проложен из полиэтиленовых напорных труб ПНД тип «Т» по ГОСТ 18599-2001 d=225 мм. протяженностью 1 км. Самотечный участок коллектора от камеры с гасителем напора №2 до ГКНС выполнен из полиэтиленовых напорных труб ПНД тип «Т» «технических» по ГОСТ 18599-2001 d=250 мм. протяженностью 380 м.

Напорный коллектор от ГКНС до очистных сооружений выполнен в две нитки при условии пропуска 100% расчетного расхода каждой ниткой. Коллектор принят из полиэтиленовых напорных труб ПНД тип «Т» «технических» по ГОСТ 18599-2001 d=225 мм. протяженностью 1350 м. Сбросной коллектор, отводящий очищенную и обеззараженную сточную воду после блока очистных сооружений до выпуска в р. Вичкинза выполнен из полиэтиленовых напорных труб ПНД тип «С» «техническая» по ГОСТ 18599-2001 d=315 мм протяженностью 1262 м.

Самотечная канализационная сеть с.Дивеево проложена из чугунных труб d=100 мм, d=150 мм., асбестовых труб d=150, 200, 300,400мм. Общей протяженностью 5,9 км., общая протяженность канализационных сетей составляет 13,8 км.

- 2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Целями разработки и реализации инвестиционной программы являются:

- развитие инженерной инфраструктуры;

- обеспечение инженерными коммуникациями новых строительных площадок, в соответствии с генеральным планом развития муниципального образования;

- удовлетворение спроса на подключение к системе водоотведения вновь строящихся и реконструируемых зданий и сооружений в текущем и перспективном периодах развития района;

- обеспечение технологической и экологической безопасности объектов систем водоотведения и очистки сточных вод на территории муниципального образования.

Инвестиционная программа должна решать следующие задачи:

- строительство новых объектов канализации;

- повышение надежности и качества предоставления услуг системы водоотведения;

- улучшение показателей очистки сточных вод (доведение количества сбрасываемых загрязняющих веществ таких, как фенол, аммоний-ион, БПК, взвешенные вещества до предельно допустимых норм);

- снижение отрицательного влияния сбрасываемых сточных вод на окружающую среду.

Индикаторы достижения поставленным целям и задачам

|  | ед. изм. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Протяженность канализационных сетей | км. | 13,8 | 14,064 | 14,384 | 14,539 | 14,73 |
| Нагрузка | м3/ч | 29,16 (8,1 л/сек) | 31,82 (8,689/сек) | 37,595 (10,443л/сек) | 42,005 (11,668л/сек) | 50,004 (13,89л/сек.) |

- 3. СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Срок реализации Программы – 4 года (2011-2014 гг.)

- 4. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЛЕКСНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

| Целевые показатели, которые должны быть достигнуты при реализации Инвестиционной программы | Источники финансирования мероприятий |
| --- | --- |
| 1. Развитие системы водоотведения района в соответствии с утвержденной Программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Дивеевского района на 2011 - 2015 гг. 2. Для обеспечения жилищно-гражданского строительства в Восточном микрорайоне с.Дивеево обеспечить строительство сетей водоотведения. 3. Подключение к системе центрального водоотведения новых потребителей с общей нагрузкой - 20,844 м3/ч ( 5,79 л/сек.) | 1. Плата за подключение к сетям водоотведения 2.Средства местного бюджета |

В период реализации Программы планируется подключение к системе центрального водоотведения новых потребителей: 2011 год

1) Два 4-х квартирных благоустроенных жилых домов: по ул. Ситнова 43, 49 .

Общий объем стоков согласно данных проектировщика составит - 0,208м3/ч ( 0,0578л/сек)

2) Один 18-ти квартирный благоустроенный жилой дом по ул. Строителей 1Б.

Объем стоков согласно данных проектировщика составит - 0,468 м3/ч ( 0,13 л/сек)

3) Один 24-х квартирный благоустроенный жилой дом ул. Российская 2 А. Объем стоков согласно данных проектировщика составит- 0,623 м3/ч ( 0,173 л/сек)

4) Здание пенсионного фонда ул. Чкалова 3Б. Объём стоков согласно данных проектировщика составит- 0,126 м3/ч ( 0,035 л/сек)

5) Здание монастыря - богодельня, ул. Советская 16. Объём стоков согласно данных проектировщика составит - 0,048 м3/ч ( 0,0132 л/сек)

6) Здание монастыря - туалет, ул. Советская. Объем стоков согласно данных застройщика составит - 0,011 м3/ч ( 0,003 л/сек )

7) Здание монастыря - гостиница, ул. Пантурова 6. Объем стоков согласно данных застройщика составит – 0,072 м3/ч ( 0,02 л/сек)

8) Здание монастыря - ризный корпус, ул. Советская 8. Объем стоков согласно проектных данных застройщика составит – 0,088 м3/ч ( 0,0246 л/сек)

9) Здание монастыря - заготовки, ул. Советская 9. Объем стоков согласно проектных данных застройщика составит – 0,106 м3/ч ( 0,0296 л/сек)

10) Здание монастыря - хлебный корпус, ул. Советская 13. Объём стоков согпасно проектных данных застройщика составит - 0,014 м3/ч ( 0,004 л/сек)

11) Здание монастыря - архирейский корпус, ул. Советская 5. Объём стоков согласно проектных данных застройщика составит 0,047 м3/ч ( 0,013 л/сек)

12) Здание монастыря - гостиница «Игуменская», ул. Советская 4. Объем стоков согласно данных застройщика составит – 0,023 м3/ч ( 0,0064 л/сек)

13) Здание монастыря - паломнический центр, ул. Советская 3. Объем стоков согласно данных застройщика составит – 0,047 м3/ч ( 0,013 л/сек)

14) Здание монастыря - игуменский корпус, ул. Советская 7. Объем стоков согласно данных застройщика составит – 0,241 м3/ч ( 0,0669 л/сек)

ИТОГО: 2,122 м3/ч ( 0,5895 л/сек )

Прокладка канализационной сети по ул. Ситнова от дома №43 до дома №47 протяженностью 120 м и от дома №1Б ул. Строителей до дома №1 ул. Российская протяженностью 144м. общая протяженность 264 м.

2012 год

1) Три 4-х квартирных благоустроенных жилых дома по ул.Ситнова 51, ул. Российская 1а, ул.Молодежная 45. Общий объем стоков согласно данных проектировщика составляет – 0,312м3/ч (0,0867л/сек).

2) Магазин «Пятёрочка», ул. Шалашкова 57. Объем стоков согласно данных застройщика составит – 0,191 м3/ч ( 0,053 л/сек)

3) Пожарное депо , ул. Южная. Объем стоков согласно данных проектировщика составит 0,72 м3/ч (0,2 л/сек).

4) Четыре 30-ти квартирных благоустроенных жилых дома, ул. Симанина 1, 4, 6, 8. Объем стоков согласно данных застройщика составит – 3,117 м3/ч ( 0,866 л/сек)

5) Два 8-ми квартирных жилых дома, ул. Ситнова 42, 44. Объем стоков согласно данных застройщика составит – 0,417 м3/ч ( 0,116 л/сек)

6) Два частных благоустроенных жилых дома, ул. Ситнова 54, 52. Объем стоков согласно данных застройщика составит – 0,104 м3/ч ( 0,029 л/сек )

7) Два 4-х квартирных жилых дома, ул. Ситнова 46, 48. Объем стоков согласно данных застройщика составит – 0,209 м3/ч ( 0,058 л/сек)

8) 2-х квартирный благоустроенный жилой дом, ул. Ситнова 50. Объём стоков согласно данных застройщика составит - 0,052 м3/ч ( 0,0145 л/сек)

9) Здание монастыря - гостиница «Лиственница», ул. Советская 18. Объём стоков согласно данных застройщика составит - 0,231 м3/ч ( 0,0642 л/сек)

10) Здание монастыря - жилой дом, ул. Первомайская 1. Объём стоков согласно данных застройщика составит - 0,209 м3/ч ( 0,058 л/сек )

11) Здание монастыря - игуменский дом, ул. Советская 6. Объём стоков согласно данных застройщика составит - 0,035 м3/ч ( 0,0098 л/сек)

12) Здание монастыря - дом-музей Паши Саровской, ул. Октябрьская 11А. Объём стоков согласно данных застройщика составит - 0,015 м3/ч ( 0,0043 л/сек)

13) Два 2-х квартирных жилых дома ул.Ситнова 41,45. Объем стоков согласно данных застройщика составит 0,099 м3/ч( 0,0276 л/сек).

14) Здание монастыря - торговый склад на «канавке», ул. Школьная 10А. Объём стоков согласно данных застройщика составит - 0,004 м3/ч (0,0011 л/сек)

15) Здание монастыря - сестринский корпус, ул. Школьная 7. Объём стоков согласно данных застройщика составит - 0,22 м3/ч ( 0,06 л/сек)

16) Здание монастыря - водозабор, ул. Советская 15. Объём стоков согласно данных застройщика составит - 0,011 м3/ч ( 0,003 л/сек)

17) Здание монастыря - пекарня, ул. Октябрьская . Объём стоков согласно данных застройщика составит - 0,158 м3/ч ( 0,044 л/сек)

18) Здание монастыря - жилой дом, ул. Школьная 10. Объём стоков согласно данных застройщика составит- 0,209 м3/ч ( 0,058 л/сек)

ИТОГО: 6,313 м3/ч ( 1,7535 л/сек)

Прокладка канализационной сети по ул. Ситнова от дома №42 до дома №54 протяженностью 285 м. и от дома №41 до дома №43 протяженностью 35м. Общая протяженность 320м.

2013 год

1) Пять 30-ти квартирных благоустроенных жилых домов по ул. Симанина 3, 5, 7, 12, 14. Объём стоков согласно данных застройщика составит - 3,888 м3/ч ( 1,08 л/сек)

- 2) 18-ти квартирный благоустроенный дом, ул. Арзамасская 73 Б. Объём стоков согласно данных застройщика составит - 0,468 м3/ч (0,13 л/сек)

- 3) Здание частной аптеки, ул. Ситнова 54. Объём стоков согласно данных застройщика составит- 0,052 м3/ч ( 0,0145 л/сек)

- ИТОГО: 4,41 м3/ч ( 1,225 л/сек)

- Прокладка канализационной сети по ул. Молодежная от дома №41 до дома №47 протяженностью 155м .

- 2014 год

- 1) 27-ми квартирный благоустроенный жилой дом ул.Молодежная 47 .Объем стоков согласно данных проектировщика составит -0,702 м3/ч(0,195 л/сек).

- 2) Физкультурно-оздоровительный комплекс. Объем стоков согласно данных застройщика составит 6,987 м3/ч ( 1,941л/с)

- 3) Здание ЦСК . Объем стоков согласно данных проектировщика составит 0,31 м3/ч (0,086л/с)

- ИТОГО: 7,999 м3/ч (2,222л/с)

- Прокладка канализационной сети по ул. Российская от дома №2 до дома №1 протяженностью 154 м. и от дома №49 ул.Октябрьская до ФОКа протяженностью 37 м, общая протяженность 191м.

- Общая протяженность прокладываемой канализационной сети составит 930 м.

- Таким образом, за период реализации программы нагрузка по объёмам водоотведения составит: 20,844 м3/ч (5,79 л/сек.).

- 5. ЗАТРАТЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ

В рамках предложенных мероприятий предполагается приоритетное обеспечение коммунальной инфраструктурой микрорайона Восточный, подлежащих комплексной застройке. Адресный список строительства сетей и объектов коммунальной инфраструктуры представлен в приложении 1.

Основными источниками финансирования являются:

- бюджетные средства;

- средства, полученные предприятием ЖКХ от платы за подключение в соответствии с данной Инвестиционной программой.

Финансирование строительства канализационных сетей по источникам финансирования на 2011 - 2014 гг. представлено в таблице 5.1.

Таблица 5.1

| Наименование | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водоотведение, тыс. руб. | 247 | 1153,4 | 705,2 | 1124,4 | 3230 |
| в т.ч. - средства федерального бюджета | --- | --- | --- | --- | --- |
| - областного бюджета | --- | --- | --- | --- | --- |
| - местного бюджета | 214,7 | --- | 85,3 | --- | 300 |
| - средства предприятия ЖКХ, полученные от платы за подключение | 32,3 | 1153,4 | 619,9 | 1124,4 | 2930 |

Дополнительные мощности объектов коммунальной инфраструктуры, которые необходимо ввести в 2011 - 2014гг. для обеспечения комплексной застройки, представлены в таблице 5.2.

Таблица 5.2

| Наименование | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Канализация, м3/ч | 2,122 | 6,313 | 4,41 | 7,999 | 20,844 |

- 6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Финансирование строительства сетей водоотведения будет осуществляться за счет бюджетных средств и средств, полученных от платы за подключение, в соответствии с настоящей Инвестиционной программой. На выполнение работ, связанных с обеспечением вводимого в 2011 - 2014годах жилья по микрорайон. Восточный, южной части с.Дивеево, необходимы инвестиции в размере 3 230 000 руб.

Выбор источника финансирования Программы – плата за подключение – сделан исходя из оценки состава мероприятий Программы и результатов их реализации для потребителей: все мероприятия являются мероприятиями по новому строительству и обеспечивают потребности нового жилищного строительства и строительства объектов социально-культурной сферы.

Размер платы за подключение определяется как произведение тарифа на подключение к системе водоотведения и размера заявленной потребляемой нагрузки (увеличения потребляемой нагрузки для реконструируемого объекта).

- 7. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

- Обеспечение необходимыми объемами водоотведения программы жилищно-гражданского строительства в микрорайона Восточный, южной части с.Дивеево;

-увеличение доли многоквартирных жилых домов, оборудованных центральной канализацией, таблица №7.1;

- улучшение экологической ситуации.

Таблица №7.1

|  | Годы реализации программы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2010 г | 2011 г | 2012 г | 2013 г | 2014 г |
| Количество МКД с. Дивеево оборудованных центральной канализацией, шт | 65 | 69 | 82 | 88 | 89 |
| Доля МКД с. Дивеево оборудованных центральной канализацией, % | 52,8 | 56,1 | 66,7 | 71,5 | 72,4 |

- 8. УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛЬ В ПРОЦЕССЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

8.1. Программа разрабатывается на основании утвержденных условий технического задания и выполняется в рамках Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Дивеевского района на 2011 - 2014 годы.

8.2. Управление и контроль за реализацией Программы осуществляется на основании договора, заключенного администрацией Дивеевского района с МП «Дивеевское ЖКХ».

8.3. Исполнителями основных мероприятий Программы являются:

- муниципальное предприятие «Дивеевское ЖКХ»

Исполнители Программы в установленные сроки представляют в администрацию Дивеевского района отчеты о ходе реализации Программы.

Приложение 1

МЕРОПРИЯТИЯ
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ ПО РАЗВИТИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ с.ДИВЕЕВО НА 2011 – 2014 ГОДЫ И ФИНАНСОВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ НА ЕЕ РЕАЛИЗАЦИЮ

| № п/п | Наименование мероприятия, адрес объекта | Протяженность, м | Мощность, л/сек | Вид работ | Сметная стоимость тыс.руб. | Переходящий остаток смет.стоимости | Объем капитальных вложений (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Всего за 2011-2014 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Строительство самотечного коллектора в Восточном микрорайоне ул. Ситнова, ул. Строителей ул. Ситнова ул. Молодежная ул. Российская, ул. Октябрьская. | 264 320 155 191 |  |  |  |  |  | 247 | 1153,4 | 705,2 | 1124,4 |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  |  |  |  |  | 300 | 214,7 |  | 85,3 |  |
|  | Плата за подключение |  |  |  |  |  | 2930 | 32,3 | 1153,4 | 619,9 | 1124,4 |
|  | Итого по водоотведению: | 930 |  |  |  |  | 3230 | 247 | 1153,4 | 705,2 | 1124,4 |
|  | в том числе по источникам финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  |  |  |  |  | 300 | 214,7 |  | 85,3 |  |
|  | Плата за подключение |  |  |  |  |  | 2930 | 32,3 | 1153,4 | 619,9 | 1124,4 |

В таблице приведены суммы с учетом индексов-дефляторов цен в строительстве согласно предварительному прогнозу показателей инфляции Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО УСТАНОВЛЕНИЮ ТАРИФА НА ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ В ДИВЕЕВСКОМ РАЙОНЕ НА 2011 – 2014 ГОДЫ

1. Необходимый объем финансовых средств на реализацию инвестиционной программы МП «Дивеевское ЖКХ», на 2011-2014г.г., в части ее финансирования за счет платы на подключение составит 2930 тыс. руб.

2. Суммарная заявленная нагрузка по водоотведению согласно проектных данных застройщиков составит – 20,844 м3/ч (5,79 л/сек.)

3. Исходя из ожидаемой нагрузки, а также норм водоотведения, определяется тариф:

2930 тыс.руб.: 5,79 л/сек = 506 тыс.руб. за 1 л/сек

2930 тыс.руб. : 20,844 м3/ч =140,568 тыс.руб. за 1м3/ч.

.