# Администрация Дивеевского района

Нижегородской области

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 28 ноября 2012 года |  | N | 1177 |
| --- | --- | --- | --- |

Об утверждении муниципальной целевой программы «Ремонт автомобильных дорог местного назначения Дивеевского муниципального района Нижегородской области на 2012 – 2020 годы»

В связи с реализацией части программных мероприятий в рамках областной целевой программы «Совершенствование транспортной инфраструктуры Нижегородской области на 2012 – 2014 годы», изменением объемов финансирования и включением дополнительных объектов ремонта

п о с т а н о в л я ю:

1. Муниципальную целевую программу «Ремонт автомобильных дорог местного назначения Дивеевского муниципального района Нижегородской области на 2012 – 2020 годы» принять в новой редакции.

2. Муниципальную целевую программу «Ремонт автомобильных дорог местного назначения Дивеевского муниципального района Нижегородской области на 2012 – 2020 годы», утверждённую постановлением администрации Дивеевского района от 10.11.2011 года, № 914, считать утратившей силу.

3. Управлению финансов администрации Дивеевского района предусмотреть финансовое обеспечение программы.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Дивеевского района О.Е. Кочеткова

Глава администрации района							Ю.Н.Ваньков

Чечеткин Е.Д.

Чернягина Т.Н.

Молодцова А.О.

Малышев В.Н.

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации Дивеевского района Нижегородской области

от 28 ноября 2012 года N 1177

муниципальная целевая ПРОГРАММА

«Ремонт автомобильных дорог местного назначения Дивеевского муниципального района Нижегородской области на 2012 – 2020 годы»

с. Дивеево

2012 год

Содержание

1. Паспорт Программы

2. Программа

2.1. Содержание проблемы

2.2. Цель, задачи и сроки реализации Программы

2.3. Управление Программой и механизм её реализации

2.4. Система программных мероприятий

2.5. Ресурсное обеспечение Программы

2.6. Индикаторы достижения цели

2.7. Показатели непосредственных результатов реализации Программы

2.8. Внешние факторы, негативно влияющие на реализацию программы, и мероприятия по их снижению

2.9. Система организации контроля за исполнением Программы

Приложение № 1

Приложение № 2

муниципальная целевая ПРОГРАММА

«Ремонт автомобильных дорог местного назначения Дивеевского муниципального района Нижегородской области на 2012 – 2020 годы»

- 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| 1.1 Наименование Программы | муниципальная целевая ПРОГРАММА «Ремонт автомобильных дорог местного назначения Дивеевского муниципального района Нижегородской области на 2012 – 2020 годы» |
| --- | --- |
| 1.2 Основания для разработки Программы | Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Поручение Губернатора Нижегородской области В.П. Шанцева от 20 января 2009 года № Пр-001-3/09-0-0 |
| 1.3 Муниципальный заказчик Программы | Администрация Дивеевского муниципального района Нижегородской области |
| 1.4 Основной разработчик Программы | Администрация Дивеевского муниципального района Нижегородской области |
| 1.5 Основная цель Программы | Сохранение сети автомобильных дорог местного назначения и искусственных сооружений на них, обеспечение их транспортно-эксплуатационных показателей на уровне, необходимом для удовлетворения потребностей пользователей автодорог, на основе своевременного и качественного выполнения работ по ремонту автодорог и искусственных сооружений на них |
| 1.6 Задачи Программы | - Обеспечение ежегодного ремонта автомобильных дорог местного назначения и искусственных сооружений на них; - повышение безопасности дорожного движения |
| 1.7 Сроки реализации Программы | Срок реализации программы – 2012 – 2020 годы |
| 1.8 Исполнители программных мероприятий | - Администрация Дивеевского муниципального района, - администрации сельских поселений |
| 1.9 Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы составляет 225,0 млн. рублей в том числе средства: консалидированного бюджета – 225,0 млн. рублей (100,0 процентов); |
| 1.10 Система организации контроля за исполнением Программы | Контроль за ходом реализации Программы осуществляет Земское Собрание Дивеевского района Нижегородской области и администрация Дивеевского муниципального района Нижегородской области Исполнители мероприятий Программы ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляют информацию о ходе реализации Программы в администрацию Дивеевского муниципального района Нижегородской области |
| 1.11 Индикаторы достижения цели программы | На дату окончания реализации Программы планируется достигнуть значения индикаторов цели: - удельный вес автомобильных дорог местного назначения с твёрдым покрытием в общей сети автодорог, находящихся в собственности сельских поселений, составит 77,1%; - протяженность автомобильных дорог местного назначения, отвечающих нормативным требованиям составит 123,2 км; - дорожно-транспортные происшествия по причине сопутствующих дорожных условий в общем количестве ДТП снизятся до 1,1% |

- 2. Программа

- 2.1. Содержание проблемы

Протяжённость общей сети автомобильных дорог Дивеевского района на 01.01.2011 года составила 371,4 км. Из них автомобильных дорог местного назначения – 171,9 км. Протяжённость автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям составляет – 70,55 км.

Диаграмма № 1

Структура сети автомобильных дорог местного назначения

Дивеевского района

(по состоянию на 1 января 2011 года)

В качестве основных проблем дорожного хозяйства Дивеевского района необходимо отметить:

1. Снижение объемов ремонта автомобильных дорог местного назначения;

2. Наличие автомобильных дорог местного назначения, находящихся в аварийном состоянии;

3. Возникновение и рост в отдельные годы количества дорожно-транспортных происшествий, связанных с плохими дорожными условиями.

Диаграмма № 2

Ремонт автомобильных дорог местного назначения в период с 2007 по 2011 годы

(денежные средства, тыс. руб.)

Снижение объёмов финансовых средств на ремонт автомобильных дорог местного назначения привело к уменьшению ремонта в 4,4 раза: с 2,2 км в 2007 году до 0,5 км в 2011 году. Снижение объёмов ремонта автодорог привело к увеличению недоремонта. Объём недоремонта в среднем по автодорогам Нижегородской области на 01.01.2010 года составляет 73%

Программа предполагает, для ликвидации накопленного недоремонта автомобильных дорог, за «жизненный цикл» дороги в соответствии с межремонтными сроками, выполнить работы по ямочному ремонту асфальтных автодорог и ремонт грунтовых дорог с доведением их до твердого покрытия в щебёночном исполнении.

- 2.2. Цель, задачи и сроки реализации Программы

Основной целью Программы является сохранение сети автомобильных дорог местного назначения, обеспечение их транспортно-эксплуатационных показателей на уровне, необходимом для удовлетворения потребностей пользователей автодорог с учётом приоритетов социально-экономического развития района, на основе своевременного и качественного выполнения работ по ремонту.

Реализация основной цели Программы может быть осуществлено за счёт решения основных задач, стоящих перед дорожной отраслью.

К основным задачам относится:

1. Обеспечение ежегодного ремонта автомобильных дорог местного назначения.

В соответствии с реализацией программных мероприятий в 2012 – 2020 годах предполагается провести ремонт и поверхностную обработку на сети автодорог, сократить количество километров сети автодорог, находящихся в неудовлетворительном техническом состоянии. В частности планируется отремонтировать 10,8 км автодорог с асфальтным покрытием и 31,2 км грунтовых автодорог сделать автодорогами с твёрдым покрытием.

Реализация данных мероприятий позволит обеспечить надёжный доступ к населённым пунктам всех видов транспорта.

2. Повышение безопасности дорожного движения и противопаводковые мероприятия включают в себя выполнение работ по ликвидации очагов аварийности, ремонту линий наружного освещения, ремонт автодорог, разрушенных в результате паводков, оползней и так далее.

Программа рассчитана на длительный период - 2012- 2020 годы, который должен вывести дорожное хозяйство от стратегии «обеспечения минимально необходимого уровня выполнения ремонта автомобильных дорог по остаточному принципу» к стратегии «обеспечения нормативных транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог».

- 2.3. Управление Программой и механизм её реализации

Муниципальным заказчиком Программы является администрация Дивеевского муниципального района.

Муниципальный заказчик Программы осуществляет:

- общее и методическое руководство, управление реализацией Программы;

- отбор проектов на проведение ремонта автомобильных дорог местного назначения, как приоритетных направлений Программы, удовлетворяющих условиям и критериям отбора;

- координацию и общий контроль за реализацией Программы.

Непосредственными исполнителями работ являются подрядные организации.

Привлечение подрядных организаций к выполнению работ будет осуществляться в соответствии с действующим законодательством о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд.

Исполнители мероприятий Программы ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляют информацию о ходе реализации Программы в администрацию Дивеевского муниципального района Нижегородской области.

2.4. Система программных мероприятий

Перечень основных мероприятий по реализации Программы приведен в приложении № 2 к настоящей Программе.

- 2.5. Ресурсное обеспечение Программы

Общий объем финансирования Программы за 2012–2020 годы составит 224 979 тыс. рублей.

Распределение средств по годам финансирования Программы и ее реализации представлено в таблице 1.

- Таблица 1

Распределение

средств по годам финансирования Программы

(тыс. руб.)

| № | Автомобильные дороги, местного назначения (адрес дороги) | 2012 |  | 2013 |  | 2014 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | объем финансирования, тыс. руб. |  | объем финансирования, тыс. руб. |  | объем финансирования, тыс. руб. |  |
|  |  | асфальт | щебень | асфальт | щебень | асфальт | щебень |
| 1 | Дивеевская с/а | 0,0 | 1831,3 | 168,0 | 500,0 | 600,0 | 1700,0 |
| 2 | Елизарьевская с/а | 0,0 | 275,0 | 0,0 | 220,0 | 0,0 | 640,0 |
| 3 | Глуховская с/а | 0,0 | 335,0 | 0,0 | 150,0 | 240,0 | 800,0 |
| 4 | Верякушская с/а | 0,0 | 370,0 | 60,0 | 250,0 | 240,0 | 800,0 |
| 5 | Ивановская с/а | 0,0 | 370,0 | 120,0 | 199,0 | 240,0 | 800,0 |
| 6 | Сатисская с/а | 0,0 | 698,0 | 0,0 | 333,0 | 876,0 | 164,0 |
| ИТОГО ПО РАЙОНУ |  | 0,0 | 3879,3 | 348,0 | 1652,0 | 2 196,0 | 4904,0 |

| 2015 |  | 2016 |  | 2017 |  | 2018 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| объем финансирования, тыс. руб. |  | объем финансирования, тыс. руб. |  | объем финансирования, тыс. руб. |  | объем финансирования, тыс. руб. |  |
| асфальт | щебень | асфальт | щебень | асфальт | щебень | асфальт | щебень |
| 1200,0 | 5200,0 | 1500,0 | 6500,0 | 2100,0 | 9100,0 | 2700,0 | 11700,0 |
| 240,0 | 1040,0 | 300,0 | 1300,0 | 420,0 | 1820,0 | 540,0 | 2340,0 |
| 480,0 | 1600,0 | 600,0 | 2000,0 | 840,0 | 2800,0 | 1080,0 | 3600,0 |
| 480,0 | 1600,0 | 600,0 | 2000,0 | 840,0 | 2800,0 | 1080,0 | 3600,0 |
| 480,0 | 1600,0 | 600,0 | 2000,0 | 840,0 | 2800,0 | 1080,0 | 3600,0 |
| 1 1400 | 940,0 | 520,0 | 2080,0 | 2 720,0 | 920,0 | 2808,0 | 1872,0 |
| 4 020,0 | 11 980,0 | 4 120,0 | 15 880,0 | 7 760,0 | 20 240,0 | 9288,0 | 26712,0 |

| 2019 |  | 2020 |  | Затраты |  | ВСЕГО затрат на финансирование тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| объем финансирования, тыс. руб. |  | объем финансирования, тыс. руб. |  | на асфальтное восстановление | На щебёночное восстановление |  |
| асфальт | щебень | асфальт | щебень | тыс. руб. | тыс. руб. |  |
| 0,0 | 19200,0 | 0,0 | 25600,0 | 8268,0 | 81331,3 | 89599,3 |
| 720,0 | 3120,0 | 5120,0 | 0,0 | 7340,0 | 10755,0 | 18095,0 |
| 1440,0 | 4800,0 | 1920,0 | 6400,0 | 6600,0 | 22485,0 | 29085,0 |
| 1440,0 | 4800,0 | 1920,0 | 6400,0 | 6660,0 | 22620,0 | 29280,0 |
| 1440,0 | 4800,0 | 1920,0 | 6400,0 | 6720,0 | 22569,0 | 29289,0 |
| 2880,0 | 3360,0 | 4620,0 | 3700,0 | 15564,0 | 14067,0 | 29631,0 |
| 7920,0 | 40080,0 | 15500,0 | 48560,0 | 51152,0 | 173827,3 | 224979,3 |

На указанные средства планируется выполнение работ по ремонту автомобильных дорог местного назначения в каждом сельском поселении Дивеевского района.

Критериями распределения средств между сельскими поселениями являются:

- аварийное состояние участков автомобильных дорог;

- протяженность сети автомобильных дорог (табл. № 2);

В ходе реализации Программы объемы финансирования программных мероприятий подлежат ежегодному уточнению с учетом возможностей бюджетов всех уровней.

Таблица № 2

Протяжённость сети автомобильных дорог местного назначения

|  | Собственники (с/а) | Протяжённость автодорог (км) | Площадь автомобильных дорог (тыс. кв. м) | В т. ч. грунтовые (км) | Площадь автомобильных дорог (тыс. кв. м) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Дивеевская | 74,8 | 303,3 | 28,1 | 84,3 |
| 2. | Елизарьевская | 10,9 | 34,7 | 6,5 | 19,5 |
| 3. | Глуховская | 18,5 | 75,4 | 6,9 | 20,7 |
| 4. | Сатисская | 20,0 | 80,5 | 8,5 | 25,5 |
| 5. | Верякушская | 22,1 | 78,0 | 10,9 | 32,7 |
| 6. | Ивановская | 25,7 | 104,3 | 9,6 | 28,8 |
|  | Итого: | 171,9 | 751,5 | 70,5 | 211,5 |

- 2.6. Индикаторы достижения цели программы

Показателями эффективности реализации мероприятий Программы является достижение индикаторов цели Программы (табл. 3).

- Таблица 3

- Индикаторы достижения цели Программы

| № п/п | Наименование индикаторов цели программы | Единицы измерения индикаторов программы | Значение индикаторов целей программы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | На момент разработки Программы (01.01.2012) | По окончании реализации программы (01.01.2021) | Без программного вмешательства (на 01.01.2021) |
| 1. | Удельный вес автомобильных дорог местного назначения с асфальтным и твёрдым покрытием в общей сети автодорог | % | 58,9 | 77,1 | 58,9 |
| 2. | Протяжённость автодорог, отвечающих нормативным требованиям | км | 101,3 | 132,5 | 101,3 |
| 3. | Протяженность автодорог, отвечающих нормативным требованиям. | % к общему количеству ДТП | 1,5 | 1,1 | 1,5 |

Таблица № 4

Промежуточные значения индикаторов цели программы

| № п/п | Наименование индикаторов цели программы | Единицы измерения индикаторов целей программы | 2012 год | 2015 год | 2018 год | 2021 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Удельный вес автомобильных дорог местного назначения с твёрдым покрытием в общей сети автодорог | % | 58,9 | 62,3 | 69,3 | 77,1 |
| 2. | Протяжённость автодорог, отвечающих нормативным требованиям | км | 101,3 | 107,1 | 119,2 | 132,5 |
| 3. | ДТП по причине сопутствующих дорожных условий | % к общему количеству ДТП | 1,50 | 1,46 | 1,30 | 1,10 |

2.7. Показатели непосредственных результатов реализации Программы

Реализация мероприятий Программы позволит сохранить существующую сеть автомобильных дорог местного назначения и приблизит её технические характеристики к уровню, обеспечивающему безопасную эксплуатацию.

После реализации мероприятий Программы предусмотрено вести в эксплуатацию 31,2 км автомобильных дорог местного назначения, соответствующих техническим условиям.

Диаграмма № 3

Структура сети автомобильных дорог местного назначения Дивеевского района

(по завершению программных мероприятий)

По сельским поселениям объемы ремонта автомобильных дорог местного назначения выглядит следующим образом, приложение № 1

2.8. Внешние факторы, негативно влияющие на реализацию Программы, и  мероприятия по их снижению

На реализацию Программы могут негативно повлиять факторы, связанные с выбором подрядчиков, обеспечением качества ремонтных работ и финансированием мероприятий Программы.

Риск с отбором подрядчиков связан в первую очередь с возможностью отбора недобросовестного подрядчика и, как следствие, некачественным выполнением или невыполнением работ.

Риск низкого качества ремонтных работ в основном может быть связан с недостатком технического и кадрового потенциала у подрядных организаций, отсутствием необходимых для ремонтных работ материалов и недофинансирования отрасли. Минимизация данного риска осуществляется за счёт обеспечения жёсткой системы контроля за проведением работ.

2.9. Система организации контроля за исполнением Программы.

Контроль за ходом реализации Программы осуществляет Земское собрание и администрация Дивеевского муниципального района. Формой контроля служит ежемесячный отчёт о ходе реализации Программы.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к муниципальной целевой программе «Ремонт автомобильных дорог местного назначения Дивеевского муниципального района Нижегородской области на 2012 – 2020 годы»

Объемы ремонта автомобильных дорог местного назначения

| № | Автомобильные дороги, местного назначения (адрес дороги) | 2012 год |  | 2013 |  | 2014 |  | 2015 |  | 2016 |  | 2017 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | объем работ, м2 |  | объем работ, м2 |  | объем работ, м2 |  | объем работ, м2 |  | объем работ, м2 |  | объем работ, м2 |  |
|  |  | асфальт | щебень | асфальт | щебень | асфальт | щебень | асфальт | щебень | асфальт | щебень | асфальт | щебень |
| 1 | Дивеевская с/а | 0 | 7492 | 260 | 2600 | 850 | 2900 | 1500 | 5500 | 1700 | 6300 | 2150 | 8000 |
| 2 | Елизарьевская с/а | 0 | 1710 | 0 | 200 | 0 | 752 | 300 | 1100 | 350 | 1300 | 450 | 1600 |
| 3 | Глуховская с/а | 0 | 2710 | 0 | 300 | 330 | 950 | 600 | 1700 | 700 | 2000 | 860 | 2450 |
| 4 | Верякушская с/а | 0 | 2520 | 90 | 270 | 330 | 950 | 600 | 1700 | 700 | 2000 | 860 | 2450 |
| 5 | Ивановская с/а | 0 | 1050 | 182 | 264 | 329 | 941 | 600 | 1702 | 682 | 1923 | 857 | 2435 |
| 6 | Сатисская с/а | 0 | 1035 | 0 | 305 | 1200 | 193 | 1425 | 1000 | 700 | 2000 | 2776 | 800 |
|  | ИТОГО ПО РАЙОНУ | 0 | 16517 | 532 | 3939 | 3039 | 6686 | 5025 | 12702 | 4832 | 15523 | 7953 | 17735 |

| 2018 |  | 2019 |  | 2020 |  | Всего по сельским администрациям |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| объем работ, м2 |  | объем работ, м2 |  | объем работ, м2 |  | ремонт в асфальтовом исполнении | ремонт в щебенночном исполнении |
| асфальт | щебень | асфальт | щебень | асфальт | щебень | м2 | м2 |
| 2500 | 9300 | 0 | 13071 | 0 | 16616 | 8960 | 71779 |
| 500 | 1900 | 600 | 2300 | 3900 | 0 | 6100 | 10862 |
| 1000 | 2900 | 1200 | 3500 | 1500 | 4200 | 6190 | 20710 |
| 1000 | 2900 | 1200 | 3500 | 1500 | 4200 | 6280 | 20490 |
| 1000 | 2835 | 1200 | 3429 | 1455 | 4155 | 6305 | 18734 |
| 2600 | 1474 | 2400 | 2400 | 3500 | 2403 | 14601 | 11610 |
| 8600 | 21309 | 6600 | 28200 | 11855 | 31574 | 48436 | 154185 |